+*xfs*pvs*Akl*cvA*xBj*tCi*htk*xdw*ctk*CcE*pBk*- +*yqw*BjB*Dfy*Afu*ugB*dzb*Adx*cbl*wtl*fsc*zew*- +*eDs*lyd*lyd*lyd*lyd*DmD*lyl*qBj*tfy*uFz*zfE*- +*ftw*frA*vEa*tuc*ftw*tuE*mxw*wmj*cwi*xxn*onA*- +*ftA*juD*zan*ugE*bub*cjC*zhr*xhk*jus*adz*uws*- +*xjq*jtt*Bow*ibj*cfs*wrm*Fkz*jDD*jlm*yrc*uzq*-

Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Crikvenice („Službene novine Grada Crikvenice broj 103/21), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na 4. sjednici održanoj dana 3. prosinca 2025. godine donijelo je:

PROGRAM

građenja komunalne infrastrukture na

području Grada Crikvenice za 2026. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se građenje komunalne infrastrukture na području Grada Crikvenice u 2026. godini, opseg radova, procijenjena vrijednost radova, izvori financiranja.

Članak 2.

Gradnja komunalne infrastrukture odnosi se na građenje i rekonstrukciju javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i parkirališta te se za narednu 2026. godinu utvrđuje kako slijedi:

|  | GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA | GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA | GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA | POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE | GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE UKLANJATI |  |  | Izvori financiranja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Opis stavke | Iznos (Eur) | Iznos (Eur) | Izvor |
| NERAZVRSTANE CESTE | Projektiranje prometnica i izrada studija |  |  |  |  | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju novih prometnica | 150.000,00 | 150.000,00 | Komunalni doprinos i ostale koncesije |
|  |  | Uređenje prometnica |  |  |  | Izvođenje radova na uređenju / rekonstrukciji nerazvrstanih cesta | 800.000,00 | 800.000,00 | Komunalni doprinos i ostale koncesije |
|  |  | Odvodnja Benići |  |  |  | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju sustava oborinske odvodnje | 100.000,00 | 100.000,00 | Ostali prihodi i primici grada |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 |  |
| JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA |  |  | Uređenje šetnice Dubračina |  |  | Uređenje punktova uz šetnicu Dubračina | 25.000,00 | 25.000,00 | Pomoći iz državnog proračuna |
|  |  |  |  | Uređenje prilaza lukobranu |  | Izvođenje radova na uređenju površine na prilazu zapadnom lukobranu | 412.755,00 | 90.000,00 | Ostali prihodi i primici grada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 112.755,00 | Pomoći od EU fondova |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 210.000,00 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine grada |
|  |  | Projektiranje javnih površina |  |  |  | Izrada projektne dokumentacije na više lokacija - priprema za prijavu na sufinanciranje EU fondova | 80.000,00 | 80.000,00 | Ostali prihodi i primici grada |
|  |  |  |  | Uređenje trga u Dramlju |  | Izvođenje radova na uređenje prostora trga u Dramlju | 450.000,00 | 450.000,00 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine grada |
|  |  |  |  |  |  |  | 967.755,00 | 967.755,00 |  |
| JAVNE ZELENE POVRŠINE |  | Uređenje parkova i drugih površina |  |  |  | Uređenje više parkovnih i javnih površina na području grada | 655.000,00 | 200.000,00 | Komunalni doprinos i ostale koncesije |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 455.000,00 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine grada |
|  |  | Ulaganje u Štrosmajerovo šetalište |  |  |  | Ulaganje u projektnu dokumentaciju za uređenje šetališta | 550.000,00 | 50.000,00 | Ostali prihodi i primici grada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 500.000,00 | Pomoći od EU fondova |
|  |  |  |  | Uređenje parka Palih za Domovinu |  | Izvođenje radova na uređenju parka parka Palih za Domovinu | 800.000,00 | 800.000,00 | Pomoći od EU fondova |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.005.000,00 | 2.005.000,00 |  |
| GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE |  | Uređenje novog groblja |  |  |  | Izgradnja novih ukopnih mjesta na novom groblju Zoričići | 450.000,00 | 450.000,00 | Ostali prihodi i primici grada |
|  |  | Uređenje uvale Pazdehova |  |  |  | Uređenje i izgradnja ribarskih kućica na lokaciji Pazdehove, te uređenje obalnog područja. | 10.000,00 | 10.000,00 | Koncesija na pomorskom dobru |
|  |  | Parkirališta |  |  |  | Izgradnja parkirnih površina | 500.000,00 | 500.000,00 | Komunalni doprinos i ostale koncesije |
|  |  | Ulaganje u plaže |  |  |  | Ulaganje u projektnu dokumentaciju za uređenje novih plažnih površina. | 220.000,00 | 220.000,00 | Koncesija na pomorskom dobru |
|  |  |  |  | Ulaganje u tržnicu u Crikvenici |  | Izrada projektne dokumentacije za uređenje tržnice u Crikvenici | 30.000,00 | 30.000,00 | Ostali prihodi i primici grada |
|  |  | Uređenje plaže u uvali Havišće |  |  |  | Izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova na uređenju plaže | 350.000,00 | 350.000,00 | Pomoći iz državnog proračuna |
|  |  | Ulaganje u plažu Kačjak |  |  |  | Izvođenje radova na uređenju dijela plažnog prostora na Kačjaku | 325.000,00 | 125.000,00 | Koncesija na pomorskom dobru |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 200.000,00 | Pomoći iz državnog proračuna |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.885.000,00 | 1.885.000,00 |  |
| JAVNA RASVJETA |  | Proširenje javne rasvjete na području Grada Crikvenice |  |  |  |  | 40.000,00 | 40.000,00 | Komunalni doprinos i ostale koncesije |
|  |  | Proširenje javne rasvjete po mjesnim odborima |  |  |  |  | 37.835,00 | 37.835,00 | Komunalni doprinos i ostale koncesije |
|  |  |  |  |  |  |  | 77.835,00 | 77.835,00 |  |
|  | SVEUKUPNO: |  |  |  |  |  | 5.985.590,00 | 5.985.590,00 |  |

Članak 3.

Ukupna sredstva za realizaciju ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 5.985.590,00 Eura.

| PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IZVORI FINANCIRANJA |  |  | PROGRAM |
| Komunalni doprinos i ostale koncesije |  |  | 1.727.835,00 |
| Ostali prihodi i primici grada |  |  | 800.000,00 |
| Ostali prihodi od nefinancijske imovine grada |  |  | 1.115.000,00 |
| Pomoći od EU fondova |  |  | 1.412.755,00 |
| Koncesija na pomorskom dobru |  |  | 355.000,00 |
| Pomoći iz državnog proračuna |  |  | 575.000,00 |
|  |  | UKUPNO: | 5.985.590,00 |

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Grada Crikvenice«, a stupa na snagu 01. siječnja 2026.g.

KLASA: 402-01/25-01/56

URBROJ: 2170-5-07/02-25-2

Crikvenica, 03. prosinac 2025.god.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednica Gradskog vijeća

Ines Kassal Andrašević