OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA 
ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2025.
RAZDJEL: 005
GLAVA: 00501

· DJELOKRUG RADA

	Upravni odjel za investicije, prostorno uređenje i imovinu obavlja poslove razvrstane u slijedeće skupine:

I. INVESTICIJE
-sudjelovanje u pripremi, organizaciji, provedbi i praćenju ostvarenja kapitalnih projekata, koji se financiraju, u potpunosti ili djelomično, proračunskim sredstvima Grada,
-planiranje, pripremanje i organiziranje te provođenje kapitalnih projekata iz djelokruga Grada,
-koordiniranje i  provođenje kapitalnih projekata u suradnji s ostalim upravnim tijelima Grada,
-praćenje i koordiniranje razvojnih planova i realizacije projekata trgovačkih društava u vlasništvu i suvlasništvu Grada,
-priprema, organizira i prati davanje koncesijskih odobrenja i koncesija za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru,
-sudjelovanje u pripremi, organizaciji i praćenju ostvarenja kapitalnih projekata iz djelokruga rada ostalih upravnih tijela, koji se djelomično financiraju proračunskim sredstvima Grada, a kojih nije nositelj Grad.

II. PROSTORNO PLANIRANJE
- praćenje i procjenjivanje stanja u prostoru, izradbu planskih i programskih dokumenata s područja prostornog i urbanističkog uređenja, te organiziranje i sudjelovanje u izradi dokumenata prostornog i urbanističkog uređenja, kao i ostalih dokumenata vezanih uz urbani izgled Grada,
-praćenje provedbe Prostornog plana uređenja Grada i ostalih dokumenata prostornog i urbanističkog uređenja, te ostalih dokumenata vezanih uz urbani izgled Grada,
-vođenje evidencije i čuvanje svih dokumenata prostornog i urbanističkog uređenja, te dokumenata vezanih uz urbani izgled Grada.

III. IMOVINA 
-poslovi upravljanja, evidentiranja, stjecanja, otuđivanja, gradnje, održavanja, davanja u najam, davanja u zakup, davanja na upravljanje i davanja na korištenje svih objekata javne, poslovne i stambene namjene u vlasništvu Grada
-vođenje svih imovinsko-pravnih poslova te provođenje postupaka u pravnom prometu nekretnina u vlasništvu Grada,
- zastupanje Grada pred pravosudnim i upravnim tijelima,
- organiziranje rada na trajnom popisu imovine u vlasništvu Grada,
- vođenje evidencije te brige o upravljanju imovinom u vlasništvu Grada što se posebno odnosi na:

- upravljanje građevinskim zemljištem (izrada prijedloga visine kupoprodajne cijene sukladno tržišnoj cijeni, izrada prijedloga visine naknade za korištenje, izrada prijedloga općih i posebnih uvjeta natječaja, popis građevinskog zemljišta, namjena, uvjeti, mjerila za korištenje, ugovaranje zakupnine / najamnine / prava građenja, nadzor korištenja, utvrđivanje prestanka prava korištenja, popis korisnika i naknade za korištenje i sl.),
- upravljanje stambenim prostorom (mjerila za korištenje, izrada prijedloga visine najamnine, izrada prijedloga općih i posebnih uvjeta natječaja, ugovaranje najma, osiguranje imovine, nadzor korištenja, popis stanova, najmoprimaca i visine najamnine i sl.),
- upravljanje poslovnim prostorom (namjena, uvjeti, mjerila za korištenje, izrada prijedloga visine zakupa/ najma, izrada prijedloga općih i posebnih uvjeta natječaja, ugovaranje zakupnine / najamnine, osiguranje imovine, nadzor korištenja, popis poslovnih prostora, zakupoprimaca / najmoprimaca i visine zakupnine / najamnine i sl.),
- upravljanje javnim površinama (namjena, uvjeti, mjerila za korištenje, izrada prijedloga visine zakupa / najma, izrada prijedloga općih i posebnih uvjeta natječaja, ugovaranje zakupnine / najamnine, nadzor korištenja, popis javnih površina danih na korištenje, korisnika i visine naknade za korištenje i sl.),
- upravljanje nematerijalnom imovinom,
- upravljanje poljoprivrednim zemljištem, te nadzora provođenja odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina,
- procjenjivanje stanja imovine Grada te s tim u vezi pripremanje i poticanje drugih ulagača na ostvarenje gospodarskih projekata,

IV. POMOĆI
-obavljanje strukovnih, upravnih i tehničkih poslova u svezi pripremanja i ustrojbe sjednica radnih tijela Gradskog vijeća za koje je zadužen posebnim aktima,
-pružanje pomoći ostalim upravnim odjelima u obavljanju poslova naplate potraživanja.




1. OPĆI DIO
I.I. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA
	Račun / opis
	Izvršenje 2024.
	Izvorni plan 2025.
	Tekući plan 2025.
	Izvršenje 2025.
	Indeks  3/1*100
	Indeks  3/2*100

	A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA
	1
	2
	 
	3
	4
	5

	6 Prihodi poslovanja                                                                                  
	2.208.461,23
	7.510.827,99
	7.418.010,68
	5.146.057,19
	233,02
	68,52

	7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine                                                            
	
75.632,50
	46.186,90
	46.186,90
	
38.052,81
	50,31
	82,39

	 UKUPNI PRIHODI
	2.284.093,73
	7.557.014,89
	7.464.197,58
	5.184.110,00
	226,97
	68,60

	3 Rashodi poslovanja                                                                                  
	249.159,09
	1.135.189,00
	1.116.144,50
	962.588,96
	386,34
	84,80

	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                             
	1.936.688,14
	7.639.172,75
	7.565.399,94
	5.737.696,91
	296,26
	75,11

	 UKUPNI RASHODI
	2.185.847,23
	8.774.361,75
	8.681.544,44
	6.700.285,87
	306,53
	76,36

	 RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK
	98.246,50
	-1.217.346,86
	-1.217.346,86
	-1.516.175,87
	-1.543,24
	124,55

	B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8 Primici od financijske imovine i zaduživanja                                                        
	0,00
	0,00
	
	0,00
	#DIV/0!
	#DIV/0!

	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                                                     
	0,00
	0,00
	
	0,00
	#DIV/0!
	#DIV/0!

	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA - NETO FINANCIRANJE
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	#DIV/0!
	#DIV/0!

	C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE
	644.063,18
	1.217.346,86
	1.217.346,86
	1.217.346,86
	189,01
	100,00

	PRIJENOS VIŠKA/MANKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE
	742.309,68
	0,00
	0,00
	-298.829,01
	-40,26
	#########

	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE – PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE
	0,00
	0,00
	
	0,00
	#DIV/0!
	#DIV/0!




I.II.I. RAČUN PRIHODA I RASHODA
I.II.I. RAČUN PRIHODA I RASHODA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE
	Račun / opis
	Izvršenje 2024.
	Izvorni plan 2025.
	Tekući plan 2025.
	Izvršenje 2025.
	Indeks  2025/2024
	Indeks  

	SVEUKUPNO PRIHODI
	2.284.093,73
	7.557.014,89
	7.464.197,58
	5.184.110,00
	226,97
	68,60

	6 Prihodi poslovanja                                                                                  
	2.208.461,23
	7.510.827,99
	7.418.010,68
	5.146.057,19
	233,02
	68,52

	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna
	

2.208.461,23
	7.510.827,99
	7.418.010,68
	

5.146.057,19
	

233,02
	

68,52

	671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja
	2.208.461,23


2.208.461,23
	
	
	5.146.057,19


2.208.461,23
	

233,02


233,02


	

	7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine                                                            
	
75.632,50
	46.186,90
	46.186,90
	
38.052,81
	50,31
	 82,39

	71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
	71.386,00
	36.347,73
	36.347,73
	36.309,60
	50,86%
	99,90%

	711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava
	71.386,00
	
	
	36.309,60
	50,86%
	

	7111 Zemljište
	71.386,00
	
	
	36.309,60
	50,86%
	

	72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
	4.246,50
	9.839,17
	9.839,17
	1.743,21
	40,30%
	17,72%

	721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata
	3.246,50
	
	
	1.743,21
	52,41%
	

	7211 Stambeni objekti
	3.246,50
	
	
	1.743,21
	52,41%
	

	723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava
	1.000,00
	
	
	
	0,00%
	

	7233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu
	1.000,00
	
	
	
	0,00%
	




	Račun
	Opis
	Izvršenje 2024.
	Izvorni plan 2025.
	Tekući plan 2025.
	Izvršenje 2025.
	Index 2025./2024.
	Index

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6  (5/1)
	7 (5/4)

	 
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI
	2.185.847,23
	8.774.361,75
	8.681.544,44
	6.700.285,87
	306.53%
	77.18%

	3
	Rashodi poslovanja
	249.159,09
	1.135.189,00
	1.116.144,50
	962.588,96
	386.34%
	86.24%

	31
	Rashodi za zaposlene
	79.591,17
	100.940,00
	100.940,00
	120.761,72
	151.73%
	119.64%

	311
	Plaće (Bruto)
	58.073,26
	
	
	84.743,13
	145.92%
	

	3111
	Plaće za redovan rad
	58.073,26
	
	
	84.743,13
	145.92%
	

	312
	Ostali rashodi za zaposlene
	11.935,80
	
	
	22.035,95
	184.62%
	

	3121
	Ostali rashodi za zaposlene
	11.935,80
	
	
	22.035,95
	184.62%
	

	313
	Doprinosi na plaće
	9.582,11
	
	
	13.982,64
	145.92%
	

	3132
	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
	9.582,11
	
	
	13.982,64
	145.92%
	

	32
	Materijalni rashodi
	109.567,92
	255.549,00
	253.804,50
	176.918,00
	161.47%
	69.71%

	321
	Naknade troškova zaposlenima
	9.085,89
	
	
	7.995,05
	87.99%
	

	3211
	Službena putovanja
	6.398,10
	
	
	5.684,65
	88.85%
	

	3212
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
	869,04
	
	
	1.740,40
	200.27%
	

	3213
	Stručno usavršavanje zaposlenika
	1.818,75
	
	
	570,00
	31.34%
	

	322
	Rashodi za materijal i energiju
	405,14
	
	
	4.665,86
	1151.67%
	

	3221
	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
	405,14
	
	
	4.665,86
	1151.67%
	

	323
	Rashodi za usluge
	74.060,21
	
	
	123.909,81
	167.31%
	

	3231
	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
	0,00
	
	
	503,60
	0.0%
	

	3232
	Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja
	3.589,12
	
	
	5.972,50
	166.41%
	

	3233
	Usluge promidžbe i informiranja
	11.694,53
	
	
	4.179,30
	35.74%
	

	3234
	Komunalne usluge
	2.897,12
	
	
	6.990,13
	241.28%
	

	3235
	Zakupnine i najamnine
	3.430,09
	
	
	3.904,58
	113.83%
	

	3237
	Intelektualne i osobne usluge
	46.420,60
	
	
	68.935,94
	148.5%
	

	3239
	Ostale usluge
	6.028,75
	
	
	33.423,76
	554.41%
	

	329
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
	26.016,68
	
	
	40.347,28
	155.08%
	

	3292
	Premije osiguranja
	23.314,53
	
	
	24.172,68
	103.68%
	

	3293
	Reprezentacija
	400,00
	
	
	3.637,72
	909.43%
	

	3295
	Pristojbe i naknade
	2.031,61
	
	
	3.251,96
	160.07%
	

	3299
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
	270,54
	
	
	9.284,92
	3432.0%
	

	36
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
	10.000,00
	29.000,00
	29.000,00
	7.109,70
	71.1%
	24.52%

	366
	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
	10.000,00
	
	
	7.109,70
	71.1%
	

	3661
	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
	10.000,00
	
	
	7.109,70
	71.1%
	

	38
	Ostali rashodi
	50.000,00
	0,00
	-
	-
	0.0%
	-

	38
	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći
	-
	749.700,00
	732.400,00
	657.799,54
	0.0%
	89.81%

	382
	Kapitalne donacije
	30.000,00
	
	
	225.000,00
	750.0%
	

	3821
	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
	30.000,00
	
	
	225.000,00
	750.0%
	

	383
	Kazne, penali i naknade štete
	0,00
	
	
	4.852,00
	0.0%
	

	3831
	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
	0,00
	
	
	4.852,00
	0.0%
	

	386
	Kapitalne pomoći
	20.000,00
	
	
	427.947,54
	2139.74%
	

	3861
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek
	20.000,00
	
	
	427.947,54
	2139.74%
	

	4
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
	1.936.688,14
	7.639.172,75
	7.565.399,94
	5.737.696,91
	296.26%
	75.84%

	41
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
	286.020,71
	150.000,00
	142.500,00
	91.705,28
	32.06%
	64.35%

	411
	Materijalna imovina - prirodna bogatstva
	286.020,71
	
	
	91.705,28
	32.06%
	

	4111
	Zemljište
	286.020,71
	
	
	91.705,28
	32.06%
	

	42
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
	901.097,76
	3.521.804,65
	3.504.414,00
	3.001.491,53
	333.09%
	85.65%

	421
	Građevinski objekti
	570.249,03
	
	
	2.115.273,68
	370.94%
	

	4212
	Poslovni objekti
	490.572,92
	
	
	2.111.364,03
	430.39%
	

	4214
	Ostali građevinski objekti
	79.676,11
	
	
	3.909,65
	4.91%
	

	422
	Postrojenja i oprema
	17.028,04
	
	
	426.302,00
	2503.53%
	

	4221
	Uredska oprema i namještaj
	6.914,04
	
	
	13.629,39
	197.13%
	

	4223
	Oprema za održavanje i zaštitu
	9.969,00
	
	
	3.000,00
	30.09%
	

	4225
	Instrumenti i uređaji
	145,00
	
	
	1.140,80
	786.76%
	

	4227
	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
	0,00
	
	
	408.531,81
	0.0%
	

	426
	Nematerijalna proizvedena imovina
	313.820,69
	
	
	459.915,85
	146.55%
	

	4263
	Umjetnička, literarna i znanstvena djela
	41.595,01
	
	
	52.112,50
	125.29%
	

	4264
	Ostala nematerijalna proizvedena imovina
	272.225,68
	
	
	407.803,35
	149.8%
	

	45
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
	749.569,67
	3.967.368,10
	3.918.485,94
	2.644.500,10
	352.8%
	67.49%

	451
	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
	162.093,64
	
	
	1.980.142,66
	1221.6%
	

	4511
	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
	162.093,64
	
	
	1.980.142,66
	1221.6%
	

	454
	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
	587.476,03
	
	
	664.357,44
	113.09%
	

	4541
	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
	587.476,03
	
	
	664.357,44
	113.09%
	




I.II.II. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	Račun
	Opis
	Izvršenje 2024.
	Izvorni plan 2025.
	Tekući plan 2025.
	Izvršenje 2025.
	Index 2025./2024.
	Index

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6  (5/1)
	7 (5/4)

	SVEUKUPNO PRIHODI
	2.284.093,73
	7.557.014,89
	7.464.197,58
	5.184.110,00
	226,97
	68,60

	Izvor  1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	2.284.093,73
	7.557.014,89
	7.464.197,58
	5.184.110,00
	226,97
	68,60

	Izvor  1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA
	2.284.093,73
	7.557.014,89
	7.464.197,58
	5.184.110,00
	226,97
	68,60

	 SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI
	2.185.847,23
	8.774.361,75
	8.681.544,44
	6.700.285,87
	306.53%
	77.18%

	Izvor  1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	867.408,54
	5.135.087,65
	5.042.270,34
	3.533.513,13
	407.36%
	70.08%

	Izvor  1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA
	867.408,54
	5.135.087,65
	5.042.270,34
	3.533.513,13
	407.36%
	70.08%

	Izvor  4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
	1.087.352,82
	1.917.424,34
	1.917.424,34
	1.793.654,67
	164.96%
	93.55%

	Izvor  4.1. KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU
	285.268,33
	262.900,00
	262.900,00
	31.210,98
	10.94%
	11.87%

	Izvor  4.4. KOMUNALNI DOPRINOS I OSTALE KONCESIJE
	361.228,37
	812.835,16
	812.835,16
	538.947,64
	149.2%
	66.3%

	Izvor  4.5. KOMUNALNA NAKNADA
	439.332,91
	838.689,18
	838.689,18
	1.222.696,04
	278.31%
	145.79%

	Izvor  4.6. DOPRINOS ZA ŠUME,  NAK ZA NEZAK.IZGR.ZGRADE, POLJO.ZEMLJ. U
	1.523,21
	3.000,00
	3.000,00
	800,01
	52.52%
	26.67%

	Izvor  5. POMOĆI
	185.969,41
	1.623.923,69
	1.623.923,69
	1.336.808,47
	718.83%
	82.32%

	Izvor  5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PROR.  I IZVANPRO. KOR DRŽAV. I INOZ
	-
	0,00
	0,00
	13.452,74
	0.0%
	0.0%

	Izvor  5.3. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PROR I IZVANP.KOR DRŽ.PR I INOZ
	110.000,00
	272.683,82
	272.683,82
	266.415,65
	242.2%
	97.7%

	Izvor  5.4. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA
	5.000,00
	10.000,00
	10.000,00
	10.000,00
	200.0%
	100.0%

	Izvor  5.6. POMOĆI OD EU FONDOVA
	70.969,41
	1.341.239,87
	1.341.239,87
	1.046.940,08
	1475.2%
	78.06%

	Izvor  7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA
	45.116,46
	97.926,07
	97.926,07
	36.309,60
	80.48%
	37.08%

	Izvor  7.2. PRIHODI OD PRODAJE STANOVA SA STANARSKIM PRAVOM GRADA
	0,00
	56.739,17
	56.739,17
	0,00
	0.0%
	0.0%

	Izvor  7.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA
	45.116,46
	41.186,90
	41.186,90
	36.309,60
	80.48%
	88.16%





I.II.III RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
	Račun
	Opis
	Izvršenje 2024.
	Izvorni plan 2025.
	Tekući plan 2025.
	Izvršenje 2025.
	Index 2025./2024.
	Index

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6  (5/1)
	7 (5/4)

	 SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI
	2.185.847,23
	8.774.361,75
	8.681.544,44
	6.700.285,87
	306.53%
	77.18%

	Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE, PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU
	2.185.847,23
	8.774.361,75
	8.681.544,44
	6.700.285,87
	306.53%
	77.18%

	Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE, PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU
	2.185.847,23
	8.774.361,75
	8.681.544,44
	6.700.285,87
	306.53%
	77.18%

	  01 Opće javne usluge
	197.159,63
	717.063,10
	697.822,45
	652.005,71
	330.7%
	93.43%

	  011 Izvršna  i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
	197.159,63
	717.063,10
	697.822,45
	652.005,71
	330.7%
	93.43%

	  03 Javni red i sigurnost
	0,00
	26.000,00
	26.000,00
	23.000,00
	0.0%
	88.46%

	  032 Usluge protupožarne zaštite
	0,00
	26.000,00
	26.000,00
	23.000,00
	0.0%
	88.46%

	  04 Ekonomski poslovi
	246.110,67
	493.337,38
	487.287,38
	337.705,22
	137.22%
	69.3%

	  045 Promet
	87.220,00
	220.000,00
	220.000,00
	171.708,69
	196.87%
	78.05%

	  047 Ostale industrije
	158.890,67
	273.337,38
	267.287,38
	165.996,53
	104.47%
	62.1%

	  05 Zaštita okoliša
	152.267,51
	334.039,00
	332.294,50
	216.177,89
	141.97%
	65.06%

	  056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani
	152.267,51
	334.039,00
	332.294,50
	216.177,89
	141.97%
	65.06%

	  06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice
	1.034.021,36
	2.211.920,13
	2.181.171,97
	1.185.733,56
	114.67%
	54.36%

	  062 Razvoj zajednice
	286.020,71
	150.000,00
	142.500,00
	91.705,28
	32.06%
	64.35%

	  064 Ulična rasvjeta
	74.794,27
	77.835,16
	77.835,16
	76.293,13
	102.0%
	98.02%

	  066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
	673.206,38
	1.984.084,97
	1.960.836,81
	1.017.735,15
	151.18%
	51.9%

	  08 Rekreacija, kultura i religija
	110.955,15
	2.475.014,15
	2.439.680,15
	1.961.849,58
	1768.15%
	80.41%

	  081 Službe rekreacije i sporta
	7.498,75
	170.000,00
	170.000,00
	129.862,51
	1731.79%
	76.39%

	  082 Službe kulture
	103.456,40
	2.305.014,15
	2.269.680,15
	1.831.987,07
	1770.78%
	80.72%

	  09 Obrazovanje
	445.332,91
	2.460.248,82
	2.460.548,82
	2.323.813,91
	521.81%
	94.44%

	  091 Predškolsko i osnovno obrazovanje
	445.332,91
	2.460.248,82
	2.460.548,82
	2.323.813,91
	521.81%
	94.44%

	  10 Socijalna zaštita
	0,00
	56.739,17
	56.739,17
	0,00
	0.0%
	0.0%

	  106 Stanovanje
	0,00
	56.739,17
	56.739,17
	0,00
	0.0%
	0.0%



I.III. RAČUN FINANCIRANJA
I.III.I. RAČUN FINANCIRANJA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE
	Racun/Opis
	Izvršenje 2024
	Izvorni plan 2025
	Tekući plan 2025
	Izvršenje 2025

	Indeks 2/1
	Indeks 3/2

	1
	2
	3
	4
	5
	6( 5/2)
	7 (5/4)

	B. RAČUN ZADUŽIVAANJA FINANCIRANJA
	
	
	
	
	
	

	8 Primici od financijske imovine i zaduživanja
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	DIV/0
	DIV/0

	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	DIV/0
	DIV/0


I.III.II RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
	Racun/Opis
	Izvršenje 2024
	Izvorni plan 2025
	Tekući plan 2025
	Izvršenje 2025

	Indeks 2/1
	Indeks 3/2

	1
	2
	3
	4
	5
	6( 5/2)
	7 (5/4)

	B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA
	
	
	
	
	
	

	UKUPNI PRIMICI
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	DIV/0
	DIV/0

	UKUPNI IZDACI
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	DIV/0
	DIV/0

	NETO FINANCIRANJE
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	DIV/0
	DIV/0



· OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA OZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
	Tijekom proračunske godine 2025. UO za investicije ostvario je 6.700.285,87€ rashoda, što je u odnosu na 2024. god. povećanje od 206%, ali 14% od niže planiranih.
Unutar ovog upravnog odjela struktura rashoda je:
	 
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI
	6.700.285,87
	100,00%

	311
	Plaće (Bruto)
	84.743,13
	1,26%

	312
	Ostali rashodi za zaposlene
	22.035,95
	0,33%

	313
	Doprinosi na plaće
	13.982,64
	0,21%

	321
	Naknade troškova zaposlenima
	7.995,05
	0,12%

	322
	Rashodi za materijal i energiju
	4.665,86
	0,07%

	323
	Rashodi za usluge
	123.909,81
	1,85%

	329
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
	40.347,28
	0,60%

	366
	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
	7.109,70
	0,11%

	382
	Kapitalne donacije
	225.000,00
	3,36%

	383
	Kazne, penali i naknade štete
	4.852,00
	0,07%

	386
	Kapitalne pomoći
	427.947,54
	6,39%

	
	
	
	

	411
	Materijalna imovina - prirodna bogatstva
	91.705,28
	1,37%

	421
	Građevinski objekti
	2.115.273,68
	31,57%

	422
	Postrojenja i oprema
	426.302,00
	6,36%

	426
	Nematerijalna proizvedena imovina
	459.915,85
	6,86%

	451
	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
	1.980.142,66
	29,55%

	454
	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
	664.357,44
	9,92%



U ovom odjelu rashodi poslovanja čine 13,37% svih ostvarenih rashoda, dok preostalih 85,63% rashoda otpada na rashode za nabavu nefinancijske imovine.
Na klasi 3 su ostvarene kapitalne donacije vjerskim zajednicama, i kapitalne pomoći trgovačkim društvima kojima je Grad osnivač.
Najznačajniji dio rashoda se odnosi na ulaganja na građevinskim objektima (421), dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu (454), dodatna ulaganja na građevinske objekte(451), ulaganja u  nematerijalnu proizvedenu imovinu (426), postrojenja i oprema (421) te materijalnu imovinu i prirodna bogatstva (411). 
Unutar klase 4 su najzahtjevniji projekti bili gradnja Dječjeg vrtića Gornji kraj, te ulaganja u energetsku obnovu domova Jadranovo i Selce.
Sukladno Pravilniku iskazano je i trošenje sredstava prema izvorima financiranja i  prema funkcijskoj klasifikaciji.
Unutar ovog odjela nije bilo prometa na računima financiranja.
Kroz posebni dio proračuna aktivnosti i projekti su detaljno opisani.





II POSEBNI DIO
II.I. POSEBNI DIO PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI 
	Račun
	Opis
	Izvorni plan 2025.
	Tekući plan 2025.
	Izvršenje 2025.
	Index

	
	1
	3
	4
	5
	7 (5/4)

	 SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI
	8.774.361,75
	8.681.544,44
	6.700.285,87
	77.18%

	Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE, PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU
	8.774.361,75
	8.681.544,44
	6.700.285,87
	77.18%

	Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE, PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU
	8.774.361,75
	8.681.544,44
	6.700.285,87
	77.18%

	
	
	
	
	
	



II.II. POSEBNI DIO  PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE

	Organizacijska klasifikacija
	 
	 
	 
	 

	Izvori
	 
	 
	 
	 

	Projekt/Aktivnost
	VRSTA RASHODA I IZDATAKA
	Izvorni plan 2025
	Tekući plan 2025
	Izvršenje 2025
	Indeks 3/2

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	35.166.711,33
	35.166.711,33
	21.012.798,95
	59,75%

	RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE, PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU
	8.774.361,75
	8.681.544,44
	6.700.285,87
	77,18%

	GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE, PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU
	8.774.361,75
	8.681.544,44
	6.700.285,87
	77,18%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	5.135.087,65
	5.042.270,34
	3.533.513,13
	70,08%

	Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA
	5.135.087,65
	5.042.270,34
	3.533.513,13
	70,08%

	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
	1.917.424,34
	1.917.424,34
	1.793.654,67
	93,55%

	Izvor 4.1. KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU
	262.900,00
	262.900,00
	31.210,98
	11,87%

	Izvor 4.4. KOMUNALNI DOPRINOS I OSTALE KONCESIJE
	812.835,16
	812.835,16
	538.947,64
	66,30%

	Izvor 4.5. KOMUNALNA NAKNADA
	838.689,18
	838.689,18
	1.222.696,04
	145,79%

	Izvor 4.6. DOPRINOS ZA ŠUME,  NAK ZA NEZAK.IZGR.ZGRADE, POLJO.ZEMLJ. U
	3.000,00
	3.000,00
	800,01
	26,67%

	Izvor 5. POMOĆI
	1.623.923,69
	1.623.923,69
	1.336.808,47
	82,32%

	Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PROR.  I IZVANPRO. KOR DRŽAV. I INOZ
	 
	0,00
	13.452,74
	 

	Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PROR I IZVANP.KOR DRŽ.PR I INOZ
	272.683,82
	272.683,82
	266.415,65
	97,70%

	Izvor 5.4. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA
	10.000,00
	10.000,00
	10.000,00
	100,00%

	Izvor 5.6. POMOĆI OD EU FONDOVA
	1.341.239,87
	1.341.239,87
	1.046.940,08
	78,06%

	Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA
	97.926,07
	97.926,07
	36.309,60
	37,08%

	Izvor 7.2. PRIHODI OD PRODAJE STANOVA SA STANARSKIM PRAVOM GRADA
	56.739,17
	56.739,17
	0,00
	0,00%

	Izvor 7.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA
	41.186,90
	41.186,90
	36.309,60
	88,16%

	1108
	Program: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE UO  ZA  INV, PP I IMOVINU
	46.950,00
	46.950,00
	46.950,00
	100,00%

	A110801
	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE
	46.950,00
	46.950,00
	46.950,00
	100,00%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	46.950,00
	46.950,00
	46.950,00
	100,00%

	Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA
	46.950,00
	46.950,00
	46.950,00
	100,00%

	32
	Materijalni rashodi
	46.950,00
	46.950,00
	46.950,00
	100,00%

	3213
	Stručno usavršavanje zaposlenika
	
	
	570,00
	

	3221
	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
	
	
	2.021,31
	

	3233
	Usluge promidžbe i informiranja
	
	
	4.179,30
	

	3235
	Zakupnine i najamnine
	
	
	3.904,58
	

	3237
	Intelektualne i osobne usluge
	
	
	36.274,81
	

	4006
	Program: PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA - INV
	56.839,00
	56.839,00
	53.165,39
	93,54%

	T400601
	Tekući projekt: CRESCO ADRIA
	56.839,00
	56.839,00
	53.165,39
	93,54%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	15.175,00
	15.175,00
	7.285,59
	48,01%

	Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA
	15.175,00
	15.175,00
	7.285,59
	48,01%

	32
	Materijalni rashodi
	15.175,00
	15.175,00
	7.285,59
	48,01%

	3211
	Službena putovanja
	
	
	1.192,58
	

	3231
	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
	
	
	503,60
	

	3239
	Ostale usluge
	
	
	4.589,41
	

	3293
	Reprezentacija
	
	
	1.000,00
	

	Izvor 5. POMOĆI
	41.664,00
	41.664,00
	45.879,80
	110,12%

	Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PROR.  I IZVANPRO. KOR DRŽAV. I INOZ
	 
	0,00
	7.285,59
	 

	32
	Materijalni rashodi
	
	0,00
	7.285,59
	

	3239
	Ostale usluge
	
	
	7.285,59
	

	Izvor 5.6. POMOĆI OD EU FONDOVA
	41.664,00
	41.664,00
	38.594,21
	92,63%

	31
	Rashodi za zaposlene
	30.680,00
	30.680,00
	37.991,99
	123,83%

	3111
	Plaće za redovan rad
	
	
	31.735,61
	

	3121
	Ostali rashodi za zaposlene
	
	
	1.020,00
	

	3132
	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
	
	
	5.236,38
	

	32
	Materijalni rashodi
	10.984,00
	10.984,00
	602,22
	5,48%

	3212
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
	
	
	602,22
	

	1901
	Program: NAKNADE ŠTETA I POVRATI SREDSTAVA
	4.700,00
	4.900,00
	4.852,00
	99,02%

	A190101
	Aktivnost: NAKNADE ŠTETA I POVRATI SREDSTAVA
	4.700,00
	4.900,00
	4.852,00
	99,02%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	4.700,00
	4.900,00
	4.852,00
	99,02%

	Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA
	4.700,00
	4.900,00
	4.852,00
	99,02%

	38
	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći
	4.700,00
	4.900,00
	4.852,00
	99,02%

	3831
	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
	
	
	4.852,00
	

	4703
	Program: PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM
	107.000,00
	107.000,00
	105.419,78
	98,52%

	A470302
	Aktivnost: UPRAVLJANJE IMOVINOM
	107.000,00
	107.000,00
	105.419,78
	98,52%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	107.000,00
	107.000,00
	105.419,78
	98,52%

	Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA
	107.000,00
	107.000,00
	105.419,78
	98,52%

	31
	Rashodi za zaposlene
	20.000,00
	20.000,00
	19.335,95
	96,68%

	3121
	Ostali rashodi za zaposlene
	
	
	19.335,95
	

	32
	Materijalni rashodi
	87.000,00
	87.000,00
	86.083,83
	98,95%

	3232
	Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja
	
	
	5.972,50
	

	3234
	Komunalne usluge
	
	
	6.990,13
	

	3237
	Intelektualne i osobne usluge
	
	
	32.661,13
	

	3239
	Ostale usluge
	
	
	3.750,51
	

	3292
	Premije osiguranja
	
	
	24.172,68
	

	3295
	Pristojbe i naknade
	
	
	3.251,96
	

	3299
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
	
	
	9.284,92
	

	3304
	Program: KAPITALNO ULAGANJA U PREDŠKOLSKI ODGOJ - INV
	2.315.248,82
	2.315.248,82
	2.188.827,06
	94,54%

	K330401
	Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ GORNJI KRAJ
	2.275.065,00
	2.275.065,00
	2.156.436,61
	94,79%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	1.560.188,92
	1.560.188,92
	1.020.823,48
	65,43%

	Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA
	1.560.188,92
	1.560.188,92
	1.020.823,48
	65,43%

	42
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
	1.560.188,92
	1.560.188,92
	1.020.823,48
	65,43%

	4212
	Poslovni objekti
	
	
	647.537,16
	

	4227
	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
	
	
	373.286,32
	

	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
	714.876,08
	714.876,08
	1.135.613,13
	158,85%

	Izvor 4.5. KOMUNALNA NAKNADA
	714.876,08
	714.876,08
	1.135.613,13
	158,85%

	42
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
	714.876,08
	714.876,08
	1.135.613,13
	158,85%

	4212
	Poslovni objekti
	
	
	1.135.613,13
	

	K330402
	Kapitalni projekt: ZELENA OAZA DJETINJSTVA
	40.183,82
	40.183,82
	32.390,45
	80,61%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	12.500,00
	12.500,00
	10.974,80
	87,80%

	Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA
	12.500,00
	12.500,00
	10.974,80
	87,80%

	32
	Materijalni rashodi
	3.500,00
	3.500,00
	2.644,55
	75,56%

	3221
	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
	
	
	2.644,55
	

	42
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
	8.000,00
	8.000,00
	7.330,25
	91,63%

	4227
	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
	
	
	7.330,25
	

	45
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
	1.000,00
	1.000,00
	1.000,00
	100,00%

	4541
	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
	
	
	1.000,00
	

	Izvor 5. POMOĆI
	27.683,82
	27.683,82
	21.415,65
	77,36%

	Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PROR I IZVANP.KOR DRŽ.PR I INOZ
	27.683,82
	27.683,82
	21.415,65
	77,36%

	45
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
	27.683,82
	27.683,82
	21.415,65
	77,36%

	4541
	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
	
	
	21.415,65
	

	3705
	Program: KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - INV
	145.000,00
	145.300,00
	134.986,85
	92,90%

	K370504
	Kapitalni projekt: CJELODNEVNA NASTAVA
	15.000,00
	15.000,00
	12.250,00
	81,67%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	15.000,00
	15.000,00
	12.250,00
	81,67%

	Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA
	15.000,00
	15.000,00
	12.250,00
	81,67%

	42
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
	15.000,00
	15.000,00
	12.250,00
	81,67%

	4264
	Ostala nematerijalna proizvedena imovina
	
	
	12.250,00
	

	K370505
	Kapitalni projekt: UREĐENJE IGRALIŠTA OŠ V. NAZOR
	130.000,00
	130.300,00
	122.736,85
	94,20%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	35.000,00
	35.300,00
	27.736,85
	78,57%

	Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA
	35.000,00
	35.300,00
	27.736,85
	78,57%

	42
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
	5.000,00
	5.300,00
	5.250,00
	99,06%

	4264
	Ostala nematerijalna proizvedena imovina
	
	
	5.250,00
	

	45
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
	30.000,00
	30.000,00
	22.486,85
	74,96%

	4541
	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
	
	
	22.486,85
	

	Izvor 5. POMOĆI
	95.000,00
	95.000,00
	95.000,00
	100,00%

	Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PROR I IZVANP.KOR DRŽ.PR I INOZ
	95.000,00
	95.000,00
	95.000,00
	100,00%

	45
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
	95.000,00
	95.000,00
	95.000,00
	100,00%

	4541
	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
	
	
	95.000,00
	

	3803
	Program: KAPITALNA ULAGANJA U KULTURI - INV
	288.000,00
	288.000,00
	237.646,90
	82,52%

	K380301
	Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U DOM PROSVJETE SELCE
	50.000,00
	50.000,00
	0,00
	0,00%

	Izvor 5. POMOĆI
	50.000,00
	50.000,00
	0,00
	0,00%

	Izvor 5.6. POMOĆI OD EU FONDOVA
	50.000,00
	50.000,00
	0,00
	0,00%

	42
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
	25.000,00
	25.000,00
	0,00
	0,00%

	45
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
	25.000,00
	25.000,00
	0,00
	0,00%

	K380303
	Kapitalni projekt: KAPITALNA ULAGANJA U ŽUPE, VJERSKE ZAJEDNICE
	225.000,00
	225.000,00
	225.000,00
	100,00%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	225.000,00
	225.000,00
	225.000,00
	100,00%

	Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA
	225.000,00
	225.000,00
	225.000,00
	100,00%

	38
	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći
	225.000,00
	225.000,00
	225.000,00
	100,00%

	3821
	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
	
	
	225.000,00
	

	K380306
	Kapitalni projekt: KAPITALNA ULAGANJA U KULTURNA DOBRA
	13.000,00
	13.000,00
	12.646,90
	97,28%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	13.000,00
	13.000,00
	12.646,90
	97,28%

	Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA
	13.000,00
	13.000,00
	12.646,90
	97,28%

	45
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
	13.000,00
	13.000,00
	12.646,90
	97,28%

	4511
	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
	
	
	12.646,90
	

	3901
	Program: KAPITALNA ULAGANJA U SPORTU
	170.000,00
	170.000,00
	129.862,51
	76,39%

	K390101
	Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U NOGOMETNO IGRALIŠTE
	140.000,00
	140.000,00
	99.862,51
	71,33%

	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
	123.813,10
	123.813,10
	87.082,91
	70,33%

	Izvor 4.5. KOMUNALNA NAKNADA
	123.813,10
	123.813,10
	87.082,91
	70,33%

	45
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
	123.813,10
	123.813,10
	87.082,91
	70,33%

	4541
	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
	
	
	87.082,91
	

	Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA
	16.186,90
	16.186,90
	12.779,60
	78,95%

	Izvor 7.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA
	16.186,90
	16.186,90
	12.779,60
	78,95%

	45
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
	16.186,90
	16.186,90
	12.779,60
	78,95%

	4541
	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
	
	
	12.779,60
	

	K390116
	Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U POMOĆNO NOGOMETNO IGRALIŠTE
	30.000,00
	30.000,00
	30.000,00
	100,00%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	30.000,00
	30.000,00
	30.000,00
	100,00%

	Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA
	30.000,00
	30.000,00
	30.000,00
	100,00%

	38
	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći
	30.000,00
	30.000,00
	30.000,00
	100,00%

	3861
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek
	
	
	30.000,00
	

	4207
	Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
	2.189.084,97
	2.165.836,81
	1.155.193,41
	53,34%

	K420704
	Kapitalni projekt: PROJEKTIRANJE PROMETNICA I IZRADA STUDIJA
	120.000,00
	120.000,00
	63.262,50
	52,72%

	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
	120.000,00
	120.000,00
	63.262,50
	52,72%

	Izvor 4.4. KOMUNALNI DOPRINOS I OSTALE KONCESIJE
	120.000,00
	120.000,00
	63.262,50
	52,72%

	42
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
	120.000,00
	120.000,00
	63.262,50
	52,72%

	4264
	Ostala nematerijalna proizvedena imovina
	
	
	63.262,50
	

	K420707
	Kapitalni projekt: UREĐENJE PROMETNICA
	200.000,00
	200.000,00
	171.708,69
	85,85%

	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
	200.000,00
	200.000,00
	171.708,69
	85,85%

	Izvor 4.4. KOMUNALNI DOPRINOS I OSTALE KONCESIJE
	200.000,00
	200.000,00
	171.708,69
	85,85%

	45
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
	200.000,00
	200.000,00
	171.708,69
	85,85%

	4511
	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
	
	
	171.708,69
	

	K420709
	Kapitalni projekt: JAVNA RASVJETA 
	40.000,00
	40.000,00
	38.457,97
	96,14%

	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
	40.000,00
	40.000,00
	38.457,97
	96,14%

	Izvor 4.4. KOMUNALNI DOPRINOS I OSTALE KONCESIJE
	40.000,00
	40.000,00
	38.457,97
	96,14%

	45
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
	40.000,00
	40.000,00
	38.457,97
	96,14%

	4511
	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
	
	
	38.457,97
	

	K420719
	Kapitalni projekt: PROJEKTIRANJE JAVNIH POVRŠINA
	80.000,00
	80.000,00
	71.081,78
	88,85%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	80.000,00
	80.000,00
	71.081,78
	88,85%

	Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA
	80.000,00
	80.000,00
	71.081,78
	88,85%

	42
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
	80.000,00
	80.000,00
	71.081,78
	88,85%

	4264
	Ostala nematerijalna proizvedena imovina
	
	
	71.081,78
	

	K420725
	Kapitalni projekt: UREĐENJE GROBLJA
	350.000,00
	332.500,00
	257.947,54
	77,58%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	350.000,00
	332.500,00
	257.947,54
	77,58%

	Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA
	350.000,00
	332.500,00
	257.947,54
	77,58%

	38
	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći
	350.000,00
	332.500,00
	257.947,54
	77,58%

	3861
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek
	
	
	257.947,54
	

	K420732
	Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKOVA I DRUGIH POVRŠINA
	450.000,00
	450.000,00
	266.213,32
	59,16%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	30.000,00
	30.000,00
	15.000,00
	50,00%

	Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA
	30.000,00
	30.000,00
	15.000,00
	50,00%

	42
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
	15.000,00
	15.000,00
	15.000,00
	100,00%

	4227
	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
	
	
	15.000,00
	

	45
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
	15.000,00
	15.000,00
	0,00
	0,00%

	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
	395.000,00
	395.000,00
	227.683,32
	57,64%

	Izvor 4.4. KOMUNALNI DOPRINOS I OSTALE KONCESIJE
	395.000,00
	395.000,00
	227.683,32
	57,64%

	45
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
	395.000,00
	395.000,00
	227.683,32
	57,64%

	4541
	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
	
	
	227.683,32
	

	Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA
	25.000,00
	25.000,00
	23.530,00
	94,12%

	Izvor 7.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA
	25.000,00
	25.000,00
	23.530,00
	94,12%

	42
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
	25.000,00
	25.000,00
	23.530,00
	94,12%

	4227
	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
	
	
	2.280,00
	

	4264
	Ostala nematerijalna proizvedena imovina
	
	
	21.250,00
	

	K420751
	Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U PLAŽE
	150.000,00
	150.000,00
	11.350,00
	7,57%

	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
	150.000,00
	150.000,00
	11.350,00
	7,57%

	Izvor 4.1. KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU
	150.000,00
	150.000,00
	11.350,00
	7,57%

	42
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
	11.350,00
	11.350,00
	11.350,00
	100,00%

	4264
	Ostala nematerijalna proizvedena imovina
	
	
	11.350,00
	

	45
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
	138.650,00
	138.650,00
	0,00
	0,00%

	K420754
	Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U ŠTROSMAJEROVO ŠETALIŠTE
	20.000,00
	20.000,00
	0,00
	0,00%

	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
	20.000,00
	20.000,00
	0,00
	0,00%

	Izvor 4.4. KOMUNALNI DOPRINOS I OSTALE KONCESIJE
	20.000,00
	20.000,00
	0,00
	0,00%

	42
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
	20.000,00
	20.000,00
	0,00
	0,00%

	K420764
	Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U TRŽNICU U CRIKVENICI
	40.000,00
	46.800,00
	46.800,00
	100,00%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	40.000,00
	46.800,00
	46.800,00
	100,00%

	Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA
	40.000,00
	46.800,00
	46.800,00
	100,00%

	42
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
	40.000,00
	46.800,00
	46.800,00
	100,00%

	4264
	Ostala nematerijalna proizvedena imovina
	
	
	46.800,00
	

	K420767
	Kapitalni projekt: UREĐENJE  PARKA OBALA U SELCU
	57.466,72
	57.466,72
	44.298,13
	77,08%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	24.300,00
	24.300,00
	0,00
	0,00%

	Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA
	24.300,00
	24.300,00
	0,00
	0,00%

	45
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
	24.300,00
	24.300,00
	0,00
	0,00%

	Izvor 5. POMOĆI
	33.166,72
	33.166,72
	44.298,13
	133,56%

	Izvor 5.6. POMOĆI OD EU FONDOVA
	33.166,72
	33.166,72
	44.298,13
	133,56%

	45
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
	33.166,72
	33.166,72
	44.298,13
	133,56%

	4541
	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
	
	
	44.298,13
	

	K420769
	Kapitalni projekt: UREĐENJE PLAŽE U UVALI HAVIŠĆE
	42.900,00
	42.900,00
	27.250,00
	63,52%

	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
	32.900,00
	32.900,00
	17.250,00
	52,43%

	Izvor 4.1. KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU
	32.900,00
	32.900,00
	17.250,00
	52,43%

	42
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
	32.900,00
	32.900,00
	17.250,00
	52,43%

	4264
	Ostala nematerijalna proizvedena imovina
	
	
	17.250,00
	

	Izvor 5. POMOĆI
	10.000,00
	10.000,00
	10.000,00
	100,00%

	Izvor 5.4. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA
	10.000,00
	10.000,00
	10.000,00
	100,00%

	42
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
	10.000,00
	10.000,00
	10.000,00
	100,00%

	4264
	Ostala nematerijalna proizvedena imovina
	
	
	10.000,00
	

	K420770
	Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U PLAŽU KAČJAK
	230.000,00
	230.000,00
	152.610,98
	66,35%

	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
	80.000,00
	80.000,00
	2.610,98
	3,26%

	Izvor 4.1. KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU
	80.000,00
	80.000,00
	2.610,98
	3,26%

	45
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
	80.000,00
	80.000,00
	2.610,98
	3,26%

	4541
	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
	
	
	2.610,98
	

	Izvor 5. POMOĆI
	150.000,00
	150.000,00
	150.000,00
	100,00%

	Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PROR I IZVANP.KOR DRŽ.PR I INOZ
	150.000,00
	150.000,00
	150.000,00
	100,00%

	45
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
	150.000,00
	150.000,00
	150.000,00
	100,00%

	4541
	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
	
	
	150.000,00
	

	K420771
	Kapitalni projekt: UREĐENJE PRILAZA LUKOBRANU
	363.718,25
	351.170,09
	0,00
	0,00%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	250.963,25
	238.415,09
	0,00
	0,00%

	Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA
	250.963,25
	238.415,09
	0,00
	0,00%

	45
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
	250.963,25
	238.415,09
	0,00
	0,00%

	Izvor 5. POMOĆI
	112.755,00
	112.755,00
	0,00
	0,00%

	Izvor 5.6. POMOĆI OD EU FONDOVA
	112.755,00
	112.755,00
	0,00
	0,00%

	45
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
	112.755,00
	112.755,00
	0,00
	0,00%

	K420775
	Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U TRG U DRAMLJU
	20.000,00
	20.000,00
	1.150,00
	5,75%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	20.000,00
	20.000,00
	1.150,00
	5,75%

	Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA
	20.000,00
	20.000,00
	1.150,00
	5,75%

	42
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
	20.000,00
	20.000,00
	1.150,00
	5,75%

	4264
	Ostala nematerijalna proizvedena imovina
	
	
	1.150,00
	

	K420777
	Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKA PALIH ZA DOMOVINU
	25.000,00
	25.000,00
	3.062,50
	12,25%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	25.000,00
	25.000,00
	3.062,50
	12,25%

	Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA
	25.000,00
	25.000,00
	3.062,50
	12,25%

	42
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
	25.000,00
	25.000,00
	3.062,50
	12,25%

	4264
	Ostala nematerijalna proizvedena imovina
	
	
	3.062,50
	

	4301
	Program: KAPITALNA ULAGANJA MJESNIH ODBORA
	37.835,16
	37.835,16
	37.835,16
	100,00%

	K430104
	Kapitalni projekt: PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE MO
	37.835,16
	37.835,16
	37.835,16
	100,00%

	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
	37.835,16
	37.835,16
	37.835,16
	100,00%

	Izvor 4.4. KOMUNALNI DOPRINOS I OSTALE KONCESIJE
	37.835,16
	37.835,16
	37.835,16
	100,00%

	45
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
	37.835,16
	37.835,16
	37.835,16
	100,00%

	4511
	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
	
	
	37.835,16
	

	4401
	Program: KAPITALNO ULAGANJE U PROSTORNO PLANSKU I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU
	375.537,38
	367.742,88
	242.902,78
	66,05%

	K440101
	Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U STUDIJE
	45.000,00
	45.000,00
	41.989,14
	93,31%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	45.000,00
	45.000,00
	41.989,14
	93,31%

	Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA
	45.000,00
	45.000,00
	41.989,14
	93,31%

	42
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
	45.000,00
	45.000,00
	41.989,14
	93,31%

	4264
	Ostala nematerijalna proizvedena imovina
	
	
	41.989,14
	

	K440102
	Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U SUO
	4.500,00
	4.500,00
	4.250,00
	94,44%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	4.500,00
	4.500,00
	4.250,00
	94,44%

	Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA
	4.500,00
	4.500,00
	4.250,00
	94,44%

	42
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
	4.500,00
	4.500,00
	4.250,00
	94,44%

	4264
	Ostala nematerijalna proizvedena imovina
	
	
	4.250,00
	

	K440103
	Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U UPU, DPU, PPU
	72.837,38
	72.837,38
	52.112,50
	71,55%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	21.837,38
	21.837,38
	3.312,49
	15,17%

	Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA
	21.837,38
	21.837,38
	3.312,49
	15,17%

	42
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
	21.837,38
	21.837,38
	3.312,49
	15,17%

	4263
	Umjetnička, literarna i znanstvena djela
	
	
	3.312,49
	

	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
	3.000,00
	3.000,00
	800,01
	26,67%

	Izvor 4.6. DOPRINOS ZA ŠUME,  NAK ZA NEZAK.IZGR.ZGRADE, POLJO.ZEMLJ. U
	3.000,00
	3.000,00
	800,01
	26,67%

	42
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
	3.000,00
	3.000,00
	800,01
	26,67%

	4263
	Umjetnička, literarna i znanstvena djela
	
	
	800,01
	

	Izvor 5. POMOĆI
	48.000,00
	48.000,00
	48.000,00
	100,00%

	Izvor 5.6. POMOĆI OD EU FONDOVA
	48.000,00
	48.000,00
	48.000,00
	100,00%

	42
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
	48.000,00
	48.000,00
	48.000,00
	100,00%

	4263
	Umjetnička, literarna i znanstvena djela
	
	
	48.000,00
	

	K440104
	Kapitalni projekt: KATASTARSKA IZMJERA SELCA I JADRANOVA
	80.000,00
	77.450,00
	26.692,13
	34,46%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	80.000,00
	77.450,00
	26.692,13
	34,46%

	Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA
	80.000,00
	77.450,00
	26.692,13
	34,46%

	36
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
	29.000,00
	29.000,00
	7.109,70
	24,52%

	3661
	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
	
	
	7.109,70
	

	42
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
	51.000,00
	48.450,00
	19.582,43
	40,42%

	4264
	Ostala nematerijalna proizvedena imovina
	
	
	19.582,43
	

	K440105
	Kapitalni projekt: ARHITEKTONSKO URBANISTIČKI PROJEKTI
	70.000,00
	66.500,00
	40.375,00
	60,71%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	70.000,00
	66.500,00
	40.375,00
	60,71%

	Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA
	70.000,00
	66.500,00
	40.375,00
	60,71%

	42
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
	70.000,00
	66.500,00
	40.375,00
	60,71%

	4264
	Ostala nematerijalna proizvedena imovina
	
	
	40.375,00
	

	K440107
	Kapitalni projekt: DOKUMENTACIJA - LEGALIZACIJA
	1.000,00
	1.000,00
	577,76
	57,78%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	1.000,00
	1.000,00
	577,76
	57,78%

	Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA
	1.000,00
	1.000,00
	577,76
	57,78%

	45
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
	1.000,00
	1.000,00
	577,76
	57,78%

	4511
	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
	
	
	577,76
	

	K440109
	Kapitalni projekt: ReMED
	102.200,00
	100.455,50
	76.906,25
	76,56%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	46.200,00
	44.455,50
	6.167,14
	13,87%

	Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA
	46.200,00
	44.455,50
	6.167,14
	13,87%

	32
	Materijalni rashodi
	46.200,00
	44.455,50
	6.167,14
	13,87%

	3211
	Službena putovanja
	
	
	4.492,07
	

	3293
	Reprezentacija
	
	
	1.675,07
	

	Izvor 5. POMOĆI
	56.000,00
	56.000,00
	70.739,11
	126,32%

	Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PROR.  I IZVANPRO. KOR DRŽAV. I INOZ
	 
	0,00
	6.167,15
	 

	32
	Materijalni rashodi
	
	0,00
	6.167,15
	

	3239
	Ostale usluge
	
	
	5.204,50
	

	3293
	Reprezentacija
	
	
	962,65
	

	Izvor 5.6. POMOĆI OD EU FONDOVA
	56.000,00
	56.000,00
	64.571,96
	115,31%

	31
	Rashodi za zaposlene
	50.260,00
	50.260,00
	63.433,78
	126,21%

	3111
	Plaće za redovan rad
	
	
	53.007,52
	

	3121
	Ostali rashodi za zaposlene
	
	
	1.680,00
	

	3132
	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
	
	
	8.746,26
	

	32
	Materijalni rashodi
	5.740,00
	5.740,00
	1.138,18
	19,83%

	3212
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
	
	
	1.138,18
	

	4502
	Program: STJECANJE OSTALE IMOVINE
	150.000,00
	142.500,00
	91.705,28
	64,35%

	K450201
	Kapitalni projekt: STJECANJE OSTALE IMOVINE
	150.000,00
	142.500,00
	91.705,28
	64,35%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	150.000,00
	142.500,00
	91.705,28
	64,35%

	Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA
	150.000,00
	142.500,00
	91.705,28
	64,35%

	41
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
	150.000,00
	142.500,00
	91.705,28
	64,35%

	4111
	Zemljište
	
	
	91.705,28
	

	4803
	Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA VATROGASNU ZAŠTITU - INV
	26.000,00
	26.000,00
	23.000,00
	88,46%

	K480301
	Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U VATROGASNI DOM
	26.000,00
	26.000,00
	23.000,00
	88,46%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	26.000,00
	26.000,00
	23.000,00
	88,46%

	Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA
	26.000,00
	26.000,00
	23.000,00
	88,46%

	42
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
	26.000,00
	26.000,00
	23.000,00
	88,46%

	4264
	Ostala nematerijalna proizvedena imovina
	
	
	23.000,00
	

	4903
	Program: KAPITALNO ULAGANJE U IMOVINU ZA RAD JLS
	733.413,10
	713.972,45
	630.754,83
	88,34%

	K490301
	Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U IMOVINU ZA RAD JLS
	29.600,00
	29.600,00
	26.570,19
	89,76%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	29.600,00
	29.600,00
	26.570,19
	89,76%

	Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA
	29.600,00
	29.600,00
	26.570,19
	89,76%

	42
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
	29.600,00
	29.600,00
	26.570,19
	89,76%

	4221
	Uredska oprema i namještaj
	
	
	13.629,39
	

	4223
	Oprema za održavanje i zaštitu
	
	
	3.000,00
	

	4225
	Instrumenti i uređaji
	
	
	1.140,80
	

	4227
	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
	
	
	8.800,00
	

	K490303
	Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJA ZGRADA KOTORSKA
	528.813,10
	509.372,45
	468.213,74
	91,92%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	528.813,10
	509.372,45
	468.213,74
	91,92%

	Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA
	528.813,10
	509.372,45
	468.213,74
	91,92%

	38
	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći
	140.000,00
	140.000,00
	140.000,00
	100,00%

	3861
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek
	
	
	140.000,00
	

	42
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
	388.813,10
	369.372,45
	328.213,74
	88,86%

	4212
	Poslovni objekti
	
	
	328.213,74
	

	K490304
	Kapitalni projekt: KOMPLEKS MO ZAPAD
	150.000,00
	150.000,00
	132.061,25
	88,04%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	150.000,00
	150.000,00
	132.061,25
	88,04%

	Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA
	150.000,00
	150.000,00
	132.061,25
	88,04%

	45
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
	150.000,00
	150.000,00
	132.061,25
	88,04%

	4511
	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
	
	
	132.061,25
	

	K490305
	Kapitalni projekt: NOVI PRIKLJUČCI STRUJE I VODE
	25.000,00
	25.000,00
	3.909,65
	15,64%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	25.000,00
	25.000,00
	3.909,65
	15,64%

	Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA
	25.000,00
	25.000,00
	3.909,65
	15,64%

	42
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
	25.000,00
	25.000,00
	3.909,65
	15,64%

	4214
	Ostali građevinski objekti
	
	
	3.909,65
	

	5103
	Program: KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI - INV
	56.739,17
	56.739,17
	0,00
	0,00%

	K510301
	Kapitalni projekt: STANOVI ZA SOCIJALNO UGROŽENE
	56.739,17
	56.739,17
	0,00
	0,00%

	Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA
	56.739,17
	56.739,17
	0,00
	0,00%

	Izvor 7.2. PRIHODI OD PRODAJE STANOVA SA STANARSKIM PRAVOM GRADA
	56.739,17
	56.739,17
	0,00
	0,00%

	42
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
	56.739,17
	56.739,17
	0,00
	0,00%

	5201
	Program: KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST
	2.072.014,15
	2.036.680,15
	1.617.183,92
	79,40%

	K520101
	Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST
	55.000,00
	55.000,00
	22.843,75
	41,53%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	55.000,00
	55.000,00
	22.843,75
	41,53%

	Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA
	55.000,00
	55.000,00
	22.843,75
	41,53%

	32
	Materijalni rashodi
	40.000,00
	40.000,00
	12.593,75
	31,48%

	3239
	Ostale usluge
	
	
	12.593,75
	

	42
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
	15.000,00
	15.000,00
	10.250,00
	68,33%

	4264
	Ostala nematerijalna proizvedena imovina
	
	
	10.250,00
	

	K520108
	Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST DOMA PROSVJETE
	834.027,59
	834.027,59
	502.711,52
	60,28%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	283.680,00
	283.680,00
	100.542,30
	35,44%

	Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA
	283.680,00
	283.680,00
	100.542,30
	35,44%

	42
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
	3.000,00
	3.000,00
	0,00
	0,00%

	45
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
	280.680,00
	280.680,00
	100.542,30
	35,82%

	4511
	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
	
	
	100.542,30
	

	Izvor 5. POMOĆI
	550.347,59
	550.347,59
	402.169,22
	73,08%

	Izvor 5.6. POMOĆI OD EU FONDOVA
	550.347,59
	550.347,59
	402.169,22
	73,08%

	45
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
	550.347,59
	550.347,59
	402.169,22
	73,08%

	4511
	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
	
	
	402.169,22
	

	K520109
	Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJA U ENERG.UČINKOVITOST DOMA KULTURE U JADRANOVU
	1.182.986,56
	1.147.652,56
	1.091.628,65
	95,12%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	733.680,00
	698.346,00
	642.322,09
	91,98%

	Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA
	733.680,00
	698.346,00
	642.322,09
	91,98%

	42
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
	7.000,00
	8.000,00
	7.485,24
	93,57%

	4227
	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
	
	
	1.835,24
	

	4264
	Ostala nematerijalna proizvedena imovina
	
	
	5.650,00
	

	45
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
	726.680,00
	690.346,00
	634.836,85
	91,96%

	4511
	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
	
	
	634.836,85
	

	Izvor 5. POMOĆI
	449.306,56
	449.306,56
	449.306,56
	100,00%

	Izvor 5.6. POMOĆI OD EU FONDOVA
	449.306,56
	449.306,56
	449.306,56
	100,00%

	45
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
	449.306,56
	449.306,56
	449.306,56
	100,00%

	4511
	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
	
	
	449.306,56
	



PROGRAMI
	Račun
	Opis
	Izvršenje 2024.
	Izvorni plan 2025.
	Tekući plan 2025.
	Izvršenje 2025.
	Index 2025./2024./2025.
	Index

	 SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI
	2.185.847,23
	8.774.361,75
	8.681.544,44
	6.700.285,87
	306.53%
	77.18%

	Razdjel005 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE, PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU
	2.185.847,23
	8.774.361,75
	8.681.544,44
	6.700.285,87
	306.53%
	77.18%

	Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE, PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU
	2.185.847,23
	8.774.361,75
	8.681.544,44
	6.700.285,87
	306.53%
	77.18%

	Program 1108 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE UO  ZA  INV, PP I IMOVINU
	39.969,11
	46.950,00
	46.950,00
	46.950,00
	117.47%
	100.0%

	Program 4006 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA - INV
	22.500,83
	56.839,00
	56.839,00
	53.165,39
	236.28%
	93.54%

	Program 1901 NAKNADE ŠTETA I POVRATI SREDSTAVA
	0,00
	4.700,00
	4.900,00
	4.852,00
	0.0%
	99.02%

	Program 4703 PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM
	68.922,47
	107.000,00
	107.000,00
	105.419,78
	152.95%
	98.52%

	Program 3304 KAPITALNO ULAGANJA U PREDŠKOLSKI ODGOJ - INV
	445.332,91
	2.315.248,82
	2.315.248,82
	2.188.827,06
	491.5%
	94.54%

	Program 3705 KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - INV
	0,00
	145.000,00
	145.300,00
	134.986,85
	0.0%
	92.9%

	Program 3803 KAPITALNA ULAGANJA U KULTURI - INV
	103.456,40
	288.000,00
	288.000,00
	237.646,90
	229.71%
	82.52%

	Program 3901 KAPITALNA ULAGANJA U SPORTU
	7.498,75
	170.000,00
	170.000,00
	129.862,51
	1731.79%
	76.39%

	Program 4207 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
	850.139,31
	2.189.084,97
	2.165.836,81
	1.155.193,41
	135.88%
	53.34%

	Program 4301 KAPITALNA ULAGANJA MJESNIH ODBORA
	42.736,63
	37.835,16
	37.835,16
	37.835,16
	88.53%
	100.0%

	Program 4401 KAPITALNO ULAGANJE U PROSTORNO PLANSKU I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU
	214.157,35
	375.537,38
	367.742,88
	242.902,78
	113.42%
	66.05%

	Program 4502 STJECANJE OSTALE IMOVINE
	286.020,71
	150.000,00
	142.500,00
	91.705,28
	32.06%
	64.35%

	Program 4803 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA VATROGASNU ZAŠTITU - INV
	0,00
	26.000,00
	26.000,00
	23.000,00
	0.0%
	88.46%

	Program 4903 KAPITALNO ULAGANJE U IMOVINU ZA RAD JLS
	102.612,76
	733.413,10
	713.972,45
	630.754,83
	614.69%
	88.34%

	Program 5103 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI - INV
	0,00
	56.739,17
	56.739,17
	0,00
	0.0%
	0.0%

	Program 5201 KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST
	2.500,00
	2.072.014,15
	2.036.680,15
	1.617.183,92
	64687.36%
	79.4%




· OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

	PROGRAM 1108 – ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE UO ZA INVESTICIJE, PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU


	Opis programa, svrha programa:
Svrha ovog programa  je osiguravanje redovitog i nesmetanog  funkcioniranja Upravnog odjela za investicije, prostorno uređenje i imovinu u smislu pružanja učinkovite usluge građanima. Da se to postigne potrebno je kontinuirano educirati službenike, obzirom na česte promjene zakona, a također je potrebno ulaganje u nove tehnologije koje omogućavaju brži i učinkovitiji rad kako na terenu tako i u uredu. Dio usluge odnosi se na poslove vezane uz ugovaranje pretežito pravnih usluga specijaliziranih odvjetničkih ureda pri provođenju procedura i sudskih postupaka. Također temeljem preuzetih obveza Grad je u obvezi pomoći u postupku Izlaganja katastra i obnove zemljišnih knjiga k.o. Selce u vidu rada jedne osobe temeljem Ugovora o djelu pri sudskom povjerenstvu. 



	Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.
Cilj je osigurati nesmetani rad i efikasnost rada, a samim time poboljšati kvalitetu usluga uprave i učinkovitost iste.

	Pokazatelj učinka
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost
2024

	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027
	Ostvarena vrijednost 2025 

	Broj sklopljenih ugovora o djelu radi osiguranja obavljanja djelatnosti Grada i riješenih sudskih postupaka
	Sudjelovanje u svim sudskim postupcima vezanim uz funkcioniranje uprave
	


kom
	


3
	


Eviden
cije
	


3
	


2
	


2
	


3






· Izvršenje programa

	 NAZIV PROGRAMA
	Plan 2025.
	Izvršenje 01.01.-31.12.25.
	Indeks
Izvršenje/Plan

	
	
	
	

	PROGRAM 1108 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  UO ZA INVESTICIJE, PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU
	46.950,00
	46.950,00
	
100,00

	Aktivnost A110801 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE
	46.950,00
	46,950,00
	
100,00



	 Aktivnost A110801 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
- Zakon o proračunu 
- Zakon o službenicima i namještenicima u  lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
- Zakon o javnoj nabavi 
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti 
- Uredba o klasifikaciji radnih mjesta  u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Statut  Grada Crikvenice

	Obrazloženje aktivnosti
Aktivnost – redovna djelatnost odjela ima zadatak da osigura učinkovito obavljanje službeničkih zadaća definiranih Pravilnikom o unutarnjem redu, na način da osigura edukaciju službenika kroz seminare i savjetovanja, te nabavu stručne literature. Unutar aktivnosti su i poslovi vezani uz odvjetničke usluge i druge usluge vanjskih stručnjaka koji daju stručnu pomoć kod funkcioniranja uprave.

	Obrazloženje izvršenja aktivnosti
U izvještajnom razdoblju naplaćene su usluge odvjetnika prema sklopljenim ugovorima, ugovora o djelu za postupak izlaganja katastra i obnove zemljišnih knjiga k.o. Selce, usluge objave oglašavanja u tisku, usluge odvjetnika u skladu sa sklopljenim ugovorima i sl.


	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2024.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost
2025

	Broj sklopljenih ugovora radi osiguranja obavljanja djelatnosti Grada
	Pokazatelj se odnosi na broj uspješno sklopljenih ugovora u cilju učinkovitog i nesmetanog rada Gradske uprave
	Broj ugovora
	15
	
Plan nabave
Evidencija 

	15
	15
	15
	


15




	
	PROGRAM 4006 – PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA-INV


	
Opis programa, svrha programa: Svrha ovog programa je uključivanje Grada Crikvenice u projekte i programe prilagodbe planiranja na način da se razvijaju u skladu sa dostupnim znanjem o klimi. Namjera je razmijeniti i usvojiti kroz projekt prakse za praćenje, upravljanje, ublažavanje i potporu prilagodbe utjecajima klimatskih promjena, pomoći u razvoju modela urbane otpornosti na klimatske promjene, prije svega za potrebe planiranja, testirati moguće modele, promicati aktivnosti umrežavanja i razmjene podataka kako bi se definirali zajednički pokazatelji i poboljšala upotrebljivost postojećih dokumenata i podataka.



	
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.
Cilj je aktivno sudjelovati na razvoju projekta u narednom periodu.

	Pokazatelj učinka
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost
2024

	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost
2025

	Broj pokrenutih aktivnosti po uključivanju u projekt
	Izrada pametnih, zelenih projekata i projekata digitalizacije
	kom
	1
	Evidencije
	3
	2
	2
	

2





· Izvršenje programa

	 NAZIV PROGRAMA
	Plan 2025.
	Izvršenje 01.01.-31.12.25.
	
Indeks
Izvršenje/Plan

	
	
	
	

	PROGRAM 4006 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA-INV
	56.839,00
	53.165,39
	93,54

	Tekući projekt T400601
CRESCO ADRIA
	56.839,00
	53.165,39
	93,54



	Tekući projekt T400601 CRESCO ADRIA

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
- Zakon o proračunu 
- Zakon o prostornom uređenju
- Zakon o zaštiti okoliša


	Obrazloženje aktivnosti
Tekući projekt - Grad Crikvenica je u aktivan u projektu CRESCO ADRIA.
To je jedan od projekata kojima je cilj adekvatni odgovor na klimatske promjene i zaštitu okoliša.
Ove aktivnosti i mjere prilagodbe klimatskim promjenama sa prioritetima sadržani su u Strategiji razvoja Grada, koja je donesena za razdoblje do 2030.godine. U svim izrađenim studijama je odgovor na klimatske promjene i zaštita okoliša prioritet. Fokus će biti na pametnim, zelenim i projektima digitalizacije.

	Obrazloženje izvršenja aktivnosti
Aktivno sudjelovanje članova tima na svim segmentima razvoja projekta.

	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj učinka
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2024.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost
2025

	Stvaranje učinkovitih rješenja za prilagodbu klimatskim promjenama i zaštitu obalnog područja
	Pokazatelj se odnosi na broj uspješno realiziranih projekata
	Broj projekata
	2
	
Plan nabave
Evidencija 

	4
	5
	6
	


3







	Program 1901-NAKNADE ŠTETA I POVRATI SREDSTAVA 



	Opis programa, svrha programa:

Svrha ovog programa je osiguravanje redovitog i nesmetanog funkcioniranja Upravnog odjela za investicije, prostorno uređenje i imovinu u smislu pružanja učinkovite usluge građanima. Naime, Grad je u obvezi osigurati sredstva za eventualnu naknadu štete prema trećim osobama i to su uglavnom štete proizašle na javnim površinama i utemeljene na sudskim presudama ili nagodbama. Pravna osnova je naša odgovornost kao upravitelja tih površina. Osim toga šteta može biti prouzročena našim djelovanjem i postupcima, gdje se može javiti i obveza vraćanja sredstava sa kamatama i troškovima eventualnih postupaka.  



	Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.
Cilj je osigurati nesmetani rad i efikasnost rada, a samim time poboljšati kvalitetu usluga uprave i učinkovitost iste.

	Pokazatelj učinka
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost
2024

	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost
2025

	Broj riješenih postupaka
	
Isplate naknada šteta

	kom
	0
	Evidencije
	1
	1
	1
	

1







· Izvršenje programa

	 NAZIV PROGRAMA
	Plan 2025.
	
Izvršenje 01.01.-31.12.25.
	Indeks
Izvršenje/Plan

	
	
	
	

	PROGRAM 1901 NAKNADE ŠETA I POVRATI SREDSTAVA
	4.900,00
	4.852,00
	
99,02

	Aktivnost A190101 NAKNADE ŠTETA I POVRATI SREDSTAVA
	4.900,00
	4.852,00
	
99,02



	 Aktivnost A190101 NAKNADE ŠTETA I POVRATI SREDSTAVA

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
- Zakon o obveznim odnosima
- Zakon o parničnom postupku
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
- Zakon o proračunu 
- Zakon o službenicima i namještenicima u  lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
- Zakon o javnoj nabavi 
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti 
- Uredba o klasifikaciji radnih mjesta  u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Statut  Grada Crikvenice

	Obrazloženje aktivnosti
Aktivnost se odnosi na eventualnu naknadu štete prema trećim osobama i to su uglavnom štete proizašle na javnim površinama i utemeljene na sudskim presudama ili nagodbama.

	Obrazloženje izvršenja aktivnosti
Na razini programa su sredstva isplaćena sukladno presudama i nagodbama.

	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost
2024 
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvaren
vrijednost
2025
	

	Broj isplaćenih naknada
	Pokazatelj se odnosi na broj isplaćenih naknada 
	kom
	0
	
Evidencije

	
	1
	1
	        1
	






PROGRAM 4703 – PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM


	Opis programa, svrha programa:
Program upravljanja imovinom sastoji se od dvije aktivnosti i to upravljanja imovinom i naknade za oduzetu imovinu.  
Programom se planiraju rashodi za troškove pričuve, usluge vještačenja, osiguranja imovine i zaposlenika, troškove administrativnih pristojbi, sudskih i javnobilježničkih pristojbi. U izvršavanju programa isplate naknade za izvlaštenju/oduzetu imovinu učinkovitost se postiže neposrednim razgovorima s fizičkim i pravnim osobama u čijem vlasništvu su nekretnine, procjenama vrijednosti nekretnina, postizanje nagodbi u pregovorima. Planirani iznos vezan je za obveze stvorene u ranijim godinama.    

	
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.
Cilj: Sredstva planirana u ovom programu nužna su za funkcioniranje jedinice lokalne samouprave koja kroz upravljanje imovinom neizostavno ima troškova koji su opisani u programu. Cilj je što učinkovitije upravljati imovinom pa tako i planiranim sredstvima.
	Pokazatelj učinka
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost
2025.

	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ciljana vrijednost za 2028.
	Ostvarena vrijednost
2025

	Osiguranje kompletne imovine grada i osiguranje zaposlenika
	Osiguranje provođenja sigurnosti imovine i zaposlenika. 
	kom
	15
	Evidencije
	18
	19
	19
	

18






· Izvršenje programa

	 NAZIV PROGRAMA
	Plan 2025.
	Izvršenje 01.01.-31.12.25.
	Indeks
Izvršenje/Plan

	
	
	
	

	PROGRAM 4703 PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM
	107.000,00
	105.419,78
	
98,52

	Aktivnost A470302 UPRAVLJANJE IMOVINOM
	107.000,00
	105.419,78
	98,52



	Aktivnost A470302 - UPRAVLJANJE IMOVINOM

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
- Zakon o vlasništvu i drugima stvarnim pravima, 
- Zakon o izvlaštenju, 
- Zakon o sudskim pristojbama, 

	Obrazloženje aktivnosti
Sredstva planirana u ovom programu nužna su za funkcioniranje jedinice lokalne samouprave koja kroz upravljanje imovinom neizostavno ima troškova koji su opisani u programu. Cilj je što učinkovitije upravljati imovinom pa tako i planiranim sredstvima.
Dosadašnje iskustvo sa osiguranjem pokazalo je zavidnu razinu uspješnosti.  
Programom se planiraju rashodi koji ovise o više faktora, mogućnost postizanja nagodbe, procjena vrijednosti zemljišta, donošenje rješenja nadležnog tijela, žalba, drugostupanjska konačna odluka i drugog  te je stoga pokazatelj uspješnosti teško iskazati.

	Obrazloženje izvršenja aktivnosti
U izvještajnom razdoblju naplaćene su redovite usluge pričuve, premije osiguranja vozila, imovine i zaposlenih sukladno sklopljenim ugovorima, te dospjele sudske i javnobilježničke pristojbe.


		Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2024.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost
2025

	Broj provedenih nabava radi osiguranja obavljanja djelatnosti Grada
	Pokazatelj se odnosi na broj uspješno provedenih nabava u cilju učinkovitog i nesmetanog rada Gradske uprave
	Broj nabava
	2
	Plan nabave 
	2
	1
	1
	


2












	PROGRAM 3304 – KAPITALNO ULAGANJE U PREDŠKOLSKI ODGOJ - INV


	
Opis programa, svrha programa:
Program se sastoji od radova na projektu izgradnje novog područnog dječjeg vrtića u Gornjem kraju, i to od izrade kompletne projektne dokumentacije, ishođenja potrebnih dozvola te provedbe javne nabave i izgradnje objekta.
Svrha ovog programa je da se poboljšava infrastruktura i odgojno-obrazovni standard za potrebe stanovnika grada, te polaznika i zaposlenika vrtića. 
U objektu je predviđeno pet skupina, vrtićke i jasličke, sa svim ostalim prostorima za funkcioniranje takve ustanove.


	
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.
Cilj projekta je izgradnja novog područnog vrtića u Gornjem kraju, Crikvenica, koji će doprinijeti uravnoteženom razvoju svih dijelova grada po pitanju boravka djece u vrtiću.

	Pokazatelj učinka
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost
2024

	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost 2025

	Smanjenje broja djece na listama čekanja 
	Povećanje kapaciteta i povećanje kvalitete boravka u vrtiću
	Broj djece
	314
	Evidencija
	365
	370
	370
	

314






· Izvršenje programa
	 NAZIV PROGRAMA
	Plan 2025.
	Izvršenje 01.01.-31.12.25.
	Indeks
Izvršenje/Plan

	
	
	
	

	PROGRAM 3304 KAPITALNO ULAGANJE U PREDŠKOLSKI ODGOJ - INV
	2.315.248,82
	2.188.827,06
	94,54

	Kapitalni projekt K330401 KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ U GORNJI KRAJ
	2.275.065,00
	2.156.436,61
	94,79

	Kapitalni projekt K330402 ZELENA OAZA DJETINJSTVA
	40.183,82
	32.390,45
	80,61



	Kapitalni projekt K330307-KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ GORNJI KRAJ

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
· Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi
· Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe

	Obrazloženje kapitalnog projekta

Projekt obuhvaća sve radove na izgradnji i opremanju zgrade područnog vrtića u Gornjem kraju temeljem ishođene dokumentacije za građenje. Planiran je dovršetak radova u 2025. godini. 
Po provedenoj javnoj nabavi započeti su radovi koji se financiraju iz Gradskog proračuna, za izgradnju i opremanje objekta.

	Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta
U izvještajnom razdoblju nastavljeni su građevinski radovi i opremanje objekta do potpune funkcionalnosti za upis djece.    

	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2024.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost
2025

	U potpunosti pripremljena dokumentacija za sufinanciranje
	Dodatno poboljšanje uvjeta i povećanje kapaciteta ustanove, te dovršetak radova na objektu.
	%
	


30
	


Evidencije
	


100
	


100
	


100
	


100
	




	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2024.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost
2025

	Zadovoljstvo korisnika uslugom predškolskog odgoja
	Dodatno poboljšanje uvjeta i povećanje kapaciteta ustanove
	Broj vrtićke djece
	
0
	
evidencije
	
0
	
84
	
84
	
0



	
Kapitalni projekt K330402 – ZELENA OAZA DJETINJSTVA

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
· Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi
· Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe
· Zakon o javnoj nabavi

	Obrazloženje kapitalnog projekta
Zelena oaza djetinjstva je naziv nacionalnog programa iz kojega su isplaćena bespovratna sredstva Ministarstva demografije, odnosi se na unaprjeđenje materijalnih uvjeta u vrtićima. U ovom projektu prijavljen je DV Radost, područni vrtić Selce. Kroz program je uređena hortikultura i igralište u dvorištu vrtića, nabavljena su nova igrala i slikovnice za djecu.

	Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta
Projekt je u cijelosti proveden.


	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost
2024 
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost
2025

	Zadovoljstvo korisnika uslugom školskog odgoja
	Dodatno poboljšanje uvjeta i povećanje kapaciteta ustanove
	Broj djece u vrtiću
	

25
	

evidencije
	

25
	

30
	

30
	

25




	
PROGRAM 3705 – KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE


	Opis programa, svrha programa:
Projekt obuhvaća izradu projektne dokumentacije za potrebe projekta cjelodnevnih škola i ishođenje dokumentacije za građenje, u skladu sa natječajem Ministarstva znanosti i obrazovanja „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“, a koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.
Namjera je dograditi OŠ Zvonka Cara, za osiguranje jednosmjenskog rada, zatim OŠ Vladimira Nazora za poboljšanje uvjeta rada u kabinetima i izgradnju kuhinje, PŠ Vladimira Nazora u Dramlju za formiranje još jedne učionice, te preispitivanje izgradnje zatvorene dvorane uz PŠ Zvonka Cara u Selcu.
Kroz ovaj program uređeno je školsko igralište kod OŠ V.Nazora, uz prijavljeno sufinanciranje,

	Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.
Cilj projekta je prijava više projekata na raspisani natječaj, te pokretanje investicije u odgojno-obrazovnom sustavu, odnosno rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole koja će omogućit da  učenici osnovnih škola pohađaju nastavu u jednoj smjeni. Ovim će se infrastrukturnim ulaganjem osigurati bolji uvjeti za učenje i poučavanje.

	Pokazatelj učinka
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost
2024
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost
2025

	Postotak djece koja pohađaju osnovnu školu u jednoj smjeni 
	Povećanje kapaciteta škola, sa prehranom djece 
	%
	50
	Evidencija
	60
	100
	100
	

50






· Izvršenje programa
	 NAZIV PROGRAMA
	Plan 2025.
	Izvršenje 01.01.-31.12.25.
	

Indeks
Izvršenje/Plan

	
	
	
	

	PROGRAM 3705 KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
	145.300,00
	134.986,85
	
92,90

	Kapitalni projekt K370504 CJELODNEVNA NASTAVA
	15.000,00
	12.250,00
	
81,67

	Kapitalni projekt K370505 UREĐENJE IGRALIŠTA OŠ V.NAZOR
	130.300,00
	122.736,85
	
94,20






	Kapitalni projekt K370504 – CJELODNEVNA NASTAVA

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
· Državni pedagoški standard
· Zakon o javnoj nabavi

	Obrazloženje kapitalnog projekta
Projekt obuhvaća izradu projektne dokumentacije za potrebe projekta cjelodnevnih škola i ishođenje dokumentacije za građenje, u skladu sa natječajem Ministarstva znanosti i obrazovanja „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“, a koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.
Namjera je dograditi OŠ Zvonka Cara, za osiguranje jednosmjenskog rada, zatim OŠ Vladimira Nazora za poboljšanje uvjeta rada u kabinetima i izgradnju kuhinje, PŠ Vladimira Nazora u Dramlju za formiranje još jedne učionice, te preispitivanje izgradnje zatvorene dvorane uz PŠ Zvonka Cara u Selcu.

	Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta
Realizacija projekta nastavlja se u narednom periodu pošto još nije ishođena suglasnost Ministarstva obrazovanja na dostavljenu im dokumentaciju.


	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2024.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost
2025

	Zadovoljstvo korisnika uslugom školskog odgoja
	Dodatno poboljšanje uvjeta i povećanje kapaciteta ustanove
	Postotak školske djece u jednoj smjeni
	

50
	

evidencije
	

60
	

100
	

100
	

50






	Kapitalni projekt K370505 – UREĐENJE IGRALIŠTA OŠ V.NAZORA


	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
· Državni pedagoški standard
· Zakon o javnoj nabavi
· 

	Obrazloženje kapitalnog projekta
Projekt obuhvaća uređenje i opremanje vanjskog sportskog igrališta OŠ Vladimira Nazora u Crikvenici.
Temeljem pripremljene dokumentacije dostavljen je zahtjev za sudjelovanju u natječaju Ministarstva turizma i sporta, a sredstva su dodijeljena, te će se krenuti sa radovima u skladu sa prijavom.
Osim školske djece, igralište će se moći koristiti i za aktivnosti drugih grupa građana, mladih i djece.

	Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta
Kapitalni projekt je u cijelosti proveden..

	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost
2025

	Broj korisnika
	Izgradnjom objekta osigurati za više sportskih udruga i mladih bolje uvjete za bavljenje tom aktivnosti
	Postotak 
	

50
	

evidencije
	

70
	

100
	

100
	

70






	PROGRAM 3803 – KAPITALNA ULAGANJA U KULTURI – INV



	Opis programa, svrha programa:
Program se sastoji od uređenja i opremanja Doma prosvjete u Selcu, te uređenje kapelice na Kalvariji u Dramlju.
Dio sredstava utrošio bi se kao donacija za obnovu pročelja crkve BDM u Crikvenici.
Svrha ovog programa je poboljšanje i podizanje kvalitete objekata u kojima se kulturni programi odvijaju, na način da se poboljšava sigurnost u istima, olakšava njihovo održavanje i dodatno uređuju postojeći sadržaji. 

	Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

Cilj ovog programa je nastojanje na podizanju kvalitete kulturnih događanja, te očuvanje i dodatno uređenje postojećih sadržaja u kojima se kulturni programi odvijaju, te ostvarivanje uvjeta za osmišljavanje novih programa i sadržaja. 
	Pokazatelj učinka
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2024.

	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost 
2025

	Broj udruga čija je djelatnost očuvanje kulturne baštine
	Sufinanciranjem obnove objekata za udruge i grupe građana koje se brinu za očuvanje kulturne baštine osigurati kvalitetniju zaštitu iste
	Broj udruga
	10
	Evidencija

	10
	10
	10
	


10

	Broj godišnje održanih kulturnih manifestacija
	Omogućavanjem boljih lokacija za organizaciju kulturnih manifestacija čime se širi saznanje o kulturnoj baštini te se potiče ravnomjerni razvoj kulturnih djelatnosti i ponude kulturnih programa na području čitavog Grada
	Broj manifestacija
	14
	Evidencija

	14
	16
	
16

	




14





· Izvršenje programa
	 NAZIV PROGRAMA
	Plan 2025.
	Izvršenje 01.01.-31.12.25.
	Indeks
Izvršenje/Plan

	
	
	
	

	PROGRAM 3803 KAPITALNA ULAGANJA U KULTURI – INV
	288.000,00
	237.646,90
	82,52

	Kapitalni projekt K380301 KAPITALNO ULAGANJE U DOM PROSVJETE SELCE
	50.000,00
	0,00
	0,00

	Kapitalni projekt K380303 KAPITALNA ULAGANJA U ŽUPE, VJERSKE ZAJEDNICE
	225.000,00
	225.000,00
	100,00

	Kapitalni projekt K380303 KAPITALNA ULAGANJA U KULTURNA DOBRA
	13.000,00
	12.646,90
	97,28



		Kapitalni projekt K380301 KAPITALNO ULAGANJE U DOM PROSVJETE SELCE


	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
· Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi
· Zakon o knjižnicama
· Zakon o ustanovama 

	Obrazloženje kapitalnog projekta
Projekt obuhvaća obnovu zgrade Doma prosvjete u Selcu, te unutarnje uređenje i opremanje objekta doma i čitaonice, za što je pripremljena kompletna projektna dokumentacija. Grad Crikvenica planira investiciju koja će se sufinancirati sredstvima EU fondova i Županijskog proračuna.

	Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta
Sredstva su umanjena u ovom proračunskom razdoblju pošto će se sukladno dobivenom projektu i sufinanciranju projekta energetske obnove ovog doma najprije izvesti taj dio obnove vanjske ovojnice, a u narednom periodu planira se uređenje i opremanje.

	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2024.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost 2025

	Trošak energije za grijanje objekta
	Energetskom obnovom objekta smanjit će se troškovi grijanja
	%
	100
	Projekt energetske obnove

	36,33
	36,33
	36,33
	

36,33


	
Kapitalni projekt K380163-KAPITALNA ULAGANJA U ŽUPE

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
· Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi
· Zakon o ustanovama 
· Zakon o udrugama

	Obrazloženje kapitalnog projekta
Projekt obuhvaća pomoć pri uređenju dotrajale fasade na Župnoj crkvi Blažene Djevice Marije u Crikvenici, a nakon što je izrađen projekt postojećeg stanja i projekt revitalizacije crkve, koji je izradio Hrvatski restauratorski zavod, te troškovnik svih radova. Također će se obnoviti i zvonik crkve.

	Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta
Planirana sredstva su utrošena u cijelosti. 

	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2024.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost 2025

	Zadovoljstvo korisnika objekta
	Uređenjem objekta osiguravaju se sigurniji uvjeti korištenja objekta
	%
	60
	Evidencije

	75
	78
	85
	

65









	Kapitalni projekt K380306-KAPITALNA ULAGANJA U KULTURNA DOBRA

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
· Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi
· Zakon o ustanovama 
· Zakon o udrugama

	Obrazloženje kapitalnog projekta
Projekt obuhvaća uređenje i revitalizaciju dotrajalog spomenika na Kalvariji u Dramlju, Lokvica, a prema troškovniku izvođača specijaliziranog za slične radove, te su prema njemu planirana sredstva.
Drugi projekt je sanacija spomenika Vladimiru Nazoru u parku kod Kaštela.

	Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta
Planirana sredstva su utrošena u cijelosti sukladno ugovornim obvezama.

	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost
2024 
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost 2025

	Zadovoljstvo korisnika 
	Uređenjem objekta osiguravaju se sigurniji uvjeti korištenja objekta
	%
	60
	Evidencije

	100
	100
	100
	

100






PROGRAM 3901 – KAPITALNA ULAGANJA U SPORTU


	
Opis programa, svrha programa:
Programom se planiraju ulaganja u nastavak postavljanja rasvjete u sklopu nogometnog stadiona u Crikvenici. 
Nastavljaju se aktivnosti na novom projektu, objektu kuglane u Dramlju, a započeta je izrada projektne dokumentacije.
U daljnjem periodu započeti će se sa značajnijim ulaganjima u sport, izgradnju bazena nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, rekonstrukciju plivališta, te izgradnju manje dvorane u Selcu, te nastavak aktivnosti za realizaciju dvorane na Hrusti. 
Svrha ovog programa je poboljšanje materijalnih uvjeta za razvoj sporta u Gradu Crikvenici.

	
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.
Cilj je povećanje zadovoljavanja potreba za sportom i tehničkom kulturom građana Crikvenice. Omogućavanje što većem broju mlađih uzrasnih kategorija bavljenje sportom i rekreacijom (omogućiti bavljenje tjelesnom aktivnošću što većeg broja djece, mladeži i građanstva, koja se organizirano izvodi radi postizanja sportskih postignuća te radi unapređenja zdravlja i rekreacije).

	Pokazatelj učinka
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2024.

	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost 2025

	Broj udruga u sportu
	Sufinanciranjem programa rada sportskih udruga osigurati djeci i mladima uvjete za bavljenje sportom
	Broj udruga
	32
	Evidencija

	32
	33
	33
	

32

	Broj godišnje održanih sportskih manifestacija
	Organizacijom sportskih manifestacija potiču se aktivnosti u sportu i rekreaciji 
	Broj manifestacija
	46
	Evidencija

	48
	50
	
50

	

48






· Izvršenje programa

	 NAZIV PROGRAMA
	Plan 2025.
	Izvršenje 01.01.-31.12.25.
	Indeks
Izvršenje/Plan

	
	
	
	

	PROGRAM 3901 KAPITALNA ULAGANJA U SPORTU
	170.000,00
	129.862,51
	76,39

	Kapitalni projekt K390101 KAPITALNO ULAGANJE U NOGOMETNO IGRALIŠTE
	140.000,00
	99.862,51
	71,33

	Kapitalni projekt K390116 KAPITALNO ULAGANJE U POMOĆNO NOGOMETNO IGRALIŠTE
	30.000,00
	30.000,00
	100,00



	
Kapitalni projekt K390101-KAPITALNO ULAGANJE U NOGOMETNO IGRALIŠTE

	
Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
· Zakon o sportu ,
· Zakon o javnoj nabavi


	
Obrazloženje kapitalnog projekta
Ovim projektom planiraju se nastaviti radovi na uređenju prostora u sklopu nogometnog igrališta u Crikvenici, odnosno postavit će se moderna rasvjeta igrališta, čime će se ostvariti bolje i funkcionalnije mogućnosti za korištenje igrališta i podržati aktivnosti kluba u napredovanju. Sredstva su planirana u skladu sa planiranim troškovnikom.

	Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta
U izvještajnom razdoblju dovršavaju se radovi na postavljanju rasvjete, uz arheološki nadzor.



	
Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2024.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost 2025

	Broj udruga u sportu
	Izgradnjom objekta osigurati za više sportskih udruga i mladih bolje uvjete za bavljenje tom aktivnosti
	Broj udruga
	32
	Evidencije

	33
	34
	
34

	

32




	
	
Kapitalni projekt K390116 KAPITALNO ULAGANJE U POMOĆNO NOGOMETNO IGRALIŠTE

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
· Zakon o sportu ,
· Zakon o javnoj nabavi


	
Obrazloženje kapitalnog projekta
Ovim projektom planira se dodijeliti kapitalna pomoć komunalnom poduzeću koje upravlja pomoćnim nogometnim igralištem, a u svrhu sanacije trave i ograde igrališta.

	Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta
Investicija je u cijelosti realizirana.

	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 
2024
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost 2025

	Broj udruga u sportu
	Izgradnjom objekta osigurati za više sportskih udruga i mladih bolje uvjete za bavljenje tom aktivnosti
	Broj udruga
	32
	Evidencije

	33
	34
	
34

	

33









PROGRAM 4207 – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE



	Opis programa, svrha programa:
Program  uključuje  slijedeće kapitalne projekte: 
· projektiranje prometnica, javnih površina  i izrada studija na cijelom području grada. Projektnu dokumentaciju potrebno je izraditi kao pripremu za prijavu na fondove financiranja EU, tako i za buduću realizaciju novih aktivnosti;
· nastavljaju se radnje na uređenju prometnica na više lokacija, 
· nastavljaju se kontinuirano aktivnosti na uređenju pojedinih lokacija na šetnici Dubračina
· ulaganja u proširenje javne rasvjete;
· planira se uređenje parkova na više lokacija u gradu kako bi se dodatno pridonijelo turističkoj promidžbi crikveničke rivijere, uz sufinanciranje EU fondova, kao što je park Palih za domovinu u Crikvenici. Ove radnje povezane su s izgradnjom i proširenjem prometnica kao dodatne radnje;
· planira se nastavak aktivnosti na uređenju zone „Pazdehova“ u Dramlju;
· planira se uređenje tzv. Trga u Dramlju, odnosno uređenje prostora kod Doma kulture i crkve u Dramlju,
· dugoročno se planiraju sredstva za izgradnju novih parkirališta obzirom da je iskazan nedostatak istih naročito tijekom ljetne turističke sezone;
· priprema dokumentacije i uređenje pojedinih plažnih prostora, kao npr. dijelova plaže uz šetnicu na Kačjaku, plaže Havišće i plaže Vodna
· planira se izrada projektne dokumentacije za uređenje šetnica na području grada, posebno vezano na tzv. šetnicu zdravlja i uređenje Strossmayerovog šetališta,
· projektom uređenja tržnice u Crikvenici započinje se dugoročno sa aktivnostima na uređenju tog središnjeg dijela Crikvenice, kao nove atrakcije,
· planira se cjelovito uređenje oborinske odvodnje na području naselja Benići u Crikvenici

	Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

Kapitalnim ulaganjem u izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, koja su navedena ovim programom, poboljšati će se komunalni uvjeti života i rada stanovnika na području cijelog Grada Crikvenice. Pokazatelj uspješnosti kojim se može mjeriti ostvarenje ciljeva je izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a odnosi se na povećanje kapaciteta pojedinih sadržaja, poboljšanja uvjeta infrastrukture za bolje funkcioniranje u turističkoj sezoni, te drugih sadržaja koje koriste građani.
	Pokazatelj učinka
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2024.

	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost 2025

	Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
	Poboljšanje funkcioniranja komunalne infrastrukture i realizacija programa
	%
	64,0
	Program

	67,0
	69,0
	70,0
	

67,00






· Izvršenje programa
	 NAZIV PROGRAMA
	Plan 2025.
	Izvršenje 01.01.-31.12.25.
	Indeks
Izvršenje/Plan

	
	
	
	

	PROGRAM 4207 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
	2.165.836,81
	1.155.193,41
	

53,34

	Kapitalni projekt K420704 PROJEKTIRANJE PROMETNICA I IZRADA STUDIJA
	120.000,00
	63.262,50
	52,72

	Kapitalni projekt K420707 UREĐENJE PROMETNICA
	200.000,00
	171.708,69
	85,85

	Kapitalni projekt K420709 JAVNA RASVJETA
	40.000,00
	38.457,97
	96,14

	Kapitalni projekt K420719 PROJEKTIRANJE JAVNIH POVRŠINA
	80.000,00
	71.081,78
	88,85

	Kapitalni projekt K420725 UREĐENJE GROBLJA
	332.500,00
	257.947,54
	77,58

	Kapitalni projekt K420732 UREĐENJE PARKOVA I DRUGIH POVRŠINA
	450.000,00
	266.213,32
	59,16

	Kapitalni projekt K420751 KAPITALNO ULAGANJE U PLAŽE
	150.000,00
	11.350,00
	7,57

	Kapitalni projekt K420754 KAPITALNO ULAGANJE U STROSSMAYEROVO ŠETALIŠTE
	20.000,00
	0,00
	0,00

	Kapitalni projekt K420764 KAPITALNO ULAGANJE U TRŽNICU U CRIKVENICI
	46.800,00
	46.800,00
	100,00

	Kapitalni projekt K420767 UREĐENJE PARKA OBALA U SELCU
	57.466,72
	44.298,13
	77,08

	Kapitalni projekt K420769 UREĐENJE PLAŽE U UVALI HAVIŠĆE
	42.900,00
	27.250,00
	63,52

	Kapitalni projekt K420770 KAPITALNO ULAGANJE U PLAŽU KAČJAK
	230.000,00
	152.610,98
	66,35

	Kapitalni projekt K420771 UREĐENJE PRILAZA LUKOBRANU
	351.170,09
	0,00
	0,00

	Kapitalni projekt K420775 KAPITALNO ULAGANJE U TRG U DRAMLJU
	20.000,00
	1.150,00
	5,75

	Kapitalni projekt K420777 UREĐENJE PARKA PALIH ZA DOMOVINU
	25.000,00
	3.062,50
	12,25

	
Kapitalni projekt K420704 PROJEKTIRANJE PROMETNICA I IZRADA STUDIJA

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o komunalnom gospodarstvu,
· Zakon o prostornom uređenju,
· Zakon o gradnji,
· Zakon o cestama,
· Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima

	Obrazloženje kapitalnog projekta

Projektiranje prometnica, javnih površina i izrada studija vezanih uz prometnu problematiku, na odabranim zahvatima, na cijelom području grada. Projektnu dokumentaciju potrebno je izraditi kao pripremu za prijavu na fondove financiranja EU, tako i za buduću realizaciju novih aktivnosti, a nakon ishođenja potrebnih dozvola temeljem kojih se može pristupiti aktivnostima.
Na razini programa i kapitalnog projekta sredstva su povećana radi planiranih novih projekata, posebno dokumentacije na opasnim raskrižjima na D8, u koja se planira ulagati zajedno sa Hrvatskim cestama.

	Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta
U tijeku je izrada više novih projekata i ishođenje dokumentacije za građenje, posebno dokumentacije na opasnim raskrižjima na D8, u koja se planira ulagati zajedno sa Hrvatskim cestama.
Za više raskrižja izrađeni su idejni projekti, ishođeni uvjeti nadležnog Ministarstva vezano uz uvjete zaštite okoliša, te predani zahtjevi za ishođenje posebnih uvjeta, te se procedura ishođenja dokumentacije za građenje nastavlja. Za projekt raskrižja Manestri ishođena je lokacijska dozvola.


	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2024.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost 2025

	Broj izdanih građevinskih dozvola za projektiranje prometnica
	Kako bi se investiralo u pojedinu prometnicu potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju i ishoditi dozvolu sukladno važećim zakonima
	Broj izdanih dozvola
	2
	Evidencije

	4
	3
	3
	

3






	Kapitalni projekt K420707 UREĐENJE PROMETNICA

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o komunalnom gospodarstvu,
· Zakon o prostornom uređenju,
· Zakon o gradnji,
· Zakon o cestama
· Zakon o javnoj nabavi
· Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima

	Obrazloženje kapitalnog projekta
Predviđena sredstva predviđena su za uređenje prometnica za kojima se pokaže potreba, u vidu sanacije ili rekonstrukcije, rješavanja problema oborinskih voda, postavljanje autobusnih stanica i te zaštita opasnih mjesta na prometnicama. Iznosi su planirani u skladu sa planiranim aktivnostima.

	Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta
U izvještajnom razdoblju obavljeni su planirani radovi vezani uz uređenje prometnica.

	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2024.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost 2025

	Broj priključenja domaćinstava 
	Izgradnjom kvalitetne oborinske odvodnje osigurava se priključenje svih domaćinstava na sustav
	%
	70
	Evidencije

	78
	86
	95
	

78






	Kapitalni projekt K420709 JAVNA RASVJETA

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o komunalnom gospodarstvu,
· Zakon o prostornom uređenju,
· Zakon o gradnji,
· Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima

	Obrazloženje kapitalnog projekta
Kontinuirano ulaganje u proširenje javne rasvjete na svim područjima grada, koje prati novu izgradnju i potrebe stanovnika za kvalitetnije stanovanje i veću sigurnost, uz očuvanje ekoloških standarda.

	Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta
U izvještajnom razdoblju aktivnosti su provedene sukladno ugovornim obvezama.


	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2024.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost 2024

	Broj korisnika
	Proširenjem područja sa osiguranom javnom rasvjetom obuhvaćen veći broj stanovnika
	%
	75
	Evidencije

	86
	89
	95
	
86






	Kapitalni projekt K420719 PROJEKTIRANJE JAVNIH POVRŠINA

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o komunalnom gospodarstvu,
· Zakon o prostornom uređenju,
· Zakon o gradnji,
· Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima

	Obrazloženje kapitalnog projekta
Projektnu dokumentaciju potrebno je izraditi sukladno zakonskim propisima uvijek kao pripremu za prijavu na fondove financiranja EU, pa tako i za buduću realizaciju svih novih aktivnosti. Time se dobivaju podloge za izradu troškovnika i provedbu nabava za sve vrste radova na javnim površinama koje su predmet uređenja.
Jedan od projekata za pripremu i provedbu je uređenje parka između hotela Esplanade i Miramare (Omladinski), Šetalište Ivana Jeličića, Strossmayerovo šetalište i dr.

	Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta
U izvještajnom razdoblju započeto je projektiranje javnih površina, šetnica i sl., a u svrhu prijave na fondove financiranja EU, a koji su u raznim fazama realizacije


	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2024.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost 2025

	Broj izdanih dozvola za realizaciju projekata i broj nabava
	Sa realizacijom zahvata na uređenju javnih površina može se započeti nakon ishođenja potrebnih dozvola ili odobrenja, te pokrenuti nabavu
	Broj nabava za radove
	4
	Evidencije
odjela
	7
	7
	7
	


6






	Kapitalni projekt K420725 UREĐENJE GROBLJA

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o komunalnom gospodarstvu,
· Zakon o prostornom uređenju,
· Zakon o gradnji,
· Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima

	Obrazloženje kapitalnog projekta
Planirani projekt se odnosi na kapitalnu donaciju komunalnom poduzeću kao upraviteljima novog groblja u Crikvenici, a u svrhu izgradnje novih grobnih mjesta prema postojećoj projektnoj dokumentaciji i ishođenim dozvolama i pripremljenim troškovnicima. Uređuje se nova faza područja groblja. Radi se o novoj aktivnosti.

	Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta
Započeti su radovi, a sredstva su utrošena sukladno ugovornim obvezama.

	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 
2024
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost 2025

	Broj korisnika
	Povećan broj raspoloživih grobnih mjesta
	količina
	120
	Evidencije

	240
	240
	240
	
120






	[bookmark: _Hlk119154387]Kapitalni projekt K420732 UREĐENJE PARKOVA I DRUGIH POVRŠINA

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta

· Zakon o komunalnom gospodarstvu,
· Zakon o prostornom uređenju,
· Zakon o gradnji,
· Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima

	Obrazloženje kapitalnog projekta
Sredstva su planirana za uređenje raznih parkovnih ili javnih površina na cijelom području grada, gdje se ukaže potreba za tim, a temeljem pripremljene projektne dokumentacije i troškovnika. 
To su površine parkova, dječjih igrališta i nabava nove urbane opreme na više lokacija u gradu kako bi se dodatno pridonijelo turističkoj promidžbi crikveničke rivijere. Ove radnje povezane su s izgradnjom i proširenjem prometnica kao dodatne radnje. Jedna od aktivnosti je i sanacija tendi na terasama na Trgu Stjepana Radića u Crikvenici.

	Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta
U izvještajnom razdoblju sredstva su utrošena za manje pripremne radove. Radovi na sanaciji tendi su realizirani.

	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2024.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost 2025

	Broj provedenih nabava
	Realizaciji nekog projekta može se pristupiti po okončanju nabave za radove, a temeljem izrađenih troškovnika i dokumentacije
	Broj nabava
	3
	Plan nabave
	4
	4
	4
	

4




	
Kapitalni projekt K420751 KAPITALNO ULAGANJE U PLAŽE

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o komunalnom gospodarstvu,
· Zakon o prostornom uređenju,
· Zakon o gradnji,
· Zakon o javnoj nabavi


	Obrazloženje kapitalnog projekta
Uređenjem novih plažnih površina na više lokacija u gradu postiže se više ciljeva, unaprjeđenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda Crikvenice, izgradnja pozitivnog i atraktivnog identiteta Grada, razvoj turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove, povećanje zadovoljstva gostiju, uređenje postojećih plaža ,proširenje kupališnih prostora, obogaćivanje turističke ponude kroz sadržaje i opremu na plaži, smanjiti saturaciju, stvoriti novu atrakcijsku osnovu.
Temeljem već izrađene projektne dokumentaciju, krenuti će se u pripremu i nabavu za radove na uređenju plažnih prostora, uz prijavu projekata na sufinanciranje iz sredstava EU.
Jedan od značajnijih zahvata je uređenje plaže Vodna u Jadranovu.


	Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta
Sredstva su utrošena za dio projektne dokumentacije i radove, u skladu sa planom.


	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2024.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost 2025

	Broj novih proširenih kupališnih površina
	Proširenjem plažnih površina smanjiti saturaciju plaža
	kom
	1
	Projektna dokumentacija

	2
	2
	2
	
1






	Kapitalni projekt K420754 KAPITALNO ULAGANJE U STROSSMAYEROVO ŠETALIŠTE

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:

· Zakon o komunalnom gospodarstvu,
· Zakon o prostornom uređenju,
· Zakon o gradnji,
· Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima

	Obrazloženje kapitalnog projekta
Sredstva su planirana za pripremu projektne dokumentacije, ishođenje potrebnih potvrda i dozvola za gradnju i uređenje Strossmayerovog šetališta u Crikvenici, koje bi se odvijalo u fazama. Projekt se izrađuje u skladu sa provedenim arhitektonsko-urbanističkim natječajem, a predviđa uređenje partera šetališta kao nastavak uređenja javnih površina na području grada. Sredstva su planirana u skladu sa aktivnostima.

	Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta
U ovoj fazi revizije izrađenog projekta nije bilo utroška sredstava

	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost
2024 
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost 2025

	Zadovoljstvo građana
	Uređenjem površina poboljšava se zadovoljstvo građana, turista i korisnika prostora
	%
	30
	evidencije

	30
	60
	90
	
30






	Kapitalni projekt K420764 KAPITALNO ULAGANJE U TRŽNICU U CRIKVENICI

	
Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o komunalnom gospodarstvu,
· Zakon o prostornom uređenju,
· Zakon o gradnji,

	Obrazloženje kapitalnog projekta

U tijeku je izrada projektne dokumentacije uređenja tržnice, čime su nastavljene aktivnosti uređenja zone “Crikvenica na potoku”. U ovoj fazi planirana je izrada projektne dokumentacije, ishođenje dozvola za gradnju i uređenje cjelokupnog prostora ul.Braće Brozičević u Crikvenici sa suvenir tržnicom, te natkrivanje zelene tržnice kako bi se omogućilo bolje poslovanje tijekom cijele godine.

	Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta
Izrađena je projektna dokumentacija, priprema odgovarajućih geodetskih podloga i podnijet zahtjev za građevinsku dozvolu.

	
Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2024.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost 2025

	Uređenje javnog prostora
	Uređenjem dijela cjeline javnog prostora povećava se zadovoljstvo i mogućnosti korisnika
	%
	50
	Dokumentacija

	50
	70
	80
	

50





		[bookmark: _Hlk119154668]
Kapitalni projekt K420767 UREĐENJE PARKA OBALA U SELCU

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o komunalnom gospodarstvu,
· Zakon o prostornom uređenju,
· Zakon o gradnji,
· Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima

	
Obrazloženje kapitalnog projekta
Sredstva su planirana za uređenje parka Obala u Selcu, kao dijela javnog prostora u samom centru naselja, produžetku novouređenog trga i luke. Projekt je prijavljen na sufinanciranje LAG-a, kroz Natječaj za provedbu Mjere 3.1.1.. i odobrena. Radovi su započeli u skladu sa troškovnikom i projektom, a planiran je završetak radova početkom 2025.godine, te su u skladu s tim planirana sredstva.

	Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta
U izvještajnom razdoblju je projekt dovršen.


	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2024.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost 2025

	Broj provedenih nabava
	Realizaciji nekog projekta može se pristupiti po okončanju nabave za radove, a temeljem izrađenih troškovnika i dokumentacije
	Broj nabava
	0
	Plan nabave
	1
	0
	0
	

1




	




	
	
Kapitalni projekt K420769 UREĐENJE PLAŽE U UVALI HAVIŠĆE

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o komunalnom gospodarstvu,
· Zakon o prostornom uređenju,
· Zakon o gradnji,
· Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima

	
Obrazloženje kapitalnog projekta
Uređenjem plaže Havišće osigurava se stabilnost ovog prostora, te onemogućavanje utjecaja vremenskih nepogoda na ovu plažu. Time se nastavlja kontinuirano poboljšanje plažnih prostora u svrhu postizanja više ciljeva, navedenih u strategijama koje donosi Grad, a to su: unaprjeđenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda Crikvenice, izgradnja pozitivnog i atraktivnog identiteta Grada, razvoj turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove, povećanje zadovoljstva gostiju, uređenje postojećih plaža ,proširenje kupališnih prostora, obogaćivanje turističke ponude kroz sadržaje i opremu na plaži, smanjiti saturaciju, stvoriti novu atrakcijsku osnovu.
Temeljem izrađene projektne dokumentacije za plažu Havišće koja je dijelom sufinancirana sredstvima PGŽ, krenuti će se u ishođenje potrebne dokumentacije, te pripremu i nabavu za radove na uređenju plaže Havišće. Do sada je izveden potporni zid kao neophodan element, a sredstva se u narednom periodu povećavaju u skladu sa aktivnostima.

	Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta
Kao prva faza je izveden i saniran obalni zid znatno oštećen erozijom pod utjecajem mora, ostala dokumentacije se izrađuje u svrhu ishođenja građevinske dozvole.


	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2024.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost 2025

	Broj provedenih nabava
	Realizaciji nekog projekta može se pristupiti po okončanju nabave za radove, a temeljem izrađenih troškovnika i dokumentacije
	Broj nabava
	0
	Plan nabave
	1
	1
	1
	

1







	
	Kapitalni projekt K420770 KAPITALNO ULAGANJE U PLAŽU KAČJAK

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o komunalnom gospodarstvu,
· Zakon o prostornom uređenju,
· Zakon o gradnji,
· Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima

	
Obrazloženje kapitalnog projekta
Uređenjem plaže Kačjak i šetnice na poluotoku Kačjak namjerava se umanjiti i popraviti šteta koja je nastala utjecajem vremenskih nepogoda na ovu plažu. Time se nastavlja kontinuirano poboljšanje plažnih prostora u svrhu postizanja više ciljeva, navedenih u strategijama koje donosi Grad, a to su: unaprjeđenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda Crikvenice, izgradnja pozitivnog i atraktivnog identiteta Grada, razvoj turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove, povećanje zadovoljstva gostiju, uređenje postojećih plaža ,proširenje kupališnih prostora, obogaćivanje turističke ponude kroz sadržaje i opremu na plaži, smanjiti saturaciju, stvoriti novu atrakcijsku osnovu.
Temeljem izrađene projektne dokumentacije za uređenje plaže i šetnice Kačjak, u više faza definiranih projektom, kroz godine će se urediti taj prostor. Radovi su započeti, a sufinancirani su sredstvima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. 

	Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta
Prema pripremljenoj dokumentaciji uređen je dio plažnog prostora, a radovi se nastavljaju u narednom periodu.


	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2024.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost 2025

	Broj provedenih nabava
	Realizaciji nekog projekta može se pristupiti po okončanju nabave za radove, a temeljem izrađenih troškovnika i dokumentacije
	Broj nabava
	0
	Plan nabave
	3
	5
	7
	

2


	

Kapitalni projekt K420775 KAPITALNO ULAGANJE U TRG U DRAMLJU


	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o komunalnom gospodarstvu,
· Zakon o prostornom uređenju,
· Zakon o gradnji,
· Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima


	
Obrazloženje kapitalnog projekta
Sredstva su planirana za pripremu projektne dokumentacije, ishođenje potrebnih potvrda i dozvola za gradnju i uređenje zone tzv. Place u Dramlju, prostora koji obuhvaća dio ispred crkve i Doma kulture te okolne površine u svrhu uređenja javnih i parkirališnih površina. U narednom periodu bi se krenulo sa izvođenjem radova, koje bi se odvijalo u fazama. Sredstva su planirana u skladu sa aktivnostima.

	Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta 
Priprema se projektna dokumentacija


	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost 2025

	Zadovoljstvo građana
	Uređenjem površina poboljšava se zadovoljstvo građana, turista i korisnika prostora
	%
	30
	evidencije

	20
	40
	70
	

20






	Kapitalni projekt K420771 UREĐENJE PRILAZA LUKOBRANU


	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o komunalnom gospodarstvu,
· Zakon o prostornom uređenju,
· Zakon o gradnji,
· Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima
· 

	
Obrazloženje kapitalnog projekta
Sredstva su planirana za uređenje prostora, dijela javne površine između šetališta i lukobrana kod glavne luke u Crikvenici. U narednom periodu kreće sa izvođenjem radova. Na taj način dovršit će se područje i javna površina u centru grada. Projekt je prijavljen na sufinanciranje LAG-a, sredstva su odobrena te će se u narednom periodu započeti sa radovima.


	Razlog odstupanja od važećeg plana
Na razini programa i kapitalnog projekta radi se o novom kapitalnom projektu..


	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost2024 
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost 2025

	Zadovoljstvo građana
	Uređenjem površina poboljšava se zadovoljstvo građana, turista i korisnika prostora
	%
	30
	evidencije

	20
	40
	70
	

20







	Kapitalni projekt K420777 UREĐENJE PARKA PALIH ZA DOMOVINU


	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o komunalnom gospodarstvu,
· Zakon o prostornom uređenju,
· Zakon o gradnji,
· Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima

	
Obrazloženje kapitalnog projekta

Sredstva su planirana za uređenje parka Palih za domovinu u Crikvenici, kao dijela javnog prostora u samom centru grada Crikvenice, te kao nastavak aktivnosti uređenja javnih prostora na području grada i obnove zelenila javnih površina u skladu sa izrađenim strategijama.
Sredstva su planirana za pripremu projektne dokumentacije, ishođenje potrebnih potvrda i izvođenje radova na uređenju parka.

	Razlog odstupanja od važećeg plana
Na razini programa i kapitalnog projekta sredstva su umanjena u skladu sa trenutnim aktivnostima, a radovi će biti sufinancirani sredstvima LAG-a.


	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost2024 
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost 2025

	Zadovoljstvo građana
	Uređenjem površina poboljšava se zadovoljstvo građana, turista i korisnika prostora
	%
	40
	evidencije

	95
	100
	100
	
40










PROGRAM 4301 – KAPITALNA ULAGANJA MJESNIH ODBORA


	Opis programa, svrha programa:
Program je sačinjen temeljem prijedloga Vijeća mjesnih odbora na području Grada Crikvenice a odnosi se na proširenje javne rasvjete.



	Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

Kao i kod kapitalnog ulaganja koje se odnosi na proširenje javne rasvjete na području grada, tako se i u ovom programu radi o kontinuiranom ulaganje u proširenje javne rasvjete na svim područjima grada, odnosno pojedinih mjesnih odbora, koje prati novu izgradnju i potrebe stanovnika za kvalitetnije stanovanje i veću sigurnost, uz očuvanje ekoloških standarda.

	Pokazatelj učinka
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2024.

	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost 2025

	Broj korisnika 
	Proširenjem područja sa osiguranom javnom rasvjetom obuhvaćen veći broj stanovnika
	%
	86
	Evidencija

	90
	91
	92
	
90










· Izvršenje programa

	 NAZIV PROGRAMA
	Plan 2025.
	Izvršenje 01.01.-31.12.25.
	Indeks
Izvršenje/Plan

	
	
	
	

	PROGRAM 4301 KAPITALNA ULAGANJA
MJESNIH ODBORA
	37.835,16
	37.835,16
	100,00

	Kapitalni projekt K430104 PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE MO
	37.835,16
	37.835,16
	100,00




	Kapitalni projekt K430104 PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE MO

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Statut Grada Crikvenice, 
· Odluka Gradskog vijeća Grada Crikvenice

	Obrazloženje kapitalnog projekta
Kontinuirano ulaganje u proširenje javne rasvjete na svim područjima grada, koje prati novu izgradnju i potrebe stanovnika za kvalitetnije stanovanje i veću sigurnost, uz očuvanje ekoloških standarda.

	Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta
U izvještajnom razdoblju aktivnosti su realizirane sukladno ugovornim obvezama.


	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2024.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost 2025

	Povećanje sigurnosti stanovnika i veći standard
	Proširenjem područja sa osiguranom javnom rasvjetom obuhvaćen veći broj stanovnika
	%
	86
	Evidencije

	88
	90
	92
	

88




	

PROGRAM 4401 – KAPITALNO ULAGANJE U PROSTORNO PLANSKU I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU


	
Opis programa, svrha programa:
Programom kapitalno ulaganje u prostorno planiranje  planira se izrada idejnih rješenja,  studija utjecaja na okoliš,  izrada svih vrsta prostorno-planskih dokumenata. Kao najznačajnije aktivnosti navode se radnje na izradi novih ili dovršenje više urbanističkih planova uređenja. Planira se izrada idejnih rješenja za dijelove grada uz morsku obalu, te više arhitektonsko-urbanističkih projekata i studija kao podloga za daljnje investicije i prijave za sufinanciranje tih investicija. Uz navedeno nastavljaju se radnje na katastarskoj  izmjeri Selaca i Jadranova. Planiraju se troškovi vezani za legalizaciju građevina u vlasništvu Grada Crikvenice (vodni doprinos, upis u zemljišne knjige i katastar).
Također su planirani projekti i strategije koji se izrađuju u svrhu izrade akta strateškog planiranja koji se odnosi na ostvarenje ciljeva razvoja zelene infrastrukture, ostvarenje ciljeva energetske učinkovitosti, prilagodbe klimatskim promjenama i jačanje otpornosti na rizike.
U sklopu programa INTERREG MED biti će osmišljena ReMed online platforma koja će služiti za sustav procjene utjecaja klimatskih promjena i donošenje odluka u vezi s konkretnim mjerama za ublažavanje utjecaja klimatskih promjena.



	Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

Cilj ovog programa je osigurati dobre podloge kroz izradu prostorno-planske dokumentacije, za izradu arhitektonskih rješenja, analiza i studija, kao podloga za izradu projektne dokumentacije za ishođenje građevinskih dozvola ili projekata za prijavu za sufinanciranje istih iz raznih izvora.
Također omogućavanje razvoja privatnih investicija, posebno u turizmu, za poboljšanje turističkih kapaciteta i provedbu projekata od važnosti za zajednicu.

	Pokazatelj učinka
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost
2024

	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost 2025

	Broj izrađenih planova 
	Izradom i izmjenama planske dokumentacije
omogućen je novi razvoj
	Plan
	3
	
Ugovori


	3
	3
	3
	

3






· Izvršenje programa

	 NAZIV PROGRAMA
	Plan 2025.
	Izvršenje 01.01.-31.12.25.
	Indeks
Izvršenje/Plan

	
	
	
	

	PROGRAM 4401 KAPITALNO ULAGANJE U PROSTORNO PLANSKU I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU
	367.742,88
	242.902,78
	66,05

	Kapitalni projekt K440101 KAPITALNO ULAGANJE U STUDIJE
	45.000,00
	41.989,14
	93,31

	Kapitalni projekt K440102 KAPITALNO ULAGANJE U SUO
	4.500,00
	4.250,00
	94,44

	Kapitalni projekt K440103 KAPITALNO ULAGANJE U UPU, DPU, PP
	72.837,38
	52.112,50
	71,55

	Kapitalni projekt K440104 KATASTARSKA IZMJERA SELCA I JADRANOVA
	77.450,00
	26.692,13
	34,46

	Kapitalni projekt K440105 ARHITEKTONSKO URBANISTIČKI PROJEKTI
	66.500,00
	40.375,00
	60,71

	Kapitalni projekt K440107 DOKUMENTACIJA – LEGALIZACIJA
	1.000,00
	577,76
	57,78

	Kapitalni projekt K440109 ReMED
	100.455,50
	76.906,25
	76,56




	Kapitalni projekt K440101 KAPITALNO ULAGANJE U STUDIJE

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o prostornom uređenju,
· Zakon o gradnji,
· Zakon o zaštiti okoliša,
· Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima

	Obrazloženje kapitalnog projekta
Sredstva se koriste za izradu više studija kao podloga za projektiranje, od izrade geodetskih podloga, idejnih rješenja i slično. Iste se koriste za analizu i pripremu troškovnika, razrade prometnih rješenja i obalnih područja. Također se koriste za izradu Strategije upravljanja imovinom grada i izradu SECAP-a (Sustainable Energy & Climate Action Plan).

	Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta
U izvještajnom razdoblju pripremljene su podloge za izradu SECAP-a, te donesena Strategija upravljanja imovinom Grada Crikvenice 

	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2024.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost 2025

	Broj izrađenih studija
	Idejno rješenje i geodetska podloga za projektiranje
	komada
	5
	Plan nabave

	6
	7
	7
	
6







	Kapitalni projekt K440102 KAPITALNO ULAGANJE U SUO

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o prostornom uređenju,
· Zakon o gradnji,
· Zakon o zaštiti okoliša.

	Obrazloženje kapitalnog projekta
Sredstva su namijenjena izradi podloga za projektiranje obalnog područja, elaborata o ocjeni potrebe procjene utjecaja na okoliš, projekata koji se odnose na arheološko rekognosciranje obalnog područja sve u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša.

	Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta
U izvještajnom razdoblju započeta je izrada Elaborata zaštite okoliša plaže Havišće, a nastavlja se u narednom razdoblju.

	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2024.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost 2025

	Broj izrađenih studija
	Izrađena odgovarajuća studija uvjet je za ishođenje građevinske dozvole
	kom
	1
	ugovori

	2
	2
	2
	

1







	Kapitalni projekt K440103 KAPITALNO ULAGANJE U UPU, DPU, PP

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o prostornom uređenju,
· Zakon o gradnji

	
Obrazloženje kapitalnog projekta
Sredstva planirana ovim programom koriste se za izmjene ili donošenje nove prostorno planske dokumentacije. Nastavit će se aktivnosti na započetim planovima. U tijeku su Izmjene i dopune PPUGC-a, te planirane izmjene nekih urbanističkih planova uređenja i stavljanje van snage planova starije generacije. U tijeku su aktivnosti na usklađenje sa propisima koji obvezuju izradu e-planova u skladu sa Zakonom, te prijava izrade prostornog plana i urbanističkog plana Crikvenica centar na sufinanciranje izrade „ePlanova“ i njihovu transformaciju u skladu sa Zakonom.

	Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta
Nastavljaju se aktivnosti na Izmjenama i dopunama Planova za koje je započeta procedura.

	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2024.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost 2025

	Broj usvojenih Planova
	Program se odnosi na usvojene nove planove ili izmjene i dopune planova od strane Gradskog vijeća
	kom
	3
	Evidencije
Upravnog odjela

	3
	3
	3
	

3






	Kapitalni projekt K440104 KATASTARSKA IZMJERA SELCA I JADRANOVA

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o prostornom uređenju,
· Zakon o gradnji,
· Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina,
· Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima,

	
Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta
Dovršetak aktivnosti na provedbi nove izmjere na području K.O. Selce, koja traje već više godina.
Početak aktivnosti na provedbi katastarske izmjere na K.O. Jadranovo, za što je potpisan ugovor između Državne geodetske uprave, Grada Crikvenice i izrađivača, za što su osigurana ova sredstva.

	Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta
Nastavljaju se aktivnosti na dovršetku izmjere Selce.


	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2024.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost 2025

	Dovršetak izmjere unutar katastarske općine
	Provedba i dovršetak izmjere za ugovorena područja na kojima se izmjera provodi
	Broj K.O.
	1
	Evidencije

	2
	2
	2
	

1




	[bookmark: _Hlk119157055]
Kapitalni projekt K440105 ARHITEKTONSKO URBANISTIČKI PROJEKTI

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o prostornom uređenju,
· Zakon o gradnji,
· Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama,
· Zakon o zaštiti okoliša,
· Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima

	Obrazloženje kapitalnog projekta
Sredstva se koriste za izradu idejnih podloga za projektiranje, od izrade geodetskih podloga, idejnih rješenja i slično. Iste se koriste za analizu i pripremu troškovnika, snimaka postojećeg stanja objekata kao podloga za rekonstrukciju ili sanaciju istih, projekta vezanog uz očuvanje bioraznolikosti i sl.

	Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta
U izvještajnom razdoblju priprema se izrada projekata, a u svrhu prijave na fondove financiranja EU, te ishođenje potrebnih dozvola za građenje i početak investicija.

	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2024.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost 2025

	Broj izrađenih projekata
	Idejna rješenja, idejni projekti, arhitektonske snimke postojećeg stanja
	kom
	6
	Plan nabave

	7
	7
	7
	

7







	Kapitalni projekt K440107 DOKUMENTACIJA – LEGALIZACIJA

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o prostornom uređenju,
· Zakon o gradnji,
· Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama


	Obrazloženje kapitalnog projekta
Planirana sredstva namijenjena su dovršetku postupka legalizacije kod objekata za koje je istu bilo potrebno provesti, a u vlasništvu su Grada Crikvenice. Radi se o dopuni izrađene dokumentacije, izradi potrebnih izjava od strane ovlaštenih inženjera za složene građevine, te evidentiranju legaliziranih građevina u katastru. 

	Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta
U izvještajnom razdoblju aktivnosti su provedene u skladu sa potrebama i pristiglim obvezama.

	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2024.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost 2025

	Broj dovršenih legalizacija
	Broj izdanih Rješenja o legalizaciji za objekte u vlasništvu grada
	%
	80
	Evidencije

	85
	90
	100
	
85


	
Kapitalni projekt K440109 ReMED


	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o prostornom uređenju,
· Zakon o gradnji,
· Zakon o zaštiti okoliša


	Obrazloženje kapitalnog projekta
Sredstva su planirana za uključivanje u program INTERREG MED, u sklopu kojeg će biti osmišljena ReMed online platforma koja će služiti za sustav procjene utjecaja klimatskih promjena i donošenje odluka u vezi s konkretnim mjerama za ublažavanje utjecaja klimatskih promjena.
Na primjer, u prvom koraku će se procijeniti korištenje pokazatelja klimatskih promjena u strateškim dokumentima na transnacionalnoj razini. U drugom koraku će biti prilagođeni rezultati ranijih projekata za korištenje u ovome projektu – to će biti izvješće o prilagodbi alata za procjenu utjecaja klimatskih promjena koji će se koristiti na ReMed platformi, a potom slijede i daljnji koraci.


	Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta
U izvještajnom provedene su aktivnosti u skladu sa programom rada svih sudionika projekta.

	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2024.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost 2025

	Izrađena studija
	Online platforma za sustav procjene utjecaja klimatskih promjena
	kom
	0
	Plan nabave

	0
	1
	2
	
1







	
PROGRAM 4502 STJECANJE OSTALE IMOVINE



	Opis programa, svrha programa:
Programom se planira otkup zemljišta neophodnog za izgradnju objekata koji se planiraju ostvariti u budućim proračunskim projektima. Osim toga postojeći neriješeni imovinsko-pravni postupci vezano za zemljišta provode se i iziskuju plaćanja tih zemljišta i nakon toga donošenja rješenja od suda ili drugih tijela.


	Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

Ovim programom osigurava se imovinsko-pravna priprema izgradnje objekata, te objekata i uređaja komunalne infrastrukture, o čemu ovisi izdavanje potrebnih dozvola za gradnju.
Kako je već navedeno u opisu programa, planira se eventualni otkup zemljišta neophodnog za izgradnju novih planiranih objekata, te rješavati postojeći neriješeni imovinsko-pravni postupci vezano za zemljišta.
Osigurava se dio zemljišta potrebnog za izgradnju doma za starije, te izgradnju novog vatrogasnog doma, te realizaciju projekata novih prometnica u postupcima izvlaštenja.
	Pokazatelj učinka
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost
2024.

	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost 2025

	Broj ugovora
	Broj sklopljenih ugovora kao podloge za realizaciju građenja objekata
	kom
	8
	Evidencija

	10
	10
	10
	

9






· Izvršenje programa

	 NAZIV PROGRAMA
	Plan 2025.
	Izvršenje 01.01.-31.12.25.
	Indeks
Izvršenje/Plan

	
	
	
	

	PROGRAM 4502 STJECANJE OSTALE IMOVINE
	142.500,00
	91.705,28
	64,35

	Kapitalni projekt K450201 STJECANJE OSTALE IMOVINE
	142.500,00
	91.705,28
	64,35



	Kapitalni projekt K450201 STJECANJE OSTALE IMOVINE

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, 
- Zakon o izvlaštenju
- Zakon o obveznim odnosima
- Zakon o parničnom postupku
- Zakon o zemljišnim knjigama

	Obrazloženje kapitalnog projekta
Kako je već navedeno u opisu programa, planira se eventualni otkup zemljišta neophodnog za izgradnju novih planiranih objekata, te rješavati postojeći neriješeni imovinsko-pravni postupci vezano za zemljišta. Osigurava se dio zemljišta potrebnog za izgradnju doma za starije, parkirališta, te izgradnju novog vatrogasnog doma, te realizaciju projekata novih prometnica u postupcima izvlaštenja

	Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta
U izvještajnom razdoblju je Grad Crikvenica otkupio zemljišta Hrvatskih šuma za izgradnju parkirališta, te za izgradnju dječjih igrališta. 


	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2024.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2054.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost 2025

	Broj ugovora, rješenja

	Odnosi se na broj sklopljenih ugovora za otkup zemljišta ili izdanih rješenja za isplatu 
	Kom

	10
	Evidencije

	15
	15
	15
	

13




	
	PROGRAM 4803 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA VATROGASNU ZAŠTITU



	Opis programa, svrha programa:
Programom se planira izrada projektne dokumentacije za izgradnju vatrogasnog doma koji zadovoljava potrebe 
Grada Crikvenice i umanjuje rizike koji mogu nastati u budućnosti kroz elementarne nepogode i druge opasnosti po živote građana. 


	Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.
Ovim programom osigurava se dokumentacija potreba za pripremu izgradnje objekta vatrogasnog doma, te ishođenje potrebne dokumentacije za gradnju i provedbu projekta. 

	Pokazatelj učinka
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost
2024.

	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost 2025

	Izrađena dokumentacija
	Dovršetak izrade dokumentacije za realizaciju projekta
	%
	0
	Evidencija

	100
	-
	-
	
0






· Izvršenje programa

	 NAZIV PROGRAMA
	Plan 2025.
	Izvršenje 01.01.-31.12.25.
	
Indeks
Izvršenje/Plan

	
	
	
	

	PROGRAM 4803 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA VATROGASNU ZAŠTITU
	26.000,00
	23.000,00
	
88,46

	Kapitalni projekt K480301 KAPITALNO ULAGANJE U VATROGASNI DOM
	26.000,00
	23.000,00
	
88,46




	Kapitalni projekt K480301 KAPITALNO ULAGANJE U VATROGASNI DOM

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o prostornom uređenju,
· Zakon o gradnji


	
Obrazloženje kapitalnog projekta
Kako je već navedeno u opisu programa, nakon definiranja nove lokacije vatrogasnog doma i uređenja imovinsko-pravnih odnosa, planira se izrada projektne dokumentacije za izgradnju vatrogasnog doma, te ishođenje potrebne dokumentacije za izgradnju. Za te potrebe projekt će se prijaviti na neki od natječaja za sufinanciranje iz EU fondova.

	Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta
U izvještajnom razdoblju provedena je nabava za izradu tehničke dokumentacije.


	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2024
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost 2025

	Izrađena dokumentacija

	Odnosi se na izrađeni projekt 
	Kom

	0
	Evidencije

	1
	1
	-
	
0







	

PROGRAM 4903 KAPITALNO ULAGANJE U IMOVINU ZA RAD JLS


	Opis programa, svrha programa:
Programom se planira nabava potrebnih uređaja i opreme potrebne za redovno funkcioniranje gradske uprave.
A iz planiranih sredstava u ovom projektu sufinancirati će se izgradnja poslovne zgrade u Crikvenici, u Kotorskoj ulici na lokaciji postojećeg privremenog objekta „VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol“. 
Projektom ulaganja u kompleks MO Crikvenica zapad planira se nastavak radova na izgradnji zgrade javne namjene na predjelu MO Crikvenica zapad, te uobičajena ulaganja u nove priključke struje i vode.

	
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.
Ovim programom osiguravaju se normalni uvjeti za rad, oprema i uređaji koji su potrebni službenicima u obavljanju njihovih zadaća. Cilj provedbe je omogućiti komunalnim poduzećima brže ostvarenje provedbe ovog projekta, njegovo sufinanciranje i korištenje za potrebe grada.
	Pokazatelj učinka
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost
2024.

	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost 2025

	Broj provedenih nabava radi osiguranja obavljanja djelatnosti Grada
	Pokazatelj se odnosi na broj uspješno provedenih nabava u cilju učinkovitog i nesmetanog rada Gradske uprave
	Broj nabava
	2
	Plan nabave
evidencije

	3
	3
	4
	


3










· Izvršenje programa
	 NAZIV PROGRAMA
	Plan 2025.
	Izvršenje 01.01.-31.12.25.
	Indeks
Izvršenje/Plan

	
	
	
	

	PROGRAM 4903 KAPITALNO ULAGANJE U IMOVINU ZA RAD JLS
	713.972,45
	630.754,83
	88,34

	Kapitalni projekt K49301 KAPITALNO ULAGANJE U IMOVINU ZA RAD JLS
	29.600,00
	26.750,19
	89,76

	Kapitalni projekt K49303 KAPITALNO ULAGANJE ZGRADA KOTORSKA
	509.372,45
	468.213,74
	91,92

	Kapitalni projekt K49304 KOMPLEKS MO ZAPAD
	150.000,00
	132.061,25
	88,04

	Kapitalni projekt K49305 NOVI PRIKLJUČCI STRUJE I VODE
	25.000,00
	3.909,65
	15,64



	Kapitalni projekt K49301 KAPITALNO ULAGANJE U IMOVINU ZA RAD JLS

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
· Zakon o zaštiti na radu.

	Obrazloženje kapitalnog projekta

Programom se planira nabava potrebnih uređaja i opreme potrebne za redovno funkcioniranje gradske uprave, te se osiguravaju bolji uvjeti za rad i nabavlja oprema i uređaji koji su potrebni službenicima u obavljanju njihovih zadaća.

	Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta
U izvještajnom razdoblju nabavljena je oprema potrebna za funkcioniranje prostora u vlasništvu grada.

	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2024.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost 2025

	Broj provedenih nabava radi osiguranja obavljanja djelatnosti Grada
	Dodatno poboljšanje uvjeta i povećanje kapaciteta djelatnosti grada
	Broja nabava
	2
	Evidencije

	3
	3
	4
	


3




	
Kapitalni projekt K49303 KAPITALNO ULAGANJE ZGRADA KOTORSKA

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, 
- Zakon o prostornom uređenju,
- Zakon o gradnji, 
- Zakon o javnoj nabavi

	Obrazloženje kapitalnog projekta

Za izgradnju poslovne zgrade u Crikvenici, u Kotorskoj ulici, na lokaciji postojećeg privremenog objekta „VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol“ ishođena je građevinska dozvola, te je provedena javna nabava za izvođenje radova. Radi se o zemljištu u vlasništvu vodovoda, a planirani objekt izgradio bi se sporazumno sa više subjekata, pa bi se kroz četiri poslovne etaže zgradom koristili VIO ŽCV sa bivšom Murvicom, Centar za socijalnu skrb i Grad Crikvenica.

	Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta
U izvještajnom razdoblju dovršavaju se radovi na objektu.


	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2024.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost 2025

	Osiguranje i povećanje broja poslovnih prostora
	Uređenjem etaže na etaži novo planiranog objekta dobiva se novi funkcionalni poslovni prostor za potrebe grada i drugih važnih subjekata u funkcioniranju službi od javnog interesa
	kom
	-
	Evidencije

	4
	4
	4
	



0




	

	Kapitalni projekt K420727 ULAGANJE U KOMPLEKS MO CRIKVENICA ZAPAD

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o komunalnom gospodarstvu,
· Zakon o prostornom uređenju,
· Zakon o gradnji

	
Obrazloženje kapitalnog projekta
Planiran je nastavak radova na dovršetku i privođenje funkciji objekta javne namjene Crikvenica MO zapad, na način da se sukladno izmijenjenoj projektnoj dokumentaciji po ishođenju potrebnih dozvola zgrada dovrši u cijelosti i opremi. 
Novo planirani prostori će se između ostalog koristiti i kao prostor za mlade kroz posebne programe.

	Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta
U izvještajnom razdoblju nije bilo aktivnosti, u tijeku je provedba nabave za izvođenje radova.

	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2024.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost 2025

	Broj korisnika, udruga
	Izgradnjom objekta osigurati prostor za funkcioniranje većeg broja udruga 
	Broj udruga
	1
	Evidencije

	2
	3
	4
	
1






Kapitalni projekt K4207 NOVI PRIKLJUČCI STRUJE I VODE

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o komunalnom gospodarstvu,
· Zakon o prostornom uređenju,
· Zakon o gradnji,
· Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima

	
Obrazloženje kapitalnog projekta
Novi priključci struje i vode trebaju se kontinuirano osiguravati kod dovršetka svih projekata i investicija grada.

	
Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta
U izvještajnom razdoblju izveden je dio planiranih aktivnosti na izradi priključaka struje i vode prema potrebama.


	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2024.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost 2025

	Broj priključenih objekata
	Rješavanjem priključaka osigurava se pravilno funkcioniranje objekata  
	Broj priključaka godišnje
	6
	Evidencije

	6
	8
	8
	
6




	

	PROGRAM 5103 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI - INV


	
Opis programa, svrha programa:
Programom se planiraju nastaviti aktivnosti  na izgradnji stambenih zgrada za socijalno ugrožene građane u Kotorskoj ulici u Crikvenici kao slijedeće faze gradnje, te izgradnja dnevnog boravka za starije i nemoćne osobe, uz sufinanciranje iz dostupnih EU sredstava.


	
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027
Ovim programom ostvaruju se uvjeti za stambeno zbrinjavanje socijalne kategorije građana.
	Pokazatelj učinka
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost
2024.

	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost 2025

	Broj stanova
	Odnosi se na broj izgrađenih stambenih jedinica za socijalno ugrožene na lokaciji „Macel“
	kom
	4
	Evidencija

	7
	7
	11
	

4







· Izvršenje programa

	 NAZIV PROGRAMA
	Plan 2025.
	Izvršenje 01.01.-31.12.25.
	Indeks
Izvršenje/Plan

	
	
	
	

	PROGRAM 5103 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI - INV
	56.739,17
	0,00
	0,00

	Kapitalni projekt K510301 STANOVI ZA SOCIJALNO UGROŽENE
	56.739,17
	0,00
	0,00



	Kapitalni projekt K510104 STANOVI ZA SOCIJALNO UGROŽENE

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
· Zakon o socijalnoj skrbi,
· Zakon o prostornom uređenju,
· Zakon o gradnji

	Obrazloženje kapitalnog projekta
Na prostoru tzv. „Macel“ već su izgrađena i useljena dva objekta za potrebe socijale s područja grada Crikvenice, te objekt društvene namjene za potrebe planiranog naselja koji je u upotrebi. Ishođena je građevinska dozvola za iduće četiri planirane građevine sa socijalnim stanovima, od kojih je jedan od planiranih objekata namijenjen za potrebe izgradnje i uređenja tzv. „dnevnog boravka“ za starije i potrebite.

	Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta
U izvještajnom razdoblju nije bilo aktivnosti.

	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2024.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost 2025

	Broj useljenih obitelji
	Dodatno poboljšanje uvjeta i povećanje broja raspoloživih stanova za socijalno ugrožene obitelji
	Broj stanova
	5
	Evidencije

	8
	8
	8
	

0







	PROGRAM 5201 KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST



	Opis programa, svrha programa:

Programom se planira priprema projekata za sufinanciranje u provođenju projekata energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, zajedno sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U tijeku je priprema radova na energetskoj obnovi Doma prosvjete u Selcu, te Doma kulture u Jadranovu, a i priprema energetske obnove Doma kulture u Dramlju
Dio sredstava planiran je u svrhu sufinanciranja projektne dokumentacije građanima prilikom prijavljivanja raznih oblika energetske obnove objekata i ugradnje obnovljivih izvora energije.

	Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

Ovim programom osiguravaju se ušteda energije i osiguravanje mogućnosti raspolaganja imovinom sukladno pozitivnim zakonima.
	Pokazatelj učinka
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2024.

	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost 
2025

	Obnovljeni objekti
 
	Provedeni projekti energetske obnove objekata
	Broj objekata
	4
	Evidencija

	5
	6
	7
	
5






· Izvršenje programa

	 NAZIV PROGRAMA
	Plan 2025.
	Izvršenje 01.01.-31.12.25.
	Indeks
Izvršenje/Plan

	
	
	
	

	PROGRAM 5201 KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST
	2.036.680,15
	1.617.183,92
	79,40

	Kapitalni projekt K520101 KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST
	55.000,00
	22.843,75
	41,53

	Kapitalni projekt K520108 KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST DOMA PROSVJETE
	834.027,59
	502.711,52
	60,28

	Kapitalni projekt K520109 KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST DOMA KULTURE U JADRANOVU
	1.147.652,56
	1.091.628,65
	95,12

	

Kapitalni projekt K520101 KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST


	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
- Zakon o zaštiti okoliša
- Zakon o prostornom uređenju,
- Zakon o gradnji. 

	Obrazloženje kapitalnog projekta
Planirana sredstva predviđena su za sufinanciranje izrade projekata građana, vlasnika objekata koji planiraju prijavu na sufinanciranje vezano uz energetsku obnovu njihovih objekata i ugradnju obnovljivih izvora energije.

	Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta
U izvještajnom razdoblju raspisan je natječaj za izradu projekata, potpisani ugovori, a sama izrada je u tijeku.
U pripremi je raspisivanje idućeg natječaja u iste svrhe.


	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2024.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost 2025

	Broj prijavljenih objekata na sufinanciranje
	Izrađena projektna dokumentacija za prijavu na sufinanciranje za energetsku obnovu
	kom
	-
	Projektna dokumentacija

	9
	12
	12
	

9






	
Kapitalni projekt K520108 KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST DOMA PROSVJETE, SELCE


	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
- Zakon o zaštiti okoliša
- Zakon o prostornom uređenju,
- Zakon o gradnji 

	Obrazloženje kapitalnog projekta
Programom se planira početak radova na energetskoj obnovi Doma prosvjete u Selcu.
Cilj je poboljšanje energetskih svojstava građevine, na način da se obnavlja fasada, stolarija i krovište, sve sukladno izrađenom glavnom projektu energetske obnove.

	Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta
Obnova se provodi u skladu sa ugovorenim aktivnostima.


Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost
2024 
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost 2025

	Smanjenje utroška energije za grijanje / hlađenje objekta
	Dodatno poboljšanje uvjeta i povećanje kapaciteta ustanove
	%
	-
	Projektna dokumentacija

	73.70
	73.70
	73.70
	
73,70


	
Kapitalni projekt K520109 KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST DOMA KULTURE U JADRANOVU



	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
- Zakon o zaštiti okoliša
- Zakon o prostornom uređenju,
- Zakon o gradnji 

	Obrazloženje kapitalnog projekta
Programom se planiraju radovi na energetskoj obnovi Doma kulture u Jadranovu.
Cilj je poboljšanje energetskih svojstava građevine, na način da se obnavlja fasada, stolarija i krovište, sve sukladno izrađenom glavnom projektu energetske obnove. Sklopljen je ugovor o sufinanciranju temeljem odabrane i potvrđene prijave, a radovi su u tijeku.

	Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta
Obnova se provodi u skladu sa ugovorenim aktivnostima.



Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2024
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2025.
	Ciljana vrijednost za 2026.
	Ciljana vrijednost za 2027.
	Ostvarena vrijednost 2025

	Smanjenje utroška energije za grijanje / hlađenje objekta
	Dodatno poboljšanje uvjeta i povećanje kapaciteta ustanove
	%
	-
	Projektna dokumentacija

	73.70
	73.70
	73.70
	
-




                                                                         





2

