+*xfs*pvs*Akl*cvA*xBj*tCi*htk*xdw*ctk*CcE*pBk*- +*yqw*ziF*qyc*wvc*xaD*mDo*yCn*uBv*uzj*pyw*zew*- +*eDs*lyd*lyd*lyd*lyd*oly*mvy*ujo*mvy*mkz*zfE*- +*ftw*gDC*mBD*Bqk*frA*mks*Ehk*tgy*vvc*oEs*onA*- +*ftA*kvu*Bbo*zFb*yos*Aro*EyB*lic*cjC*xvm*uws*- +*xjq*boB*EBj*DsF*Ayl*Agr*zch*kzd*pbs*bnr*uzq*-

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Crikvenice („Službene novine Grada Crikvenice broj 103/21, 219/25), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na 9. sjednici održanoj 22.srpnja 2026.godine usvojilo je:

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa građenja

komunalne infrastrukture na

području Grada Crikvenice za 2025. godinu

Članak 1.

U skladu sa člankom 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu Gradonačelnik Grada Crikvenice daje izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Crikvenice koji je objavljen u Službenim novinama Grada Crikvenice 213/24.

Članak 2.

Gradnja komunalne infrastrukture odnosi se na građenje i rekonstrukciju javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i parkirališta te se za proteklu 2025. godinu utvrđuje kako slijedi:

|  | GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA | GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA | GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA | POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE | GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE UKLANJATI | Plan 2025 |  | Izvori financiranja - plan |  | Izvršenje 2025 | Izvori financiranja - izvršenje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Opis stavke | Iznos (Eur) | Iznos (Eur) | Izvor | Iznos (Eur) | Iznos (Eur) | Izvor |
| NERAZVRSTANE CESTE | Projektiranje prometnica i izrada studija |  |  |  |  | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju novih prometnica | 120.000,00 | 120.000,00 | Komunalni doprinos i ostale koncesije | 63.262,50 | 63.262,50 | Komunalni doprinos i ostale koncesije |
|  |  | Uređenje prometnica |  |  |  | Izvođenje radova na uređenju / rekonstrukciji nerazvrstanih cesta | 200.000,00 | 200.000,00 | Komunalni doprinos i ostale koncesije | 171.708,69 | 171.708,69 | Komunalni doprinos i ostale koncesije |
|  |  |  |  |  |  |  | 320.000,00 | -320.000,00 |  | 234.971,19 | 234.971,19 |  |
|  |  |  |  | Uređenje prilaza lukobranu |  | Izvođenje radova na uređenju površine na prilazu zapadnom lukobranu | 250.963,25 | 250.963,25 |  |  | 238.415,09 | Ostali prihodi i primici grada |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostali prihodi i primici grada | 238.415,09 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 112.755,00 | 112.755,00 | Pomoći od EU fondova | 112.755,00 | 112.755,00 | Pomoći od EU fondova |
|  |  | Projektiranje javnih površina |  |  |  | Izrada projektne dokumentacije na više lokacija - priprema za prijavu na sufinanciranje EU fondova | 80.000,00 | 80.000,00 | Ostali prihodi i primici grada | 71.081,78 | 71.081,78 | Ostali prihodi i primici grada |
|  |  |  |  | Uređenje trga u Dramlju |  | Izrada projektne dokumentacije za uređenje prostora trga u Dramlju | 20.000,00 | 20.000,00 | Ostali prihodi i primici grada | 1.150,00 | 1.150,00 | Ostali prihodi i primici grada |
|  |  |  |  |  |  |  | 463.718,25 | 463.718,25 |  | 423.401,87 | 423.401,87 |  |
| JAVNE ZELENE POVRŠINE |  | Uređenje parkova i drugih površina |  |  |  | Uređenje više parkovnih i javnih površina na području grada | 450.000,00 | 395.000,00 | Komunalni doprinos i ostale koncesije | 227.683,32 | 227.683,32 | Komunalni doprinos i ostale koncesije |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 30.000,00 | Ostali prihodi i primici grada | 15.000,00 | 15.000,00 | Ostali prihodi i primici grada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25.000,00 | Ostali prihodi od nefinanc. imovine grada | 23.530,00 | 23.530,00 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine grada |
|  |  |  |  | Uređenje parka Obala u Selcu |  | Izvođenje radova na uređenju parka Obala u Selcu | 57.466,72 | 24.300,00 | Ostali prihodi i primici grada | 0,00 | 0,00 | Ostali prihodi i primici grada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 33.166,72 | Pomoći od EU fondova | 33.166,72 | 33.166,72 | Pomoći od EU fondova |
|  |  |  |  | Uređenje parka Palih za Domovinu |  | Izvođenje radova na uređenju parka parka Palih za Domovinu | 25.000,00 | 25.000,00 | Ostali prihodi i primici grada | 3.062,50 | 3.062,50 | Ostali prihodi i primici grada |
|  |  |  |  |  |  |  | 532.466,72 | 532.466,72 |  | 302.442,54 | 302.442,54 |  |
| GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE |  | Uređenje novog groblja |  |  |  | Izgradnja novih ukopnih mjesta na novom groblju Zoričići | 332.500,00 | 332.500,00 | Ostali prihodi i primici grada | 257.947,54 | 257.947,54 | Ostali prihodi i primici grada |
|  |  | Ulaganje u plaže |  |  |  | Ulaganje u projektnu dokumentaciju za uređenje novih plažnih površina. | 150.000,00 | 150.000,00 | Koncesija na pomorskom dobru | 11.350,00 | 11.350,00 | Koncesija na pomorskom dobru |
|  |  |  |  | Ulaganje u tržnicu u Crikvenici |  | Ulaganje u uređenje tržnice u Crikvenici | 46.800,00 | 46.800,00 | Ostali prihodi i primici grada | 46.800,00 | 46.800,00 | Ostali prihodi i primici grada |
|  |  | Uređenje plaže u uvali Havišće |  |  |  | Izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova na uređenju plaže | 42.900,00 | 32.900,00 | Koncesija na pomorskom dobru | 17.250,00 | 17.250,00 | Koncesija na pomorskom dobru |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000,00 | Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna | 10.000,00 | 10.000,00 | Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 80.000,00 | Koncesija na pomorskom dobru | 2.610,98 | 2.610,98 | Koncesija na pomorskom dobru |
|  |  | Ulaganje u plažu Kačjak |  |  |  | Izvođenje radova na uređenju dijela plažnog prostora na Kačjaku | 230.000,00 |  |  |  | 150.000,00 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna i izvanproračunskih korisnika |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 150.000,00 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna i izvanproračunskih korisnika |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 802.200,00 | 802.200,00 |  | 495.957,54 | 495.958,52 |  |
| JAVNA RASVJETA |  | Proširenje javne rasvjete na području Grada Crikvenice |  |  |  |  | 40.000,00 | 40.000,00 | Komunalni doprinos i ostale koncesije | 38.457,98 | 38.457,98 | Komunalni doprinos i ostale koncesije |
|  |  | Proširenje javne rasvjete po mjesnim odborima |  |  |  |  | 37.835,16 | 37.835,16 | Komunalni doprinos i ostale koncesije | 37.835,16 | 37.835,16 | Komunalni doprinos i ostale koncesije |
|  |  |  |  |  |  |  | 77.835,16 | 77.835,16 |  | 76.293,14 | 76.293,14 |  |
|  | SVEUKUPNO: |  |  |  |  |  | 2.196.220,13 | 2.196.220,13 |  | 1.533.066,28 | 1.533.066,28 |  |

Članak 3.

Ukupna sredstva za realizaciju ovog Programa utvrđena su u iznosu od 2.196.220,13 Eura.

Ukupna sredstva utrošena za realizaciju ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 1.533.066,28 Eura.

| IZVORI FINANCIRANJA |  |  | PROGRAM | IZVRŠENJE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Komunalni doprinos i ostale koncesije |  |  | 792.835,16 | 538.947,65 |
| Ostali prihodi od nefinancijske imovine grada |  |  | 25.000,00 | 23.530,00 |
| Koncesija na pomorskom dobru |  |  | 262.900,00 | 31.210,98 |
| Kapitalne pomoći iz državnog proračuna i izvanproračunskih korisnika |  |  | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Ostali prihodi i primici grada |  |  | 809.563,25 | 633.456,91 |
| Pomoći od EU fondova |  |  | 145.921,72 | 145.921,72 |
| Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna |  |  | 10.000,00 | 10.000,00 |
|  |  | UKUPNO: | 2.196.220,13 | 1.533.066,28 |

Članak 4.

Sastavni dio ovog Programa je Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom te se za proteklu 2025. godinu utvrđuje kako slijedi:

Ukupna sredstva za realizaciju ovog Programa utvrđena su u iznosu od 10.000,00 Eura.

Ukupna sredstva utrošena za realizaciju ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 6.000,00 Eura.

| Red. Br. | Naziv | Program (Eur) | Izvršenje (Eur) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sortirnica za odvojeno prikupljanje otpada | 2.713.728,31 | 2.863.073,19 |
| 1.1. | Izvor financiranja: ostali prihodi i primici grada | 869.283,61 | 1.092.563,08 |
| 1.2. | Izvor financiranja: pomoći od EU fondova | 1.844.444,70 | 1.770.510,11 |

Članak 5.

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Crikvenice u 2025. godini objaviti će se u „Službenim novinama Grada Crikvenice„.

KLASA: 400-02/24-01/20

URBROJ: 2170-5-07/01-26-7

Crikvenica, 22.07.2026.godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednica Gradskog vijeća

Ines Kassal Andrašević