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Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Crikvenice („Službene novine Grada Crikvenice broj 103/21, 219/25), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na 9. sjednici održanoj 22.srpnja 2026.godine usvojilo je:

	
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa građenja
komunalne infrastrukture na
području Grada Crikvenice za 2025. godinu




Članak 1.

U skladu sa člankom 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu Gradonačelnik Grada Crikvenice daje izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Crikvenice koji je objavljen u Službenim novinama Grada Crikvenice 213/24.


Članak 2.


Gradnja komunalne infrastrukture odnosi se na građenje i rekonstrukciju javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i parkirališta te se za proteklu 2025. godinu utvrđuje kako slijedi:

	 
	GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
	GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
	GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
	POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE
	GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE UKLANJATI
	Plan 2025
	






Izvori financiranja - plan
	






Izvršenje 2025
	Izvori financiranja - izvršenje

	
	
	
	
	
	
	Opis stavke
	Iznos
(Eur)
	Iznos
(Eur)
	



Izvor
	Iznos
(Eur)
	Iznos
(Eur)
	Izvor

	NERAZVRSTANE CESTE
	Projektiranje prometnica i izrada studija
	 
	 
	 
	 
	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju novih prometnica
	120.000,00
	120.000,00
	


Komunalni doprinos i ostale koncesije
	63.262,50
	63.262,50
	Komunalni doprinos i ostale koncesije

	
	 
	Uređenje prometnica
	 
	 
	 
	Izvođenje radova na uređenju / rekonstrukciji nerazvrstanih cesta
	200.000,00
	200.000,00
	


Komunalni doprinos i ostale koncesije
	171.708,69
	171.708,69
	Komunalni doprinos i ostale koncesije

	
	
	320.000,00
	-320.000,00
	
	234.971,19
	234.971,19
	

	
	
	
	
	Uređenje prilaza lukobranu
	
	Izvođenje radova na uređenju površine na prilazu zapadnom lukobranu
	250.963,25
	250.963,25
	
	
	238.415,09
	Ostali prihodi i primici grada

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ostali prihodi i primici grada
	238.415,09
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	112.755,00
	112.755,00
	



Pomoći od EU fondova
	112.755,00
	112.755,00
	Pomoći od EU fondova

	
	 
	Projektiranje javnih površina
	 
	 
	 
	Izrada projektne dokumentacije na više lokacija - priprema za prijavu na sufinanciranje EU fondova
	80.000,00
	80.000,00
	







Ostali prihodi i primici grada
	71.081,78
	71.081,78
	Ostali prihodi i primici grada

	
	
	
	
	Uređenje trga u Dramlju
	
	Izrada projektne dokumentacije za uređenje prostora trga u Dramlju
	20.000,00
	20.000,00
	




Ostali prihodi i primici grada
	1.150,00
	1.150,00
	Ostali prihodi i primici grada

	
	
	463.718,25
	463.718,25
	
	423.401,87
	423.401,87
	

	JAVNE ZELENE POVRŠINE
	 
	Uređenje parkova i drugih površina
	 
	 
	 
	Uređenje više parkovnih i javnih površina na području grada
	450.000,00
	395.000,00
	Komunalni doprinos i ostale koncesije
	227.683,32
	227.683,32
	Komunalni doprinos i ostale koncesije

	
	
	
	
	
	
	
	
	30.000,00
	
Ostali prihodi i primici grada
	15.000,00
	


15.000,00
	Ostali prihodi i primici grada

	
	
	
	
	
	
	
	
	25.000,00
	Ostali prihodi od nefinanc. imovine grada
	23.530,00
	23.530,00
	Ostali prihodi od nefinancijske imovine grada

	
	
	
	
	Uređenje parka Obala u Selcu
	
	Izvođenje radova na  uređenju parka Obala u Selcu
	57.466,72
	24.300,00
	Ostali prihodi i primici grada
	0,00
	0,00
	Ostali prihodi i primici grada

	
	
	
	
	
	
	
	
	33.166,72
	Pomoći od EU fondova
	33.166,72
	33.166,72
	Pomoći od EU fondova

	
	
	
	
	Uređenje parka Palih za Domovinu
	
	Izvođenje radova na  uređenju parka parka Palih za Domovinu
	25.000,00
	25.000,00
	Ostali prihodi i primici grada
	3.062,50
	3.062,50
	Ostali prihodi i primici grada

	
	
	532.466,72
	532.466,72
	
	302.442,54
	302.442,54
	

	GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE
	 
	Uređenje novog groblja
	 
	 
	 
	Izgradnja novih ukopnih mjesta na novom groblju Zoričići
	332.500,00
	332.500,00
	



Ostali prihodi i primici grada
	257.947,54
	257.947,54
	Ostali prihodi i primici grada

	
	 
	Ulaganje u plaže
	 
	 
	 
	Ulaganje u projektnu dokumentaciju za uređenje novih plažnih površina.
	150.000,00
	150.000,00
	




Koncesija na pomorskom dobru
	11.350,00
	


11.350,00
	Koncesija na pomorskom dobru

	
	
	
	
	Ulaganje u tržnicu u Crikvenici
	
	Ulaganje u uređenje tržnice u Crikvenici
	46.800,00
	46.800,00
	

Ostali prihodi i primici grada
	46.800,00
	46.800,00
	Ostali prihodi i primici grada

	
	
	Uređenje plaže u uvali Havišće
	
	
	
	Izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova na uređenju plaže
	42.900,00
	

32.900,00

	Koncesija na pomorskom dobru
	17.250,00
	17.250,00
	Koncesija na pomorskom dobru

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	10.000,00
	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna
	10.000,00
	10.000,00
	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna

	
	
	
	
	
	
	
	
	80.000,00
	Koncesija na pomorskom dobru
	2.610,98
	2.610,98
	Koncesija na pomorskom dobru

	
	
	Ulaganje u plažu Kačjak
	
	
	
	Izvođenje radova na  uređenju dijela plažnog prostora na Kačjaku
	230.000,00
	
	
	
	150.000,00
	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna i izvanproračunskih korisnika

	
	
	
	
	
	
	
	
	150.000,00
	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna i izvanproračunskih korisnika
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	150.000,00
	
	

	
	
	802.200,00
	802.200,00
	
	495.957,54
	495.958,52
	

	JAVNA RASVJETA
	 
	Proširenje javne rasvjete na području Grada Crikvenice
	 
	 
	 
	 
	40.000,00
	40.000,00
	Komunalni doprinos i ostale koncesije
	38.457,98
	38.457,98
	Komunalni doprinos i ostale koncesije

	
	 
	Proširenje javne rasvjete po mjesnim odborima
	 
	 
	 
	 
	37.835,16
	37.835,16
	Komunalni doprinos i ostale koncesije
	37.835,16
	37.835,16
	Komunalni doprinos i ostale koncesije

	
	
	77.835,16
	77.835,16
	
	76.293,14
	76.293,14
	

	
	SVEUKUPNO:
	2.196.220,13
	2.196.220,13
	
	1.533.066,28
	1.533.066,28
	



Članak 3.

Ukupna sredstva za realizaciju ovog Programa utvrđena su u iznosu od 2.196.220,13 Eura. 
Ukupna sredstva utrošena za realizaciju ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 1.533.066,28 Eura. 


	IZVORI FINANCIRANJA
	 PROGRAM
	IZVRŠENJE

	Komunalni doprinos i ostale koncesije
	792.835,16
	538.947,65

	Ostali prihodi od nefinancijske imovine grada
	25.000,00
	23.530,00

	Koncesija na pomorskom dobru
	262.900,00
	31.210,98

	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna i izvanproračunskih korisnika
	150.000,00
	150.000,00

	Ostali prihodi i primici grada
	809.563,25
	633.456,91

	Pomoći od EU fondova
	145.921,72
	145.921,72

	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna
	10.000,00
	10.000,00

	 
	 
	UKUPNO:
	2.196.220,13
	1.533.066,28



Članak 4.

Sastavni dio ovog Programa je Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom te se za proteklu 2025. godinu utvrđuje kako slijedi:
Ukupna sredstva za realizaciju ovog Programa utvrđena su u iznosu od 10.000,00 Eura. 
Ukupna sredstva utrošena za realizaciju ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 6.000,00 Eura. 


	Red. Br.
	Naziv
	Program
(Eur)
	Izvršenje
(Eur)

	[bookmark: _Hlk152684915]1.
	Sortirnica za odvojeno prikupljanje otpada
	2.713.728,31

	2.863.073,19


	1.1.
	Izvor financiranja: ostali prihodi i primici grada
	869.283,61

	
1.092.563,08

	1.2.
	Izvor financiranja: pomoći od EU fondova
	1.844.444,70

	1.770.510,11



Članak 5.

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Crikvenice u 2025. godini objaviti će se u „Službenim novinama Grada Crikvenice„.


KLASA: 400-02/24-01/20
URBROJ: 2170-5-07/01-26-7
Crikvenica, 22.07.2026.godine


GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE
Predsjednica Gradskog vijeća
Ines Kassal Andrašević      

