PRIJEDLOG

Na temelju članka 30. Statuta Grada Crikvenice (Službene novine Primorsko-goranske Županije br. 26/09, 34/09., 07/13. i 42/18.) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na sjednici održanoj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ godine donosi

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2019. GODINU I IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEGIJE RAZVITKA GRADA CRIKVENICE - PROJEKATA SADRŽANIH U STRATEGIJI RAZVITKA GRADA CRIKVENICE**

Članak 1.

U Planu razvojnih programa za 2019. godinu definirani se ciljevi i prioriteti razvoja Grada Crikvenice povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Planom razvojnih programa predviđeni su projekti i aktivnosti za koje su Proračunom osigurana sredstva u okviru pojedinih Programa.

U 2019. godini Plan razvojnih programa od planiranih 49.589.476,25 kuna izvršeno je 40.482.079,11 kuna ili 81,6%.

Izvješće o izvršenju plana razvojnih programa dano je u tablici 1. i sastavni je dio ovog Izvješća.

Članak 2.

Strategijom razvitka definirani su ciljevi, prioriteti i 40 projekata Grada Crikvenice za razdoblje 2012.-2022. godine, čiju realizaciju prati i o istoj izvješćuje Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo.

Izvješće o izvršenju projekata sadržanih u Strategiji razvitka Grada Crikvenice dano u tablici 2. sastavni je dio ovog Izvješća.

Članak 3.

 Izvješće o izvršenju Plana razvojnih programa za 2019. i Izvješće o provedbi Strategije razvitka Grada Crikvenice -projekata sadržanih u Strategiji razvitka Grada Crikvenice, objavit će se u Službenim novinama Grada Crikvenice.

KLASA:

UR. BROJ:

Crikvenica,

**GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE**

Tablica 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Šifra programa/** |  |  |  | **II izmjena**  | **Izvršenje** |  |
|  | **aktivnosti/** | **Naziv programa/aktivnosti/projekta** | **Izvršenje 2017.** | **Izvršenje 2018.** | **plana 2019.** | **2019** | **Razdjel/glava** |
| **Mjera** | **projekta** |   |   |   |   |   |   |
| **1.1.2. poticanje razvoja djelatnosti temeljene na proizvodima primarnog sektora** | K420716 | AGRO ZONA | 575.111,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 003 / 01 |
| K420716 | AGRO ZONA | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 005 /01 |
| K410401 | STRATEŠKI DOKUMENTI RAZVOJA GRADA CRIKVENICE | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 28.500,00 | 003 / 01  |
| K410301 | STRATEŠKI DOKUMENTI RAZVOJA GRADA CRIKVENICE | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 003 / 01  |
| **1.1.4. razvoj i unapređenje lučke infrastrukture** | K420715 | KAPITALNA ULAGANJA U LUKE | 611.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  003 / 01  |
| K420715 | KAPITALNA ULAGANJA U LUKE | 0,00 | 140.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 005 /01 |
| K420724 | PRIPREMNE RADNJE ZA MARINU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 005 /01 |
| **1.1.5. integrirano urbanističko planiranje** | K440101 | KAPITALNO ULAGANJE U IDEJNE STUDIJE | 263.875,00 | 97.352,00 | 0,00 | 0,00 | 003 / 01 |
| K440101 | KAPITALNO ULAGANJE U IDEJNE STUDIJE | 0,00 | 104.000,00 | 300.000,00 | 282.875,00 | 005 /01 |
| K440102 | KAPITALNO ULAGANJE U SUO | 119.375,00 | 9.875,00 | 0,00 | 0,00 | 003 / 01 |
| K440102 | KAPITALNO ULAGANJE U SUO | 0,00 | 110.125,00 | 80.000,00 | 24.750,00 | 005 /01 |
| K440103 | KAPITALNO ULAGANJE U UPU, DPU, PPU | 0,00 | 40.950,00 | 0,00 | 0,00 | 003 / 01 |
| K440103 | KAPITALNO ULAGANJE U UPU, DPU, PPU | 0,00 | 419.050,00 | 420.000,00 | 335.875,00 | 005 /01 |
| K440104 | KATASTARSKA IZMJERA SELCA I JADRANOVA | 52.422,84 | 81.170,98 | 0,00 | 0,00 |  003 / 01 |
| K440104 | KATASTARSKA IZMJERA SELCA I JADRANOVA | 0,00 | 64.000,00 | 170.000,00 | 134.549,40 | 005 /01 |
| K440105 | ARHITEKTONSKO URBANISTIČKA RJEŠENJA | 191.444,55 | 219.435,00 | 0,00 | 0,00 | 003 / 01 |
| K440105 | ARHITEKTONSKO URBANISTIČKA RJEŠENJA | 0,00 | 210.000,00 | 450.000,00 | 354.325,00 | 005 /01 |
| K440107 | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - LEGALIZACIJA | 4.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 003 / 01 |
| K440107 | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - LEGALIZACIJA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 005 /01 |
| **1.2.1. poticanje razvoja i unaprjeđivanja djelatnosti koje sudjeluju u formiranju turističke usluge (prometa, trgovine, ribarstva, uslužnog obrta, zdravstva, kulture i sporta)** | K380160 | KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU ZA MANIFESTACIJE | 30.737,50 | 0,00 | 140.000,00 | 136.590,00 | 001 / 01 |
| K380160 | KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU ZA MANIFESTACIJE | 0,00 | 70.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 005 /01 |
| K420711 | NOVI PRIKLJUČCI STRUJE I VODE | 249.139,72 | 9.350,00 | 0,00 | 0,00 | 003 / 01 |
| K420711 | NOVI PRIKLJUČCI STRUJE I VODE | 0,00 | 185.000,00 | 50.000,00 | 25.161,90 | 005 /01 |
| **1.2.6. razvoj širokopojasne optičke telekomunikacijske mreže na području Grada** | K420743 | JAVNA DTK MREŽA | 39.909,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 002 / 01 |
| K420743 | JAVNA DTK MREŽA | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 005 /01 |
| K420746 | PROJEKAT E-ŽUPANIJA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 002 / 01 |
| K420746 | PROJEKAT E-ŽUPANIJA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 005/01 |
| **1.2.7. izgradnja i uređenje sportske infrastrukture** | K390101 | KAPITALNO ULAGANJE U NOGOMETNO IGRALIŠTE | 243.326,73 | 120.064,50 | 0,00 | 0,00 | 001 / 01 |
| K390101 | KAPITALNO ULAGANJE U NOGOMETNO IGRALIŠTE | 0,00 | 165.000,00 | 325.000,00 | 322.251,68 | 001 / 01 |
| K390105 | KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKAT BOĆALIŠTA GORNJI KRAJ | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 001 / 03 |
| K390105 | KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKAT BOĆALIŠTA GORNJI KRAJ | 0,00 | 1.360.000,00 | 5.752.500,00 | 4.923.146,51 | 005 /01 |
| K390109 | KAPITALNO ULAGANJEE U POMOĆNO NOGOMETNO IGRALIŠTE JADRANOVO | 100.507,50 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 001 / 01 |
| K390109 | KAPITALNO ULAGANJEE U POMOĆNO NOGOMETNO IGRALIŠTE JADRANOVO | 0,00 | 311.700,00 | 190.000,00 | 117.937,50 | 005 /01 |
| K390111 | KAPITALNE DONACIJE UDRUGAMA U SPORTU | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 78.000,00 | 001 / 01 |
| K390113 | KAPITALNO ULAGANJE U PLIVALIŠTE | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 005 /01 |
| K390107 | KAPITALNO ULAGANJE U BAZEN | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 005/01 |
| K390110 | KAPITALNE DONACIJE UDRUGAMA TEHNIČKE KULTURE | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 001 / 01 |
| **1.2.8. unaprjeđenje i izgradnja kulturne infrastrukture** | K380101 | KAPITALNO ULAGANJE U MUZEJSKI PROSTOR | 16.238,40 | 90.235,00 | 78.800,00 | 71.787,80 | 001 / 04 MUZEJ GRADA CRIKVENICE |
| K380103 | KAPITALNO ULAGANJE U PROSTORIJE KNJIŽNICE | 114.100,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 699,98 | 001 / 04 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA |
|  K380105 | KAPTIALNO ULAGANJE U ARHEOLOŠKI LOKALITET IGRALIŠTE | 128.827,21 | 620.000,00 | 20.000,00 | 5.625,00 | 001 / 04 MUZEJ GRADA CRIKVENICE |
| K380107 | KUPNJA I ULAGANJE U STARU ŠKOLU | 11.954.954,30 | 570.128,68 | 0,00 | 0,00 | 001 / 01 |
| K380107 | KUPNJA I ULAGANJE U STARU ŠKOLU | 0,00 | 30.400,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 001 / 04 CENTAR U KULTURI |
| K380107 | KUPNJA I ULAGANJE U STARU ŠKOLU | 0,00 | 40.000,00 | 230.000,00 | 213.330,96 | 005 /01 |
| K380110 | KAPITALNA ULAGANJE - POMOĆNE FUNKCIJE U KULTURI | 23.168,75 | 44.800,00 | 45.600,00 | 42.748,75 | 001 / 04 KNJIŽNICA I ČITAONICAI |
| K380110 | KAPITALNA ULAGANJE - POMOĆNE FUNKCIJE U KULTURI | 11.452,41 | 41.800,00 | 9.500,00 | 8.148,65 | 001 / 04 CENTAR U KULTURI |
| K380112 | KAPITALNO ULAGANJE U JAME VRTARE | 29.120,00 | 20.360,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 001 / 04 MUZEJ GRADA CRIKVENICE |
| K380113 | KAPITALNO ULAGANJE U LOKVIŠĆE | 6.250,00 | 24.137,50 | 0,00 | 0,00 | 001 / 04 MUZEJ GRADA CRIKVENICE |
| K380114 | KAPITALNO ULAGANJE U GRADINU BADANJ | 220.000,00 | 213.250,00 | 220.000,00 | 218.000,00 | 001 / 04 MUZEJ GRADA CRIKVENICE |
| K380151 | KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU ZA MUZEJSKI PROSTOR | 1.625,00 | 4.353,00 | 13.000,00 | 12.415,13 | 001 / 04 MUZEJ GRADA CRIKVENICE |
| K380157 | ULAGANJA U KNJIŽNI FOND I POHRANJENE UMJETNIČKE VRIJEDNOSTI | 171.419,53 | 162.700,00 | 164.000,00 | 174.965,58 | 001 / 04 KNJIŽNICA I ČITAONICAI |
| K380157 | ULAGANJA U KNJIŽNI FOND I POHRANJENE UMJETNIČKE VRIJEDNOSTI | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 001 / 04 CENTAR U KULTURI |
| K380157 | ULAGANJA U KNJIŽNI FOND I POHRANJENE UMJETNIČKE VRIJEDNOSTI | 13.955,01 | 5.000,00 | 50.000,00 | 47.339,03 | 001 / 04 MUZEJ GRADA CRIKVENICE |
| K380159 | KAPITALNO ULAGANJE U POSTAV RIBARSKOG MUZEJA | 11.600,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.035,82 | 001 / 04 MUZEJ GRADA CRIKVENICE |
| K380161 | KAPITALNO ULAGANJE U ZAŠTITU KOTORA | 14.000,00 | 7.962,50 | 26.000,00 | 24.750,00 | 001 / 04 MUZEJ GRADA CRIKVENICE |
| K380162 | KAPITALNO ULAGANJE U ZAŠTITU ŠTERNE U SELCU | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 26.250,00 | 001 / 04 MUZEJ GRADA CRIKVENICE |
| K380163 | KAPITALNA ULAGANJA U ŽUPE | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | MUZEJ |
| K380163 | KAPITALNA ULAGANJA U ŽUPE | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 001/01 |
| K380164 | KAPITALNO ULAGANJE U BAJKOVITI DJEČJI PARK | 99.402,58 | 251.518,32 | 0,00 | 0,00 | 001 / 01 |
| K120736 | KAPITALNO ULAGANJE U SPOMENIKE | 372.933,50 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 001 / 01 |
| K380165 | KAPITALNO ULAGANJE U RIBARSKE KUĆICE | 24.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 001 / 01 |
| K380165 | KAPITALNO ULAGANJE U RIBARSKE KUĆICE | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 005 /01 |
| K380166 | KAPITALNO ULAGANJE U ORPEMU DVORANE STARE ŠKOLE | 0,00 | 289.200,00 | 725.000,00 | 19.359,60 | 001 / 04 CENTAR U KULTURI |
| K380167 | KAPITALN O ULAGANJE U GRADSKU GALERIJU | 0,00 | 314.500,00 | 94.000,00 | 89.788,63 | 001 / 04 CENTAR U KULTURI |
| K380168 | KAPITALNO ULAGANJE U INSTALACIJU PROJEKTA LUNGO MARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 001 / 01 |
| K380169 | KAPITALNO ULAGANJE U DOM PROSVJETE SELCE  | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 | 227,94 | 005 / 01 |
| **1.3.1. učinkovito gospodarenje energijom**  | K520101 | KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST | 88.850,00 | 243.750,00 | 0,00 | 0,00 | 003 / 01 |
| K520102 | KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST DV RADOST | 0,00 | 43.577,33 | 2.230.000,00 | 2.226.491,03 | 005 /01 |
| K520102 | KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST DV RADOST | 115.500,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 003 / 01 |
| K520104 | KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIR NAZOR | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | 5.561.419,27 | 005/ 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3.3. izgradnja i unaprjeđenje komunalne infrastrukture** | K420701 | ODVODNJA D8-D8 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 003 / 01 |
| K420701 | ODVODNJA D8-D8 | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 005 /01 |
| K120702 | KANALIZACIJA RIBARSKA-DVORSKA | 67.897,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 003 / 01 |
| K420704 | PROJEKTIRANJE PROMETNICA I IZRADA STUDIJA | 326.657,50 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |  003 / 01 |
| K420704 | PROJEKTIRANJE PROMETNICA I IZRADA STUDIJA | 0,00 | 255.000,00 | 600.000,00 | 222.928,10 | 005 /01 |
| K420705 | PROGRAM SUFINANCIRANJA IZGRADNJE PROMETNICA | 1.030.115,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  003 / 01 |
| K420705 | PROGRAM SUFINANCIRANJA IZGRADNJE PROMETNICA | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 005 /01 |
| K420707 | UREĐENJE PROMETNICA | 4.843.122,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  003 / 01 |
| K420707 | UREĐENJE PROMETNICA | 0,00 | 4.876.682,10 | 3.640.000,00 | 3.923.180,84 | 005 /01 |
| K420708 | UREĐENJE ŠETNICE DUBRAČINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 003 / 01 |
| K420708 | UREĐENJE ŠETNICE DUBRAČINA | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 005 /01 |
| K420709 | JAVNA RASVJETA | 325.572,50 | 255.503,13 | 0,00 | 0,00 |  003 / 01 |
| K420709 | JAVNA RASVJETA | 0,00 | 184.500,00 | 410.000,00 | 399.595,00 | 005 /01 |
| K420713 | IZRADA KGIS-A | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 003 / 01 |
| K420717 | KANALIZACIJA ZIDARSKA ULICA | 218.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 003 / 01 |
| K420717 | KANALIZACIJA ZIDARSKA ULICA | 0,00 | 218.000,00 | 218.000,00 | 218.000,00 | 005 /01 |
| K420719 | PROJEKTIRANJE JAVNIH POVRŠINA | 529.468,75 | 11.350,00 | 0,00 | 0,00 | 003 / 01 |
| K420719 | PROJEKTIRANJE JAVNIH POVRŠINA | 0,00 | 443.000,00 | 350.000,00 | 304.875,00 | 005 /01 |
| K420720 | UREĐENJE ŠETNICE TRSTENA | 67.720,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  003 / 01 |
| K420720 | UREĐENJE ŠETNICE TRSTENA | 0,00 | 80.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 005 /01 |
| K420725 | UREĐENJE NOVOG GROBLJA | 200.000,00 | 745.000,00 | 0,00 | 0,00 | 003 / 01 |
| K420725 | UREĐENJE NOVOG GROBLJA | 0,00 | 0,00 | 4.060.000,00 | 3.523.981,86 | 005 /01 |
| K420726 | UREĐENJE TRGA SELCE | 15.159.636,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 003 / 01 |
| K420727 | ULAGANJE U KOMPLEKS MO CRIKVENICA-ZAPAD | 11.250,00 | 524.815,00 | 0,00 | 0,00 |  003 / 01 |
| K420727 | ULAGANJE U KOMPLEKS MO CRIKVENICA-ZAPAD | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 005 /01 |
| K420728 | SVJETLOSNO UREĐENJE CRIKVENIČKIH MOSTOVA I DRUGIH OBJEKAA | 21.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 003 / 01 |
| K420728 | SVJETLOSNO UREĐENJE CRIKVENIČKIH MOSTOVA I DRUGIH OBJEKAA | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 005 /01 |
| K420729 | UREĐENJE ŠETNICE KAČJAK-PERHATI | 13.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  003 / 01 |
| K420730 | NABAVKA KOMUNALNE OPREME | 184.494,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  003 / 01 |
| K420730 | NABAVKA KOMUNALNE OPREME | 0,00 | 5.850,00 | 100.000,00 | 82.470,00 | 005 /01 |
| K420732 | UREĐENJE PARKOVA | 42.550,00 | 144.320,00 | 0,00 | 0,00 | 003 / 01 |
| K420732 | UREĐENJE PARKOVA | 0,00 | 4.050,00 | 305.000,00 | 293.447,45 | 005 /01 |
| K430102 | ULAGANJE U KOMPLEKS MO CRIKVENICA-ZAPAD | 162.853,25 | 567.950,00 | 0,00 | 0,00 |  003 / 01 |
| K430104 | PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE MO | 0,00 | 200.000,00 | 260.000,00 | 223.010,00 | 005 /01 |
| K420735 | KAPITALNO ULAGANJE U DEKORACIJU I ILUMINACIJU | 86.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 003/01 |
| K420735 | KAPITALNO ULAGANJE U DEKORACIJU I ILUMINACIJU | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 86.250,00 | 005 /01 |
| K420736 | KAPITALNO ULAGANJE U SPOMENIKE | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.553,75 | 005 /01 |
| K420737 | KANALIZACIJA JADRANOVO | 31.774,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 003 / 01 |
| K420734 | SMEĐA I KOMERCIJALNA SIGNALIZACIJA I INFO TABLE | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 136.587,50 | 005 /01 |
| K420739 | KAPIALNO ULAGANJE U PAZDEHOVU | 560.042,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 003 / 01 |
| K420739 | KAPIALNO ULAGANJE U PAZDEHOVU | 0,00 | 450.000,00 | 290.000,00 | 32.500,00 | 005 /01 |
| K430104 | PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE MO | 166.491,88 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |  003 / 01 |
| K430104 | PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE MO | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 004 /01 |
| K420745 | SANACIJA DEPONIJE DUPLJA | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 005 /01 |
| K420749 | REKONTRUKCIJA I UREĐENJE ULICE MILOVANA MUŽEVIĆA | 2.373.226,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  003 / 01 |
| K420748 | AGLOMERACIJA NOVI VINOSOLSKI-CRIKVENICA-SELCEĐ | 509.145,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  003 / 01 |
| K420750 | PARKIRALIŠTA | 0,00 | 84.400,00 | 0,00 | 0,00 |  003 / 01 |
| K420750 | PARKIRALIŠTA | 0,00 | 1.665.600,00 | 560.000,00 | 283.709,63 | 005 /01 |
| K420751 | KAPITALNO ULAGANJE U PLAŽE | 0,00 | 156.250,00 | 0,00 | 0,00 |  003 / 01 |
| K420751 | KAPITALNO ULAGANJE U PLAŽE | 0,00 | 6.343.000,00 | 2.618.537,00 | 78.050,00 | 005 /01 |
| K220730 | NABAVKA KOMUNALNE OPREME | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  003 / 01 |
| K420752 | UREĐENJE TRGA STJEPAN RADIĆA | 0,00 | 190.000,00 | 40.000,00 | 36.747,50 | 005 /01 |
| K420754 | KAPITALNO ULAGANJE U STROSSMAYEROVO ŠETALIŠTE | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 005 /01 |
| K420756 | KAPITALNO ULAGANJE "CRIKVENICA NA POTOKU" | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 93.200,00 | 005 /01 |
| K420759 | NABAVKA KOMUNALNE OPREME | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 005 /01 |
| K420761 | KAPITALNO ULAGANJE U PLAŽU JADRANOVO  | 0,00 | 0,00 | 8.950.000,00 | 8.157.242,52 | 005 /01 |
| K530103 | KAPITALNO ULAGANJE U CIVILNU ZAŠTITU I PREVENCIJU ELEMENTARNIH NEPOGODA | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 29.000,00 | 005 /01 |
| K530104 | SORTIRNICA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 005 /01 |
| **2.1.3. osmišljavanje aktivnosti radi produženja turističke sezone i postupne orijentacije na cjelogodišnje poslovanje u turizmu** | K380104 | KAPITALNO ULAGANJE U ATELJE ZVONKA CARA | 9.680,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 001 / 04 CENTAR U KUTURI |
| **2.2.1. Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava i usklađivanje s tržišnim potrebama** | K370401 | KAPITALNO ULAGANJE U OŠ VN U CRIKVENICI | 294.459,21 | 303.309,00 | 322.958,51 | 307.558,51 | 001 / 03 OŠ VLADIMIRA NAZORA |
| K370404 | KAPITALNO ULAGANJE U OŠ ZC U CRIKVENICI | 2.725.561,74 | 13.361.559,33 | 0,00 | 0,00 | 001 / 01 |
| K370405 | KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU ZA GLAZBENE ŠKOLE | 45.394,07 | 31.150,00 | 71.150,00 | 43.953,99 | 001 03 OŠ V. NAZORA |
| K370406 | KAPITALNO ULAGANJA U OPREMU ZA ŠPORTSKE KLUBOVE | 29.738,50 | 19.377,88 | 26.000,00 | 13.827,40 | 001 03 OŠ V. NAZORA |
| K370407 | KAPITALNO ULAGANJE U UDŽBENIKE | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 217.151,68 | 001 03 OŠ V. NAZORA |
| K370407 | KAPITALNO ULAGANJE U UDŽBENIKE | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 172.790,26 | 001 / 03 OŠ ZVONKA CARA |
| K370404 | KAPITALNO ULAGANJE U OŠ ZC U CRIKVENICI | 219.154,69 | 0,00 | 381.325,80 | 302.443,50 | 001 / 03 OŠ ZVONKA CARA |
| **2.2.4. poticanje i organizacija različitih programa u funkciji zaštite i unaprjeđenja zdravlja (edukativno-zdravstveni programi, sport, rekreacija)** | K330301 | KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ U CRIKVENICI | 82.598,70 | 328.000,00 | 266.220,81 | 256.759,89 | 001 / 02 DV RADOST |
| K330302 | KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ U DRAMLJU | 0,00 | 257.300,00 | 204.000,00 | 196.687,50 | 001 / 02 DV RADOST |
| K330303 | KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ U SELCU | 85.119,41 | 26.800,00 | 0,00 | 0,00 | 001 / 02 DV RADOST |
| K330304 | KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ U JADRANOVU | 16.447,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 001 / 02 DV RADOST |
| K330305 | ULAGANJE U DVORIŠTE SREĆE | 0,00 | 1.111.375,00 | 840.000,00 | 837.528,08 | 003 / 01 |
| K330306 | PROJEKT RADOST ZA RADOST | 0,00 | 102.625,00 | 380.000,00 | 373.683,85 |   |
| **2.2.6. provođenje socijalne skrbi za najugroženije skupine stanovnika** | K420733 | UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA | 54.860,45 | 28.070,00 | 0,00 | 0,00 | 003 / 01 |
| K420733 | UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA | 0,00 | 315.000,00 | 850.000,00 | 807.978,65 | 005 /01 |
| K510102 | KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU USTANOVE POMOĆ U KUĆI | 0,00 | 11.500,00 | 12.500,00 | 9.446,70 | 003 / 06 |
| K420714 | STANOVI ZA SOCIJALNO UGROŽENE | 1.820.348,37 | 15.970,00 | 0,00 | 0,00 | 003 / 01 |
| K420714 | STANOVI ZA SOCIJALNO UGROŽENE | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 003 / 01 |
| K510104 | STANOVI ZA SOCIJALNO UGROŽENE | 0,00 | 0,00 | 170.143,28 | 50.000,00 | 003 / 01 |
| K510103 | KAPŠITALNO ULAGANJE ZA RAD UDRUGA I USTANOVA U SOCIJALNOJ SKRBI | 0,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 003 / 01 |
| K510105 | DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 001 / 06 |
| **2.2.7. razvoj efikasne lokalne samouprave** | K310101 | ULAGANJE U OPREMU ZA RAD U JLS | 27.597,50 | 50.000,00 | 207.000,00 | 203.017,25 |  001 / 01  |
| K450201 | STJECANJE OSTALE IMOVINE | 1.546.414,83 | 5.054.390,00 | 0,00 | 0,00 |  003 / 01  |
| K450201 | STJECANJE OSTALE IMOVINE | 0,00 | 445.660,00 | 430.000,00 | 383.842,43 |  005 /01  |
| K460101 | NABAVKA SOFTWERA | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  002 / 01  |
| K460102 | NABAVKA HARDWERA | 173.264,87 | 200.000,00 | 150.000,00 | 141.445,10 |  002 / 01  |
| K480101 | ULAGANJA U OPREMU ZA VATROGASNU ZAŠTITU | 0,00 | 42.742,00 | 75.140,85 | 73.073,75 |  004 /02 JVP GRADA CRIK  |
| K480102 | KAPITALNA ULAGANJA U PROTUPOŽARNU ZAŠTITU | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 23.750,00 |  004 /02  |
| K490101 | KAPITALNO ULAGANJE U IMOVINU ZA RAD JLS | 26.482,50 | 25.585,00 | 0,00 | 0,00 |  003 / 01  |
| K490301 | KAPITALNO ULAGANJE U IMOVINU ZA RAD JLS | 0,00 | 0,00 | 196.000,00 | 191.878,75 |  004 / 01  |
| K490301 | KAPITALNO ULAGANJE U IMOVINU ZA RAD JLS | 0,00 | 220.000,00 | 127.000,00 | 121.587,51 |  005 /01  |
| K490102 | KAPITALNO ULAGANJE U LIFT ZA ULAZ U ZGRADU GRADSKE UPRAVE | 45.636,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  003 / 01  |
| K490102 | KAPITALNO ULAGANJE U LIFT ZA ULAZ U ZGRADU GRADSKE UPRAVE | 0,00 | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 005 /01 |

2. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROJEKATA SADRŽANIH U STRATEGIJI RAZVITKA GRADA CRIKVENICE za 2019. GODINU DO 31.12.2019. GODINE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **r.br.** | **NAZIV PROJEKTA** | **Nadležna osoba za ispunjavanje** | **STANJE PROJEKTA** | **NAPOMENA** |
| 1 | Valorizacija arheološkog nalazišta (Crikvenica) | Ravnateljica Muzeja Grada Crikvenice | Djelomično izvršeno | Napravljen je projekt i projektantski troškovnik za zaštitu arheološkog nalazišta “Ad Turres” u Crikvenici.Radovi na zaštiti arheološkog nalazišta završni kraj lipnja 2018.g.Pripremljen projektni zadatak za projektiranje uređenja arheološkog nalazišta |
| 2 | Multimedijalni centar (Crikvenica) | Pročelnica UO za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu  | U tijeku je,Projekt vezan za točku 36. | Pojedini sadržaji multimedijalnog centra planirani u projektu pod toč. 36 |
| 3 | Izgradnja nogometnog sportskog centra (Crikvenica)- Pomoćno nogometno igralište | Pročelnica UO za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu | Projekt dovršen, | Pomoćno nogometno igralište izgrađeno u lipnju 2016.g., dano na upravljanje Eko-Murvica d.o.o. |
| 4 | Dogradnja vrtića i škole (Crikvenica- Jadranovo) | Pročelnica UO za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu | Projekt dovršen,  | Projekt provođen od rujna 2012.- 14.01.2014. sufinanciran sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova, osiguranih od EIB-a |
| 5 | Školska sportska dvorana (Crikvenica) | Pročelnica UO za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu | Projekt dovršen | Radovi započeti 18.09.2017.g., dvorana otvorena u prosincu 2018. godine. Projekt sufinanciran sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, projekt dovršen i u funkciji. |
| 6 | Ulaganje u kulturnu infrastrukturu Grada Crikvenice | Pročelnica UO za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu | Projekt dovršen, točka 7 u tijeku | 1. Sufinanciranje pozornice,2. nabavljeno 5 komada ugostiteljskih montažnih kioska, I montažna pozornica3. Uređenje Ateljea Zvonka Cara4. Uređenje nove Galerije 6. Nabavljeno veliko uskršnje jaje za Trg stjepana Radića7. Izrada umjetnilke instalacije u projektu Lungomare art – EPK 2020 (u tijeku) |
| 7 | Pješačka (biciklistička) šetnica (Crikvenica) | Pročelnica UO za investicije, prostorno uređenje i imovinu  | U planu | Radi se prometno rješenje kako bi se kroz jednosmjernu regulaciju smanjio broj provoza automobilom. |
| 8 | Pješačka (biciklistička) šetnica uz Dubračinu (Crikvenica) | Pročelnica UO za investicije, prostorno uređenje i imovinu  | U tijeku | Radovi na prve četiri faze šetnice uz Dubračinu su završeni. Prema dinamici Hrvatskih voda u izgradnji obalnog zida Dubračine pripremiti će se i realizacija V faze uređenja šetnice. U 2016. realizirana je V faza uređenja šetnice Dubračina. |
| 9 | Proširenje plažnih prostora (Crikvenica) | Pročelnica UO za investicije, prostorno uređenje i imovinu  | U tijeku | Kako se radi o velikom potezu uređenja, za razne dijelove obale pripremljeni su elaborati u raznim fazama, od prostorno-planskih podloga, projektne dokumentacije (Jadranovo) i sl.U 2016. ugovoren je glavni projekt za uređenje plaže u obuhvatu UPU Jadranovo centar. Ishođena lokacijska dozvola I građevinska dozvola za plažu u Jadranovu. Ugovorena su radovi za taj projekt, te su u tijeku pripremni radovi a nasipavanje kreće nakon tursističke sezone.Izrađena je projektna dokumentacija (idejni projekti) za proširenje plaže “Podvorska” od luke Podvorska prema Selcu (kraj prve faze zahvata ispod restorana Dida) i plaže od luke Crni molo do Omorike. Za oba projekta predan je zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole uz prethodno prikupljene potvrde i uvjete sukladno zakonskoj proceduri.U tijeku je izrada projektne dokumentacije za uređenje plaza na još dva dodatna dijela obale, I to u Selcu od hotela Amabilis do bazena Selce i u Dramlju od luke Omorila do lučice Vrtina. |
| 10 | Vezovi za brodice i "barke" (Crikvenica) | Pročelnica UO za investicije, prostorno uređenje i imovinu  |  U tijeku | LU, PGŽ, Grad Crikvenica svake godine sudjeluje u sufinanciranju projekata Županijske lučke uprave Crikvenica. U 2019.planirano je i relizirano sufinanciranje projekata LU PGŽ (uređenje luke Selce) sa 1.000.000,00 kuna. |
| 11 | Modernizacija meteorološke postaje u Crikvenici | Pročelnica UO za investicije, prostorno uređenje i imovinu  |  | Dovršena je modernizacija meteorološke postaje. |
| 12 | Izgradnja reciklažnog dvorišta (Crikvenica) | Pročelnica UO za komunalni sustav i zaštitu okoliša  | U pripremi | U pripremi je odabir nove lokacije |
| 13 | Izgradnja objekta za smještaj romskih obitelji (Crikvenica) | Pročelnica UO za investicije, prostorno uređenje i imovinu  | U tijeku | Dovršena je izgradnja društvene zgrade, a za ostale objekte u tijeku je ishođenje građevinske dozvole. Izdane su građevinske dozvole za objekte 3a I 3b, te će se krenuti u pripremu troškovnika I pripremu javne nabave za njihovu izgradnju.  |
| 14 | Javna odvodnja na području naselja Jadranovo (Crikvenica) | Pročelnica UO za komunalni sustav, i zaštitu okoliša | Projekt dovršen | Nakon provedenog natječaja javne nabave u komunalnom društvu, odabran je izvođač, 2015. Project je kandidiran za dobivanje sredstava EU te dobio sredstva za realizaciju. U 2016. radovi na sanitarnoj kanalizaciji su završeni do kraja 2016. |
| 15 | Proširenje mreža oborinske i fekalne kanalizacije naselja: Sopaljska, Duga, Benići-Ladvić, Dvorska i Hrusta u Crikvenici | Pročelnica UO za investicije, prostorno uređenje i imovinu | U tijeku | Jedan dio je izveden, i to dio do Sopaljske, Dvorska, Ribarska, te Benići I Ladvić, a ostalo je obuhvaćeno projektom Aglomeracije Novi V.,Crikvenica i Selce, koji se nastavlja sa nabavama prema planovima.U tijeku je izrada projektne dokumentacije za rješavanje oborinske kanalizacije Vukovarske ulice u Dramlju. |
| 16 | Sanitarna kanalizacija ulica Ribarska i Dvorska (Crikvenica) | Pročelnica UO za komunalni sustav, i zaštitu okoliša  | izgrađena | Navedeno u točki 15. |
| 17 | Izgradnja vodospreme Sopalj zapremnine 400m3 (Crikvenica) | Pročelnica UO za komunalni sustav, i zaštitu okoliša  | izgrađena |  |
| 18 | Sanitarna i oborinska kanalizacija u ulici Milovana Muževića u Dramlju | Pročelnica UO za komunalni sustav, i zaštitu okoliša  | izgrađena |  |
| 19 | Rekonstrukcija i produljenje podmorskog ispusta u Slanoj u Selcima | Pročelnica UO za komunalni sustav, i zaštitu okoliša  | izgrađen |  |
| 20 | Izgradnja centralnog pročistača otpadnih voda Crikvenica | Pročelnica UO za investicije, prostorno uređenje i imovinu | U tijeku | U tijeku je projekt Aglomeracije Novi v.,Crikvenica i Selce koji obuhvaća kako izradu Studije isplativosti tako i projekte za dobivanje lokacijske dozvole za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Crikvenici. U 2016.projekt predan za ishođenje lokacijske dozvole. U 2017.postupku ishođenje dokumentacije za gradnju. U 2017. dobivena je lokacijska dozvola za UPOV Crikvenica. U 2018.sklopljen je ugovor o financiranju – dodjeli bespovratnih sredstava za radove na sustavu odvodnje za Aglomeraciju Novi V., Crikvenica i Selce s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Hrvatskim vodama, a dio toga je i centralni pročistač otpadnih voda Crikvenica. U travnju 2019. Project je na verifikaciji u Hrvatskim vodama (žuti fidic).  |
| 21 | Idejni i glavni projekt odvodnje oborinskih voda (Crikvenica) | Pročelnica UO za komunalni sustav,i zaštitu okoliša  | U tijeku | Za 2016. god. planira se izrada projektne dokumentacije za lokacije koje su kritične.2016. ugovoren je idejni i glavni projekt za lokaciju Benići. Projektiranje u tijeku.  |
| 22 | Studija odvodnje oborinskih voda za mjesta Jadranovo, Dramalj i Selce | Pročelnica UO za komunalni sustav, i zaštitu okoliša  | U tijeku, vezano uz točku 14. |  |
| 23 | Idejni projekti odvodnje oborinskih voda za mjesta Jadranovo, Dramalj i Selce | Pročelnica UO za komunalni sustav, i zaštitu okoliša | U tijeku, vezano uz točku 14. | Izrađena je projektna dokumentacija za područja u Jadranovu, ostalo u planu |
| 24 | Povezivanje vodovodnog sustava (Crikvenica) | Pročelnica UO za investicije, prostorno uređenje i imovinu  | U tijeku | Rješavanje kroz projekt Aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica Selce. Tijekom 2017. dobivena je većina građrevinskih dozvola za područje Grada Crikvenice I pripreman je aplikacijski paket za prijavu kako bi dobili EU sredstva za radove odnosno realizaciju projekta Aglomeracije. Aplikacijski paket za dodjelu bespovratnih sredstava proslijeđen je u veljači 2018. god. Ministarstvu zaštite okoliša i energetike. Nakon toga sklopljen je ugovor o financiranju – dodjeli bespovratnih sredstava za radove na sustavu odvodnje za Aglomeraciju Novi V., Crikvenica i Selce s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Hrvatskim vodama. U tijeku je javna nabava za upravljanje projektom, nadzor i izgradnju mreže (crveni fidic).  |
| 25 | Izgradnja manjih sportskih centara (Crikvenica) | Pročelnica UO za investicije, prostorno uređenje i imovinu | U tijeku | Boćalište Gornji kraj – Ladvić. U 2018. godini proveden natječaj i ugovoreni radovi koji su u tijeku. |
| 26 | Modernizacija postojećih raskrižja (Crikvenica) | Pročelnica UO za investicije, prostorno uređenje i imovinu  | U tijeku | Izrađeni idejni projekti za više raskrižja, a za “Rotor Duga” dobivena građevinska dozvola. Radovi na rotoru Duga su dovršeni I rotor je pušten u promet, te završena je čvorna rampa “Uho” prema Novom Vinodolskom. Nastavljaju se aktivnosti na projektiranju raskrižja u Jadranovu kod Smokova i zapadni ulaz Selce (rješavanje imovinsko-pravnih odnosa) |
| 27 | Razvoj male poduzetničke zone Crikvenica | Pročelnica UO za investicije, prostorno uređenje i imovinu | U tijeku  | Izrada projekata, po fazama.  |
| 28 | Razvoj poduzetničke zone K3 Dubračina u Crikvenici | Pročelnica UO za investicije, prostorno uređenje i imovinu  | U tijeku | Nekoliko poduzetnika djeluje unutar zone. Dio prostora koji je bio namijenjen uz potok Dubračinu za malu poduzetničku zonu, sada je prostor za novi UPOV Crikvenica. |
| 29 | Razvoj plinske mreže na području Grada Crikvenice | Pročelnica UO za komunalni sustav, i zaštitu okoliša  | U tijeku | Ugradnja cijevi prilikom projektiranja prometnica i javnih površina, vezano uz plinsku mrežu.Izrađen je idejni projekt mreže za naselje Crikvenica. U 2016. položena plinska instalacija u Preradovićevoj ulici. |
| 30 | Gradska jezgra centra naselja Selce | Pročelnica UO za investicije, prostorno uređenje i imovinu imovinu |  Dovršeno | Nakon provedenog arhitektonski natječaja izrađena je projektna dokumentacija te proveden otvoreni postupak javne nabave za rekonstrukciju Trga palih boraca i obale u Selcu. U 2016. Izgrađen je novi obalni zid i započela je realizacija projekta rekonstrukcije Trga palih boraca I obale u Selcu. Investicija je dovršena u svibnju 2017..U 2017. završena je investicija izgradnje Trga palih boraca i obale u Selcu. |
| 31 | Projekt CRIKVENICA CENTAR | Pročelnica UO za investicije, prostorno uređenje i imovinu imovinu | U tijeku | Prva faza uređenja trga S.Radića izvedena, za dvije faze trga (park i paviljon ishođene građevinske dozvole |
| 32 | Projekt MARINA CRIKVENICA | Pročelnica UO za investicije, prostorno uređenje i imovinu | U tijeku | Ishođena lokacijska dozvola, nakon toga dobiveno produženje lokacijske dozvole, poslan dopis ministarstvu o potrebi raspisivanja natječaja. Ministarstvo je u postupku raspisivanja natječaja. U 2018. raspisan je u nadležnom ministarstvu natječaj za Marinu Crikvenica, nije bilo zainteresiranih. Očekuje se ponovno raspisivanje natječaja. |
| 33 | Projekt Ribarska kućica Pazdehova Dramalj | Pročelnica UO za investicije, prostorno uređenje i imovinu imovinu | U tijeku  | Izrađena je projektna dokumentacija. Čeka se Rješenje o uvjetima gradnje. Uređen okoliš i park, izgrađena dva joga. U 2017. izrađen idejni projekt obale i uređenja partera u uvali Pazdehova. U 2018 godini započelo je projektiranje, odnosno izrada Idejnog rješenja proširenja obalnog platoa u luci Pazdehova u Dramlju i njegova krajobraznog rješenja, također i projektiranje zapadnog lukobrana u toj luci. Dovršena je izrada projekta, a slijedeći korak je pokretanje postupka ishođenja svih potrebnih dozvola za realizaciju projekta. |
| 34 | Agro-zona | Pročelnica UO za investicije, prostorno uređenje i imovinu imovinu | U tijeku | Izrađena studija zone, u tijeku je rješavanje imovinsko-pravne problematike.Izrađen je projekt privremene pristupne ceste agro zoni “Dupci”. U 2016. Izgrađen je dio privremene pristupne ceste agro zoni Dupci. U 2017. Izgrađen je nastavak pristupne ceste do šetnice uz obalu. U 2018. U izradi je projekt poljskih puteva unutar Agro zone Dupci. Temeljem izrađenog projekta izvedeni su radovi na izgradnji i uređenju poljskih puteva unutar Agro-zone u dijelu zahvata. |
| 35 | Trg Selce | Pročelnica UO za investicije, prostorno uređenje i imovinu imovinu | Dovršeno | Nakon provedenog arhitektonski natječaja izrađena je projektna dokumentacija te proveden otvoreni postupak javne nabave za rekonstrukciju Trga palih boraca i obale u Selcu. U 2016. Izgrađen je novi obalni zid i započela je realizacija projekta rekonstrukcije Trga palih boraca I obale u Selcu. Planirani rok završetka – travanj 2017. Investicija dovršena u svibnju 2017. i puštena u promet. |
| 36 | "Stara škola" | Pročelnica UO za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu | Dovršeno, nastavak opremanjau tijeku | Novi poslovni prostori Gradske knjižnice otvoreni 26.12.2017.g., a multifunkcionalna dvorana 19.12.2017.g., Gradska vijećnica u travnju 2018.g., udruge useljene u srpnju 2018.g. Uređen djelomično okoliš. Projekt sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture.Priprema se troškovnik za audio-vizualno uređenje dvorane Zora |
| 37 | Gradski bazen | Pročelnica UO za investicije, prostorno uređenje i imovinu | U dugoročnom planu | Priprema projektne dokumentacije |
| 38 | Dječji vrtić-dvorište | Pročelnica UO za investicije, prostorno uređenje i imovinu | U tijeku  | U postupku projektiranja, plan završetka proljeće 2019.g.Odbreno sufinanciranje od Ministarstva demografije.Radovi na uređenju su u tijeku |
| 39 | Izgradnja novog groblja | Pročelnica UO za investicije, prostorno uređenje i imovinu | U tijeku  | Izraden UPU-a groblja, izrađena je projektna dokumentacija i predan zahtjev za lokacijsku dozvolu, a paralelno se rješavaja imovinsko pravna problematika. U 2016. Izdana je lokacijska dozvola. Predani zahtjevi za građevinske dozvole po fazama (4 faze). U 2018. Dobivene su 4 građevinske dozvole za izgradnju novog groblja po fazama, kao i građevinska dozvola za pristupnu cestu. Skopljen ugovor o izgradnji groblja: pristupna cesta, mrvačnica i I. faza mjesta za ukupe, te započeti radovi |
| 40 | Hot Spot | Pročelnica Upravnog odjela za financije, turizam i gospodarstvo | I. faza dovršena | Uspostavljeno 5 pristupnih točaka (2 u Crikvenici i po jedna u Jadranovu, Selcu i Dramlju) Traže se nova rješenja za bržu internet vezu zbog ograničenosti opreme ista je stavljena van funkcije. |