OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA 
ZA RAZDOBLJE 2022. -2024.
RAZDJEL: 005
GLAVA: 00501

· DJELOKRUG RADA


	Upravni odjel za investicije, prostorno uređenje i imovinu obavlja poslove razvrstane u slijedeće skupine:


I. INVESTICIJE
-sudjelovanje u pripremi, organizaciji, provedbi i praćenju ostvarenja kapitalnih projekata, koji se financiraju, u potpunosti ili djelomično, proračunskim sredstvima Grada,
-planiranje, pripremanje i organiziranje te provođenje kapitalnih projekata iz djelokruga Grada,
-koordiniranje i  provođenje kapitalnih projekata u suradnji s ostalim upravnim tijelima Grada,
-praćenje i koordiniranje razvojnih planova i realizacije projekata trgovačkih društava u vlasništvu i suvlasništvu Grada,
-priprema, organizira i prati davanje koncesijskih odobrenja i koncesija za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru,
-sudjelovanje u pripremi, organizaciji i praćenju ostvarenja kapitalnih projekata iz djelokruga rada ostalih upravnih tijela, koji se djelomično financiraju proračunskim sredstvima Grada, a kojih nije nositelj Grad.


II. PROSTORNO PLANIRANJE
- praćenje i procjenjivanje stanja u prostoru, izradbu planskih i programskih dokumenata s područja prostornog i urbanističkog uređenja, te organiziranje i sudjelovanje u izradi dokumenata prostornog i urbanističkog uređenja, kao i ostalih dokumenata vezanih uz urbani izgled Grada,
-praćenje provedbe Prostornog plana uređenja Grada i ostalih dokumenata prostornog i urbanističkog uređenja, te ostalih dokumenata vezanih uz urbani izgled Grada,
-vođenje evidencije i čuvanje svih dokumenata prostornog i urbanističkog uređenja, te dokumenata vezanih uz urbani izgled Grada.


III. IMOVINA 
-poslovi upravljanja, evidentiranja, stjecanja, otuđivanja, gradnje, održavanja, davanja u najam, davanja u zakup, davanja na upravljanje i davanja na korištenje svih objekata javne, poslovne i stambene namjene u vlasništvu Grada
-vođenje svih imovinsko-pravnih poslova te provođenje postupaka u pravnom prometu nekretnina u vlasništvu Grada,
- zastupanje Grada pred pravosudnim i upravnim tijelima,
- organiziranje rada na trajnom popisu imovine u vlasništvu Grada,
- vođenje evidencije te brige o upravljanju imovinom u vlasništvu Grada što se posebno odnosi na:

- upravljanje građevinskim zemljištem (izrada prijedloga visine kupoprodajne cijene sukladno tržišnoj cijeni, izrada prijedloga visine naknade za korištenje, izrada prijedloga općih i posebnih uvjeta natječaja, popis građevinskog zemljišta, namjena, uvjeti, mjerila za korištenje, ugovaranje zakupnine / najamnine / prava građenja, nadzor korištenja, utvrđivanje prestanka prava korištenja, popis korisnika i naknade za korištenje i sl.),
- upravljanje stambenim prostorom (mjerila za korištenje, izrada prijedloga visine najamnine, izrada prijedloga općih i posebnih uvjeta natječaja, ugovaranje najma, osiguranje imovine, nadzor korištenja, popis stanova, najmoprimaca i visine najamnine i sl.),
- upravljanje poslovnim prostorom (namjena, uvjeti, mjerila za korištenje, izrada prijedloga visine zakupa/ najma, izrada prijedloga općih i posebnih uvjeta natječaja, ugovaranje zakupnine / najamnine, osiguranje imovine, nadzor korištenja, popis poslovnih prostora, zakupoprimaca / najmoprimaca i visine zakupnine / najamnine i sl.),
- upravljanje javnim površinama (namjena, uvjeti, mjerila za korištenje, izrada prijedloga visine zakupa / najma, izrada prijedloga općih i posebnih uvjeta natječaja, ugovaranje zakupnine / najamnine, nadzor korištenja, popis javnih površina danih na korištenje, korisnika i visine naknade za korištenje i sl.),
- upravljanje nematerijalnom imovinom,
- upravljanje poljoprivrednim zemljištem, te nadzora provođenja odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina,
- procjenjivanje stanja imovine Grada te s tim u vezi pripremanje i poticanje drugih ulagača na ostvarenje gospodarskih projekata,


IV. POMOĆI
-obavljanje strukovnih, upravnih i tehničkih poslova u svezi pripremanja i ustrojbe sjednica radnih tijela Gradskog vijeća za koje je zadužen posebnim aktima,
-pružanje pomoći ostalim upravnim odjelima u obavljanju poslova naplate potraživanja.













IZVORI FINANCIRANJA NA RAZINI UPRAVNOG ODJELA
	GLAVA 01001
	UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE, PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU
	IZVRŠENJE 2020.
	PLAN 2021.
	PLAN 2022.
	PROJEKCIJA 2023.
	PROJEKCIJA 2024

	IZVOR   1.1
	OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA
	7.453.965,68 
	4.220.729,47 
	1.884.000,00 
	2.974.000,00 
	1.724.000,00 

	IZVOR   4.1.
	KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU
	203.136,03 
	400.000,00 
	700.000,00 
	700.000,00 
	700.000,00 

	IZVOR   4.4.
	KOMUNALNI DOPRINOS I OSTALE KONCESIJE
	7.728.998,95 
	16.300.000,00 
	5.900.000,00 
	5.900.000,00 
	5.900.000,00 

	IZVOR   4.5
	KOMUNALNA NAKNADA
	0,00 
	0,00 
	1.554.300,00 
	1.716.000,00 
	1.716.000,00 

	IZVOR 4.6.
	DOPRINOS ZA ŠUME, NAKNADA ZA NEZAK.IZGR.ZGRADE, POLJO.ZEMLJ. U
	26.492,34
	150.000,00
	100.000,00
	90.000,00
	80.000,00

	IZVOR   4.7.
	PRIJENOS 369 I 639
	0,00 
	0,00 
	2.955.000,00
	 0,00
	 0,00

	IZVOR   5.3
	KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA I IZVANPR. KOR.DRŽ,PRORAČUNA 
	2.047.425,42
	1.100.000,00 
	 0,00
	 0,00
	0,00

	IZVOR   5.6.
	POMOĆI OD EU FONDOVA
	2.119.746,68
	2.600.000,00
	13.691.600,00
	8.414.000,00
	 3.900.000,00

	IZVOR   6.2.
	KAPITALNE DONACIJE
	751,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	IZVOR 7.2.
	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA SA STANARSKIM PRAVOM GRADA
	0,00
	249.143,13
	80.000,00
	75.000,00
	70.000,00

	IZVOR 7.3.
	OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA
	0,00
	3.159.779,06
	5.721.600,00
	9.900.000,00
	3.519.000,00

	IZVOR   8.2.
	PRIHODI OD PRIMLJENIH ZAJMOVA BANAKA
	 23.879.950,24
	29.506.609,53
	 4.000.000,00
	 0,00
	0,00



	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
















	


PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA
	FINANCIJSKI PLAN 
	
	
	
	
	
	

	 NAZIV PROGRAMA
	Izvršenje 2020. 
	Plan 2021.
	Plan 2022.
	Projekcija  2023.
	Projekcija  2024.
	   
    Indeks 
  2022/2021.

	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZDJEL 005 
UPRAVNI ODJEL ZA  INVESTICIJE, PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU
	43.460.466,34
	57.706.261,19
	
36.586.500,00
 
	
29.859.000,00
 
	
17.609.000,00
 
	
63,40


	GLAVA  00501 
UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE, PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU
	43.460.466,34
	57.706.261,19
	
36.586.500,00
 
	
29.859.000,00
 
	
17.609.000,00
 
	
63,40




PROGRAMI
	 NAZIV PROGRAMA
	Izvršenje 2020.
	Plan 2021.
	Plan 2022.
	Projekcija  2023.
	Projekcija  2024.
	Indeks
2022/2021.

	
	
	
	
	
	
	
	

	Program 1108
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE UO ZA INVESTICIJE, PROST.UREĐENJE I IMOVINU
	306.678,65
	336.919,70
	293.000,00
	283.000,00
	283.000,00
	

86,96

	Program 1901
NAKNADE ŠTETA I POVRATI SREDSTAVA
	721.440,85
	100.000,00
	100.000,00
	100.000,00
	100.000,00
	
100,00

	Program 4703
PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM
	432.084,49
	536.000,00
	516.000,00
	516.000,00
	516.000,00
	
96,27

	Program 3303
KAPITALNO ULAGANJE U PREDŠKOLSKI ODGOJ
	1.245.344,05
	4.868.779,06
	0,00
	0,00
	0,00
	
0,00

	Program 3304
KAPITALNO ULAGANJE U PREDŠKOLSKI ODGOJ-INV
	0,00
	0,00
	8.200.000,00
	2.000.000,00
	0,00
	
0,00

	Program 3705
KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
	0,00
	0,00
	350.000,00
	0,00
	0,00
	
0,00

	Program 3801
KAPITALNA ULAGANJA U KULTURI
	0,00 
	3.685.750,00 
	0,00
	0,00
	0,00
	
0,00

	Program 3803
KAPITALNA ULAGANJA U KULTURI-INV

	0,00
	0,00
	4.575.000,00
	1.550.000,00 
	1.000.000,00 
	

0,00

	Program 3901
KAPITALNA ULAGANJA U SPORTU
	9.295.470,78 
	6.204.209,50 
	2.000.000,00 
	8.200.000,00 
	4.000.000,00 
	
32,24

	Program 4207
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
	24.810.306,36
	27.095.959,80
	
9.065.000,00

	
12.195.000,00

	
8.895.000,00

	

33,46

	Program 4301
KAPITALNA ULAGANJA MJESNIH ODBORA
	206.586,25
	270.000,00
	270.000,00
	270.000,00
	270.000,00
	
100,00

	Program 4401
KAPITALNO ULAGANJE U PROSTORNO PLANSKU I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU
	761.954,84
	1.559.811,56
	1.070.000,00
	1.020.000,00
	1.020.000,00
	

68,60

	Program 4502
STJECANJE OSTALE IMOVINE
	264.218,40
	100.000,00
	200.000,00
	250.000,00
	250.000,00
	
200,00

	Program 4903
KAPITALNO ULAGANJE U IMOVINU ZA RAD JLS
	147.949,15
	271.000,00
	275.000,00
	1.775.000,00
	575.000,00
	
101,48

	Program 5101
KAPITALNO ULAGANJE U SOCIJALNOJ ZAŠTITI
	0,00
	269.143,13
	0,00
	0,00
	0,00
	
0,00

	Program 5103
KAPITALNO ULAGANJE U SOCIJALNOJ ZAŠTITI-INV
	0,00
	0,00
	4.034.200,00
	1.600.000,00
	600.000,00
	
0,00

	Program 5201
KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST
	5.268.432,52
	12.408.688,44
	
5.438.300,00

	100.000,00
	100.000,00
	

43,83

	Program 5401
ULAGANJE U PODUZETNIČKU INFRASTRUKTURU
	0,00
	0,00
	200.000,00
	0,00
	0,00
	
0,00

	UKUPNO:
	43.460.466,34
	57.706.261,19 
	36.586.500,00
	 29.859.000,00
	17.609.000,00 
	63,40



· OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

	PROGRAM 1108 – ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE UO ZA INVESTICIJE, PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU



	Opis programa, svrha programa:
Svrha ovog programa  je osiguravanje redovitog i nesmetanog  funkcioniranja Upravnog odjela za investicije, prostorno uređenje i imovinu u smislu pružanja učinkovite usluge građanima. Da se to postigne potrebno je kontinuirano educirati službenike, obzirom na česte promjene zakona, a također je potrebno ulaganje u nove tehnologije koje omogućavaju brži i učinkovitiji rad kako na terenu tako i u uredu. Dio usluge odnosi se na poslove vezane uz ugovaranje pretežito pravnih usluga specijaliziranih odvjetničkih ureda pri provođenju procedura i sudskih postupaka. Također temeljem preuzetih obveza Grad je u obvezi pomoći u postupku Izlaganja katastra i obnove zemljišnih knjiga k.o. Selce u vidu rada jedne osobe temeljem Ugovora o djelu pri sudskom povjerenstvu. Završetkom tog Izlaganja pokreće se Izlaganje katastra i obnova zemljišne knjige za k.o. Jadranovo, gdje ćemo biti u obvezi također pomoći u radu sudskom povjerenstvu.  



	Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2022.-2024.
Cilj je osigurati nesmetani rad i efikasnost rada, a samim time poboljšati kvalitetu usluga uprave i učinkovitost iste.

	Pokazatelj učinka
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost

	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.
	Ciljana vrijednost za 2024.

	Broj sklopljenih ugovora o djelu radi osiguranja obavljanja djelatnosti Grada i riješenih sudskih postupaka
	Sudjelovanje u svim sudskim postupcima vezanim uz funkcioniranje uprave
	kom
	3
	Evidencije
	3
	2
	2







· Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

	 NAZIV PROGRAMA
	Izvršenje 2020.
	
	Plan 2022.
	Projekcija 2023.
	
Projekcija 2024.
	Indeks
2022/2021.

	
	
	Plan 2021.
	
	
	
	

	PROGRAM 1108 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  UO ZA INVESTICIJE, PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU
	306.678,65
	336.919,70
	293.000,00
	293.000,00
	283.000,00
	

86,96

	Aktivnost A110801 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE
	306,678,65
	336.919,70
	293.000,00
	293.000,00
	283.000,00
	

86,96




	 Aktivnost A110801 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
- Zakon o proračunu 
- Zakon o službenicima i namještenicima u  lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
- Zakon o javnoj nabavi 
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti 
- Uredba o klasifikaciji radnih mjesta  u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Statut  Grada Crikvenice


	Obrazloženje aktivnosti
Aktivnost – redovna djelatnost odjela ima zadatak da osigura učinkovito obavljanje službeničkih zadaća definiranih Pravilnikom o unutarnjem redu, na način da osigura edukaciju službenika kroz seminare i savjetovanja, te nabavu stručne literature. Unutar aktivnosti su i poslovi vezani uz odvjetničke usluge i druge usluge vanjskih stručnjaka koji daju stručnu pomoć kod funkcioniranja uprave.

	Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Na razini programa i aktivnosti odstupanja nema.


	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2020.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2021.
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.

	Broj sklopljenih ugovora radi osiguranja obavljanja djelatnosti Grada
	Pokazatelj se odnosi na broj uspješno sklopljenih ugovora u cilju učinkovitog i nesmetanog rada Gradske uprave
	Broj ugovora
	15
	
Plan nabave
Evidencija 

	15
	15
	15






	Program 1901-NAKNADE ŠTETA I POVRATI SREDSTAVA 


	
Opis programa, svrha programa:
Svrha ovog programa  je osiguravanje redovitog i nesmetanog  funkcioniranja Upravnog odjela za investicije, prostorno uređenje i imovinu u smislu pružanja učinkovite usluge građanima. Naime, Grad je u obvezi osigurati sredstva za eventualnu naknadu štete prema trećim osobama i to su uglavnom štete proizašle na javnim površinama i utemeljene na sudskim presudama ili nagodbama. Pravna osnova je naša odgovornost kao upravitelja tih površina. Osim toga šteta može biti prouzročena našim djelovanjem i postupcima, gdje se može javiti i obveza vraćanja sredstava sa kamatama i troškovima eventualnih postupaka.  



	Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2022.-2024.
Cilj je osigurati nesmetani rad i efikasnost rada, a samim time poboljšati kvalitetu usluga uprave i učinkovitost iste.

	Pokazatelj učinka
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost

	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.
	Ciljana vrijednost za 2024.

	Broj riješenih postupaka
	
Isplate naknada šteta

	kom
	2
	Evidencije
	1
	1
	1









· Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

	 NAZIV PROGRAMA
	Izvršenje 2020.
	
	Plan 2022.
	Projekcija 2023.
	
Projekcija 2024.
	Indeks
2021/2020.

	
	
	Plan 2021.
	
	
	
	

	PROGRAM 1901 NAKNADE ŠETA I POVRATI SREDSTAVA
	721.440,85
	100.000,00
	100.000,00
	100.000,00
	100.000,00
	
100,00

	Aktivnost A190101 NAKNADE ŠTETA I POVRATI SREDSTAVA
	721.440,85
	100.000,00
	100.000,00
	100.000,00
	100.000,00
	
100,00




	 Aktivnost A190101 NAKNADE ŠTETA I POVRATI SREDSTAVA

	
Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
- Zakon o obveznim odnosima
- Zakon o parničnom postupku
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
- Zakon o proračunu 
- Zakon o službenicima i namještenicima u  lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
- Zakon o javnoj nabavi 
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti 
- Uredba o klasifikaciji radnih mjesta  u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Statut  Grada Crikvenice


	
Obrazloženje aktivnosti
Aktivnost se odnosi na eventualnu naknadu štete prema trećim osobama i to su uglavnom štete proizašle na javnim površinama i utemeljene na sudskim presudama ili nagodbama.

	Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Na razini programa i aktivnosti predviđa se umanjenje stavke i spomenutih isplata, a temeljem uvida u dosadašnje obaveze.

	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2021.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.
	Ciljana vrijednost za 2024.

	Broj isplaćenih naknada
	Pokazatelj se odnosi na broj
Isplaćenih naknada 
	kom
	0
	
Evidencije

	1
	1
	1







	PROGRAM 4703 – PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM


	Opis programa, svrha programa:
Program upravljanja imovinom sastoji se od dvije aktivnosti i to upravljanja imovinom i naknade za oduzetu imovinu.  
Programom se planiraju rashodi za troškove pričuve, usluge vještačenja, osiguranja imovine i zaposlenika, troškove administrativnih pristojbi, sudskih i javnobilježničkih pristojbi. U izvršavanju programa isplate naknade za izvlaštenju/oduzetu imovinu učinkovitost se postiže neposrednim razgovorima s fizičkim i pravnim osobama u čijem vlasništvu su nekretnine, procjenama vrijednosti nekretnina, postizanje nagodbi u pregovorima. Planirani iznos vezan je za obveze stvorene u ranijim godinama.    

	Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2022.-2024.
Cilj: Sredstva planirana u ovom programu nužna su za funkcioniranje jedinice lokalne samouprave koja kroz upravljanje imovinom neizostavno ima troškova koji su opisani u programu. Cilj je što učinkovitije upravljati imovinom pa tako i planiranim sredstvima.
	Pokazatelj učinka
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost
2021.

	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.
	Ciljana vrijednost za 2024.

	Osiguranje kompletne imovine grada i osiguranje zaposlenika
	Osiguranje provođenja sigurnosti imovine i zaposlenika. 
	kom
	15
	Evidencije
	16
	18
	18






· Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa
	 NAZIV PROGRAMA
	Izvršenje 2020.
	
	Plan 2022.
	Projekcija 2023.
	
Projekcija 2024.
	Indeks
2022/2021.

	
	
	Plan 2021.
	
	
	
	

	PROGRAM 4703 PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM
	432.084,49
	536.000,00
	516.000,00
	516.000,00
	516.000,00
	

96,27

	Aktivnost A470302 UPRAVLJANJE IMOVINOM
	219.015,36
	366.000,00
	376.000,00
	376.000,00
	
376.000,00
	102,73

	Aktivnost A470303 NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU
	213.069,13
	170.000,00
	140.000,00
	140.000,00
	
140.000,00
	82,35



	 Aktivnost A470302 UPRAVLJANJE IMOVINOM

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
- Zakon o vlasništvu i drugima stvarnim pravima, 
- Zakon o izvlaštenju, 
- Zakon o sudskim pristojbama, 
- Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

	Obrazloženje aktivnosti
Sredstva planirana u ovom programu nužna su za funkcioniranje jedinice lokalne samouprave koja kroz upravljanje imovinom neizostavno ima troškova koji su opisani u programu. Cilj je što učinkovitije upravljati imovinom pa tako i planiranim sredstvima.
Dosadašnje iskustvo sa osiguranjem pokazalo je zavidnu razinu uspješnosti.  
Programom se planiraju rashodi koji ovise o više faktora, mogućnost postizanja nagodbe, procjena vrijednosti zemljišta, donošenje rješenja nadležnog tijela, žalba, drugostupanjska konačna odluka i drugog  te je stoga pokazatelj uspješnosti teško iskazati.

	Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Na razini programa i aktivnosti značajnijih odstupanja nema.

	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2021.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.
	Ciljana vrijednost za 2024.

	Broj provedenih nabava radi osiguranja obavljanja djelatnosti Grada
	Pokazatelj se odnosi na broj uspješno provedenih nabava u cilju učinkovitog i nesmetanog rada Gradske uprave
	Broj nabava
	2
	
Plan nabave
	2
	2
	2






	 Aktivnost A470303 NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
- Zakon o vlasništvu i drugima stvarnim pravima, 
- Zakon o izvlaštenju, 
- Zakon o sudskim pristojbama, 
- Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

	Obrazloženje aktivnosti
Sredstva planirana u ovom programu nužna su za funkcioniranje jedinice lokalne samouprave koja kroz upravljanje imovinom neizostavno ima troškova koji su opisani u programu. Cilj je što učinkovitije upravljati imovinom pa tako i planiranim sredstvima.
Programom se planiraju rashodi koji ovise o više faktora, mogućnost postizanja nagodbe, procjena vrijednosti zemljišta, donošenje rješenja nadležnog tijela, žalba, drugostupanjska konačna odluka i drugog  te je stoga pokazatelj uspješnosti teško iskazati.

	Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Na razini programa i aktivnosti odstupanja su u skladu sa trenutnim aktivnostima.


	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2021.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.
	Ciljana vrijednost za 2024.

	Broj  rješenja 
	Pokazatelj se odnosi na broj donesenih rješenja za povrat naknade za oduzetu imovinu
	kom
	1
	
Plan nabave
	1
	1
	1







	PROGRAM 3303 – KAPITALNO ULAGANJE U PREDŠKOLSKI ODGOJ

PROGRAM 3304 – KAPITALNO ULAGANJE U PREDŠKOLSKI ODGOJ -INV


	Opis programa, svrha programa:

Program se sastoji od radova na projektu izgradnje novog područnog dječjeg vrtića u Gornjem kraju, i to od izrade kompletne projektne dokumentacije, ishođenja potrebnih dozvola te provedbe javne nabave i izgradnje objekta.
Svrha ovog programa je da se poboljšava infrastruktura i odgojno-obrazovni standard za potrebe stanovnika grada, te polaznika i zaposlenika vrtića. 

U objektu je predviđeno pet skupina, tri vrtićke i dvije jasličke, sa svim ostalim prostorima za funkcioniranje takve ustanove.
Radovi na dječjem vrtiću Dramalj su dovršeni.


	Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2022.-2024.

Cilj projekta je izgradnja novog područnog vrtića u Gornjem kraju, Crikvenica, koji će doprinijeti uravnoteženom razvoju svih dijelova grada po pitanju boravka djece u vrtiću

	Pokazatelj učinka
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost
2021

	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.
	Ciljana vrijednost za 2024.

	Smanjenje broja djece na listama čekanja 
	Povećanje kapaciteta i povećanje kvalitete boravka u vrtiću
	Broj djece
	314
	Evidencija
	365
	370
	370






· Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

	 NAZIV PROGRAMA
	Izvršenje 2020.
	
	Plan 2022.
	Projekcija 2023.
	
Projekcija 2024.
	Indeks
2022/2021.

	
	
	Plan 2021.
	
	
	
	

	PROGRAM 3303 KAPITALNO ULAGANJE U PREDŠKOLSKI ODGOJ
	1.245.344,05
	4.868.779,06
	0,00
	0,00
	

0,00
	0,00

	Kapitalni projekt K330302 KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ U DRAMLJU
	1.106.969,05
	4.768.779,06
	0,00
	0,00
	

0,00
	0,00

	Kapitalni projekt K330307 KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ U GORNJI KRAJ
	138.375,00
	100.000,00
	0,00
	0,00
	

0,00
	0,00

	PROGRAM 3304 KAPITALNO ULAGANJE U PREDŠKOLSKI ODGOJ-INV
	0,00
	0,00
	8.200.000,00
	2.000.000,00
	

0,00
	0,00

	Kapitalni projekt K330307 KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ U GORNJI KRAJ
	0,00
	0,00
	8.200.000,00
	2.000.000,00
	

0,00
	0,00



	Kapitalni projekt K330307-KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ GORNJI KRAJ

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
· Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi
· Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe

	Obrazloženje kapitalnog projekta
Projekt obuhvaća izradu kompletne projektne dokumentacije za potrebe izgradnje zgrade područnog vrtića u Gornjem kraju. Nakon izrade projektne dokumentacije za izgradnju, Grad Crikvenica će u narednom periodu krenuti u investiciju koja će se financirati sredstvima iz Gradskog proračuna, te nadamo se EU fondova i Županijskog proračuna. Grad Crikvenica je osnivač vrtića te će se održavanje financirati iz Gradskog proračuna.

	Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja se odnose na povećanje sredstava za dovršetak kompletnog projekta.


	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2021.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.
	Ciljana vrijednost za 2024.

	Zadovoljstvo korisnika uslugom predškolskog odgoja
	Dodatno poboljšanje uvjeta i povećanje kapaciteta ustanove
	Broj vrtićke djece
		21
	Evidencije
	0
	33
	33



		Evidencije
	
	
	
	



	
60
	
65
	
65



	PROGRAM 3705 – KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE


	Opis programa, svrha programa:
Program se sastoji od radova na obnovi područnog odjela OŠ Zvonka Cara, u objektu Ružmarinka u sklopu Thalassotherapia Crikvenica, a nužno je uređenje učionica, sanitarnog čvora i hodnika, te
projekta uređenja dvorišta OŠ Zvonka Cara. Sukladno opredjeljenju Grada za principe projekta „Grad prijatelj djece“ povećati kvalitetu boravka školske djece u školi, a istovremeno i povećati vrijednost gradske imovine.


	Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2022.-2024.

Cilj projekta je povećanje kvalitete boravka školske djece u školi
	Pokazatelj učinka
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost
2021

	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.
	Ciljana vrijednost za 2024.

	Povećanje kvalitete boravka školske djece 
	Povećanje kapaciteta i povećanje kvalitete boravka u školi
	%
	80%
	Ankete
	95%
	97%
	97%






· Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa
	 NAZIV PROGRAMA
	Izvršenje 2020.
	
	Plan 2022.
	Projekcija 2023.
	
Projekcija 2024.
	Indeks
2022/2021.

	
	
	Plan 2021.
	
	
	
	

	PROGRAM 3705 KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
	0,00
	0,00
	350.000,00
	0,00
	

0,00
	0,00

	Kapitalni projekt K370501 UREĐENJE DVORIŠTA OŠ ZVONKA CARA
	0,00
	0,00
	200.000,00
	0,00
	

0,00
	0,00

	Kapitalni projekt K370502 UREĐENJE PODRUČNOG ODJELJENJA OŠ ZVONKA CARA
	0,00
	0,00
	150.000,00
	0,00
	

0,00
	0,00



	Kapitalni projekt K370501-UREĐENJE DVORIŠTA OŠ ZVONKA CARA

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
· Državni pedagoški standard 
· Zakon o javnoj nabavi 

	Obrazloženje kapitalnog projekta
Projekt obuhvaća radove na uređenju dvorišta OŠ Zvonka Cara. Sukladno opredjeljenju Grada za principe projekta „Grad prijatelj djece“, te povećati kvalitetu boravka školske djece u školi.

	Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Na razini programa i kapitalnog projekta ovo je nova aktivnost.


	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2021.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.
	Ciljana vrijednost za 2024.

	Povećanje kvalitete boravka školske djece
	Uređenjem osigurati kvalitetnije provođenje nastave u područnom odjelu
	%
	85
	Ankete

	95
	97
	98






	Kapitalni projekt K370501-UREĐENJE UREĐENJE PODRUČNOG ODJELJENJA OŠ ZVONKA CARA

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
· Državni pedagoški standard 
· Zakon o javnoj nabavi 

	Obrazloženje kapitalnog projekta
Projekt obuhvaća radove na obnovi područnog odjela OŠ Zvonka Cara, u objektu Ružmarinka u sklopu Thalassotherapia Crikvenica, a nužno je uređenje učionica, sanitarnog čvora i hodnika

	Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Na razini programa i kapitalnog projekta ovo je nova aktivnost.


	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2021.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.
	Ciljana vrijednost za 2024.

	Povećanje kvalitete boravka školske djece
	Uređenjem osigurati kvalitetnije provođenje nastave u područnom odjelu
	%
	70
	Ankete

	85
	90
	95







	PROGRAM 3801 – KAPITALNA ULAGANJA U KULTURI

PROGRAM 3803 – KAPITALNA ULAGANJA U KULTURI - INV



	Opis programa, svrha programa:
Program se sastoji od uređenja i opremanja Doma prosvjete u Selcu, te ulaganja u ribarske kućice na način da se obnovi srušena ribarska kućica u Selcu.
Također se planira pomoć vezana na ulaganje uređenja fasade Župne crkve Blažene Djevice Marije u Crikvenici.
Planira se i nastavak izrade projektne dokumentacije u svrhu revitalizacije Kotora.
Svrha ovog programa je poboljšanje i podizanje kvalitete objekata u kojima se kulturni programi odvijaju, na način da se poboljšava sigurnost u istima, olakšava njihovo održavanje i dodatno uređuju postojeći sadržaji. 


	Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2022.-2024.
Cilj ovog programa je nastojanje na podizanju kvalitete kulturnih događanja, te očuvanje i dodatno uređenje postojećih sadržaja u kojima se kulturni programi odvijaju, te ostvarivanje uvjeta za osmišljavanje novih programa i sadržaja. 
	Pokazatelj učinka
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2021.

	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.
	Ciljana vrijednost za 2024.

	Broj udruga čija je djelatnost očuvanje kulturne baštine
	Sufinanciranjem obnove objekata za udruge i grupe građana koje se brinu za očuvanje kulturne baštine osigurati kvalitetniju zaštitu iste
	Broj udruga
	10
	Evidencija

	10
	10
	10

	Broj godišnje održanih kulturnih manifestacija
	Omogućavanjem boljih lokacija za organizaciju kulturnih manifestacija čime se širi saznanje o kulturnoj baštini te se potiče ravnomjerni razvoj kulturnih djelatnosti i ponude kulturnih programa na području čitavog Grada
	Broj manifestacija
	14
	Evidencija

	14
	16
	
16







· Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

	 NAZIV PROGRAMA
	Izvršenje 2020.
	
	Plan 2022.
	Projekcija 2023.
	
Projekcija 2024.
	Indeks
2022/2021.

	
	
	Plan 2021.
	
	
	
	

	PROGRAM 3801 KAPITALNA ULAGANJA U KULTURI
	0,00 
	3.685.750,00 
	0,00
	0,00
	
0,00
	0,00

	Kapitalni projekt K380163 KAPITALNA ULAGANJA U ŽUPE
	0,00
	590.000,00
	0,00
	0,00
	
0,00
	0,00

	Kapitalni projekt K380165 KAPITALNO ULAGANJE U RIBARSKE KUĆICE
	0,00
	7.500,00
	0,00
	0,00
	

0,00
	0,00

	Kapitalni projekt K380169 KAPITALNO ULAGANJE U DOM PROSVJETE SELCE
	0,00
	2.988.250,00
	0,00
	0,00
	
0,00
	0,00

	Kapitalni projekt K380171 KAPITALNO ULAGANJE U KOTOR
	0,00
	100.000,00
	0,00
	0,00
	
0,00
	0,00

	PROGRAM 3803 KAPITALNA ULAGANJA U KULTURI - INV
	0,00
	0,00
	4.575.000,00
	1.550.000,00
	
1.000.000,00
	0,00

	Kapitalni projekt K380301 KAPITALNO ULAGANJE U DOM PROSVJETE SELCE
	0,00
	0,00
	2.975.000,00
	300.000,00
	
0,00
	0,00

	Kapitalni projekt K380302 KAPITALNO ULAGANJE U ZAŠTITU KOTORA
	0,00
	0,00
	100.000,00
	1.000.000,00
	
1.000.000,00
	0,00

	Kapitalni projekt K380303 KAPITALNA ULAGANJA U ŽUPE
	0,00
	0,00
	50.000,00
	50.000,00
	
0,00
	0,00

	Kapitalni projekt K380304 KAPITALNO ULAGANJE U RIBARSKE KUĆICE
	0,00
	0,00
	1.450.000,00
	200.000,00
	
0,00
	0,00

	 

Kapitalni projekt K380163-KAPITALNA ULAGANJA U ŽUPE

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
· Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi
· Zakon o ustanovama 
· Zakon o udrugama

	Obrazloženje kapitalnog projekta
Projekt obuhvaća pomoć pri uređenju dotrajale fasade na Župnoj crkvi Blažene Djevice Marije u Crikvenici, a nakon što je izrađen projekt postojećeg stanja i projekt revitalizacije crkve, koji je izradio Hrvatski restauratorski zavod, te troškovnik svih radova.

	Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja su u skladu sa izrađenom dokumentacijom.  

	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2021.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.
	Ciljana vrijednost za 2024.

	Zadovoljstvo korisnika objekta
	Uređenjem objekta osiguravaju se sigurniji uvjeti korištenja objekta
	%
	60
	Evidencije

	75
	78
	85




	Kapitalni projekt K380165-KAPITALNO ULAGANJE U RIBARSKE KUĆICE

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
· Zakon o sportu 
· Zakon o javnoj nabavi,
· Zakon o prostornom  uređenju,
· Zakon o gradnji

	Obrazloženje kapitalnog projekta
Projekt obuhvaća izradu kompletne projektne dokumentacije za potrebe izgradnje objekta nove ribarske kućice na lokaciji na kojoj se je uklonjena postojeća. Dokumentacija je predana sa zahtjevom za ishođenje građevinske dozvole, a nakon čega će Grad Crikvenica krenuti u investiciju izgradnje objekta na lokaciji definiranoj planskim dokumentima, na mjestu nekad srušenog objekta ribarske kućice u Selcu.

	Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja nema.


	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2021.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.
	Ciljana vrijednost za 2024.

	Broj korisnika u toj sportskoj aktivnosti
	Izgradnjom objekta osigurati sportskoj udruzi ribolovaca i mladih uvjete za bavljenje tom aktivnosti
	%
	50
	Evidencije

	55
	55
	58






	Kapitalni projekt K380169-KAPITALNO ULAGANJE U DOM PROSVJETE SELCE

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
· Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi
· Zakon o knjižnicama
· Zakon o ustanovama 

	Obrazloženje kapitalnog projekta
Projekt obuhvaća obnovu zgrade Doma prosvjete u Selcu, te unutarnje uređenje i opremanje objekta doma i čitaonice, za što je pripremljena kompletna projektna dokumentacija. Grad Crikvenica planira investiciju koja će se sufinancirati sredstvima EU fondova i Županijskog proračuna. 

	Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja nema.


	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2021.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.
	Ciljana vrijednost za 2024.

	Trošak energije za grijanje objekta
	Energetskom obnovom objekta smanjit će se troškovi grijanja
	%
	100
	Projekt energetske obnove

	36,33
	36,33
	36,33



	
Kapitalni projekt K380171-KAPITALNO ULAGANJE U KOTOR

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
· Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi
· Zakon o ustanovama 
· Zakon o udrugama

	
Obrazloženje kapitalnog projekta
Projekt obuhvaća pripremu projektne dokumentacije u svrhu revitalizacije zone Kotora, a u suradnji sa nadležnim Konzervatorskim odjelom i Muzejom Grada Crikvenice.

	Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja nema.  

	
Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2021.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.
	Ciljana vrijednost za 2024.

	Zadovoljstvo korisnika 
	Uređenjem područja osiguravaju se sigurniji uvjeti korištenja i približavaju javnosti
	%
	50
	Evidencije

	50
	65
	65







	

PROGRAM 3901 – KAPITALNA ULAGANJA U SPORTU


	
Opis programa, svrha programa:
Programom se planiraju manja ulaganja u nastavak uređenja prostora u sklopu nogometnog stadiona u Crikvenici. 
Izrađena se projektna dokumentacija za rekonstrukciju plivališta u Crikvenici, te se planira početak radova po ishođenju potrebnih dozvola.
Započinje se sa izradom novog projekta, objekta kuglane u Dramlju. 
Svrha ovog programa je poboljšanje materijalnih uvjeta za razvoj sporta u Gradu Crikvenici.


	Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2022.-2024.
Cilj je povećanje zadovoljavanja potreba za sportom i tehničkom kulturom građana Crikvenice. Omogućavanje što većem broju mlađih uzrasnih kategorija bavljenje sportom i rekreacijom (omogućiti bavljenje tjelesnom aktivnošću što većeg broja djece, mladeži i građanstva, koja se organizirano izvodi radi postizanja sportskih postignuća te radi unapređenja zdravlja i rekreacije).

	Pokazatelj učinka
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2021.

	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.
	Ciljana vrijednost za 2024.

	Broj udruga u sportu
	Sufinanciranjem programa rada sportskih udruga osigurati djeci i mladima uvjete za bavljenje sportom
	Broj udruga
	32
	Evidencija

	32
	33
	33

	Broj godišnje održanih sportskih manifestacija
	Organizacijom sportskih manifestacija potiču se aktivnosti u sportu i rekreaciji 
	Broj manifestacija
	46
	Evidencija

	48
	50
	
50








· Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

	 NAZIV PROGRAMA
	Izvršenje 2020.
	
	Plan 2022.
	Projekcija 2023.
	
Projekcija 2024.
	Indeks
2022/2021.

	
	
	Plan 2021.
	
	
	
	

	PROGRAM 3901 KAPITALNA ULAGANJA U SPORTU
	9.295.470,78 
	6.204.209,50
	2.000.000,00
	8.200.000,00
	

4.000.000,00
	32,24

	Kapitalni projekt K390101 KAPITALNO ULAGANJE U NOGOMETNO IGRALIŠTE
	295.250,00
	240.000,00
	300.000,00
	200.000,00
	

0,00
	125,00

	Kapitalni projekt K390105 KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKT BOĆALIŠTA GORNJI KRAJ
	8.689.200,84
	5.182.500,00
	0,00
	0,00
	

0,00
	0,00

	Kapitalni projekt K390107 KAPITALNO ULAGANJE U PLIVALIŠTE
	106.275,00
	100.000,00
	1.500.000,00
	4.000.000,00
	
2.000.000,00
	1500,00

	Kapitalni projekt K390114 KAPITALNO ULAGANJE U SPORTSKU DVORANU
	204.744,94
	481.709,50
	0,00
	0,00
	

0,00
	0,00

	Kapitalni projekt K390115 KAPITALNO ULAGANJE U KUGLANU U DRAMLJU
	0,00
	200.000,00
	200.000,00
	4.000.000,00
	

2.000.000,00
	100,00

	
Kapitalni projekt K390101-KAPITALNO ULAGANJE U NOGOMETNO IGRALIŠTE

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
· Zakon o sportu ,
· Zakon o javnoj nabavi,

	Obrazloženje kapitalnog projekta
Ovim projektom planiraju se sanirati prostori u sklopu nogometnog igrališta u Crikvenici, čime će se ostvariti bolje i funkcionalnije mogućnosti za korištenje igrališta i podržati aktivnosti kluba u napredovanju.

	Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja nema.


	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2021.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.
	Ciljana vrijednost za 2024.

	Broj udruga u sportu
	Izgradnjom objekta osigurati za više sportskih udruga i mladih bolje uvjete za bavljenje tom aktivnosti
	Broj udruga
	32
	Evidencije

	33
	34
	
34







	Kapitalni projekt K390113 KAPITALNO ULAGANJE U PLIVALIŠTE

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
· Zakon o sportu ,
· Zakon o javnoj nabavi,
· Zakon o prostornom  uređenju,
· Zakon o gradnji

	Obrazloženje kapitalnog projekta
Projektom će se rekonstruirati postojeći objekt plivališta u Crikvenici, za što je izrađen i glavni projekt rekonstrukcije, te predan zahtjev za građevinsku dozvolu. Sadašnji objekt plivališta ne zadovoljava standarde i potrebe korisnika, plivačkog i vaterpolo kluba.
Rekonstrukcijom objekta plivališta unaprijedit će se sportska infrastruktura. Očekujemo da će atraktivni novi objekt plivališta omogućiti efikasnije korištenje prostora klubovima. 

	Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja se odnose na povećanje sredstava za dovršetak kompletnog projekta.


	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2020.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2021.
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.

	Broj korisnika u sportskoj aktivnosti, plivanju i vaterpolu
	Izgradnjom objekta osigurati sportskoj udruzi i mladih bolje uvjete za bavljenje tom aktivnosti
	Broj klubova
	2
	Evidencije

	3
	4
	4






	Kapitalni projekt K390115 KAPITALNO ULAGANJE U KUGLANU U DRAMLJU

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
· Zakon o sportu ,
· Zakon o javnoj nabavi,
· Zakon o prostornom  uređenju,
· Zakon o gradnji

	
Obrazloženje kapitalnog projekta
Planirana je izrada kompletne projektne dokumentacije i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju objekta kuglane u Dramlju.
Izgradnjom objekta unaprijedit će se sportska infrastruktura. Očekujemo novi objekt privući i sportske klubove iz ostatka Hrvatske. 

	Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja u projekcijama se odnose na povećanje sredstava za dovršetak kompletnog projekta, koja je izrada u tijeku


	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2021.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.
	Ciljana vrijednost za 2024.

	Broj korisnika u sportskoj aktivnosti
	Izgradnjom objekta osigurati sportskoj udruzi i mladih bolje uvjete za bavljenje tom aktivnosti
	Broj klubova
	0
	Evidencije

	0
	0
	3





	PROGRAM 4207 – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE


	Opis programa, svrha programa:
Program  uključuje  slijedeće kapitalne projekte: 
· projektiranje prometnica, javnih površina  i izrada studija na cijelom području grada. Projektnu dokumentaciju potrebno je izraditi kao pripremu za prijavu na fondove financiranja EU, tako i za buduću realizaciju novih aktivnosti;
· nastavljaju se radnje na uređenju prometnica na više lokacija, od kojih su definirani kao zasebni kapitalni projekt uređenje i izgradnja oborinske odvodnje u Vukovarskoj ulici u Dramlju, te manji zahvati uređenja odabranih lokacija;
· nastavljaju se kontinuirano aktivnosti na uređenju pojedinih lokacija i zahvata na šetnici Dubračina
· ulaganja u proširenje javne rasvjete;
· projektom ulaganja u kompleks MO Crikvenica zapad planira se nastavak radova na izgradnji zgrade javne namjene na predjelu MO Crikvenica zapad;
· planira se uređenje parkova, dječjih igrališta i nabava nove urbane opreme na više lokacija u gradu kako bi se dodatno pridonijelo turističkoj promidžbi crikveničke rivijere. Ove radnje povezane su s izgradnjom i proširenjem prometnica kao dodatne radnje;
· planira se nastavak aktivnosti na uređenju zone „Pazdehova“ u Dramlju;
· planiraju se značajna sredstva za izgradnju novih parkirališta obzirom da je iskazan nedostatak istih naročito tijekom ljetne turističke sezone;
· u tijeku je izrada projektne dokumentacije i ishođenje dozvola za uređenje drugih plažnih prostora na području Crikvenice, Dramlja i Selca, nakon čega slijedi izvođenje radova;
· planira se uređenje edukativnih staza u Jadranovu, na području Havišća za što je u tijeku izrada dokumentacije, a projekt je prijavljen na sufinanciranje (LAGUR)
· planira se izrada projektne dokumentacije za uređenje šetnica na području grada, posebno vezano na tzv. šetnicu zdravlja;
· projektom uređenja tržnice u Crikvenici započinje se sa aktivnostima na uređenju tog središnjeg dijela Crikvenice, kao nove atrakcije;
· obnova dvije tunere planirana je sredstvima sufinanciranja fondova.

	Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2022.-2024.
Kapitalnim ulaganjem u izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, koja su navedena ovim programom, poboljšati će se komunalni uvjeti života i rada stanovnika na području cijelog Grada Crikvenice. Pokazatelj uspješnosti kojim se može mjeriti ostvarenje ciljeva je izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a odnosi se na povećanje kapaciteta pojedinih sadržaja, poboljšanja uvjeta infrastrukture za bolje funkcioniranje u turističkoj sezoni, te drugih sadržaja koje koriste građani.
	Pokazatelj učinka
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2021.

	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.
	Ciljana vrijednost za 2024.

	Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
	Poboljšanje funkcioniranja komunalne infrastrukture i realizacija programa
	%
	64,0
	Program

	67,0
	69,0
	70,0






· Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

	 NAZIV PROGRAMA
	Izvršenje 2020.
	
	Plan 2022.
	Projekcija 2023.
	
Projekcija 2024.
	Indeks
2022/2021.

	
	
	Plan 2021.
	
	
	
	

	PROGRAM 4207 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
	24.810.306,36
	27.095.959,80
	
9.065.000,00

	
12.195.000,00

	
8.895.000,00

	

33,46

	Kapitalni projekt K420701 ODVODNJA D8-D8
	
265.469,41

	
0,00
	
0,00
	0,00
	

0,00
	0,00

	Kapitalni projekt K420704 PROJEKTIRANJE PROMETNICA I IZRADA STUDIJA
	
343.500,00

	390.000,00
	500.000,00
	500.000,00
	

500.000,00
	128,21

	Kapitalni projekt K420707 UREĐENJE PROMETNICA
	1.872.283,87
	1.500.000,00
	1.000.000,00
	1.000.000,00
	
1.000.000,00
	66,67

	Kapitalni projekt K420708 UREĐENJE ŠETNICE DUBRAČINA
	573.713,00
	85.000,00
	300.000,00
	200.000,00
	

200.000,00
	352,94

	Kapitalni projekt K420709 JAVNA RASVJETA
	299.763,75
	400.000,00
	400.000,00
	400.000,00
	
400.000,00
	100,00

	Kapitalni projekt K420711 NOVI PRIKLJUČCI STRUJE I VODE
	34.155,00
	150.000,00
	50.000,00
	50.000,00
	
50.000,00
	33,33

	Kapitalni projekt K420717 KANALIZACIJA ZIDARSKA ULICA
	218.000,00
	224.850,27
	0,00
	0,00
	
0,00
	0,00

	Kapitalni projekt K420719 PROJEKTIRANJE JAVNIH POVRŠINA
	171.500,00
	175.000,00
	275.000,00
	275.000,00
	
275.000,00
	157,14

	Kapitalni projekt K420725 UREĐENJE NOVOG GROBLJA
	6.570.553,21
	3.875.000,00
	0,00
	0,00
	

0,00
	

0,00


	Kapitalni projekt K420727 ULAG. U KOMPLEKS MO CRIKVENICA ZAPAD
	0,00
	475.000,00
	500.000,00
	200.000,00
	


0,00
	0,00

	Kapitalni projekt K420732 UREĐENJE PARKOVA I DRUGIH POVRŠINA
	165.913,61
	6.400.000,00
	370.000,00
	370.000,00
	

370.000,00
	

5,78



	Kapitalni projekt K420736 KAPITALNO ULAGANJE U SPOMENIKE
	121.913,93
	0,00
	0,00
	0,00
	

0,00
	0,00

	Kapitalni projekt K420739 KAPITALNO ULAGANJE U PAZDEHOVU
	614.418,86
	650.000,00
	400.000,00
	0,00
	

0,00
	34,78

	Kapitalni projekt K420750 PARKIRALIŠTA
	236.250,00
	240.000,00
	240.000,00
	2.000.000,00
	
1.000.000,00
	5,66

	Kapitalni projekt K420751 KAPITALNO ULAGANJE U PLAŽE
	371.896,50
	200.000,00
	300.000,00
	700.000,00
	

1.200.000,00
	60,00

	Kapitalni projekt K420756 KAPITALNO ULAGANJE U „CRIKVENICA NA POTOKU“
	444.124,63
	0,00
	0,00
	0,00
	

0,00
	0,00

	Kapitalni projekt K420758 KAPITALNO ULAGANJE U ŠETNICE I STAZE
	0,00
	100.000,00
	500.000,00
	3.000.000,00
	

1.900.000,00
	166,67

	Kapitalni projekt K420760 IZGRADNJA I OPREMANJE TRŽNICE U JADRANOVU
	734.875,69
	0,00
	0,00
	0,00
	

0,00
	0,00

	Kapitalni projekt K420761 KAPITALNO ULAGANJE U PLAŽU JADRANOVO
	6.723.279,87
	5.506.609,53
	200.000,00
	0,00
	

0,00
	3,63

	Kapitalni projekt K420762 EDUKATIVNA STAZA HAVIŠĆE
	31.250,00
	80.000,00
	1.020.000,00
	500.000,00
	

0,00
	1.275,00

	Kapitalni projekt K420763 KAPITALNO ULAGANJE GUNDULIĆEVA I PAVLA RADIĆA
	5.017.445,03
	100.000,00
	0,00
	0,00
	

0,00
	0,00

	Kapitalni projekt K420764 KAPITALNO ULAGANJE U TRŽNICU U CRIKVENICI
	0,00
	100.000,00
	300.000,00
	3.000.000,00
	

2.000.000,00
	

100,00





	Kapitalni projekt K420765 KAPITALNO ULAGANJE U VUKOVARSKU ULICU
	0,00
	6.300.000,00
	2.300.000,00
	0,00
	

0,00
	36,51

	Kapitalni projekt K420766 IZGRADNJA TUNERA U DRAMLJU I JADRANOVU
	0,00
	19.500,00
	410.000,00
	0,00
	


0,00
	0,00




	Kapitalni projekt K420704 PROJEKTIRANJE PROMETNICA I IZRADA STUDIJA

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o komunalnom gospodarstvu,
· Zakon o prostornom uređenju,
· Zakon o gradnji,
· Zakon o cestama,
· Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima


	Obrazloženje kapitalnog projekta
Projektiranje prometnica, javnih površina i izrada studija vezanih uz prometnu problematiku, na odabranim zahvatima, na cijelom području grada. Projektnu dokumentaciju potrebno je izraditi kao pripremu za prijavu na fondove financiranja EU, tako i za buduću realizaciju novih aktivnosti, a nakon ishođenja potrebnih dozvola temeljem kojih se može pristupiti aktivnostima;

	Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja nema.


	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2021.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.
	Ciljana vrijednost za 2024.

	Broj izdanih građevinskih dozvola za projektiranje prometnica
	Kako bi se investiralo u pojedinu prometnicu potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju i ishoditi dozvolu sukladno važećim zakonima
	Broj izdanih dozvola
	2
	Evidencije

	4
	3
	3






	Kapitalni projekt K420707 UREĐENJE PROMETNICA

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o komunalnom gospodarstvu,
· Zakon o prostornom uređenju,
· Zakon o gradnji,
· Zakon o cestama
· Zakon o javnoj nabavi
· Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima

	Obrazloženje kapitalnog projekta
Predviđena sredstva, osim planiranih velikih investicija na uređenju prometnica (Vukovarska ulica, koja se definira kao zasebni projekti), planirani su i manji pojedinačni zahvati, te uređenje drugih prometnica za kojima se pokaže potreba, u vidu sanacije ili rekonstrukcije, rješavanja problema oborinskih voda, postavljanje autobusnih stanica i postavljanje semafora na opasnim mjestima.

	Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja su u skladu sa planiranim aktivnostima.


	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2021.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.
	Ciljana vrijednost za 2024.

	Broj priključenja domaćinstava 
	Izgradnjom kvalitetne oborinske odvodnje osigurava se priključenje svih domaćinstava na sustav
	%
	70
	Evidencije

	78
	86
	95






	Kapitalni projekt K420708 UREĐENJE ŠETNICE DUBRAČINA

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o komunalnom gospodarstvu,
· Zakon o prostornom uređenju,
· Zakon o gradnji,
· Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima

	Obrazloženje kapitalnog projekta
Planiran je nastavak uređenja atraktivnih površina uz šetnicu Dubračina, koja je postala značajna lokacija za aktivnosti građana na otvorenom, a temeljem izrađenog idejnog projekta.

	Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Na razini programa i kapitalnog projekta osigurana su sredstva i u narednom razdoblju radi nastavka aktivnosti na šetnici.


	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2021.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.
	Ciljana vrijednost za 2024.

	Sigurnost prometa
	Izgradnjom potpornog zida povećava se sigurnost kolnog i pješačkog prometa na šetnici
	%
	85
	Izvješća

	90
	90
	90




	Kapitalni projekt K420709 JAVNA RASVJETA

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o komunalnom gospodarstvu,
· Zakon o prostornom uređenju,
· Zakon o gradnji,
· Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima

	Obrazloženje kapitalnog projekta
Kontinuirano ulaganje u proširenje javne rasvjete na svim područjima grada, koje prati novu izgradnju i potrebe stanovnika za kvalitetnije stanovanje i veću sigurnost, uz očuvanje ekoloških standarda.

	Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja nema.


	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2021.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.
	Ciljana vrijednost za 2024.

	Broj korisnika
	Proširenjem područja sa osiguranom javnom rasvjetom obuhvaćen veći broj stanovnika
	%
	75
	Evidencije

	79
	86
	89






	Kapitalni projekt K4207 NOVI PRIKLJUČCI STRUJE I VODE

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o komunalnom gospodarstvu,
· Zakon o prostornom uređenju,
· Zakon o gradnji,
· Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima

	
Obrazloženje kapitalnog projekta
Novi priključci struje i vode trebaju se kontinuirano osiguravati kod dovršetka svih projekata i investicija grada.

	Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja su u skladu sa stanjem na terenu.


	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2021.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.
	Ciljana vrijednost za 2024.

	Broj priključenih objekata
	Rješavanjem priključaka osigurava se pravilno funkcioniranje objekata  
	Broj priključaka godišnje
	6
	Evidencije

	6
	8
	8






	Kapitalni projekt K420719 PROJEKTIRANJE JAVNIH POVRŠINA

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o komunalnom gospodarstvu,
· Zakon o prostornom uređenju,
· Zakon o gradnji,
· Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima

	
Obrazloženje kapitalnog projekta
Projektnu dokumentaciju potrebno je izraditi sukladno zakonskim propisima uvijek kao pripremu za prijavu na fondove financiranja EU, pa tako i za buduću realizaciju svih novih aktivnosti. Time se dobivaju podloge za izradu troškovnika i provedbu nabava za sve vrste radova na javnim površinama koje su predmet uređenja.

	Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja nema.


	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2021.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.
	Ciljana vrijednost za 2024.

	Broj izdanih dozvola za realizaciju projekata i broj nabava
	Sa realizacijom zahvata na uređenju javnih površina može se započeti nakon ishođenja potrebnih dozvola ili odobrenja, te pokrenuti nabavu
	Broj nabava za radove
	4
	Evidencije
odjela
	4
	5
	5






	Kapitalni projekt K420727 ULAGANJE U KOMPLEKS MO CRIKVENICA ZAPAD

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o komunalnom gospodarstvu,
· Zakon o prostornom uređenju,
· Zakon o gradnji

	
Obrazloženje kapitalnog projekta
Planiran je nastavak radova na dovršetku i privođenje funkciji objekta javne namjene Crikvenica MO zapad, na način da se sukladno izmijenjenoj projektnoj dokumentaciji po ishođenju potrebnih dozvola zgrada dovrši u cijelosti i opremi. Novo planirani prostori će se između ostalog koristiti i kao prostor za mlade kroz posebne programe.

	Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja nema.

	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2021.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.
	Ciljana vrijednost za 2024.

	Broj korisnika, udruga
	Izgradnjom objekta osigurati prostor za funkcioniranje većeg broja udruga 
	Broj udruga
	1
	Evidencije

	2
	3
	4




	Kapitalni projekt K420732 UREĐENJE PARKOVA I DRUGIH POVRŠINA

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o komunalnom gospodarstvu,
· Zakon o prostornom uređenju,
· Zakon o gradnji,
· Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima

	
Obrazloženje kapitalnog projekta
Sredstva su planirana za uređenje raznih parkovnih ili javnih površina na cijelom području grada, gdje se ukaže potreba za tim, a temeljem pripremljene projektne dokumentacije i troškovnika.
To su površine parkova, dječjih igrališta i nabava nove urbane opreme na više lokacija u gradu kako bi se dodatno pridonijelo turističkoj promidžbi crikveničke rivijere. Ove radnje povezane su s izgradnjom i proširenjem prometnica kao dodatne radnje.

	Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Na razini programa i kapitalnog projekta sredstva su umanjena, pošto je projekt uređenja trga ispred hotela Miramare kao veće investicijsko ulaganje dovršen.


	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2021.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.
	Ciljana vrijednost za 2024.

	Broj provedenih nabava
	Realizaciji nekog projekta može se pristupiti po okončanju nabave za radove, a temeljem izrađenih troškovnika i dokumentacije
	Broj nabava
	3
	Plan nabave
	4
	4
	4






	Kapitalni projekt K420739 KAPITALNO ULAGANJE U PAZDEHOVU

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o komunalnom gospodarstvu,
· Zakon o prostornom uređenju,
· Zakon o gradnji,
· Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

	Obrazloženje kapitalnog projekta
Po dovršetku projektne dokumentacije, glavnog projekta, za potrebe ishođenja građevinske dozvole pristupit će se uređenju Pazdehove, proširenje obalnog dijela i sadržaja koji će obogatiti kulturne sadržaje na tom prostoru. Planirano je i uređenje postojećih ribarskih kućica i dogradnja jedne zamjenske kućice. Radi se o povijesno i kulturno vrijednom prostoru pod zaštitom Konzervatorskog odjela, a predviđenim rješenjima obogaćuju se sadržaji i štiti prostor.

	Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Na razini programa i kapitalnog projekta sredstva su umanjena, a isto je vezano uz rješavanje imovinsko-pravnih pitanja na terenu.


	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2021.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.
	Ciljana vrijednost za 2024.

	Broj korisnika u aktivnosti
	Izgradnjom i uređenjem obale i novih sadržaja osigurati udrugama i građanima sudjelovanje u aktivnostima
	Broj korisnika
%
	50
	Evidencije

	60
	70
	80




	



	Kapitalni projekt K420750 PARKIRALIŠTA

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o komunalnom gospodarstvu,
· Zakon o prostornom uređenju,
· Zakon o gradnji,

	
Obrazloženje kapitalnog projekta
Najznačajnije ulaganje u ovom projektu je izgradnja i uređenje novog parkirališta „Rasadnik“ u Crikvenici. Pripremljena je projektna dokumentacija za građevinsku dozvolu i provedbu javne nabave za radove na izgradnji pristupne prometnice sa strane Vinodolske ulice kao ulaza u parking, parkirališnih površina i mosta preko Dubračine prema Kotorskoj ulici.
Cilj je povećanje kapaciteta parkirališnih prostora na području grada Crikvenice i smanjenje problema nedostatka parkirnih mjesta, posebno tijekom turističke sezone.

	Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Na razini programa i kapitalnog projekta sredstva su planirana za dovršetak ishođenja potrebnih dozvola, a u narednom periodu planiraju se radovi.


	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2021.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.
	Ciljana vrijednost za 2024.

	Povećanje broja parkirnih mjesta
	Izgradnjom parkirališta rješava se nedostatak parkinga u turističkoj sezoni, a to se odnosi i na autobuse
	Povećanje broja parkinga
kom
	-
	Projektna dokumentacija

	-
	148
	148




	Kapitalni projekt K420751 KAPITALNO ULAGANJE U PLAŽE

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o komunalnom gospodarstvu,
· Zakon o prostornom uređenju,
· Zakon o gradnji,
· Zakon o javnoj nabavi

	
Obrazloženje kapitalnog projekta
Uređenjem novih plažnih površina na više lokacija u gradu postiže se više ciljeva, unaprjeđenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda Crikvenice, izgradnja pozitivnog i atraktivnog identiteta Grada, razvoj turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove, povećanje zadovoljstva gostiju, uređenje postojećih plaža ,proširenje kupališnih prostora, obogaćivanje turističke ponude kroz sadržaje i opremu na plaži, smanjiti saturaciju, stvoriti novu atrakcijsku osnovu.
Uz već izrađenu projektnu dokumentaciju, predviđena je izrada dokumentacije za plažu Havišće u Jadranovu, te za plažu u Dramlju, od Pazdehove prema zapadu. 


	Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Na razini programa i kapitalnog projekta sredstva su planirana u skladu sa aktivnostima.


	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2021.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.
	Ciljana vrijednost za 2024.

	Broj novih proširenih kupališnih površina
	Proširenjem plažnih površina smanjiti saturaciju plaža
	kom
	1
	Projektna dokumentacija

	1
	2
	2






	Kapitalni projekt K420758 KAPITALNO ULAGANJE U ŠETNICE I STAZE

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o komunalnom gospodarstvu,
· Zakon o prostornom uređenju,
· Zakon o gradnji,
· Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima

	Obrazloženje kapitalnog projekta
Sredstva su planirana za uređenje šetnica na cijelom području grada, gdje se ukaže potreba za tim, a temeljem pripremljene projektne dokumentacije i troškovnika, te se odnosi uglavnom na pripremu projektne dokumentacije, pošto su radovi na uređenju i opremanju šetnica i staza planirani kroz druge kapitalne projekte i kroz duži vremenski period.

	Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja nema.

	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2021.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.
	Ciljana vrijednost za 2024.

	Broj izrađenih projekata i troškovnika
	Izradom projektne dokumentacije i pripremom troškovnika ostvaruju se mogućnosti za prijavu projekta na sufinanciranje
	Broj projekata
	1
	evidencije

	2
	2
	2




	
Kapitalni projekt K420761 KAPITALNO ULAGANJE U PLAŽU JADRANOVO

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o komunalnom gospodarstvu,
· Zakon o prostornom uređenju,
· Zakon o gradnji,
· Zakon o javnoj nabavi

	
Obrazloženje kapitalnog projekta
Osnovni ciljevi provedbe ovog projekta su obogaćivanje i unaprjeđenje turističke ponude kroz sadržaje i opremu na plaži, smanjenje saturacije i povećanje plažnih površina koje nedostaju u Jadranovu, te stvoriti novu atrakcijsku osnovu na obalnom dijelu kroz uređenje dodatnih sadržaja, trga za okupljanje sa urbanom opremom i privezišta koje osigurava privremeni privez za dio brodica koje se u toj zoni trenutno nalaze.
U prvoj fazi radova uređeno je privezište (valobran) na krajnjem zapadnom dijelu zahvata. 
Dovršavaju se radovi na uređenju i opremanju same plaže, nasipan je najprije prostor namjene trga (javne površine), a u tijeku je dovršetak njegova uređenja i opremanja sa svim pratećim sadržajima.

	Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Na razini programa i kapitalnog projekta, planirana su sredstva za dovršetak završnih radova.


	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2021.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.
	Ciljana vrijednost za 2024.

	Površina novog plažnog prostora
	Izgradnjom i uređenjem prostora smanjiti saturaciju i nedostatak plažnih prostora u Jadranovu
	m2
	4.500,00
	Projektna dokumentacija
	4.500,00
	4.500,00
	4.500,00






	Kapitalni projekt K420762 EDUKATIVNA STAZA HAVIŠĆE

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o komunalnom gospodarstvu,
· Zakon o prostornom uređenju,
· Zakon o gradnji,
· Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima

	
Obrazloženje kapitalnog projekta
Projektna dokumentacija koja je izrađena koristit će se za prijavu na FLAG/LAGUR natječaj u pripremi. Predmet natječaja je uređenje edukativnih staza, kojima se doprinosi zaštiti ribarstvenog okoliša, te stvaranje prepoznatljive turističke destinacije unutar njega.
Područje Havišća u Jadranovu prepoznato je kao pogodna lokacija za uređenje punktova na takvoj vrsti edukativne staze, i na prostoru koje ima kulturno-povijesni značaj, odnosi se na površinu arheološkog lokaliteta Lokvišće.

	Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja nema.


	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2021.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.
	Ciljana vrijednost za 2024.

	Broj uređenih staza
	Uređenjem staze doprinosi se stvaranju nove turističke atrakcije
	kom
	-
	
Projekt


	1
	1
	1




	
Kapitalni projekt K420764 KAPITALNO ULAGANJE U TRŽNICU U CRIKVENICI

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o komunalnom gospodarstvu,
· Zakon o prostornom uređenju,
· Zakon o gradnji,
· Pravilnik o arhitektonskim natječajima

	
Obrazloženje kapitalnog projekta
Prva faza projekta bila je provedba arhitektonsko-urbanističkog natječaja, kao nastavak aktivnosti, intervencija i transformacija na javnim prostorima grada Crikvenice i nastavak aktivnosti na realizaciji ciljeva utvrđenih Strategijom razvoja turizma Crikveničko-vinodolske rivijere. 

Pripremom projektne dokumentacije uređenja tržnice nastavljene su aktivnosti uređenja zone “Crikvenica na potoku”. Namjera je povećanje kvalitete postojećeg javnog prostora tržnice, najprije kroz pripremu dokumentacije, a u narednom periodu rekonstrukciju.


	Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja nema.


	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2021.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.
	Ciljana vrijednost za 2024.

	Uređenje javnog prostora
	Uređenjem dijela cjeline javnog prostora povećava se zadovoljstvo i mogućnosti korisnika
	%
	50
	Dokumentacija

	50
	70
	80




	Kapitalni projekt K420765 KAPITALNO ULAGANJE U VUKOVARSKU ULICU

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o komunalnom gospodarstvu,
· Zakon o prostornom uređenju,
· Zakon o gradnji,
· Zakon o cestama
· Zakon o javnoj nabavi
· Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima


	Obrazloženje kapitalnog projekta
Planirana sredstva odnose se i na dovršetak uređenja dijela Vukovarske ulice u Dramlju, za koju su u tijeku radovi na izgradnji oborinske kanalizacije, rekonstrukciji javne rasvjete, vodovodne mreže, te uređenju profila prometnice u sadašnjim gabaritima.

	Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja nema.


	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2021.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.
	Ciljana vrijednost za 2024.

	Broj priključenja domaćinstava 
	Izgradnjom kvalitetne oborinske odvodnje osigurava se priključenje svih domaćinstava na sustav
	%
	70
	Evidencije

	78
	86
	95




	

PROGRAM 4301 – KAPITALNA ULAGANJA MJESNIH ODBORA


	Opis programa, svrha programa:
Program je sačinjen temeljem prijedloga Vijeća mjesnih odbora na području Grada Crikvenice a odnosi se na proširenje javne rasvjete.



	
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2022.-2024.
Kao i kod kapitalnog ulaganja koje se odnosi na proširenje javne rasvjete na području grada, tako se i u ovom programu radi o kontinuiranom ulaganje u proširenje javne rasvjete na svim područjima grada, odnosno pojedinih mjesnih odbora, koje prati novu izgradnju i potrebe stanovnika za kvalitetnije stanovanje i veću sigurnost, uz očuvanje ekoloških standarda.

	Pokazatelj učinka
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2021.

	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.
	Ciljana vrijednost za 2024.

	Broj korisnika 
	Proširenjem područja sa osiguranom javnom rasvjetom obuhvaćen veći broj stanovnika
	%
	79
	Evidencija

	86
	88
	90

	
	
	
	
	
	
	
	






· Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

	 NAZIV PROGRAMA
	Izvršenje 2020.
	
	Plan 2022.
	Projekcija 2023.
	
Projekcija 2024.
	Indeks
2022/2021.

	
	
	Plan 2021.
	
	
	
	

	PROGRAM 4301 KAPITALNA ULAGANJA
MJESNIH ODBORA
	
206.586,25

	270.000,00
	270.000,00
	270.000,00
	
270.000,00
	100,00

	Kapitalni projekt K430104 PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE MO
	206.586,25

	270.000,00
	270.000,00
	270.000,00
	
270.000,00
	100,00




	Kapitalni projekt K430104 PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE MO

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Statut Grada Crikvenice, 
· Odluka Gradskog vijeća Grada Crikvenice, 

	Obrazloženje kapitalnog projekta
Kontinuirano ulaganje u proširenje javne rasvjete na svim područjima grada, koje prati novu izgradnju i potrebe stanovnika za kvalitetnije stanovanje i veću sigurnost, uz očuvanje ekoloških standarda.

	Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja nema.


	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2021.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.
	Ciljana vrijednost za 2024.

	Povećanje sigurnosti stanovnika i veći standard
	Proširenjem područja sa osiguranom javnom rasvjetom obuhvaćen veći broj stanovnika
	%
	79
	Evidencije

	86
	88
	90




	



PROGRAM 4401 – KAPITALNO ULAGANJE U PROSTORNO PLANSKU I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU


	Opis programa, svrha programa:
Programom kapitalno ulaganje u prostorno planiranje  planira se izrada idejnih rješenja,  studija utjecaja na okoliš,  izrada svih vrsta prostorno-planskih dokumenata. Kao najznačajnije aktivnosti navode se radnje na izradi novih ili dovršenje više urbanističkih planova uređenja. Planira se izrada idejnih rješenja za dijelove grada uz morsku obalu, te više arhitektonsko-urbanističkih projekata i studija kao podloga za daljnje investicije i prijave za sufinanciranje tih investicija. Uz navedeno nastavljaju se radnje na katastarskoj  izmjeri Selaca i Jadranova. Planiraju se troškovi vezani za legalizaciju građevina u vlasništvu Grada Crikvenice (vodni doprinos, upis u zemljišne knjige i katastar).


	Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2022.-2024.

Cilj ovog programa je osigurati dobre podloge kroz izradu prostorno-planske dokumentacije, za izradu arhitektonskih rješenja, analiza i studija, kao podloga za izradu projektne dokumentacije za ishođenje građevinskih dozvola ili projekata za prijavu za sufinanciranje istih iz raznih izvora.
Također omogućavanje razvoja privatnih investicija, posebno u turizmu, za poboljšanje turističkih kapaciteta.
	Pokazatelj učinka
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost
2021

	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.
	Ciljana vrijednost za 2024.

	Broj izrađenih planova 
	Izradom i izmjenama planske dokumentacije
omogućen je novi turistički razvoj
	Plan vezan uz turističke zone.
	3
	
Ugovori


	3
	3
	3






· Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa


	 NAZIV PROGRAMA
	Izvršenje 2020.
	
	Plan 2022.
	Projekcija 2023.
	
Projekcija 2024.
	Indeks
2022/2021.

	
	
	Plan 2021.
	
	
	
	

	PROGRAM 4401 KAPITALNO ULAGANJE U PROSTORNO PLANSKU I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU
	761.954,84
	1.559.811,56
	1.070.000,00
	1.020.000,00
	

1.020.000,00

	68,60

	Kapitalni projekt K440101 KAPITALNO ULAGANJE U STUDIJE
	147.000,00
	150.000,00
	115.000,00
	150.000,00
	
150.000,00
	76,67

	Kapitalni projekt K440102 KAPITALNO ULAGANJE U SUO
	49.500,00
	70.000,00
	80.000,00
	80.000,00
	
80.000,00
	114,29

	Kapitalni projekt K440103 KAPITALNO ULAGANJE U UPU, DPU, PP
	339.812,50
	400.000,00
	200.000,00
	240.000,00
	
240.000,00
	50,00

	Kapitalni projekt K440104 KATASTARSKA IZMJERA SELCA I JADRANOVA
	152.435,17
	400.000,00
	275.000,00
	200.000,00
	
200.000,00
	68,75

	Kapitalni projekt K440105 ARHITEKTONSKO URBANISTIČKI PROJEKTI
	66.957,17
	489.811,56
	350.000,00
	300.000,00
	
300.000,00


	71,46

	Kapitalni projekt K440107 DOKUMENTACIJA - LEGALIZACIJA
	6.250,00
	50.000,00
	50.00,00
	50.000,00
	
50.000,00
	100,00




	Kapitalni projekt K440101 KAPITALNO ULAGANJE U STUDIJE

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o prostornom uređenju,
· Zakon o gradnji,
· Zakon o zaštiti okoliša,
· Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima


	Obrazloženje kapitalnog projekta
Sredstva se koriste za izradu više studija kao podloga za projektiranje, od izrade geodetskih podloga, idejnih rješenja i slično. Iste se koriste za analizu i pripremu troškovnika, razrade prometnih rješenja i obalnih područja.

	Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja nema.


	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2021.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.
	Ciljana vrijednost za 2024.

	Broj izrađenih studija
	Idejno rješenje i geodetska podloga za projektiranje
	komada
	5
	Plan nabave

	6
	6
	7






	Kapitalni projekt K440102 KAPITALNO ULAGANJE U SUO

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o prostornom uređenju,
· Zakon o gradnji,
· Zakon o zaštiti okoliša.

	Obrazloženje kapitalnog projekta
Sredstva su namijenjena izradi podloga za projektiranje obalnog područja, elaborata o ocjeni potrebe procjene utjecaja na okoliš, projekata koji se odnose na arheološko rekognosciranje obalnog područja sve u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša.

	Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja nema.

	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2021.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.
	Ciljana vrijednost za 2024.

	Broj izrađenih studija
	Izrađena odgovarajuća studija uvjet je za ishođenje građevinske dozvole
	kom
	1
	ugovori

	2
	2
	2






	Kapitalni projekt K440103 KAPITALNO ULAGANJE U UPU, DPU, PP

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o prostornom uređenju,
· Zakon o gradnji


	Obrazloženje kapitalnog projekta
Sredstva planirana ovim programom koriste se za izmjene ili donošenje nove prostorno planske dokumentacije. Nastavit će se aktivnosti na započetim planovima, a to su UPU Dupci, UPU sportske zone Jadranovo i sportske zone Ad Turres. Za dio tih planova donesene su Odluke o početku izrade, međutim kako je proteklo više od dvije godine od donošenja Odluke o izradi, iste će se morati ponoviti. U tijeku su Izmjene i dopune PPUGC-a.

	Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja nema.


	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2021.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.
	Ciljana vrijednost za 2024.

	Broj usvojenih Planova
	Program se odnosi na usvojene nove planove ili izmjene i dopune planova od strane Gradskog vijeća
	kom
	3
	Evidencije
Upravnog odjela

	3
	3
	3







	Kapitalni projekt K440104 KATASTARSKA IZMJERA SELCA I JADRANOVA

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o prostornom uređenju,
· Zakon o gradnji,
· Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina,
· Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima,

	Obrazloženje kapitalnog projekta
Nastavak aktivnosti na provedbi nove izmjere na području K.O.Selce, koja traje već više godina.
Početak aktivnosti na provedbi katastarske izmjere na K.O. Jadranovo, za što je potpisan ugovor između Državne geodetske uprave, Grada Crikvenice i izrađivača, za što su osigurana ova sredstva.

	Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja su u skladu sa stvarnim potrebama sufinanciranja ovih aktivnosti.


	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2021.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.
	Ciljana vrijednost za 2024.

	Dovršetak izmjere unutar katastarske općine
	Provedba i dovršetak izmjere za ugovorena područja na kojima se izmjera provodi
	Broj K.O.
	1
	Evidencije

	2
	2
	2




	Kapitalni projekt K440105 ARHITEKTONSKO URBANISTIČKI PROJEKTI

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o prostornom uređenju,
· Zakon o gradnji,
· Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama,
· Zakon o zaštiti okoliša,
· Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima

	Obrazloženje kapitalnog projekta
Sredstva se koriste za izradu idejnih podloga za projektiranje, od izrade geodetskih podloga, idejnih rješenja i slično. Iste se koriste za analizu i pripremu troškovnika, snimaka postojećeg stanja objekata kao podloga za rekonstrukciju ili sanaciju istih, projekta vezanog uz očuvanje bioraznolikosti i sl.

	Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja su u skladu sa planiranim potrebama.


	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2021.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.
	Ciljana vrijednost za 2024.

	Broj izrađenih projekata
	Idejna rješenja, idejni projekti, arhitektonske snimke postojećeg stanja
	kom
	6
	Plan nabave

	7
	7
	7







	Kapitalni projekt K440107 DOKUMENTACIJA - LEGALIZACIJA

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o prostornom uređenju,
· Zakon o gradnji,
· Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

	Obrazloženje kapitalnog projekta

Planirana sredstva namijenjena su dovršetku postupka legalizacije kod objekata za koje je istu bilo potrebno provesti, a u vlasništvu su Grada Crikvenice. Radi se o dopuni izrađene dokumentacije, izradi potrebnih izjava od strane ovlaštenih inženjera za složene građevine, te evidentiranju legaliziranih građevina u katastru. 

	Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja nema.


	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2021.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.
	Ciljana vrijednost za 2024.

	Broj dovršenih legalizacija
	Broj izdanih Rješenja o legalizaciji za objekte u vlasništvu grada
	%
	80
	Evidencije

	85
	90
	100




	
PROGRAM 4502 STJECANJE OSTALE IMOVINE



	Opis programa, svrha programa:
Programom se planira otkup zemljišta neophodnog za izgradnju objekata koji se planiraju ostvariti u budućim proračunskim projektima. Osim toga postojeći neriješeni imovinsko-pravni postupci vezano za zemljišta provode se i iziskuju plaćanja tih zemljišta i nakon toga donošenja rješenja od suda ili drugih tijela.


	Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2022.-2024.

Ovim programom osigurava se imovinsko-pravna priprema izgradnje objekata, te objekata i uređaja komunalne infrastrukture, o čemu ovisi izdavanje potrebnih dozvola za gradnju.

	Pokazatelj učinka
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost
2021.

	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.
	Ciljana vrijednost za 2024.

	Broj ugovora
	Broj sklopljenih ugovora kao podloge za realizaciju građenja objekata

	kom
	10
	Evidencija

	15
	15
	15









· Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

	 NAZIV PROGRAMA
	Izvršenje 2020.
	
	Plan 2022.
	Projekcija 2023.
	
Projekcija 2024.
	Indeks
2022/2021.

	
	
	Plan 2021.
	
	
	
	

	PROGRAM 4502 STJECANJE OSTALE IMOVINE
	264.218,40
	100.000,00
	200.000,00
	250.000,00
	
250.000,00
	200,00

	Kapitalni projekt K450201 STJECANJE OSTALE IMOVINE
	264.218,40
	100.000,00
	200.000,00
	250.000,00
	
250.000,00
	200,00



	Kapitalni projekt K450201 STJECANJE OSTALE IMOVINE

	
Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, 
- Zakon o izvlaštenju
- Zakon o obveznim odnosima
- Zakon o parničnom postupku
- Zakon o zemljišnim knjigama

	Obrazloženje kapitalnog projekta
Kako je već navedeno u opisu programa, planira se eventualni otkup zemljišta neophodnog za izgradnju novih planiranih objekata, te rješavati postojeći neriješeni imovinsko-pravni postupci vezano za zemljišta.

	Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Na razini programa i kapitalnog projekta visina sredstava predviđena je za planirane otkupe.


	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2021.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.
	Ciljana vrijednost za 2024.

	Broj ugovora, rješenja

	Odnosi se na broj sklopljenih ugovora za otkup zemljišta ili izdanih rješenja za isplatu 
	Kom

	10
	Evidencije

	15
	15
	15






	PROGRAM 4903 KAPITALNO ULAGANJE U IMOVINU ZA RAD JLS


	
Opis programa, svrha programa:
Programom se planira nabava potrebnih uređaja i opreme potrebne za redovno funkcioniranje gradske uprave.
A iz planiranih sredstava u ovom projektu sufinancirati će se izgradnja poslovne zgrade u Crikvenici, u Kotorskoj ulici na lokaciji postojećeg privremenog objekta „VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol“. 

	
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2022.-2024.
Ovim programom osiguravaju se normalni uvjeti za rad, oprema i uređaji koji su potrebni službenicima u obavljanju njihovih zadaća.
Cilj provedbe je omogućiti komunalnim poduzećima brže ostvarenje provedbe ovog projekta, njegovo sufinanciranje i korištenje za potrebe grada.


	Pokazatelj učinka
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost
2020.

	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2021.
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.

	Broj provedenih nabava radi osiguranja obavljanja djelatnosti Grada
	Pokazatelj se odnosi na broj uspješno provedenih nabava u cilju učinkovitog i nesmetanog rada Gradske uprave
	Broj nabava
	2
	Plan nabave
evidencije

	3
	3
	4







· Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

	 NAZIV PROGRAMA
	Izvršenje 2020.
	
	Plan 2022.
	Projekcija 2023.
	
Projekcija 2024.
	Indeks
2022/2021.

	
	
	Plan 2021.
	
	
	
	

	PROGRAM 4903 KAPITALNO ULAGANJE U IMOVINU ZA RAD JLS
	147.949,15
	271.000,00
	275.000,00
	1.775.000,00
	
575.000,00
	101,48

	Kapitalni projekt K49301 KAPITALNO ULAGANJE U IMOVINU ZA RAD JLS
	147.949,15
	221.000,00
	275.000,00
	275.000,00
	
275.000,00
	124,43

	Kapitalni projekt K49303 KAPITALNO ULAGANJE ZGRADA KOTORSKA
	0,00
	0,00
	0,00
	1.500.000,00
	

300.000,00
	35,09




	Kapitalni projekt K49301 KAPITALNO ULAGANJE U IMOVINU ZA RAD JLS

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
· Zakon o zaštiti na radu.

	Obrazloženje kapitalnog projekta
Programom se planira nabava potrebnih uređaja i opreme potrebne za redovno funkcioniranje gradske uprave, te se osiguravaju bolji uvjeti za rad i nabavlja oprema i uređaji koji su potrebni službenicima u obavljanju njihovih zadaća.

	Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja nema.


	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2020.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2021.
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.

	Broj provedenih nabava radi osiguranja obavljanja djelatnosti Grada
	Dodatno poboljšanje uvjeta i povećanje kapaciteta djelatnosti grada
	Broja nabava
	2
	Evidencije

	3
	3
	4




	
PROGRAM 5101 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI

PROGRAM 5101 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI - INV


	Opis programa, svrha programa:
Programom se planiraju nastaviti aktivnosti  na izgradnji stambenih zgrada za socijalno ugrožene građane u Kotorskoj ulici u Crikvenici kao slijedeće faze gradnje, te izgradnja dnevnog boravka za starije i nemoćne osobe, uz sufinanciranje.


	
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2022.-2024.
Ovim programom ostvaruju se uvjeti za stambeno zbrinjavanje socijalne kategorije građana.
	Pokazatelj učinka
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost
2021.

	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.
	Ciljana vrijednost za 2024.

	Broj stanova
	Odnosi se na broj izgrađenih stambenih jedinica za socijalno ugrožene na lokaciji „macel“
	kom
	4
	Evidencija

	7
	7
	11







· Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

	 NAZIV PROGRAMA
	Izvršenje 2020.
	
	Plan 2022.
	Projekcija 2023.
	
Projekcija 2024.
	Indeks
2022/2021.

	
	
	Plan 2021.
	
	
	
	

	PROGRAM 5101 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI
	0,00
	269.143,13
	0,00
	0,00
	
0,00
	0,00

	Kapitalni projekt K510104 STANOVI ZA SOCIJALNO UGROŽENE
	0,00
	269.143,13
	0,00
	0,00
	
0,00
	0,00

	Kapitalni projekt K510106 DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
	0,00
	2.955.000,00
	0,00
	0,00
	

0,00
	100,00

	PROGRAM 5101 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI - INV
	0,00
	0,00
	4.034.200,00
	1.600.000,00
	
600.000,00
	0,00

	Kapitalni projekt K510104 STANOVI ZA SOCIJALNO UGROŽENE
	0,00
	0,00
	1.079.200,00
	1.600.000,00
	
600.000,00
	0,00

	Kapitalni projekt K510106 DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
	0,00
	0,00
	2.955.000,00
	0,00
	

0,00
	0,00




	Kapitalni projekt K510104 STANOVI ZA SOCIJALNO UGROŽENE

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
· Zakon o socijalnoj skrbi,
· Zakon o prostornom uređenju,
· Zakon o gradnji

	Obrazloženje kapitalnog projekta
Na prostoru tzv. „macel“ već su izgrađena i useljena dva objekta za potrebe socijale s područja grada Crikvenice. Izgrađen je i objekt društvene namjene za potrebe planiranog naselja. Ishođena je građevinska dozvola za iduće dvije planirane građevine sa socijalnim stanovima. Također su ishođene dozvole za treći blok objekata od kojih je jedan sa socijalnim stanovima.

	Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Na razini programa i kapitalnog projekta planirana sredstva su za prvu fazu gradnje objekta.


	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2021.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.
	Ciljana vrijednost za 2024.

	Broj useljenih obitelji
	Dodatno poboljšanje uvjeta i povećanje broja raspoloživih stanova za socijalno ugrožene obitelji
	Broj stanova
	5
	Evidencije

	8
	12
	12






	Kapitalni projekt K510104 DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
· Zakon o socijalnoj skrbi,
· Zakon o prostornom uređenju,
· Zakon o gradnji



	Obrazloženje kapitalnog projekta
Unutar područja planiranog naselja za potrebe socijalno ugroženih obitelji sa područja grada, u jednom od objekata će se urediti i opremiti prostor za pružanje socijalnih usluga u zajednici, tzv. „dnevni boravak“. 
Projekt je prijavljen na natječaj za sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova.

	Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja nema.


	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2021.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.
	Ciljana vrijednost za 2024.

	Broj korisnika dnevnog boravka
	Dodatno poboljšanje uvjeta i povećanje kapaciteta za stariju populaciju
	Broj korisnika
	-
	Evidencije Centra za pomoć u kući

	20
	24
	25




	
PROGRAM 5201 KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST


	Opis programa, svrha programa:
Programom se planira priprema projekata za sufinanciranje u provođenju projekata energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, zajedno sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Značajna sredstva odnose se na zamjenu postojećih rasvjetnih tijela i modernizacija javne rasvjete postavljanjem led rasvjete kao energetski učinkovite.
Planirana je energetska obnova Doma prosvjete u Selcu.

	Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2022.-2024.
Ovim programom osiguravaju se ušteda energije i osiguravanje mogućnosti raspolaganja imovinom sukladno pozitivnim zakonima.
	Pokazatelj učinka
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2021.

	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.
	Ciljana vrijednost za 2024.

	Obnovljeni objekti
 
	Provedeni projekti energetske obnove objekata
	Broj objekata
	4
	Evidencija

	4
	5
	5






· Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

	 NAZIV PROGRAMA
	Izvršenje 2020.
	
	Plan 2022.
	Projekcija 2023.
	
Projekcija 2024.
	Indeks
2022/2021.

	
	
	Plan 2021.
	
	
	
	

	PROGRAM 5201 KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST
	5.268.432,52
	12.408.688,44
	5.438.300,00
	100.000,00
	

100.000,00
	43,83

	Kapitalni projekt K520101 KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST
	0,00
	200.000,00
	100.000,00
	100.000,00
	

100.000,00
	50,00

	Kapitalni projekt K520104 KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST OŠ V.NAZORA
	
376.986,26

	0,00
	0,00
	0,00
	


0,00
	0,00

	Kapitalni projekt K520105 KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST OŠ Z.CARA
	4.832.946,26
	208.688,44
	0,00
	0,00
	

0,00
	0,00

	Kapitalni projekt K520106 KAPITALNO ULAGANJE U ZGRADU GRADSKE UPRAVE
	58.500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

0,00
	0,00

	Kapitalni projekt K520107 ENERGETSKA UČINKOVITOST JAVNE RASVJETE
	0,00
	12.000.000,00
	4.000.000,00
	0,00
	

0,00
	33,33

	Kapitalni projekt K520108 KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST DOMA PROSVJETE
	0,00
	0,00
	1.338.300,00
	0,00
	

0,00
	0,00

	
Kapitalni projekt K520101 KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
- Zakon o zaštiti okoliša
- Zakon o prostornom uređenju,
- Zakon o gradnji. 

	Obrazloženje kapitalnog projekta
Planirana sredstva predviđena su za sufinanciranje izrade projekata građana, vlasnika objekata koji planiraju prijavu na sufinanciranje vezano uz energetsku obnovu njihovih objekata.

	Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Na razini programa i kapitalnog projekta radi se o novoj aktivnosti.


	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2021.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.
	Ciljana vrijednost za 2024.

	Broj prijavljenih objekata na sufinanciranje
	Izrađena projektna dokumentacija za prijavu na sufinanciranje za energetsku obnovu
	kom
	-
	Projektna dokumentacija

	5
	6
	8




	Kapitalni projekt K520107 ENERGETSKA UČINKOVITOST JAVNE RASVJETE

	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
- Zakon o zaštiti okoliša
- Zakon o prostornom uređenju,
- Zakon o gradnji 

	Obrazloženje kapitalnog projekta
Temeljna zadaća ovog projekta je davanje prijedloga za optimiziranje sustava javne rasvjete na način da se na prometnicama zadovolji norma za cestovnu rasvjetu HRN EN 13201-2:2016 i da se sva neefikasna i dotrajala rasvjetna tijela zamijene svjetiljkama novih generacija s boljom iskoristivošću. 
Projektom su obrađeni i prikazani svi pokazatelji koji su potrebni za mogućnost prijave projekta na natječaj za program kreditiranja „ESIF krediti za javnu rasvjetu“ zahvata koje raspisuje Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR).

	Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja nema.

	Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2020.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2021.
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.

	Smanjenje utroška javne rasvjete 
	Energetska učinkovitost
	%
	-
	Projektna dokumentacija

	75
	75
	75




	Kapitalni projekt K520108 KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST DOMA PROSVJETE


	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
- Zakon o zaštiti okoliša
- Zakon o prostornom uređenju,
- Zakon o gradnji 

	Obrazloženje kapitalnog projekta
Programom se planira prijava i početak radova na energetskoj obnovi Doma prosvjete u Selcu.
Cilj je poboljšanje energetskih svojstava građevine, na način da se obnavlja fasada, stolarija i krovište, sve sukladno izrađenom glavnom projektu energetske obnove.

	Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Na razini programa i kapitalnog projekta radi se o novoj aktivnosti.



Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2021.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.
	Ciljana vrijednost za 2024.

	Smanjenje utroška energije za grijanje / hlađenje objekta
	Dodatno poboljšanje uvjeta i povećanje kapaciteta ustanove
	%
	-
	Projektna dokumentacija

	73.70
	73.70
	73.70



	
PROGRAM 5401 ULAGANJE U PODUZETNIČKU INFRASTRUKTURU


	Opis programa, svrha programa: Programom se planira priprema projekata pomoći poduzetnicima u početnoj fazi realizacije poduzetničkih ideja i poduhvata na način da se oformi poduzetnički inkubator koji bi nudio povoljne uvjete najma poslovnog prostora i savjetodavne usluge u poslovanju, te da se  osigura u jednom od postojećih poslovnih prostora  otvoreni radni prostor – coworking space u gradu Crikvenici i tako da obogati ponudu usluga poduzetnicima i obrtnicima.

	Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2022.-2024.
Ovim programom osigurava se pomoć poduzetnicima u vidu mjesta okupljanja
	Pokazatelj učinka
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2021.

	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.
	Ciljana vrijednost za 2024.

	Pomoć poduzetnicima u organizaciji
 
	Priprema prostora za uređenje
	Broj objekata
	0
	Evidencija

	1
	1
	1





· Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

	 NAZIV PROGRAMA
	Izvršenje 2020.
	
	Plan 2022.
	Projekcija 2023.
	
Projekcija 2024.
	Indeks
2022/2021.

	
	
	Plan 2021.
	
	
	
	

	PROGRAM 5201 KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST
	0,00
	0,00
	200.000,00
	0,00
	

0,00
	0,00

	Kapitalni projekt K520101 KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST
	0,00
	0,00
	200.000,00
	0,00
	

0,00
	0,00



	Kapitalni projekt K540101 PODUZETNIČKI INKUBATOR


	Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

	Obrazloženje kapitalnog projekta
Programom se planira osigurati u jednom od postojećih poslovnih prostora  otvoreni radni prostor – coworking space, i tako da obogati ponudu usluga poduzetnicima i obrtnicima.

	Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Na razini programa i kapitalnog projekta radi se o novoj aktivnosti.


Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 2021.
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost za 2022.
	Ciljana vrijednost za 2023.
	Ciljana vrijednost za 2024.

	Poboljšanje uvjeta rada poduzetnicima
	Dodatno poboljšanje uvjeta i kapaciteta rada
	%
	-
	Ankete

	75
	80
	85



2

