PLAN RAZVOJA GRADA CRIKVENICE ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2030. GODINE

rujan 2023.

Sadržaj

1.	UVOD	3

2.	ZAKONODAVNI OKVIR I METODOLOŠKI PRISTUP	3

2.1.	Zakonodavni okvir	3

2.2.	Metodološki pristup	4

2.3.	Struktura  dokumenta	6

3.	EVALUACIJA REALIZACIJE STRATEGIJE GOSPODARSKOG RAZVITKA GRADA CRIKVENICE 2014. – 2022.	6

3.1.	Metodološki okvir evaluacije	7

3.2.	Analiza i ocjena realizacije strateškog cilja 1.: ODRŽIVI RAZVOJ LOKALNOG GOSPODARSTVA	9

3.2.1. Analiza ostvarenja strateškog prioriteta 1.1.: ŠIRENJE GOSPODARSKE STRUKTURE	11

3.2.2. Analiza ostvarenja strateškog prioriteta 1.2.: POVEĆANJE KVALITETE TURISTIČKE PONUDE I SMANJENJE SEZONALNOSTI	19

3.2.3. Analiza ostvarenja strateškog prioriteta 1.3.: OČUVANJE PRIRODNIH RESURSA I ZAŠTITA OKOLIŠA	31

3.2.4. Ocjena ostvarenja strateškog cilja 1.	43

3.3.	Analiza i ocjena realizacije strateškog cilja 2.: ZAUSTAVLJANJE NEGATIVNIH DEMOGRAFSKIH PROCESA I RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA	45

3.3.1. Analiza i ocjena ostvarenja strateškog prioriteta 2.1.: VISOK STUPANJ ZAPOSLENOSTI DOMICILNOG STANOVNIŠTVA	46

3.3.2. Analiza ostvarenja strateškog prioriteta 2.2. JAČANJE OBRAZOVNE, ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE DIMENZIJE KVALITETE ŽIVOTA	57

3.3.3. Ocjena ostvarenja strateškog cilja 2.	69

3.4.	Subjektivna procjena lokalnog stanovništva ishoda i učinaka provedbe Strategije	70

3.5.	Zaključno o rezultatima evaluacije	77

4.	SREDNJOROČNE RAZVOJNE POTREBE I RAZVOJNI POTENCIJALI	78

5.	STRATEŠKI OKVIR	81

5.1.	Srednjoročna vizija razvoja	81

5.2.	Strateški prioriteti – prioriteti javne politike	82

5.2.1. STRATEŠKI PRIORITET 1. ODRŽIVI RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI LOKALNOG GOSPODARSTVA	83

5.2.2. STRATEŠKI PRIORITET 2. POZITIVNI DEMOGRAFSKI TRENDOVI I VISOKA KVALITETA ŽIVOTA U GRADU	85

5.2.3. STRATEŠKI PRIORITET 3. ENERGETSKI UČINKOVITO I EFIKASNO UPRAVLJANJE JAVNOM INFRASTRUKTUROM	88

5.3.	POSEBNI CILJEVI I MJERE	91

5.3.1. ŠIRENJE GOSPODARSKE STRUKTURE	93

5.3.2. POVEĆANJE KVALITETE TURISTIČKE PONUDE I SMANJENJE SEZONALNOSTI	96

5.3.3. RAZVOJ ATRAKTIVNOG POSLOVNOG OKRUŽENJA	99

5.3.4. 	PAMETAN I ODRŽIV PRISTUP UPRAVLJANJU PROSTOROM I PRIRODNIM RESURSIMA	102

5.3.5. OSIGURANJE VISOKE RAZINE ZAPOSLENOSTI DOMICILNOG STANOVNIŠTVA	103

5.3.6. UNAPRJEĐENJE SVIH DIMENZIJA KVALITETE ŽIVOTA STANOVNIŠTVA	105

5.3.7. OSIGURANJE UVJETA ZA RAD I ŽIVOT MLADIH I NJIHOVIH OBITELJI	110

5.3.8. KVALITETNA, DOSTUPNA I ODRŽIVA JAVNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	113

5.3.9. POTICANJE ZELENE I ENERGETSKE TRANZICIJE	116

5.3.10. POVEZANOST POSEBNIH CILJEVA S PLANIRANIM KAPITALNIM PROJEKTIMA GRADA	119

6.	OKVIR ZA PRAĆENJE I VREDNOVANJE	121

# UVOD

Grad Crikvenica primjer je lokalne zajednice koja sustavno i promišljeno planira i provodi brojne ekonomske, demografske i socijalne mjere i projekte s ciljem kontinuiranog rasta lokalne ekonomije te poboljšanja svih aspekata kvalitete života domicilnog stanovništva.

Temeljem prvog strateško-planskog dokumenta Grada – Strategija gospodarskog razvitka Grada Crikvenice 2014. –  2022. realizirani su brojni projekti radi poticanja lokalne ekonomije, zaustavljanja negativnih demografskih kretanja te povećanja životnog standarda i kvalitete života stanovništva. Izrada i usvajanje novog planskog dokumenta –  Plan razvoja Grada Crikvenice za razdoblje od 2023. do 2030. godine (u nastavku se koristi i naziv: Plan razvoja) – predstavlja logičan nastavak dosadašnjeg procesa planiranja razvoja grada i upravljanja lokalnim resursima.

Ovim Planom razvoja definirana je sljedeća razvojna vizija za razdoblje 2023. – 2030.: Grad Crikvenica je grad održivog gospodarstva i poticajnog okruženja. Plan razvoja u narednom će razdoblju usmjeravati ulaganja i aktivnosti Grada u specifične razvojne projekte koji će doprinijeti realizaciji vizije, strateških prioriteta i posebnih ciljeva.

# ZAKONODAVNI OKVIR I METODOLOŠKI PRISTUP

## Zakonodavni okvir

Plan razvoja Grada Crikvenice usklađen je s relevantnim zakonskim aktima: Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, NN 123/17, Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, NN 89/18 te Priručnikom o strateškom planiranju, MRRFEU 05/2020.

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske usvojen je 2017. godine. On predstavlja krovni akt planiranja razvoja Republike Hrvatske koji između ostalog uređuje i pitanja pripreme i donošenja subnacionalnih akata strateškog planiranja na regionalnoj razini (županije) i lokalnoj razini (gradovi i općine). Temeljem navedenog Zakona akti strateškog planiranja od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave su srednjoročni planovi razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji se donose za plansko razdoblje od pet do deset godina, i kratkoročni provedbeni programi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji se donose za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave.

Uredba o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz 2018. godine propisuje obvezni sadržaj te postupke izrade, izvještavanja, praćenja i vrednovanja akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Priručnik o strateškom planiranju koji je izradio MRRFEU 2020. godine detaljno prikazuje metodologiju i postupke u procesu pripreme, izrade, donošenja, provedbe, praćenja i vrednovanja akata strateškog planiranja i način upravljanja cjelokupnim sustavom strateškog planiranja i upravljanja razvojem.

Navedeni akti predstavljaju osnovni zakonodavni okvir za strateško upravljanje razvojem u Republici Hrvatskoj na lokalnoj razini te su primijenjeni i pri izradi Plana razvoja Grada Crikvenice.

## Metodološki pristup

Osim navedenih zakonskih akata, Plan razvoja Grada Crikvenice usklađen je s relevantnim strateškim dokumentima višeg reda: Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030.  te Planom razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine.

Izrada Plana razvoja utemeljena je na jednom od osnovnih načela planiranja lokalnog razvoja; na partnerskom pristupu. Zbog toga je Grad Crikvenica osnovao Radnu skupinu čiji su članovi aktivno sudjelovali u svim fazama izrade Plana razvoja. Održane su i tri tematske radionice: na prvoj su prezentirani i prihvaćeni rezultati provedbe dosadašnje razvojne strategije i napravljena je SWOT analiza, na drugoj su definirani srednjoročna razvojna vizija i osnovni prioriteti javne politike i posebnih ciljeva. Na trećoj radionici definirani su mjere i projekti za realizaciju utvrđenih prioriteta i posebnih ciljeva. Na četvrtoj radionici  predstavljen je prijedlog Plana razvoja koji je usuglašen i utvrđen na petoj radionici nakon čega se isti upućuju u javnu raspravu (savjetovanje sa zainteresiranom javnosti) te će se nakon razmatranja prijedloga i primjedbi po provedenom savjetovanju utvrditi konačni Prijedlog Plana razvoja Grada Crikvenice za razdoblje od 2023. do 2030. godine koji će se uputiti Gradskom vijeću Grada Crikvenice na raspravu i donošenje.

Uredba o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ne propisuje u obveznom sadržaju detaljnu analizu stanja lokalne zajednice što je, prema nekadašnjem pristupu i važećim aktima, predstavljalo obvezni dio strateških dokumenta planiranja razvoja gradova i općina. Zbog toga se ocjena stanja pojedinih razvojnih područja nije temeljila na klasičnom analitičkom pristupu, već na analizi i evaluaciji rezultata provedbe prethodnog strateškog dokumenta Grada. Ovakav pristup, u odnosu na uobičajenu analizu, omogućio je uvid u rezultate razvojnih pomaka Grada u dugom i srednje dugom vremenskom razdoblju, ali i ocjenu učinkovitosti provedbe prethodnog strateškog akta planiranja razvoja. Smatrajući da se novi strateški dokument treba temeljiti na saznanjima o učinkovitosti provedbe mjera i projekata prethodnog strateškog dokumenta, za potrebe Grada izrađena je u lipnju 2022. studija „Evaluacija Strategije gospodarskog razvitka Grada Crikvenice 2014. – 2022.“ Sukladno Ugovoru o izradi Plana razvoja studija predstavlja integralni dio ovog strateškog dokumenta. Nalazi navedene studije predstavljali su polazište za izradu SWOT analize, definiranje razvojnih potreba i razvojnih potencijala te oblikovanje strateškog okvira grada Crikvenice za razdoblje od 2023. do 2030. godine.

## Struktura  dokumenta

Dokument  predstavlja cjelinu od nekoliko povezanih poglavlja. U drugom se poglavlju iznose osnovna metodološka polazišta te, u skladu s njima, treće poglavlje Evaluacija realizacije Strategije gospodarskog razvitka Grada Crikvenice 2014. – 2022., predstavlja prikaz, analizu, ocjenu  i argumentaciju  uspješnosti provedbe dosadašnjeg strateškog dokumenta. Nalazi izneseni u ovom poglavlju te zaključci s održanih radionica Radne skupine rezultirali su prepoznavanjem, definiranjem i opisom osnovnih razvojnih potreba i  razvojnih potencijala u četvrtom poglavlju Plana razvoja. Peto poglavlje predstavlja detaljni  Strateški okvir novog planskog dokumenta. U okviru tog poglavlja, polazeći od srednjoročne vizije razvoja Grada Crikvenice, definirani su prioriteti javne politike i posebni ciljevi. Prioriteti i ciljevi su obrazloženi i povezani sa strateškim dokumentima planiranja na nacionalnoj i regionalnoj razini. Također su vrlo detaljno za svaki cilj opisane predložene mjere, njihov razvojni doprinos i planirane aktivnosti. Za svaku su mjeru navedeni i nositelji te je iskazan financijski i terminski plan realizacije.  U posljednjem, šestom poglavlju pod nazivom Okvir za praćenje i vrednovanje definirani su pokazatelji ishoda posebnih ciljeva te njihova polazna i očekivana vrijednost s obzirom na vremenski horizont u kojem se planira realizacija pojedinog posebnog cilja.

# EVALUACIJA REALIZACIJE STRATEGIJE GOSPODARSKOG RAZVITKA GRADA CRIKVENICE 2014. – 2022.

U ovom se poglavlju, sukladno navedenom metodološkom pristupu, prikazuju rezultati uspješnosti provedbe dosadašnjeg strateškog dokumenta Grada. Saznanja o ostvarenim ciljevima i prioritetima, kao i razvojnim pomacima, važna su zbog ocjene učinkovitosti provedbe mjera i projekata iz dosadašnje razvojne strategije te sagledavanja razvojnih potreba i potencijala u budućem razdoblju. Temeljem provedene detaljne analize izvedeni su zaključci i argumentacije o stanju ključnih razvojnih segmenata: stanju i strukturi gospodarstva, demografskim procesima, kvaliteti ljudskih potencijala, prirodnim resursima i zaštiti okoliša.

## Metodološki okvir evaluacije

S obzirom na to da Strategija gospodarskog razvitka Grada Crikvenice od 2014. do 2022. godine (u daljnjem tekstu: Strategija) spada u skupinu srednjoročnih akata strateškog planiranja od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, metodološki okvir evaluacije, odnosno vrednovanja uspješnosti provedbe Strategije temelji se na pristupu vrednovanja koji je propisan Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/2017). Sukladno tome, u analizi i ocjeni rezultata, ishoda i učinaka dosadašnjih načina provedbe Strategije korištene su tri razine pokazatelja (cf. Shema 3.1.).

Shema 3.1. Sustav pokazatelja uspješnosti provedbe Strategije gospodarskog razvitka Grada Crikvenice 2014. – 2022.

Izvor: izrada autora

Uvažavajući Strategijom definiranu strukturu strateških ciljeva i prioriteta te njima pripadajućih mjera i razvojnih projekata, kao i mjerljivost pojedinih aspekata njihovog ostvarenja, u evaluaciji je korištena odgovarajuća kombinacija kvantitativnih i kvalitativnih/opisnih pokazatelja. Pritom se analiza pokazatelja rezultata odnosi na sustavan pregled i ocjenu izvršenja aktivnosti i projekata koji su tijekom vremenskog razdoblja Strategije bili izravno vezani uz ostvarenje postavljenih mjera i neizravno uz ostvarenje postavljenih prioriteta, uključujući analizu ukupnih troškova tih aktivnosti. Analiza pokazatelja rezultata također obuhvaća izvršenje godišnjih planova razvojnih programa i provedbe Strategije prema funkcijskoj klasifikaciji koja je povezana s glavnim mjerama Strategije. Ovisno o tematskim područjima postavljenih strateških prioriteta, analiza ishoda njihova ostvarenja temelji se na odabranim pokazateljima poslovanja lokalnih poduzetnika i obrtnika koji se nalaze u sustavu poreza na dobit, turističkim pokazateljima, socijalnim pokazateljima i pokazateljima tržišta rada. Naposljetku, razvojni učinci ostvarenja glavnih strateških ciljeva Strategije utvrđeni su analizom odgovarajućih demografskih, fiskalnih i ekonomskih pokazatelja lokalnog razvoja.

Pokazatelji rezultata izvedeni su iz službenih dokumenata, izvješća i podataka Grada Crikvenice dok su pokazatelji ishoda i učinaka izračunati na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku, FINA-e, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Porezne uprave i Ministarstva financija. Vremenski obuhvat analize pokazatelja provedbe Strategije odnosi se na razdoblje od referentne 2011. do 2020. ili 2021. godine, ovisno o dostupnosti recentnih službenih podataka koji su potrebni za izračun pojedinih pokazatelja. Budući da je Gradsko vijeće usvojilo Strategiju u lipnju 2014. godine kao važeći strateški akt Grada (KLASA: 302-01/12-01/04, URBROJ: 2107/01-04/07-14-13), godišnji financijski pokazatelji rezultata po mjerama obuhvaćaju razdoblje od 2014. do 2021. godine, odnosno razdoblje u kojemu je klasifikacija aktivnosti proračuna Grada razrađena sukladno ciljevima, prioritetima i mjerama Strategije. Vrijednosti su, s obzirom na razdoblje analize, izražene u kunama.

Osim službene statistike, ocjena uspješnosti provedbe Strategije uzela je u obzir i subjektivnu procjenu stanovnika Grada Crikvenice u pogledu ostvarenja postavljenih strateških ciljeva i prioriteta. U tu svrhu, tijekom 5. mjeseca 2022. godine provedena je anonimna online anketa na uzorku od 78 ispitanika. Anketni online upitnik, koji je izrađen u softveru Google Forms, za vrijeme anketnog istraživanja bio je dostupan na društvenim mrežama i službenim stranicama Grada. Anketni upitnik sastojao se od dvije skupine pitanja.

- U prvoj skupini korištena su pitanja s ponuđenim odgovorima na temelju kojih su utvrđena osnovna socioekonomska obilježja ispitanika.

- U drugoj skupini korištena su pitanja Likertove ljestvice za mjerenje stupnja zadovoljstva ispitanika s ključnim aspektima razvoja grada Crikvenice koji su u vezi s realizacijom postavljenih strateških ciljeva i prioriteta, kao i stupnja slaganja i neslaganja ispitanika s tvrdnjama koje odražavaju postizanje očekivanih razvojnih ishoda i učinaka.

Anketom prikupljeni podaci grafički su prikazani i obrađeni primjenom osnovnih metoda deskriptivne statistike.

## Analiza i ocjena realizacije strateškog cilja 1.: ODRŽIVI RAZVOJ LOKALNOG GOSPODARSTVA

Analitički zaključci iz dosadašnje Strategije u vezi sa strukturom i dinamikom lokalnog gospodarstva grada Crikvenice iznjedrili su strateški cilj 1, a to je održivi razvoj lokalnog gospodarstva. Naime, analiza je utvrdila nisku razinu produktivnosti te strukturnu monovalentnost u pogledu dominacije turističke djelatnosti u okviru kreiranja dodane vrijednosti lokalnog gospodarstva. Takva situacija, osim niske razine lokalnog gospodarstva i ranjivosti, generira posljedičnu neravnotežu u dohocima te socijalnom položaju građana, ali i negativne demografske posljedice u cjelini.

Stoga je širenje gospodarske strukture identificirano kao jedan od mogućih načina porasta zaposlenosti i rasta BDP-a po stanovniku. Ista logika primijenjena je na povećanje kvalitete turističke ponude te nužno smanjenje sezonalnosti, ponajviše putem ulaganja u turističke objekte te selektivne oblike turizma kojima se produžuje sezona i ostvaruje viša dodana vrijednost. Dodatno obogaćenje turističke sezone predviđeno je ulaganjima u razvoj ruralnog turizma.

Jedan od važnih strateških prioriteta je i očuvanje prirodnih resursa i zaštita okoliša jer je Grad Crikvenica područje s očuvanim prirodnim resursima što je važno ne samo u funkciji podloge gospodarstvu, već općenito za održanje visoke razine kvalitete življenja. U tom smislu važne su mjere ulaganja u obnovljive izvore i energetsku učinkovitost, sanaciju odlagališta otpada te unaprjeđenje komunalne infrastrukture.

U nastavku se mogu vidjeti tri navedena strateška prioriteta s pripadajućim mjerama.

Tablica 3.1. STRATEŠKI CILJ 1. Održivi razvoj lokalnog gospodarstva

| STRATEŠKI CILJ 1. | ODRŽIVI RAZVOJ LOKALNOG GOSPODARSTVA |
| --- | --- |
| STRATEŠKI PRIORITETI | MJERE |
| - ŠIRENJE GOSPODARSKE STRUKTURE | 1.1.1. Revitalizacija obrtništva 1.1.2. Poticanje razvoja djelatnosti temeljene na proizvodima primarnog sektora 1.1.3. Privlačenje investitora za izgradnju domova za starije visoke kategorije 1.1.4. Razvoj i unapređenje lučke infrastrukture – integrirano urbanističko planiranje |
| - POVEĆANJE KVALITETE TURISTIČKE PONUDE I SMANJENJE SEZONALNOSTI | 1.2.1. Poticanje razvoja i povezivanja djelatnosti koje sudjeluju u formiranju turističke usluge (prometa, trgovine, ribarstva, uslužnog obrta, zdravstva, kulture i sporta) 1.2.2. Povezivanje s gospodarstvenicima i JLP(R)S iz okružja radi zajedničkog nastupa na turističkom tržištu 1.2.3. Diversificiranje turističke ponude razvojem specifičnih oblika turizma: zdravstveni, sportski, nautički, gastro, kulturni 1.2.4. Poticanje investiranja u turističke kapacitete radi povećanja kategorizacije objekata 1.2.5. Unaprjeđenje i izgradnja turističke infrastrukture 1.2.6. Razvoj širokopojasne optičke telekomunikacijske mreže na području grada 1.2.7. Izgradnja i uređenje sportske infrastrukture 1.2.8. Unapređenje i izgradnja kulturne infrastrukture 1.2.9. Promocija turističkih sadržaja 1.2.10. Razvoj e-turizma kroz uspostavu globalnog turističkog identiteta putem online informiranja (društveno-mrežno komuniciranje, interno umrežavanje, interaktivni vodiči) |
| - OČUVANJE PRIRODNIH RESURSA I ZAŠTITA OKOLIŠA | 1.3.1. Učinkovito gospodarenje energijom 1.3.2. Korištenje obnovljivih izvora energije 1.3.3. Izgradnja i unapređenje komunalne infrastrukture 1.3.4. Sanacija divljih odlagališta 1.3.5. Izgradnja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad 1.3.6. Izgradnja mjerne stanice za kvalitetu zraka 1.3.7. Izgradnja sustava upravljanja bukom |

Izvor: Strategija gospodarskog razvitka Grada Crikvenice 2014. – 2022.

### 3.2.1. Analiza ostvarenja strateškog prioriteta 1.1.: ŠIRENJE GOSPODARSKE STRUKTURE

Analitička osnova za određivanje strateških ciljeva i prioriteta ukazala je na to da se gospodarstvo Crikvenice u dugogodišnjem razdoblju temelji na aktivnostima u okviru djelatnosti I – pružanje smještaja, priprema i posluživanje hrane te djelatnosti G – trgovina. Zajedno su ova dva sektora činila gotovo 70 % udjela u okviru sektorske klasifikacije gospodarstva. S tim ciljem Grad Crikvenica izravno i neizravno provodi niz mjera i aktivnosti u sklopu Programa mjera za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Crikvenice koji donosi svake godine. U tablici 3.2. prikazane su predviđene mjere u okviru strateškog prioriteta 1.1.

Tablica 3.2. Planirane mjere i aktivnosti strateškog cilja 1. i strateškog prioriteta 1.1.

| STRATEŠKI CILJ | - ODRŽIVI RAZVOJ LOKALNOG GOSPODARSTVA |
| --- | --- |
| STRATEŠKI PRIORITET | 1.1. Širenje gospodarske strukture |
| MJERA | 1.1.1. Revitalizacija obrtništva |
| MJERA | 1.1.2. Poticanje razvoja djelatnosti temeljene na proizvodima primarnog sektora |
| MJERA | 1.1.3. Privlačenje investitora za izgradnju domova za starije visoke kategorije |
| MJERA | 1.1.4. Razvoj i unapređenje lučke infrastrukture |
| MJERA | 1.1.5. Integrirano urbanističko planiranje |

Izvor: Strategija gospodarskog razvitka Grada Crikvenice 2014. – 2022.

U okviru realizacije strateškog prioriteta 1.1. Strategijom su planirani projekti koji su značajni i za ostvarenje kompatibilnog strateškog prioriteta 2.1.

Tablica 3.3. Planirani projekti u okviru strateškog prioriteta 1.1.

Razvoj male poduzetničke zone Crikvenica

Razvoj poduzetničke zone K3 Dubračina u Crikvenici

Projekt MARINA CRIKVENICA

Agrozona

Izvor: Strategija gospodarskog razvitka Grada Crikvenice 2014. – 2022.

Financijski pokazatelji provedbe mjera

Na temelju dostupnih podataka Grada Crikvenice može se procijeniti da je za realizaciju strateškog prioriteta 1.1. utrošeno 8.660.398 kn u razdoblju od 2015. do 2021. godine. Najveći dio tih sredstava odnosio se na mjeru integriranog urbanističkog planiranja na što je potrošeno oko 55 % ukupnog iznosa sredstava. Isto tako, važno je ukazati na činjenicu da je iznos utrošenih sredstava u pravilu pratio iznos planiranih sredstava u čitavom razdoblju, osim u nekoliko navrata, s tim da su samo u dva slučaja iznosi odstupanja značajni. Riječ je o kapitalnom ulaganju u prostorno plansku dokumentaciju 2016. i 2017. godine (K140103) koje je bilo planirano u iznosu od 795.000,00 kn za 2016. i 250.000,00 kn za 2017. godinu, a izvršeno je u iznosu od svega 64.500,00 kn u 2016., dok 2017. nije bilo izvršenja. Također, treba istaknuti da su, u odnosu na ukupan proračun, izdvajanja za realizaciju strateškog prioriteta 1.1. u cjelini bila skromna. Isto tako, treba uočiti da se mjere 1.1.1. Revitalizacija obrtništva i 1.1.3. Privlačenje investitora za izgradnju domova za starije visoke kategorije nisu financirale. Razlog tomu je što su se mjere revitalizacije obrtništva dijelom provodile kroz mjere drugih strateških ciljeva dok mjera 1.1.3. nije realizirana u okviru proračunskih izdvajanja ponajviše zbog već postojećih kapaciteta smještaja za starije i nemoćne osobe u privatnom sektoru.

Iako iz proračunskih aktivnosti prikazanih u tablici 3.4. to nije vidljivo, tijekom razdoblja provedbe Strategije uložena su značajna sredstva u realizaciju mjere 1.1.4. Razvoj i unapređenje lučke infrastrukture. U okviru ove mjere realiziran je projekt rekonstrukcije i dogradnje crikveničke luke čiji je investitor bila Lučka uprava Crikvenica. Projektom je izgrađeno 130 metara sekundarnog lukobrana i 50 metara gata Mala palada, što je u potpunosti izmijenilo vizuru crikveničke rivijere. Vrijednost projekta iznosila je 33 milijuna kuna, a projekt je gotovo u cijelosti financiran sredstvima Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u okviru specifičnog cilja Povećanje dostupnosti naseljenih otoka za njihove stanovnike te sredstvima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Tablica 3.4. Ukupna vrijednost i struktura ulaganja u realizaciju strateškog prioriteta 1.1. (u kn, 2015. – 2021.)

| Godine | Realizacija | 1.1.2. Poticanje razvoja djelatnosti temeljene na proizvodima primarnog sektora | 1.1.4. Razvoj i unaprjeđenje lučke infrastrukture | 1.1.5. Integrirano urbanističko planiranje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015. | PLAN | 12.500 | 200.000 | 1.032.000 |
|  | OSTVARENJE | 12.500 | 200.000 | 712.779 |
|  | POSTOTAK | 100,0 % | 100,0 % | 69,1 % |
| 2016. | PLAN | 395.000 | 210.000 | 1.587.000 |
|  | OSTVARENJE | 386.008 | 200.000 | 411.953 |
|  | POSTOTAK | 97,7 % | 95,2 % | 26,0 % |
| 2017. | PLAN | 665.000 | 621.100 | 1.036.500 |
|  | OSTVARENJE | 575.111 | 611.100 | 631.492 |
|  | POSTOTAK | 86,5 % | 98,4 % | 60,9 % |
| 2018. | PLAN | 60.000 | 140.000 | 1.405.958 |
|  | OSTVARENJE | 28.500 | 140.000 | 1.015.625 |
|  | POSTOTAK | 47,5 % | 100,0 % | 72,2 % |
| 2019. | PLAN | 650.000 | 1.000.000 | 1.420.000 |
|  | OSTVARENJE | 528.500 | 1.000.000 | 1.132.374 |
|  | POSTOTAK | 81,3 % | 100,0 % | 79,7 % |
| 2020. | PLAN | 102.500 | 0 | 1.293.450 |
|  | OSTVARENJE | 62.500 | 0 | 761.955 |
|  | POSTOTAK | 61,0 % | 100,0 % | 58,9 % |
| 2021. | PLAN | 0 | 195.000 | 197.021 |
|  | OSTVARENJE | 0 | 125.000 | 125.000 |
|  | POSTOTAK | 100,0 % | 100,0 % | 63,4 % |
| UKUPNO |  | 1.593.119 | 2.276.100 | 4.791.178 |

Izvor: Godišnja izvješća o izvršenju Plana razvojnih programa Grada Crikvenice i Izvješća o provedbi Strategije gospodarskog razvitka Grada Crikvenice – projekata sadržanih u Strategiji gospodarskog razvitka Grada Crikvenice za 2015., 2016., 2017., 2018., 2019., 2020. i 2021. godinu

Izvršenje strateških projekata

U razdoblju izrade razvojne strategije Grada projekti u okviru realizacije strateškog prioriteta 1.1. bili su kompatibilni s ciljevima realizacije strateškog prioriteta 2.1. U odnosu na izgradnju poduzetničkih zona, koje bi upravo dale značajan zamašnjak oživljavanju dinamike gospodarske strukture, koraci su napravljeni u smjeru ishođenja projektne dokumentacije.

Tablica 3.5. Izvršenje projekata planiranih za realizaciju strateškog prioriteta 1.1.

| NAZIV PROJEKTA | Kratki opis projekta/aktivnosti | Dosadašnji rezultati | Ukupan trošak dosadašnje provedbe |
| --- | --- | --- | --- |
| Razvoj male poduzetničke zone Crikvenica |  | Odustalo se od realizacije. |  |
| Razvoj poduzetničke zone K3 Dubračina u Crikvenici | Nekoliko poduzetnika djeluje unutar zone. Dio prostora koji je bio namijenjen uz potok Dubračinu za malu poduzetničku zonu sada je prostor za novi UPOV Crikvenica. | Za navedenu lokaciju ishođena je građevinska dozvola za UPOV u sklopu Aglomeracije. Investitor je VIO ŽCV d. o. o. |  |
| Projekt MARINA CRIKVENICA | Ishođena je lokacijska dozvola, nakon toga je dobiveno produženje lokacijske dozvole, poslan je dopis Ministarstvu o potrebi raspisivanja natječaja. Ministarstvo je u postupku raspisivanja natječaja. U 2018. raspisan je u nadležnom ministarstvu natječaj za Marinu Crikvenica, nije bilo zainteresiranih. | Očekuje se ponovno raspisivanje natječaja od strane nadležnog Ministarstva. | 1.083.363,87 kn |
| Agrozona | Izrađena je studija zone, u tijeku je rješavanje imovinskopravne problematike. Izrađen je projekt privremene pristupne ceste agrozoni Dupci. U 2016. izgrađen je dio privremene pristupne ceste agrozoni Dupci. U 2017. izgrađen je nastavak pristupne ceste do šetnice uz obalu. U 2018. u izradi je bio projekt poljskih puteva unutar agrozone Dupci. Temeljem izrađenog projekta izvedeni su radovi na izgradnji i uređenju poljskih puteva unutar agrozone u dijelu zahvata. | U narednom razdoblju očekuje se raspisivanje natječaja za dodjelu koncesije u agrozoni. | 1.252.007,24 kn |

Izvor: Grad Crikvenica

Pokazatelji ishoda strateškog prioriteta 1.1.

Kada je riječ o ostvarenju postavljenih ciljeva razvojne strategije Grada u razdoblju od 2015. godine, može se utvrditi da je postignut djelomičan uspjeh. Naime, u pogledu gospodarske dinamike izražene kroz rast najznačajnijih gospodarskih pokazatelja te kretanja broja poduzetnika bilježi se uspjeh, ali nisu zabilježeni značajniji pomaci u smjeru promjene gospodarske strukture. Grafikon 3.1. prikazuje porast kretanja broja poduzetnika u Gradu Crikvenici u recentnom razdoblju.

Grafikon 3.1. Kretanje broja poduzetnika u Gradu Crikvenici

Izvor: dokumentacija Grada Crikvenice

Kako je navedeno, u pogledu dinamike gospodarske strukture od 2011. godine nema značajnijih promjena. Kako je vidljivo temeljem strukture prihoda poduzetnika prikazane tablicom 3.6., došlo je do neznatnih promjena tek u pojedinim djelatnostima. Ipak, treba ukazati na to da je, osim u sektoru građevinarstva, koji je izrazito podložan sezonskim kolebanjima te utjecajima vanjskih šokova, došlo do značajnog smanjenja udjela trgovine za otprilike 10 postotnih jedinica što ukazuje na pozitivne pomake.

Tablica 3.6. Struktura prihoda poduzetnika prema NKD-u 2007.

| Djelatnosti | 2011. | 2019. | 2020. |
| --- | --- | --- | --- |
| (A) Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 0,2 | 0,10 | 0,15 |
| (C) Prerađivačka industrija | 7,3 | 4,49 | 5,25 |
| (E) Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša | 8,7 | 4,61 | 5,60 |
| (F) Građevinarstvo | 14,2 | 15,73 | 22,67 |
| (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala | 29,7 | 18,44 | 19,84 |
| (H) Prijevoz i skladištenje | 0,1 | 0,63 | 0,61 |
| (I) Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane | 29,8 | 36,61 | 30,94 |
| (J) Informacije i komunikacije | 0,8 | 0,52 | 0,81 |
| (K) Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja | 0,3 | 0,00 | 0,00 |
| (L) Poslovanje nekretninama | 0,1 | 1,05 | 0,66 |
| (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti | 3,1 | 2,79 | 3,83 |
| (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti | 1,8 | 11,07 | 4,02 |
| (P) Obrazovanje | 0,2 | 0,11 | 0,15 |
| (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi | 3,1 | 2,84 | 4,34 |
| (R) Umjetnost, zabava i rekreacija | 0,3 | 0,71 | 0,83 |
| (S) Ostale uslužne djelatnosti | 0,5 | 0,31 | 0,30 |

Izvor: DZS

Na slične zaključke upućuje i struktura broja poduzetnika prema sektorima nacionalne klasifikacije djelatnosti. Može se vidjeti još značajnije smanjenje broja poduzetnika u sektoru trgovine što ukazuje na to, kada se uzmu u obzir podaci iz prethodne tablice, da je došlo do povećanja produktivnosti cijelog sektora. Razlog je zasigurno u dominaciji velikih trgovačkih centara. Međutim, zabrinjavajuće je da se značajno povećao broj poduzetnika u turizmu, i to više za deset postotnih jedinica uz ostvarenje jednakog udjela prihoda cijelog sektora. Takva kretanja govore o padu produktivnosti u sektoru turizma uzimajući u obzir pretpostavku da se razina neslužbenog gospodarstva nije povećala u odnosu na 2011. godinu.

Tablica 3.7. Struktura broja poduzetnika/tvrtki prema NKD-u

| Djelatnosti | 2011. | 2019. | 2020. |
| --- | --- | --- | --- |
| (A) Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 1,93 | 0,55 | 1,11 |
| (C) Prerađivačka industrija | 6,95 | 5,25 | 4,71 |
| (E) Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša | 0,77 | 0,28 | 0,83 |
| (F) Građevinarstvo | 10,42 | 14,36 | 15,51 |
| (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala | 27,41 | 17,13 | 15,24 |
| (H) Prijevoz i skladištenje | 1,93 | 1,93 | 2,22 |
| (I) Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane | 15,44 | 26,80 | 26,59 |
| (J) Informacije i komunikacije | 4,63 | 3,59 | 4,43 |
| (K) Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja | 0,39 | 0,28 | 0,28 |
| (L) Poslovanje nekretninama | 6,95 | 4,97 | 4,99 |
| (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti | 6,95 | 10,50 | 10,53 |
| (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti | 9,65 | 8,29 | 7,76 |
| (P) Obrazovanje | 0,77 | 0,55 | 0,55 |
| (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi | 1,54 | 1,38 | 1,66 |
| (R) Umjetnost, zabava i rekreacija | 2,32 | 1,93 | 1,94 |
| (S) Ostale uslužne djelatnosti | 1,93 | 2,21 | 1,66 |

Izvor: DZS

Na slične zaključke upućuju i podaci iz tablice 3.8. gdje je vidljivo da je na području Grada Crikvenice, u odnosu na Primorsko-goransku županiju te Republiku Hrvatsku, došlo do nešto manjeg broja novih poduzetnika te prihoda poduzetnika uz značajniji rast broja zaposlenih. Takvi podaci ukazuju na slabiji rast produktivnosti lokalnog gospodarstva te na dugoročno zaostajanje u odnosu na Republiku Hrvatsku. Može se pretpostaviti da je takvo stanje još jedna od posljedica zadržavanja nepovoljne gospodarske strukture u dugogodišnjem razdoblju.

Tablica 3.8. Usporedba gospodarskih pokazatelja Grada Crikvenice, Primorsko-goranske županije te Republike Hrvatske

| Pokazatelji/Teritorijalne jedinice | 2011. | 2016. | 2020. | 2020./2011. | 2020./2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj zaposlenih kod poduzetnika |  |  |  |  |  |
| Crikvenica | 1.180 | 1.315 | 1.525 | 129,24 % | 115,97 % |
| PGŽ | 62.342 | 58.919 | 65.139 | 104,49 % | 110,56 % |
| RH | 851.386 | 875.782 | 1.003.275 | 117,84 % | 114,56 % |
| Ukupni prihodi poduzetnika (000 kn) |  |  |  |  |  |
| Crikvenica | 409.473 | 481.428 | 521.088 | 127,26 % | 108,24 % |
| PGŽ | 36.478.698 | 33.808.550 | 37.545.707 | 102,93 % | 111,05 % |
| RH | 624.807.000 | 641.071.819 | 743.630.828 | 119,02 % | 116,00 % |
| Broj tvrtki |  |  |  |  |  |
| Crikvenica | 259 | 311 | 361 | 139,38 % | 116,08 % |
| PGŽ | 8.805 | 9.513 | 11.455 | 130,10 % | 120,41 % |
| RH | 98.530 | 111.819 | 138.762 | 140,83 % | 124,10 % |

Izvor: DZS

Ako se pogleda kretanje broja poduzetnika na 1000 stanovnika, vidljivo je da su negativni trendovi u pogledu slabijeg rasta broja poduzetnika u odnosu na Republiku Hrvatsku prisutni u posljednjih nekoliko godina. Čini se da je takav trend prisutan od 2019. godine, što se može pripisati i utjecaju pandemije virusa COVID-19 koji u većoj mjeri pogađa gospodarsku strukturu koja je monovalentna i nije otporna na takve vanjske šokove.

Grafikon 3.2. Broj poduzetnika na 1000 stanovnika

Izvor: DZS

Grafikon 3.3. prikazuje prihode poduzetnika po zaposlenom koji također pokazuju značajnije smanjenje za Grad Crikvenicu u odnosu na poslovne subjekte u Primorsko-goranskoj županiji i Republici Hrvatskoj.

Grafikon 3.3. Prihodi poduzetnika po zaposlenom (u kunama)

Izvor: DZS

### 3.2.2. Analiza ostvarenja strateškog prioriteta 1.2.: POVEĆANJE KVALITETE TURISTIČKE PONUDE I SMANJENJE SEZONALNOSTI

Strateški prioritet 1.2. Povećanje kvalitete turističke ponude i smanjenje sezonalnosti primarno je bio usmjeren na diversifikaciju ponude i razvoj specifičnih oblika turizma, zatim na povezivanje i suradnju s lokalnim jedinicama i dionicima u okruženju radi zajedničkog nastupa na turističkom tržištu i postizanja komplementarne turističke ponude te na razvoj komunalne infrastrukture i djelatnosti koje doprinose boljoj kvaliteti okoliša na području grada, a sve u cilju jačanja turističkih kapaciteta za cjelogodišnje poslovanje. Sukladno tome, provedba ovog prioriteta obuhvatila je sljedeće mjere: 1.2.1. Poticanje razvoja i povezivanja djelatnosti koje sudjeluju u formiranju turističke usluge (prometa, trgovine, ribarstva, uslužnog obrta, zdravstva, kulture i sporta), 1.2.2. Povezivanje s gospodarstvenicima i JLP(R)S iz okružja radi zajedničkog nastupa na turističkom tržištu, 1.2.3. Diversificiranje turističke ponude razvojem specifičnih oblika turizma: zdravstveni, sportski, nautički, gastro, kulturni, 1.2.4. Poticanje investiranja u turističke kapacitete radi povećanja kategorizacije objekata, 1.2.5. Unaprjeđenje i izgradnja turističke infrastrukture, 1.2.6. Razvoj širokopojasne optičke telekomunikacijske mreže na području Grada, 1.2.7. Izgradnja i uređenje sportske infrastrukture, 1.2.8. Unapređenje i izgradnja kulturne infrastrukture, 1.2.9. Promocija turističkih sadržaja, 1.2.10. Razvoj e-turizma kroz uspostavu globalnog turističkog identiteta putem online informiranja (društveno-mrežno komuniciranje, interno umrežavanje, interaktivni vodiči).

U okviru prethodno navedenih mjera provedba aktivnosti prioriteta 1.2. bila je u vezi s realizacijom sljedećih projekata: 1) Valorizacija arheološkog nalazišta (Crikvenica), 2) Multimedijalni centar (Crikvenica), 3) Izgradnja nogometnog sportskog centra (Crikvenica), 4) Školska sportska dvorana (Crikvenica), 5) Ulaganje u kulturnu infrastrukturu Grada Crikvenice, 6) Pješačka (biciklistička) šetnica (Crikvenica), 7) Pješačka (biciklistička) šetnica uz Dubračinu (Crikvenica), 8) Proširenje plažnih prostora (Crikvenica), 9) Vezovi za brodice i "barke" (Crikvenica), 10) Izgradnja manjih sportskih centara (Crikvenica), 11) Razvoj male poduzetničke zone Crikvenica, 12) Razvoj poduzetničke zone K3 Dubračina u Crikvenici, 13) Gradska jezgra centra naselja Selce, 14) Projekt CRIKVENICA CENTAR, 15) Projekt MARINA CRIKVENICA, 16) Projekt Ribarska kućica Pazdehova Dramalj, 17) Agrozona, 18) Trg Selce, 19) Stara škola, 20) Gradski bazen, 21) Hotspot.

Financijski pokazatelji provedbe mjera

Prema Izvješćima o izvršenju Plana razvojnih programa i Izvješćima o provedbi Strategije gospodarskog razvitka Grada Crikvenice – projekata sadržanih u Strategiji gospodarskog razvitka Grada Crikvenice za 2015., 2016., 2017., 2018., 2019., 2020. i 2021. godinu, u sljedećoj tablici prikazana su planirana i izvršena proračunska sredstva za provedbu mjera strateškog prioriteta 1.2. Povećanje kvalitete turističke ponude i smanjenje sezonalnosti.

Tablica 3.9. Planirana i izvršena godišnja proračunska sredstva Grada Crikvenice na razini mjera strateškog prioriteta 1.2. Povećanje kvalitete turističke ponude i smanjenje sezonalnosti (2015. – 2021., u kn)

| Godine | 1.2.1. Poticanje razvoja i povezivanja djelatnosti koje sudjeluju u formiranju turističke usluge |  | 1.2.5. Unaprjeđenje i izgradnja turističke infrastrukture |  | 1.2.6. Razvoj širokopojasne optičke telekomunikacijske mreže na području grada |  | 1.2.7. Izgradnja i uređenje sportske infrastrukture |  | 1.2.8. Unapređenje i izgradnja kulturne infrastrukture |  | Ukupno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plan | Izvršenje | Plan | Izvršenje | Plan | Izvršenje | Plan | Izvršenje | Plan | Izvršenje | Plan | Izvršenje |
| 2015. | 130.000,0 | 71.192,7 | 1.807.000,0 | 0,0 | / | / | 660.000,0 | 452.639,8 | 1.945.540,0 | 1.359.182,6 | 4.605.657,5 | 1.921.923,6 |
| 2016. | 100.000,0 | 34.259,1 | / |  | 63.117,5 | 38.908,5 | 781.000,0 | 563.487,4 | 3.979.703,8 | 2.532.025,6 | 4.920.703,8 | 3.169.681,4 |
| 2017. | 288.000,0 | 279.877,2 | / |  | 60.000,0 | 39.909,4 | 980.000,0 | 343.834,2 | 14.240.650,0 | 13.213.796,7 | 15.628.650,0 | 13.847.508,1 |
| 2018. | 264.350,0 | 76.803,6 | / |  | 120.000,0 | 10.000,0 | 2.511.764,5 | 1.253.060,5 | 2.929.345,0 | 2.459.113,9 | 5.705.459,5 | 3.788.978,0 |
| 2019. | 220.000,0 | 161.751,9 | / |  | / | / | 6.522.500,0 | 5.466.335,7 | 1.876.000,0 | 1.068.472,9 | 8.618.500,0 | 6.696.560,5 |
| 2020. | 130.000,0 | 34.155,0 | / |  | / | / | 15.509.000,0 | 9.544.734,6 | 4.193.847,8 | 1.142.751,4 | 19.832.847,8 | 10.721.641,0 |
| 2021. | 210.000,0 | 77.921,5 | / |  | / | / | 6.339.209,5 | 5.980.507,1 | 4.432.000,1 | 957.844,9 | 10.981.209,6 | 7.016.273,6 |
| Ukupno | 1.342.350,0 | 735.960,9 | 1.807.000,0 | 0,0 | 243.117,5 | 88.817,9 | 33.303.474,0 | 23.604.599,4 | 33.597.086,6 | 22.733.188,0 | 70.293.028,1 | 47.162.566,2 |

Izvor: Godišnja izvješća o izvršenju Plana razvojnih programa Grada Crikvenice i Izvješća o provedbi Strategije gospodarskog razvitka Grada Crikvenice – projekata sadržanih u Strategiji gospodarskog razvitka Grada Crikvenice za 2015., 2016., 2017., 2018., 2019., 2020. i 2021. godinu

Od početka 2015. do kraja 2021. godine ukupno planirani proračun Grada za provedbu mjera strateškog prioriteta 1.2. iznosio je 70.293.028,1 kn, od čega je u konačnici izvršeno 47.162.566,2 kn. Najveći udio u planiranim proračunskim sredstvima za prioritet 1.2. imale su mjere 1.2.7. Izgradnja i uređenje sportske infrastrukture (47,4 %) i 1.2.8. Unapređenje i izgradnja kulturne infrastrukture (47,8 %). Navedene mjere dominirale su i u strukturi izvršenog proračuna za prioritet 1.2., pri čemu je na mjeru 1.2.7. utrošeno 50,05 % izvršenih proračunskih sredstava, a na mjeru 1.2.8. utrošeno je 48,2 %. Ostale provedene mjere koje su prikazane u prethodnoj tablici nisu imale toliki financijski značaj u kontekstu prioriteta 1.2. jer su zajedno participirale u planiranim sredstvima s udjelom od 4,8 % i u izvršenim sredstvima s udjelom od svega 1,75 % (cf. Grafikon 3.4.). Međutim, važno je naglasiti da se zbog lakšeg financijskog praćenja provedbe Strategije na razini gradskog proračuna mjera 1.2.5. Unaprjeđenje i izgradnja turističke infrastrukture realizirala unutar prioriteta 1.3. Očuvanje prirodnih resursa i zaštita okoliša, odnosno u sklopu njegove mjere 1.3.3. Izgradnja i unapređenje komunalne infrastrukture (cf. Tablica 3.15. i Grafikon 3.8.). Stoga prilikom interpretacije rezultata treba uzeti u obzir da se aktivnosti ulaganja u plaže u ukupnom iznosu od 23,23 milijuna kn zapravo odnose na realizaciju mjere 1.2.5.

Prema programskoj klasifikaciji izvršenja proračuna na razini prioriteta 1.2., ni u jednoj od promatranih godina nisu planirana, a sukladno tome ni izvršena, sredstva za provedbu sljedećih mjera: 1.2.2. Povezivanje s gospodarstvenicima i JLP(R)S iz okružja radi zajedničkog nastupa na turističkom tržištu, 1.2.3. Diversificiranje turističke ponude razvojem specifičnih oblika turizma: zdravstveni, sportski, nautički, gastro, kulturni, 1.2.4. Poticanje investiranja u turističke kapacitete radi povećanja kategorizacije objekata, 1.2.9. Promocija turističkih sadržaja i 1.2.10. Razvoj e-turizma kroz uspostavu globalnog turističkog identiteta putem online informiranja (društveno-mrežno komuniciranje, interno umrežavanje, interaktivni vodiči).

To što pojedine mjere iz Strategije nisu izravno povezane s planiranim i izvršenim proračunskim aktivnostima Grada ne znači da se one nisu provodile tijekom razdoblja provedbe Strategije. Tako su u okviru mjere 1.2.2. Povezivanje s gospodarstvenicima i JLP(R)S iz okružja radi zajedničkog nastupa na turističkom tržištu u suradnji sa susjednim JLS-ovima izrađeni sljedeći dokumenti: Strategija razvoja turizma Crikveničko-vinodolske rivijere 2019. – 2029. i Program uređenja i upravljanja morskim plažama Crikveničko-vinodolske rivijere. S tim u vezi, Grad Crikvenica je za područje grada izradio i Studiju održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta Grada Crikvenice s akcijskim planom, a u suradnji sa Zavodom za prostorno planiranje PGŽ-a i susjednim JLS-ovima u tijeku je provedba pilot-projekta Turistički prihvatni kapacitet Crikveničko-vinodolske rivijere. Također, kroz organizaciju sajma Kvarner Expo Grad, u suradnji sa svojom Turističkom zajednicom, Hrvatskom obrtničkom komorom i Udruženjem obrtnika Grada Crikvenice i Općine Vinodolske, povezuje lokalne poduzetnike u svrhu promocije i prodaje vlastitih proizvoda kroz turističku ponudu. S druge strane, za provedbu mjere 1.2.9. Promocija turističkih sadržaja izravno je odgovorna Turistička zajednica Grada Crikvenice. Pritom se navedena mjera uglavnom realizira kroz redovite nastupe na međunarodnim turističkim sajmovima zajedno s turističkim zajednicama više teritorijalne razine i relevantnim gospodarstvenicima. Također, promocija turističkih sadržaja i ponude grada provodi se i putem medija, društvenih mreža, službene mrežne stranice Grada te tiskanih materijala u obliku brošura, letaka i slično.

Grafikon 3.4. Struktura ukupno planiranih i izvršenih proračunskih sredstava Grada Crikvenice za provedbu mjera strateškog prioriteta 1.2. Povećanje kvalitete turističke ponude i smanjenje sezonalnosti tijekom razdoblja 2015. – 2021.

Izvor: izradili autori na temelju podataka prikazanih u tablici

U sljedećoj tablici prikazan je postotak izvršenja planiranih godišnjih sredstava na razini provedenih mjera unutar strateškog prioriteta 1.2.

Tablica 3.10. Postotak izvršenja planiranih godišnjih proračunskih sredstava Grada Crikvenice na razini provedenih mjera unutar strateškog prioriteta 1.2. Povećanje kvalitete turističke ponude i smanjenje sezonalnosti (ukupno 2015. – 2021., u %)

| Godine | 1.2.1. Poticanje razvoja i povezivanja djelatnosti koje sudjeluju u formiranju turističke usluge | 1.2.5. Unaprjeđenje i izgradnja turističke infrastrukture | 1.2.6. Razvoj širokopojasne optičke telekomunikacijske mreže na području Grada | 1.2.7. Izgradnja i uređenje sportske infrastrukture | 1.2.8. Unapređenje i izgradnja kulturne infrastrukture | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015. | 54,76 | 0,00 | / | 68,58 | 69,86 | 41,73 |
| 2016. | 34,26 | / | 61,64 | 72,15 | 63,62 | 64,42 |
| 2017. | 97,18 | / | 66,52 | 35,09 | 92,79 | 88,60 |
| 2018. | 29,05 | / | 8,33 | 49,89 | 83,95 | 66,41 |
| 2019. | 73,52 | / | / | 83,81 | 56,95 | 77,70 |
| 2020. | 26,27 | / | / | 61,54 | 27,25 | 54,06 |
| 2021. | 37,11 | / | / | 94,34 | 21,61 | 63,89 |
| Ukupno | 54,83 | 0,00 | 36,53 | 70,88 | 67,66 | 67,09 |

Izvor: izračun autora na temelju podataka prikazanih u tablici

Postoci izvršenja mjera unutar prioriteta 1.2. u odnosu na ukupno planirana proračunska sredstva za njihovu provedbu pokazuju da su „najskuplje“ mjere zabilježile najveću razinu realizacije. Tako je za provedbu mjere 1.2.7. Izgradnja i uređenje sportske infrastrukture realizirano 70,88 % planiranog proračuna dok je realizacija ukupno planiranog proračuna za provedbu mjere 1.2.8. Unapređenje i izgradnja kulturne infrastrukture u razdoblju 2015. – 2021. dosegnula razinu od 67,66 %. Međutim, iz podataka prikazanih u prethodnoj tablici vidljiva je značajna oscilacija u realizaciji navedenih mjera na godišnjoj razini. Razlog tome su nepredvidljive građevinske okolnosti zbog kojih dinamika provedbe infrastrukturnih radova u pojedinim godinama nije bila usklađena s realizacijom planiranih proračunskih sredstava. Primjerice, za mjeru 1.2.8. u 2021. godini realizirano je svega 21,61 % planiranih sredstava dok je u 2017. godini za istu mjeru realizirano 92,79 % planiranih sredstava. Od svih provedenih mjera strateškog prioriteta 1.2., jedino se još mjera 1.2.1. Poticanje razvoja i povezivanja djelatnosti koje sudjeluju u formiranju turističke usluge planirala i izvršavala svake godine tijekom promatranog razdoblja, i to s ukupnim postotkom realizacije od 54,83 %.

Tablica 3.1.1. Iznosi ukupno izvršenih proračunskih aktivnosti za provedbu prioriteta 1.2. Povećanje kvalitete turističke ponude i smanjenje sezonalnosti tijekom razdoblja 2015. – 2021. (u kn)

| Mjere | Aktivnosti | Izvršena proračunska sredstva |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1. Poticanje razvoja i povezivanja djelatnosti koje sudjeluju u formiranju turističke usluge | Kapitalno ulaganje u opremu za manifestacije | 327.988,88 |
|  | Novi priključci struje i vode | 407.972,05 |
| 1.2.6. Razvoj širokopojasne optičke telekomunikacijske mreže na području Grada | Razvoj javne distribucijske telekomunikacijske kanalizacije | 78.817,85 |
|  | Projekt E-županija | 10.000,00 |
| 1.2.7. Izgradnja i uređenje sportske infrastrukture | Ulaganje u objekt boćališta Gornji kraj | 19.668.057,26 |
|  | Ulaganje u nogometno igralište i pomoćno nogometno igralište | 2.467.251,31 |
|  | Ulaganje u sportsku dvoranu | 686.454,44 |
|  | Kapitalne donacije udrugama tehničke kulture i udrugama u sportu | 497.263,84 |
|  | Ulaganje u kuglanu Dramalj | 159.350,00 |
|  | Ulaganje u plivalište | 106.275,00 |
|  | Ulaganje u atletski klub | 19.947,50 |
| 1.2.8. Unapređenje i izgradnja kulturne infrastrukture | Kupnja i ulaganja u Staru školu; ulaganje u opremu dvorane Stare škole | 15.979.470,85 |
|  | Ulaganja u knjižni fond i pohranjene umjetničke vrijednosti | 1.436.253,53 |
|  | Ulaganja u gradinu Badanj | 1.149.397,17 |
|  | Ulaganja u arheološki lokalitet Igralište | 1.012.557,70 |
|  | Ulaganja u spomenike i zaštitu Šterne u Selcu | 687.207,66 |
|  | Ulaganja u muzejski prostor, opremu i postav i Ribarsku kuću | 478.299,81 |
|  | Ulaganja u Gradsku galeriju | 394.056,32 |
|  | Ulaganja u župe | 314.925,00 |
|  | Ulaganja u Kotor i zaštitu Kotora | 299.162,50 |
|  | Ulaganja u Malikov bajkoviti park | 294.973,41 |
|  | Ulaganja u pomoćne funkcije u kulturi | 281.619,64 |
|  | Ulaganja u prostorije knjižnice | 182.418,81 |
|  | Ulaganja u jamu Vrtare | 139.114,58 |
|  | Ulaganja u Lokvišće | 59.216,67 |
|  | Ulaganja u Dom prosvjete Selce | 24.514,37 |

Izvor: Grad Crikvenica

Od ukupno utrošenih 47.162.566,2 kn za provedbu mjera prioriteta 1.2. u razdoblju 2015. – 2021., najviše je izdvojeno za aktivnosti ulaganja u objekt boćališta Gornji kraj (41,7 %) koje su realizirane kroz mjeru 1.2.7. i za aktivnosti kupnje i ulaganja u Staru školu (33,88 %) u okviru mjere 1.2.8.

Izvršenje strateških projekata

Od ukupno 40 projekata koji su se planirali provesti u razdoblju provedbe Strategije, čak 21 projekt odnosi se na ostvarenje strateškog prioriteta 1.2. Povećanje kvalitete turističke ponude i smanjenje sezonalnosti. Pritom je u Strategiji identificirano kako sinergijski učinci realizacije značajnog broja tih projekata mogu, osim prioriteta 1.2., doprinijeti i postizanju ostalih strateških prioriteta.

U sljedećoj tablici rezimirani su dosadašnji rezultati provedbe projekata koji su vezani uz prioritet 1.3.

Tablica 3.1.2. Izvješće o izvršenju projekata sadržanih u Strategiji gospodarskog razvitka Grada Crikvenice koji su povezani sa strateškim prioritetom 1.2. do 31. 12. 2021.

| R.br. | Naziv projekta | Kratki kronološki opis provedbe projekta | Dosadašnji rezultati | Ukupan trošak dosadašnje provedbe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Valorizacija arheološkog nalazišta (Crikvenica) | Arheološka istraživanja lokaliteta započela su 2006. godine i trajala su sve do 2015. godine. Odvijala su se na površini od oko 2000 m² gdje su otkriveni ostaci proizvodnog središta za keramiku. Istraživanjima je potvrđeno da se antički toponim Ad Turres odnosi na prostor današnje Crikvenice. Otkriven je veliki broj amfora različite tipologije koje su se proizvodile unutar crikveničkog proizvodnog središta, a posebno je zanimljiv novi tip amfore koji je prozvan jadranskom amforom ravnog dna, tip Crikvenica. Napravljen je projekt i projektantski troškovnik za zaštitu arheološkog nalazišta “Ad Turres” u Crikvenici. Pripremljen je projektni zadatak za projektiranje uređenja arheološkog nalazišta. | Lokalitet je zaštićen i saniran što je napravljeno izvedbom drenaže prilagođene pronađenim arheološkim objektima 2019. g. Sljedeći logičan korak unutar ovog kapitalnog projekta njegova je prezentacija javnosti što je planirano u skorijoj budućnosti. | 822.884,95 kn |
| 2 | Multimedijalni centar (Crikvenica) | Veza na projekt Stara škola |  |  |  |
| 3 | Izgradnja nogometnog sportskog centra (Crikvenica) - pomoćno nogometno igralište | Opisano u poglavlju 4.2.2. |  |  |  |
| 4 | Školska sportska dvorana (Crikvenica) | Opisano u poglavlju 4.2.2. |  |  |  |
| 5 | Ulaganje u kulturnu infrastrukturu Grada Crikvenice | Opisano u poglavlju 4.2.2. |  |  |  |
| 6 | Pješačka (biciklistička) šetnica (Crikvenica) | Radi se prometno rješenje kako bi se kroz jednosmjernu regulaciju smanjio broj provoza automobilom. |  |  |
| 7 | Pješačka (biciklistička) šetnica uz Dubračinu (Crikvenica) | Radovi na prve četiri faze šetnice uz Dubračinu su završeni. Prema dinamici Hrvatskih voda u izgradnji obalnog zida Dubračine pripremit će se i realizacija V. faze uređenja šetnice. U 2016. realizirana je V. faza uređenja šetnice Dubračina. U tijeku je izrada krajobrazne studije i idejnog rješenja opremanja uređenja šetnice na način da se definiraju tematski punktovi, odmorišta, urbana oprema i sl. | Krajobrazna studija s idejnim rješenjem šetnice izrađena je u 2021. godini. Služit će kao podloga za prijavu na natječaje EU-a ili drugih ministarstava za sufinanciranje. Temeljem tog projekta pripremljen je troškovnik, također kao podloga za prijavu na natječaje. | 3.321.183,80 kn |
| 8 | Proširenje plažnih prostora (Crikvenica) | Plaže su važan turistički resurs grada Crikvenice i motiv dolaska turista na našu rivijeru te se stoga velika pažnja posvećuje ulaganju u njihovu kvalitetu i proširenje. Kako se radi o velikom potezu uređenja, za razne dijelove obale pripremljeni su elaborati u raznim fazama, od prostorno planskih podloga, projektne dokumentacije (Jadranovo) i sl. U 2016. ugovoren je glavni projekt za uređenje plaže u obuhvatu UPU-a Jadranovo centar. Ishođene su lokacijska dozvola i građevinska dozvola za plažu u Jadranovu. Ugovoreni su radovi za taj projekt u dvije faze. Radovi na uređenju cjelokupnog zahvata su u tijeku, dovršetak investicije planiran je do kraja svibnja 2021 . Izrađena je projektna dokumentacija (idejni projekti) za proširenje plaže “Podvorska” od luke „Podvorska“ prema Selcu (kraj prve faze zahvata ispod restorana Dida) i plaže od luke Crni molo do Omorike. Za oba projekta predan je zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole uz prethodno prikupljene potvrde i uvjete sukladno zakonskoj proceduri. U tijeku je izrada projektne dokumentacije za uređenje plaža na još dva dodatna dijela obale, i to u Selcu od hotela Amabilis do bazena Selce i u Dramlju od luke Omorika do lučice Vrtina. Glavni projekt za ovaj potez plaže u Dramlju je izrađen i u tijeku je ishođenje građevinske dozvole. Uređena je plaža Grabrova u Jadranovu. | Sva navedena projektna dokumentacija je izrađena, također kao podloga za moguću prijavu za sufinanciranje. U 2021. godini izrađeno je idejno rješenje za potez plaže zapadno od lučice Pazdehova ispred postojećeg odmarališta (B. Adžija). Radovi na trgu uz plažu Jadranovo su u završnoj fazi, priprema za ishođenje uporabne dozvole. | 3.147.662,00 kn – uređenje plaža Crikvenica, ali i Omorika 445.500,00 kn, Amabilis 132.750,00 kn Jadranovo Centar - Grabrova 19.414.089,63 kn Pazdehova 126.875,00 kn |
| 9 | Vezovi za brodice i "barke" (Crikvenica) | LU, PGŽ i Grad Crikvenica svake godine sudjeluju u sufinanciranju projekata Županijske lučke uprave Crikvenica. U 2019. planirano je i realizirano sufinanciranje projekata LU PGŽ (uređenje luke Selce) s 1.000.000,00 kuna. | U 2020. godini nije bilo sufinanciranja na opisani način. | 1.000.000,00 kn |
| 10 | Izgradnja manjih sportskih centara (Crikvenica) | Opisano u poglavlju 4.2.2. |  |  |  |
| 11 | Razvoj male poduzetničke zone Crikvenica | Odustalo se od realizacije. |  |  |  |
| 12 | Razvoj poduzetničke zone K3 Dubračina u Crikvenici | Opisano u poglavlju 4.1.2. |  |  |  |
| 13 | Gradska jezgra centra naselja Selce | Aktivnosti na ovom projektu još nisu započele. |  |  |  |
| 14 | Projekt CRIKVENICA CENTAR | Opisano u poglavlju 3.3.2. |  |  |  |
| 15 | Projekt MARINA CRIKVENICA | Opisano u poglavlju 4.1.2. |  |  |  |
| 16 | Projekt Ribarska kućica Pazdehova Dramalj | Izrađena je projektna dokumentacija. Čeka se Rješenje o uvjetima gradnje. Uređeni su okoliš i park, izgrađena su dva joga. U 2017. izrađen je idejni projekt obale i uređenja partera u uvali Pazdehova. U 2018. godini započelo je projektiranje, odnosno izrada Idejnog rješenja proširenja obalnog platoa u luci Pazdehova u Dramlju i njegova krajobraznog rješenja, također projektiranje zapadnog lukobrana u toj luci. Dovršena je izrada projekta, a sljedeći korak je pokretanje postupka ishođenja svih potrebnih dozvola za realizaciju projekta. | Projektna dokumentacija za uređenje javne površine (uključen i dio plaže) ispred Toša u lučici Pazdehova u Dramlju, provodi se u suradnji s Lučkom upravom Crikvenica koja je uključena u dio projekta koji se odnosi na proširenje luke Pazdehova. Dokumentacija je trenutno dostavljena nadležnom Ministarstvu na ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš. | 1.905.556,33 kn |
| 17 | Agrozona | Opisano u poglavlju 4.1.2. |  |  |  |
| 18 | Trg Selce | Opisano u poglavlju 3.3.2. |  |  |  |
| 19 | Stara škola | Sastojao se od ulaganja i radova na uređenju Stare škole kako bi gradske ustanove u kulturi i različite udruge u najkraće moguće vrijeme dobile adekvatne i primjerene prostore. Pojedini sadržaji multimedijalnog centra planirani su u projektu pod točkom 2. | Novi poslovni prostori Gradske knjižnice otvoreni su 26. 12. 2017. g., a multifunkcionalna dvorana 19. 12. 2017. g., Gradska vijećnica u travnju 2018. g., udruge su useljene u srpnju 2018. g. Djelomično je uređen okoliš. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture. Nabavljena je i ugrađena audiovizualna oprema u dvoranu Zora. | 25.991.178,61 |
| 20 | Gradski bazen | Priprema projektne dokumentacije. Proveden je urbanističko-arhitektonski natječaj za izgradnju gradskog bazena i javne garaže u Crikvenici. Planska dokumentacija je izmijenjena. U narednom razdoblju potrebno je pripremiti projektnu dokumentaciju. | Novih aktivnosti na ovom projektu nije bilo. | 525.074,63 kn |
| 21 | Hotspot | Uspostavljeno je pet pristupnih točaka (dvije u Crikvenici i po jedna u Jadranovu, Selcu i Dramlju) Traže se nova rješenja za bržu internetsku vezu; zbog ograničenosti opreme, ista je stavljena izvan funkcije. | S obzirom na opterećenost pristupa u određenom trenutku i time znatno usporen ili onemogućen rad na otvorenoj mreži, uvođenje rješenja otvorenog pristupa internetu zasad se neće uspostavljati. | 96.257,50 kn |

Izvor: Grad Crikvenica

Pokazatelji ishoda strateškog prioriteta 1.2.

S obzirom na to da su očekivani ishodi ostvarenja prioriteta 1.2. prvenstveno vezani uz povećanje turističkih kapaciteta, smanjenje sezonalnosti i poticanje cjelogodišnjeg poslovanja u lokalnom turističkom sektoru, uspješnost ostvarenja ovog prioriteta ocijenjena je temeljem promjene turističkih kretanja i vrijednosti osnovnih turističkih pokazatelja u recentnim godinama u odnosu na referentnu 2011. godinu.

Tablica 3.13. Broj turističkih dolazaka i noćenja na području Grada Crikvenice

| Godine | Broj turističkih dolazaka | Broj noćenja | Prosječan broj dana boravka turista |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011. | 239.435 | 1.344.808 | 5,62 |
| 2017. | 347.955 | 1.881.747 | 5,41 |
| 2018. | 359.469 | 1.917.936 | 5,34 |
| 2019. | 353.892 | 1.830.579 | 5,17 |
| 2020. | 166.944 | 980.313 | 5,87 |
| 2021. | 258.548 | 1.434.596 | 5,55 |
| Indeks 2019./2011. | 147,80 | 136,12 | 89,02 |
| Indeks 2021./2011. | 107,98 | 106,68 | 106,83 |

Izvor: Državni zavod za statistiku

Iz podataka prikazanih u gornjoj tablici može se zaključiti da su od 2011. godine do pojave globalne pandemije COVID-19 turistička kretanja na području grada bilježila snažan rast. Tako je u 2019. godini ostvareno čak 47,8 % više turističkih dolazaka i 36,12 % više turističkih noćenja nego 2011. godine. Navedeno ukazuje na jačanje ukupnih turističkih kapaciteta grada što posebno potvrđuju i rezultati za 2021. godinu, kada je u uvjetima COVID restrikcija bilo 7,98 % više turista i 6,68 % više turističkih noćenja u Gradu Crikvenici nego 2011. godine. Na takav zaključak upućuju i podaci o povećanju ukupnog broja raspoloživih ležaja u smještajnim kapacitetima na području grada koji su prikazani u sljedećoj tablici.

Tablica 3.14. Broj ležaja u turističkim kapacitetima na području Grada Crikvenice

| Godine | Hoteli | Privatni smještaj | Kampovi | Ostalo | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011. | 4.003 | 11.437 | 2.250 | 1918 | 19.608 |
| 2017. | 2.981 | 14.633 | 2157 | 4294 | 24.065 |
| 2018. | 3.050 | 15.187 | 2157 | 4353 | 24.747 |
| 2019. | 3.753 | 15.157 | 2157 | 3693 | 24.760 |
| 2020. | 3.979 | 14.749 | 1590 | 3565 | 23.883 |
| 2021. | 4.505 | 14.543 | 2157 | 3574 | 24.779 |
| Indeks 2019./2011. | 93,75 | 132,53 | 95,87 | 192,54 | 126,27 |
| Indeks 2021./2011. | 112,54 | 127,16 | 95,87 | 186,34 | 126,37 |

Izvor: Državni zavod za statistiku

Ukupno gledajući, 2021. godine broj ležaja u turističkim kapacitetima grada bio je za 26,37 % veći nego 2011. godine. Na jačanje intenziteta turističke aktivnosti u Gradu Crikvenici također ukazuje koeficijent turističke funkcionalnosti koji mjeri odnos broja kreveta turističkih smještajnih kapaciteta i broja stanovnika na određenom prostoru (cf. Grafikon 3.5.).

Grafikon 3.5. Vrijednost koeficijenta turističke funkcionalnosti Grada Crikvenice u promatranim godinama

Izvor: izračun autora na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku

Uvažavajući tzv. „Defertov operativni turistički indikator“ na temelju kojeg se korištenjem vrijednosti koeficijenta turističke funkcionalnosti određenog prostora određuje stupanj njegove turističke aktivnosti, može se ustvrditi da Grad Crikvenica spada u kategoriju lokaliteta sa značajnom turističkom aktivnošću s blagom tendencijom razvoja prema lokalitetu vrlo značajne turističke aktivnosti. Zbog toga je u 2021. godini zabilježen i veći intenzitet turističkog prometa nego 2011. godine, odnosno vrijednost odnosa broja turista i broja stanovnika je 2021. bila za 4,3 veća nego 2011. godine.

Iz prethodno sagledanih turističkih pokazatelja sasvim je razvidno kako je za vrijeme razdoblja provedbe Strategije došlo do značajnog povećanja turističkih kapaciteta na području grada, a pozitivno je što se paralelno s tim i smanjila sezonalnost turističkih noćenja (cf. Grafikon 3.6.).

Grafikon 3.6. Stope sezonskog karaktera turističkih noćenja u odabranim godinama

Izvor: izračun autora na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku

Primjerice, podaci prikazani u prethodnom grafikonu pokazuju kako se 2019. godine, u usporedbi s 2011. godinom, smanjio udio 7. i 8. mjeseca u ukupno ostvarenom broju noćenja za 23,02 postotna boda dok je u istoj godini udio 6., 7., 8. i 9. mjeseca u ukupnom broju noćenja bio za 5,16 postotnih bodova manji nego 2011. godine. Istovremeno, ukupan broj ostvarenih noćenja u 2019. godini, kao što je već istaknuto, povećao se za čak 47,8 %. Navedeno upućuje na zaključak da se turistička ponuda grada postepeno počinje prilagođavati potrebama za produljenje turističke sezone čime se ostvarenje strateškog prioriteta 1.2. i u ovome aspektu može ocijeniti relativno uspješnim.

### 3.2.3. Analiza ostvarenja strateškog prioriteta 1.3.: OČUVANJE PRIRODNIH RESURSA I ZAŠTITA OKOLIŠA

Kroz ostvarenje strateškog prioriteta 1.3. Očuvanje prirodnih resursa i zaštita okoliša nastojao se potaknuti razvoj lokalnog gospodarstva bez štete za okoliš koji će doprinijeti boljoj kvaliteti života svih stanovnika Grada Crikvenice. S obzirom na identificirane specifične utjecaje lokalnog gospodarstva na okoliš, a uvažavajući raspoložive prirodne resurse, položaj i obilježja prostornog obuhvata grada, ovaj prioritet obuhvatio je sljedeće mjere: 1.3.1. Učinkovito gospodarenje energijom, 1.3.2. Korištenje obnovljivih izvora energije, 1.3.3. Izgradnja i unapređenje komunalne infrastrukture, 1.3.4. Sanacija divljih odlagališta, 1.3.5. Izgradnja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad, 1.3.6. Izgradnja mjerne stanice za kvalitetu zraka i 1.3.7. Izgradnja sustava upravljanja bukom.

Osim prethodno navedenih mjera, Strategijom je predviđeno da će realizacija sljedećih projekata doprinijeti postizanju prioriteta 1.3.: 1) Modernizacija meteorološke postaje u Crikvenici, 2) Izgradnja reciklažnog dvorišta (Crikvenica), 3) Javna odvodnja na području naselja Jadranovo (Crikvenica), 4) Proširenje mreža oborinske i fekalne kanalizacije naselja: Sopaljska, Duga, Benići – Ladvić, Dvorska i Hrusta u Crikvenici, 5) Sanitarna kanalizacija ulica Ribarska i Dvorska (Crikvenica), 6) Izgradnja vodospreme Sopalj zapremnine 400 m3 (Crikvenica), 7) Sanitarna i oborinska kanalizacija u ulici Milovana Muževića u Dramlju, 8) Rekonstrukcija i produljenje podmorskog ispusta u Slanoj u Selcu, 9) Izgradnja centralnog pročistača otpadnih voda Crikvenica, 10) Idejni i glavni projekt odvodnje oborinskih voda (Crikvenica), 11) Studija odvodnje otpadnih voda za mjesta Jadranovo, Dramalj i Selce, 12) Idejni projekti odvodnje otpadnih voda za mjesta Jadranovo, Dramalj i Selce, 13) Povezivanje vodovodnog sustava (Crikvenica), 14) Modernizacija postojećih raskrižja (Crikvenica), 15) Razvoj plinske mreže na području grada Crikvenice, 16) Gradska jezgra centra naselja Selce, 17) Projekt CRIKVENICA CENTAR, 18) Trg Selce i 19) Izgradnja novog groblja.

Financijski pokazatelji provedbe mjera

Prema izvješćima o izvršenju Plana razvojnih programa i Izvješćima o provedbi Strategije gospodarskog razvitka Grada Crikvenice – projekata sadržanih u Strategiji gospodarskog razvitka Grada Crikvenice za 2015., 2016., 2017., 2018., 2019., 2020. i 2021. godinu, u sljedećoj tablici prikazana su planirana i izvršena proračunska sredstva za provedbu mjera strateškog prioriteta 1.3. Očuvanje prirodnih resursa i zaštita okoliša.

Tablica 3.15. Planirana i izvršena godišnja proračunska sredstva Grada Crikvenice na razini mjera strateškog prioriteta 1.3. Očuvanje prirodnih resursa i zaštita okoliša (2015. – 2021., u kn)

| Godine | 1.3.1. Učinkovito gospodarenje energijom |  | 1.3.3. Izgradnja i unapređenje komunalne infrastrukture |  | 1.3.7. Izgradnja sustava upravljanja bukom |  | Ukupno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plan | Izvršenje | Plan | Izvršenje | Plan | Izvršenje | Plan | Izvršenje |
| 2015. | 448.560,0 | 446.075,4 | 18.777.764,0 | 5.075.134,5 | 75.000,0 | 0,0 | 19.301.324,0 | 5.521.209,9 |
| 2016. | 169.000,0 | 115.000,0 | 24.031.161,8 | 18.729.530,3 | 75.000,0 | 75.000,0 | 24.275.161,8 | 18.919.530,3 |
| 2017. | 760.250,0 | 204.350,0 | 30.350.512,3 | 27.416.354,3 | 75.000,0 | 0,0 | 31.185.762,3 | 27.620.704,3 |
| 2018. | 4.287.327,3 | 1.725.394,2 | 20.007.270,2 | 6.071.467,2 | / | / | 24.294.597,6 | 7.796.861,4 |
| 2019. | 8.730.000,0 | 7.787.910,3 | 23.986.537,0 | 18.608.329,2 | / | / | 32.716.537,0 | 26.396.239,5 |
| 2020. | 7.687.734,4 | 5.268.432,5 | 39.324.249,5 | 27.302.357,1 | / | / | 47.011.983,9 | 32.570.789,6 |
| 2021. | 12.946.188,4 | 5.855.614,7 | 28.775.061,5 | 23.039.398,6 | / | / | 41.721.250,0 | 28.895.013,3 |
| Ukupno | 35.029.060,2 | 21.402.777,1 | 185.252.556,3 | 126.242.571,1 | 225.000,0 | 75.000,0 | 220.281.616,4 | 147.645.348,3 |

Izvor: Godišnja izvješća o izvršenju Plana razvojnih programa Grada Crikvenice i Izvješća o provedbi Strategije gospodarskog razvitka Grada Crikvenice – projekata sadržanih u Strategiji gospodarskog razvitka Grada Crikvenice za 2015., 2016., 2017., 2018., 2019., 2020. i 2021. godinu

Ukupno gledajući, od početka 2015. do kraja 2021. godine za provedbu mjera strateškog prioriteta 1.3. u proračunu Grada Crikvenice planirano je 220.281.616,4 kn od čega je izvršeno 147.645.348,3 kn. Najveći dio planiranih i izvršenih sredstava odnosi se na mjeru 1.3.3. Izgradnja i unapređenje komunalne infrastrukture na koju je u promatranom razdoblju utrošeno 126.242.571,1 kn, odnosno 85,46 % ukupno izvršenog proračuna za prioritet 1.3. Na provedbu mjere 1.3.1. Učinkovito gospodarenje energijom utrošeno je 21.402.777,1 kn, odnosno 14,49 % ukupno izvršenog proračuna za prioritet 1.3. dok je na aktivnosti mjere 1.3.7. Izgradnja sustava upravljanja bukom utrošeno 75.000,0 kn. Prema programskoj klasifikaciji izvršenja proračuna ni u jednoj od promatranih godina nisu planirana, a sukladno tome ni izvršena, sredstva za provedbu mjera 1.3.4. Sanacija divljih odlagališta, 1.3.5. Izgradnja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad i 1.3.6. Izgradnja mjerne stanice za kvalitetu zraka (cf. Grafikon 3.7.). Iako se prema važećoj klasifikaciji planiranja i izvršenja proračuna Grada može zaključiti da mjera 1.3.2. Korištenje obnovljivih izvora energije također nije provedena, potrebno je istaknuti da je ova mjera dijelom integrirana u mjeru 1.3.1. Učinkovito gospodarenje energijom. Naime, prilikom projekta energetske obnove Dječjeg vrtića „Radost“ također su na krovu vrtića izgrađeni fotonaponski paneli za proizvodnju struje te solarna elektrana za dogrijavanje vode što je doprinijelo korištenju obnovljivih izvora energije na području grada.

Grafikon 3.7. Struktura ukupno planiranih i izvršenih proračunskih sredstava Grada Crikvenice za provedbu mjera strateškog prioriteta 1.3. Očuvanje prirodnih resursa i zaštita okoliša tijekom razdoblja 2015. – 2021.

Izvor: izradili autori na temelju podataka prikazanih u tablici

U sljedećoj tablici prikazan je postotak izvršenja planiranih godišnjih sredstava na razini provedenih mjera unutar strateškog prioriteta 1.3.

Tablica 3.16. Postotak izvršenja planiranih godišnjih proračunskih sredstava Grada Crikvenice na razini provedenih mjera unutar strateškog prioriteta 1.3. Očuvanje prirodnih resursa i zaštita okoliša (2015. – 2021., u %)

| Godine | 1.3.1. Učinkovito gospodarenje energijom | 1.3.3. Izgradnja i unapređenje komunalne infrastrukture | 1.3.7. Izgradnja sustava upravljanja bukom | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015. | 99,4 | 27,0 | 0,0 | 28,6 |
| 2016. | 68,0 | 77,9 | 100,0 | 77,9 |
| 2017. | 26,9 | 90,3 | 0,0 | 88,6 |
| 2018. | 40,2 | 30,3 | / | 32,1 |
| 2019. | 89,2 | 77,6 | / | 80,7 |
| 2020. | 68,5 | 69,4 | / | 69,3 |
| 2021. | 45,2 | 80,1 | / | 69,3 |
| Ukupno | 61,1 | 68,1 | 33,3 | 67,0 |

Izvor: izračun autora na temelju podataka prikazanih u tablici

Podaci prikazani u prethodnoj tablici ukazuju na to da je financijski najveća mjera prioriteta 1.3., mjera 1.3.3. Izgradnja i unapređenje komunalne infrastrukture, ujedno zabilježila i najveći postotak realizacije planiranih proračunskih sredstava od 68,1 %. Ipak, iz podataka o izvršenju proračuna Grada vidljiva je značajna oscilacija u godišnjim razinama realizacije planiranih sredstava za provedbu ove mjere. Tako je, primjerice, u 2015. godini realizirano svega 27 %, a 2017. godine 90,3 % planiranih sredstava. Slična obilježja ima i realizacija mjere 1.3.1. Učinkovito gospodarenje energijom za čiju provedbu je u razdoblju 2015. – 2021. realizirano 61,1 % planiranih proračunskih sredstava. Provedba najmanje izdašne mjere 1.3.7. Izgradnja sustava upravljanja bukom planirana je samo prve tri godine promatranog razdoblja uz ukupni postotak realizacije od 33,3 %.

Razrada izvršenja planiranih proračunskih sredstava za provedbu mjera strateškog prioriteta 1.3. prema aktivnostima ukazuje na to da je kroz mjeru 1.3.7. Izgradnja sustava upravljanja bukom jedino 2016. godine financirana izrada karte buke u iznosu od 75.000,00 kn. S druge strane, gotovo sva izvršenja unutar mjere 1.3.1. Učinkovito gospodarenje energijom vezana su uz kapitalna ulaganja u energetsku učinkovitost. Od ukupno utrošenih sredstava za provedbu ove mjere u razdoblju 2015. – 2021., 75,41 % ili 16.140.033,37 kn otpada na ulaganja u energetsku obnovu objekata javne namjene. Navedena ulaganja najvećim dijelom bila su izdvojena za obnovu Dječjeg vrtića „Radost“, Osnovne škole Zvonka Cara i Osnovne škole Vladimira Nazora u Crikvenici. Relativno manji udio u utrošenim proračunskim sredstvima za mjeru 1.3.1. imaju ulaganja u energetsku učinkovitost javne rasvjete – 5.188.056,25 kn ili 24,24 %. Projekt povećanja energetske učinkovitosti javne rasvjete dovršen je u 2022. godini s ukupnom vrijednosti ulaganja u iznosu od 11,9 milijuna kn. Osim navedenih aktivnosti, temeljem mjere 1.3.1. također je sufinanciran i projekt EKOmunalno redarstvo za podizanje energetske učinkovitosti gradskog komunalnog redarstva, odnosno nabavka pet električnih bicikala za komunalne redare u vrijednosti od 74.687,50 kn.

Za razliku od mjera 1.3.1. i 1.3.7., izvršenje mjere 1.3.3. Izgradnja i unapređenje komunalne infrastrukture ima složeniju strukturu proračunskih aktivnosti. S tim u vezi, na sljedećem grafikonu prikazani su ukupni iznosi izvršenih proračunskih sredstava Grada Crikvenice za provedbu najznačajnijih aktivnosti mjere 1.3.3.

Grafikon 3.8. Iznosi ukupno utrošenih sredstava za provedbu aktivnosti unutar mjere 1.3.3. Izgradnja i unapređenje komunalne infrastrukture (ukupno 2015. – 2021., u kn)

Izvor: izradili autori na temelju izvješća o izvršenju Plana razvojnih programa i Izvješća o provedbi Strategije gospodarskog razvitka Grada Crikvenice – projekata sadržanih u Strategiji gospodarskog razvitka Grada Crikvenice za 2015., 2016., 2017., 2018., 2019., 2020. i 2021. godinu

Od ukupno utrošenih 126.242.571,14 kn za provedbu mjere 1.3.3. u razdoblju 2015. – 2021., najviše je izdvojeno za uređenje javnih površina (40,39 %), ulaganje u plaže (18,40 %), uređenje i izgradnju prometnica i parkirališta (14,61 %) i ulaganje u izgradnju i rekonstrukciju ulica, šetnica, staza i sličnih urbanih sadržaja (9,27 %). Izdvajanja za sve ostale aktivnosti prikazane na prethodnom grafikonu nalaze se ispod razine udjela od 4 % u ukupno izvršenom proračunu za mjeru 1.3.3. Izgradnja i unapređenje komunalne infrastrukture.

Izvršenje strateških projekata

Od ukupnog broja projekata sadržanih u Strategiji, 19 je vezano uz postizanje strateškog prioriteta 1.3. Očuvanje prirodnih resursa i zaštita okoliša. Strategijom je utvrđeno da sinergijski učinci realizacije sljedeća četiri projekta mogu, osim prioritetu 1.3., doprinijeti i postizanju drugih strateških prioriteta:

- projekt Modernizacija meteorološke postaje u Crikvenici – strateški prioritet 2.2. Jačanje obrazovne, zdravstvene i socijalne dimenzije kvalitete života

- projekt Gradska jezgra centra naselja Selce – strateški prioritet 1.2. Povećanje kvalitete turističke ponude i smanjenje sezonalnosti

- projekt Crikvenica Centar – strateški prioritet 1.2. Povećanje kvalitete turističke ponude i smanjenje sezonalnosti

- projekt Trg Selce  – strateški prioritet 1.2. Povećanje kvalitete turističke ponude i smanjenje sezonalnosti.

U sljedećoj tablici rezimirani su dosadašnji rezultati provedbe projekata koji su vezani uz prioritet 1.3.

Tablica 3.17. Izvješće o izvršenju projekata sadržanih u Strategiji gospodarskog razvitka Grada Crikvenice koji su povezani sa strateškim prioritetom 1.3. do 31. 12. 2021.

| R.br. | Naziv projekta | Kratki kronološki opis provedbe projekta | Dosadašnji rezultati | Ukupan trošak dosadašnje provedbe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modernizacija meteorološke postaje u Crikvenici | Meteorološka postaja u Crikvenici ima dugačku povijest i značajna je za početke turizma na području grada Crikvenice iz razloga što su upravo dobri meteorološki uvjeti i kvaliteta zraka potaknuli turistički razvoj grada. | Dovršena je modernizacija meteorološke postaje. Projekt je završen. | 661.504,63 kn |
| 2. | Izgradnja reciklažnog dvorišta (Crikvenica) | U pripremi je odabir nove lokacije – izrađena je projektna dokumentacija. | Traži se odgovarajuća lokacija za izgradnju reciklažnog dvorišta. Projekt u pripremi. | 280.420,84 kn |
| 3. | Javna odvodnja na području naselja Jadranovo (Crikvenica) | - Nakon provedenog natječaja javne nabave u komunalnom društvu odabran je izvođač. - Projekt je 2015. godine apliciran za sufinanciranje EU sredstvima što je u konačnici i odobreno. - Radovi na sanitarnoj kanalizaciji završeni su krajem 2016. godine. | Projekt je završen. | 6.183.152,81 kn |
| 4. | Proširenje mreža oborinske i fekalne kanalizacije naselja Sopaljska, Duga, Benići –Ladvić, Dvorska i Hrusta u Crikvenici | - Završen je dio predviđenih radova na proširenju mreže kanalizacije, odnosno završene su dionice Sopaljska, Dvorska, Ribarska i Benići – Ladvić. - Radovi na ostalim dionicama obuhvaćeni su ugovorenim projektom Aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce koji je započeo s realizacijom. - U tijeku je ishođenje građevinske dozvole za oborinsku kanalizaciju u Vukovarskoj ulici u Dramlju. | - U 2021. godini započeti su radovi na uređenju Vukovarske ulice u Dramlju koji, između ostalog, obuhvaćaju obnovu i izgradnju oborinske kanalizacije. Radovi su još uvijek u tijeku. - Izrađen je glavni projekt izgradnje oborinske kanalizacije u Basaričekovoj ulici u Crikvenici te je pokrenut postupak ishođenja potrebne građevinske dozvole. - U tijeku su radovi na proširenju fekalne odvodnje u dijelovima Benići – Ladvić, Duga, Sopaljska i Hrusta koji se izvode u sklopu projekta Aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce. |  |
| 5. | Sanitarna kanalizacija ulica Ribarska i Dvorska (Crikvenica) | Navedeno u točki 4. Sanitarna odvodnja Dvorske ulice izvedena je 2021. godine. | Izgrađeno | 1.312.844,58 kn |
| 6. | Izgradnja vodospreme Sopalj zapremnine 400 m3 (Crikvenica) | Vodosprema Sopalj izgrađena je u svrhu osiguravanja sigurnosti u opskrbi stanovništva i turista vodom. | Izgrađeno | 12.053.952,20 kn |
| 7. | Sanitarna oborinska kanalizacija u ulici Milovana Muževića u Dramlju | - Izgradnja sanitarne i oborinske kanalizacije doprinosi osiguravanju čistoće mora i okoliša što je važno za održivi razvoj turizma na području grada. Stoga je realizacija ovog projekta bila od posebnog značaja za grad Crikvenicu. | Izgrađeno | 6.562.607,14 kn |
| 8. | Rekonstrukcija i produljenje podmorskog ispusta u Slanoj u Selcu | - Ispust Slana rekonstruiran je i produžen radi zadovoljavanja minimalno propisane duljine ispusta i uvjeta strukturne stabilnosti. - Nakon rekonstrukcije, ispust je produljen na ukupnu dužinu od 524 m i dubinu od 52 m. | Izgrađeno. | 1.150.173,86 kn |
| 9. | Izgradnja centralnog pročistača otpadnih voda Crikvenica | - Provodi VIO ŽCV d. o. o u okviru projekta Aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce. - U 2016. godini projekt je predan za ishođenje lokacijske dozvole. - U 2017. godini započeo je postupak ishođenja dokumentacije za gradnju. - U 2017. godini dobivena je lokacijska dozvola za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Crikvenica. - U 2018. godini s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Hrvatskim vodama sklopljen je ugovor o financiranju – dodjeli bespovratnih sredstava za radove na sustavu odvodnje za Aglomeraciju Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce, koji obuhvaćaju i izgradnju centralnog pročistača otpadnih voda Crikvenica. - U travnju 2019. projekt je na verifikaciji u Hrvatskim vodama. - Trenutno je projekt u fazi ocjene ponuda i donošenja odluke o konačnom odabiru. | Projekt u tijeku. | - |
| 10. | Idejni i glavni projekt odvodnje oborinskih voda (Crikvenica) | - U 2016. godini planirala se izrada projektne dokumentacije za lokacije koje su kritične. - U 2016. godini ugovoren je idejni i glavni projekt za lokaciju Benići. | - Izrađen je projekt za Basaričekovu ulicu i Vukovarsku ulicu. - Vukovarska ulica je u fazi izvođenja radova. Ulica Kačjak je u fazi projektiranja. - Projekt Benići je u fazi revidiranja. | 122.720,00 kn |
| 11. | Studija odvodnje otpadnih voda za mjesta Jadranovo, Dramalj i Selce | - Izrađena je projektna dokumentacija za područje Jadranova; za ostala područja planirana je izrada projektne dokumentacije. - Prvotno se projekt provodio u sklopu Aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce, a potom je po izuzimanju Jadranova iz projekta potpisan poseban ugovor za izradu studijske te projektne i tender-dokumentacije aglomeracije Jadranovo. | Obuhvaćeno projektom Aglomeracije. | 265.602,40 kn |
| 12. | Idejni projekti odvodnje otpadnih voda za mjesta Jadranovo, Dramalj i Selce | - Izrađena je projektna dokumentacija za područje Jadranova; za ostala područja planira se izrada projektne dokumentacije. - Prvotno se projekt provodio u sklopu Aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce, a potom je po izuzimanju Jadranova iz projekta potpisan poseban ugovor za izradu studijske te projektne i tender-dokumentacije aglomeracije Jadranovo. | Projekt u tijeku. | 3.312.613,84 kn |
| 13. | Povezivanje vodovodnog sustava (Crikvenica) | - Povezivanje vodovodnog sustava provodi se kroz projekt Aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce. - Projekt se realizira kroz projekt Aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce. - Tijekom 2017. dobivena je većina građevinskih dozvola za područje grada Crikvenice i paralelno se radilo na pripremi aplikacijskog paketa za dodjelu bespovratnih sredstava EU-a. - Temeljem aplikacijskog paketa 2018. godine s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Hrvatskim vodama sklopljen je ugovor o financiranju – dodjeli bespovratnih sredstava za radove na sustavu odvodnje za Aglomeraciju Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce. - U tijeku je javna nabava za upravljanje projektom, nadzor i izgradnju mreže. | Projekt u tijeku. | - Ukupna vrijednost projekta Aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce: 147.776.619,85 kn |
| 14. | Modernizacija postojećih raskrižja (Crikvenica) | - Izrađeni su idejni projekti za više raskrižja, a za rotor Duga je dobivena građevinska dozvola. - U 2017. godini dovršeni su građevinski radovi na rotoru Duga i završena je čvorna rampa Uho prema Novom Vinodolskom. - Nastavljaju se aktivnosti na projektiranju raskrižja u Jadranovu kod Smokova i zapadni ulaz u Selce (rješavanje imovinskopravnih odnosa). | - Rotor Duga i čvorna rampa Uho dovršeni su i stavljeni u funkciju 2017. godine. - U suradnji s Hrvatskim cestama trenutno se izrađuju projektna rješenja za raskrižje Selce i Dramalj – Manestri te Jadranovo – Smokovo. | 1.103.105,61 kn |
| 15. | Razvoj plinske mreže na području grada Crikvenice | - Projekt se realizira kroz projekt Aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce. - Tijekom 2017. dobivena je većina građevinskih dozvola za područje Grada Crikvenice i paralelno se radilo na pripremi aplikacijskog paketa za dodjelu bespovratnih sredstava EU-a. - Temeljem aplikacijskog paketa 2018. godine s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Hrvatskim vodama sklopljen je ugovor o financiranju – dodjeli bespovratnih sredstava za radove na sustavu odvodnje za Aglomeraciju Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce. - U tijeku je javna nabava za upravljanje projektom, nadzor i izgradnju mreže. | Projekt u tijeku. | 525.074,63 kn |
| 16. | Gradska jezgra centra naselja Selce | - Aktivnosti na ovom projektu još nisu započele. | - | - |
| 17. | Projekt CRIKVENICA CENTAR | - Uređenje Trga Stjepana Radića izvedeno je u dvije faze za koje su pravovremeno ishodovane građevinske dozvole. | Trg Stjepana Radića dovršen je i u funkciji. Projekt završen. | 30.844.279,94 kn |
| 18. | Trg Selce | - Nakon provedenog arhitektonskog natječaja izrađena je projektna dokumentacija te je proveden otvoreni postupak javne nabave za rekonstrukciju Trga palih boraca i obale u Selcu. - U 2016. godini izgrađen je novi obalni zid i započeto je s rekonstrukcijom Trga palih boraca i obale u Selcu. Rekonstrukcija je dovršena u svibnju 2017. godine. | Projekt uređenja Trga palih boraca u Selcu uspješno je realiziran i trg je stavljen u funkciju. Projekt završen. | 26.476.684,76 kn |
| 19. | Izgradnja novog groblja | - Izrađena je projektna dokumentacija i urbanistički plan uređenja groblja. - U 2016. godini izdana je lokacijska dozvola i predani su zahtjevi za građevinske dozvole po fazama gradnje groblja (četiri faze). - U 2018. dobivene su četiri građevinske dozvole za izgradnju novog groblja po fazama, kao i građevinska dozvola za pristupnu cestu. - Sklopljen je ugovor o izgradnji groblja koji obuhvaća pristupnu cestu, mrtvačnicu i prvu fazu mjesta za ukope te su započeti predviđeni radovi. | Sukladno izdanim građevinskim dozvolama, dovršena je prva faza projekta. Objekt je u funkciji i dan je na upravljanje komunalnom trgovačkom društvu Eko-Murvica d. o. o. | 16.261.242,67 kn |

Izvor: Grad Crikvenica

Od ukupno 19 projekata koji su u Strategiji obuhvaćeni prioritetom 1.3., osam projekata je završeno, jedan je u pripremi, a ostali projekti su u tijeku ili u visokoj fazi realizacije. Budući da je u vrijeme pisanja Strategije većinu prethodno prikazanih projekata obilježavao nizak stupanj provedbene spremnosti (tj. idejni, planirani projekti), može se ocijeniti da su projektne aktivnosti unutar prioriteta 1.3. tijekom razdoblja Strategije bile uspješne, posebno iz razloga što se većinom radi o složenim građevinskim projektima koji samo u smislu projektiranja i ishodovanja potrebnih dozvola zahtijevaju značajno vrijeme.

Pokazatelji ishoda strateškog prioriteta 1.3.

Važan aspekt odvajanja rasta turističkog prometa i smanjenja pritisaka na okoliš u destinacijama kao što je Grad Crikvenica primarno se ogleda u smanjenju ukupnih količina nastalog otpada i povećanju udjela izdvojenog korisnog otpada u strukturi ukupno prikupljenog otpada, odnosno tokova otpada koji se mogu relativno lako reciklirati ili ponovno oporabiti. Sukladno tome, sinergijski ishodi provedbe mjera u okviru strateškog prioriteta 1.3. Očuvanje prirodnih resursa i zaštita okoliša prvo su analizirani na razini performansi lokalnog sustava gospodarenja otpadom.

Tablica 3.18. Količine prikupljenog otpada prema osnovnim kategorijama otpada (u tonama)

| Kategorije otpada | Izdvojeni komunalni otpad (t) | Miješani komunalni otpad (t) | Ukupno prikupljeni komunalni otpad (t) | Miješani komunalni otpad po stanovniku (kg) | Ukupno prikupljeni komunalni otpad po stanovniku (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011. | 218,35 | 6.387,35 | 6.605,70 | 574,04 | 593,66 |
| 2012. | 206,40 | 6.241,25 | 6.447,65 | 559,40 | 577,90 |
| 2013. | 443,88 | 6.020,00 | 6.463,88 | 539,43 | 579,20 |
| 2014. | 1.029,10 | 5.670,00 | 6.699,10 | 504,72 | 596,32 |
| 2015. | 1.059,90 | 5.864,00 | 6.923,90 | 529,86 | 625,63 |
| 2016. | 1.365,10 | 5.852,00 | 7.217,10 | 536,63 | 661,82 |
| 2017. | 1.648,90 | 6.572,00 | 8.220,90 | 607,11 | 759,44 |
| 2018. | 1.611,80 | 6.263,00 | 7.874,50 | 583,31 | 733,40 |
| 2019. | 1.883,20 | 6.179,00 | 8.064,40 | 577,91 | 754,25 |
| 2020. | 1.029,90 | 5.362,00 | 6.391,50 | 504,18 | 600,99 |
| 2021. | 974,20 | 5.823,60 | 6.797,80 | 583,53 | 681,14 |

Izvor: Priredili autori na temelju podataka Grada Crikvenice, DZS-a i podataka preuzetih iz Strategije gospodarskog razvitka Grada Crikvenice 2014. – 2022.

U 2021. godini na području Grada Crikvenice ukupno je prikupljeno 6.797,80 t otpada što je za 2,91 % više nego 2011. godine. Uspoređujući podatke o kretanju ukupnih količina prikupljenog komunalnog otpada i podatke o turističkim kretanjima na području grada može se zaključiti da je značajno povećanje turističkih dolazaka, noćenja i smještajnih kapaciteta tijekom razdoblja Strategije utjecalo i na povećanje nastalog komunalnog otpada u gradu. Primjerice, u 2019. godini, odnosno godini koja je prethodila početku globalne pandemije COVID-19, na području grada prikupljeno je čak za 22,08 % više komunalnog otpada nego 2011. godine. Međutim, pozitivno je to što se uslijed rasta nastalih količina komunalnog otpada na području grada povećava i udio izdvojenog korisnog otpada koji se može reciklirati ili oporabiti. Primjerice, u 2019. godini udio izdvojenog otpada u strukturi ukupno prikupljenog komunalnog otpada iznosio je 23,35 %, što je čak za 20 postotnih bodova više od udjela izdvojenog otpada u 2011. godini. Upravo iz tog razloga su u gotovo svim godinama promatranog razdoblja Strategije zabilježene manje količine prikupljenog miješanog komunalnog otpada po stanovniku nego 2011. godine (cf. Grafikon 3.9.). Izuzetak su jedino 2018. i 2019. godina, pri čemu je u 2018. godini Grad zabilježio za 1,61 % veću količinu prikupljenog miješanog komunalnog otpada po stanovniku nego 2011. godine, a u 2019. godini za 0,67 %. Ipak, treba uzeti u obzir da je u 2018. godini u gradu ostvareno čak za 50,13 % više turističkih noćenja nego 2011. godine, dok je u 2019. godini ostvareno za 47,80 % više noćenja nego 2011. godine.

Grafikon 3.9. Dinamika kretanja ukupno prikupljenog komunalnog otpada i miješanog komunalnog otpada na području Grada Crikvenice u razdoblju od 2011. do 2019. godine (u kg)

Izvor: priredili autori na temelju podataka prikazanih u tablici 3.18.

S obzirom na prethodno analiziranu dinamiku i strukturu kretanja prikupljenog komunalnog otpada na području grada može se zaključiti da je provedba strateškog prioriteta 1.3. imala pozitivan učinak na performanse lokalnog sustava gospodarenja otpadom što je u konačnici doprinijelo ublažavanju rastućih turističkih pritisaka na okoliš u kontekstu proizvodnje i odlaganja miješanog komunalnog otpada. To potvrđuju i podaci prikazani u sljedećoj tablici iz kojih je razvidan sve veći utjecaj ljetne turističke sezone na nastanak deponiranih količina miješanog komunalnog otpada.

Tablica 3.19. Količine miješanog komunalnog otpada predanog na pretovarnu stanicu Duplja (u tonama)

| Mjesec/godina | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| siječanj | 453 | 350 | 340 | 322 | 322 | 223 | 247 | 265 | 261,8 |
| veljača | 315 | 328 | 297 | 246 | 345 | 195 | 242 | 273 | 270,82 |
| ožujak | 355 | 349 | 350 | 314 | 429 | 363 | 320 | 293 | 305,78 |
| travanj | 364 | 376 | 385 | 380 | 387 | 425 | 401 | 290 | 315,56 |
| svibanj | 424 | 420 | 449 | 404 | 507 | 534 | 436 | 360 | 434,02 |
| lipanj | 604 | 575 | 655 | 626 | 732 | 745 | 742 | 560 | 622,88 |
| srpanj | 887 | 806 | 847 | 876 | 1119 | 1069 | 1012 | 870 | 1032,22 |
| kolovoz | 968 | 931 | 894 | 908 | 1173 | 1169 | 1202 | 1026 | 1112,34 |
| rujan | 584 | 546 | 558 | 634 | 596 | 586 | 580 | 475 | 566,92 |
| listopad | 376 | 390 | 366 | 392 | 379 | 379 | 382 | 356 | 340,13 |
| studeni | 349 | 318 | 367 | 375 | 318 | 300 | 324 | 306 | 276,15 |
| prosinac | 342 | 278 | 351 | 375 | 265 | 275 | 290 | 288 | 284,98 |
| UKUPNO | 6.020 | 5.670 | 5.864 | 5.852 | 6.572 | 6.263 | 6.179 | 5.362 | 5823,6 |

Izvor: Grad Crikvenica

Primjerice, u 2021. godini Grad je predao za 3,26 % manju količinu miješanog komunalnog otpada na deponiranje nego 2013. godine. Istovremeno, od ukupne količine miješanog komunalnog otpada koji je Grad 2021. godine dao na deponiranje, 57,26 % nastalo je u razdoblju od mjeseca lipnja do mjeseca rujna što je gotovo za sedam postotnih bodova više nego 2013. godine. Iako su tijekom posljednjih 10 godina vidljivi pozitivni trendovi u gospodarenju otpadom na području grada, a koji se prvenstveno očituju u povećanim količinama izdvojenog komunalnog otpada i smanjenim količinama deponiranog miješanog komunalnog otpada, nužno je nastaviti s ulaganjima i razvijanjem lokalnog sustava gospodarenja otpadom. Glavni razlog za to je što je 2021. godine udio miješanog komunalnog otpada u ukupno prikupljenom komunalnom otpadu na području grada još uvijek nepovoljan u odnosu na zahtjeve EU-a (85,67 %).

Jedan od ključnih čimbenika reduciranja odlaganja komunalnog otpada vezan je uz minimiziranje količina miješanog komunalnog otpada koje su prikupljene izvan sustava čipiranih posuda. To će zasigurno doprinijeti efikasnijem fakturiranju usluga odvoza miješanog otpada prema načelu „onečišćivač plaća“, odnosno točnom broju mjesečnog pražnjenja predviđenih posuda, kanti i kontejnera za otpad. Grad je u tom pogledu 2021. godine postigao dobre rezultate; međutim, apsolutno gledajući, u istoj godini se 617 t prikupljenog miješanog komunalnog otpada nije moglo povezati s korisnicima komunalnih usluga odvoza otpada na području grada (cf. Tablica 3.20.).

Tablica 3.20. Usporedba deponiranih i "čipiranih" količina otpada od 2017. do 2020. godine

| Godina | "Čipirano" tona | Deponirano tona | Razlika | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017. | 5.472 | 6.572 | 1.100 | 83,26 |
| 2018. | 5.569 | 6.263 | 694 | 88,92 |
| 2019. | 5.106 | 6.179 | 1.073 | 82,63 |
| 2020. | 4.226 | 5.362 | 1.136 | 78,81 |
| 2021. | 5.215 | 5.823 | 617 | 89,56 |

Izvor: Grad Crikvenica

Analizirajući recentne podatke o stanju pojedinih sastavnica okoliša na području Grada Crikvenice može se zaključiti da zahvati i pritisci na okoliš koje je uzrokovao gospodarski i turistički razvoj grada tijekom razdoblja provedbe Strategije nisu doveli do značajnije degradacije i zagađenja okoliša unutar prostornog obuhvata grada. Prema godišnjoj ocjeni kakvoće mora koju sukladno hrvatskom i europskom standardu provodi Institut za oceanografiju i ribarstvo, kakvoća mora na svim plažama na području Grada Crikvenice bila je izvrsna. Također, u Izvješću o stanju u prostoru Grada Crikvenice za razdoblje od 2016. do 2020. g. (Službene novine Grada Crikvenice broj 103 – 10. 3. 2021.) navodi se da je kakvoća zraka na području Grada Crikvenice I. kategorije, što označava čist ili neznatno onečišćen zrak, pri čemu nije utvrđeno prekoračenje graničnih vrijednosti u zraku ni za jednu onečišćujuću tvar. U istom izvješću, između ostalog, ističe se i da su najznačajniji izvori buke na području grada u vrijeme turističke sezone ugostiteljski objekti, kao i gust promet na lokalnim prometnicama, što ukazuje na to da pojavnost i razina buke u gradu ima slična obilježja kao i u vrijeme pisanja Strategije.

### 3.2.4. Ocjena ostvarenja strateškog cilja 1.

Strateški prioriteti 1.1., 1.2. i 1.3. međusobno su komplementarni prioriteti koji su postavljeni na način da bi se prevladali zapaženi problemi monovalentnosti gospodarske strukture te značajne ovisnosti o turističkoj sezoni koja se odvija u uskom vremenskom intervalu. Isto tako je identificirana i važnost osiguranja održivosti prirodnih resursa te primjerene zaštite okoliša koja je presudna za nesmetan razvoj turizma i lokalnog gospodarstva uopće. U tom smislu može se utvrditi da su mjere i aktivnosti u okviru definiranih strateških prioriteta u velikoj mjeri ostvarile svoj cilj. Naime, kada je riječ o restrukturiranju gospodarske strukture, došlo je do određenih pomaka u smjeru značajnog smanjenja udjela djelatnosti trgovine. Međutim, ono što zabrinjava u kontekstu ocjene razvoja lokalnog gospodarstva je pad produktivnosti koji se posebno očituje u sektoru turizma, ali i poduzetništva na prostoru grada općenito. Stoga se nameće potreba dodatnog napora u kontekstu poticanja djelovanja gospodarskih subjekata koji stvaraju veće dodane vrijednosti, odnosno djeluju u okvirima veće razine produktivnosti. S druge strane, ciljevi vezani za strateški prioritet povećanja kvalitete turističke ponude te smanjenja sezonalnosti u velikoj su mjeri ostvareni što je svakako povezano s visokom realizacijom definiranih mjera. Isto tako, veliki broj realiziranih projekata u okviru strateškog prioriteta 1.3. svjedoči o tome da su osigurani temelji očuvanja prirodnih resursa te okoliša Grada Crikvenice.

Tablica 3.21. Učinci mjera, aktivnosti i projekata strateških prioriteta 1.1., 1.2. i 1.3. te ocjena strateškog cilja 1

| STRATEŠKI PRIORITETI | Učinci mjera, aktivnosti i projekata | OCJENA OSTVARENJA STRATEŠKOG CILJA 1. temeljem učinaka SP-a 1.1., 1.2. i 1.3. |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Širenje gospodarske strukture | - rast najznačajnijih gospodarskih pokazatelja - smanjenje udjela sektora trgovine (G) - smanjenje broja poduzetnika u sektoru trgovine (G) - povećanje broja poduzetnika u sektoru turizma - smanjenje produktivnosti u sektoru turizma. | POZITIVNA (djelomično) |
| 1.2. Povećanje kvalitete turističke ponude i smanjenje sezonalnosti | - povećanje turističkih kapaciteta na području grada - povećanje ukupnog broja noćenja - produljenje trajanja boravka turista - povećanje trajanja turističke sezone | POZITIVNA |
| 1.3. Očuvanje prirodnih resursa i zaštita okoliša | - povećanje standarda komunalne infrastrukture - povećanje kvalitete i kvantitete cestovne infrastrukture - povećanje razine energetske učinkovitosti - povećanje razine sigurnosti i standarda javnih prostora (trgovi) | POZITIVNA |

Izvor: priredili autori

Zaključno, može se ustvrditi da su prioriteti strateškog cilja 1 u velikoj mjeri ostvareni. Međutim, u okviru predviđenih mjera potrebno je izvršiti dodatne napore kako bi se pomoglo lokalnom gospodarstvu na daljnje iskorake u kontekstu povećanja produktivnosti čime bi se osigurali ne samo značajniji financijski i fiskalni prihodi, već i dohodak lokalnog stanovništva kao preduvjet povećanja kvalitete življenja na lokalnom prostoru.

## Analiza i ocjena realizacije strateškog cilja 2.: ZAUSTAVLJANJE NEGATIVNIH DEMOGRAFSKIH PROCESA I RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA

Jedan od naglašenih problema Grada Crikvenice prilikom izrade Strategije odnosio se na dugoročno prisutne negativne demografske procese: smanjenje ukupnog broja stanovnika, narušavanje dobne piramide zbog porasta udjela staračkog stanovništva i negativnog prirodnog prirasta, ali i nepovoljne obrazovne strukture, te istovremeno iseljavanje mladog obrazovanog stanovništva. Zbog toga je zaustavljanje negativnih demografskih kretanja te razvoj svih komponenti ljudskog kapitala prepoznat kao strateški cilj i bitna pretpostavka značajnih razvojnih pomaka grada. Kao ključni pravci djelovanja u realizaciji strateškog cilja 2 (SC 2) s obzirom na detekciju postojećih problema, Strategijom su definirana dva strateška prioriteta, 10 mjera te pripadajući programi, aktivnosti i projekti.

Tablica 3.22. STRATEŠKI CILJ 2. Zaustavljanje negativnih demografskih procesa i razvoj ljudskih potencijala

| STRATEŠKI CILJ 2. | ZAUSTAVLJANJE NEGATIVNIH DEMOGRAFSKIH PROCESA I RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA |
| --- | --- |
| STRATEŠKI PRIORITETI | MJERE |
| 2.1. VISOK STUPANJ ZAPOSLENOSTI DOMICILNOG STANOVNIŠTVA | 2.1.1. Poticanje projekata visoke razine zapošljivosti 2.1.2. Razvoj i poticanje poduzetništva - Osmišljavanje aktivnosti radi produženja turističke sezone i postupne orijentacije na cjelogodišnje poslovanje u turizmu |
| 2.2. JAČANJE OBRAZOVNE, ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE DIMENZIJE KVALITETE ŽIVOTA | 2.2.1. Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava i usklađivanje s tržišnim potrebama 2.2.2. Poticanje i provođenje različitih oblika i programa formalne i neformalne edukacije 2.2.3. Poticanje uspostave centra za obrazovanje i edukaciju odraslih 2.2.4. Poticanje i organizacija različitih programa u funkciji zaštite i unapređenja zdravlja (edukativno-zdravstveni programi, sport, rekreacija) 2.2.5. Poboljšanje kvalitete života osoba starije životne dobi (izgradnja doma za starije osobe, organizacija dnevnog boravka za starije osobe) 2.2.6. Provođenje socijalne skrbi za najugroženije skupine stanovnika 2.2.7. Razvoj efikasne lokalne samouprave |

Izvor: Strategija gospodarskog razvitka Grada Crikvenice 2014. – 2022.

### 3.3.1. Analiza i ocjena ostvarenja strateškog prioriteta 2.1.: VISOK STUPANJ ZAPOSLENOSTI DOMICILNOG STANOVNIŠTVA

Prema rezultatima analize koja je napravljena kao podloga za definiranje strateških ciljeva i strateških prioriteta Strategije, nemogućnost pronalaženja odgovarajućeg zaposlenja na području grada smatra se jednim od ključnih razloga odljeva mladog, posebice obrazovanog stanovništva. S obzirom na istovremeno prisutan proces starenja stanovništva, nalazi na koje se ukazuje u Strategiji upozoravaju da će nastavak takvih trendova dovesti do značajnog usporavanja gospodarskog rasta i daljnjeg gubitka najvitalnijeg i najobrazovanijeg dijela lokalnog stanovništva. Zbog toga je kao prvi strateški prioritet za zaustavljanje negativnih demografskih, ali i ekonomskih trendova postavljen visok stupanj zaposlenosti domicilnog stanovništva, prije svega u poslovnom sektoru. Visoka razina zaposlenosti domicilnog stanovništva prioritet je koji su svi sudionici u izradi Strategije pretočili u dio razvojne vizije prepoznajući imperativ realizacije ostalih, željenih postignuća u razvitku grada. Tablica 3.23. prikazuje mjere i aktivnosti koje su planirane Strategijom za realizaciju strateškog cilja 2 i prioriteta 2.1.

Tablica 3.23. Planirane mjere i aktivnosti strateškog cilja 2. i strateškog prioriteta 2.1.

| STRATEŠKI CILJ | 2.: Zaustavljanje negativnih demografskih procesa i razvoj ljudskih potencijala |
| --- | --- |
| STRATEŠKI PRIORITET | 2.1. Visok stupanj zaposlenosti domicilnog stanovništva |
| MJERA | 2.1.1. Poticanje projekata visoke razine zapošljavanja |
| MJERA | 2.1.2. Razvoj i poticanje poduzetništva |
| MJERA | 2.1.3. Osmišljavanje aktivnosti radi produženja turističke sezone i postupne orijentacije na cjelogodišnje poslovanje u turizmu |

Izvor: Strategija gospodarskog razvitka Grada Crikvenice 2014. – 2022.

Nadalje, za realizaciju strateškog prioriteta 2. Strategijom su planirani sljedeći projekti:

Razvoj male poduzetničke zone Crikvenica

Razvoj poduzetničke zone K3 Dubračina u Crikvenici

Projekt MARINA CRIKVENICA

Agrozona

Izvor: Strategija gospodarskog razvitka Grada Crikvenice 2014. – 2022.

Financijski pokazatelji realizacije strateškog prioriteta 2.1.

Na temelju dostupnih podataka Grada Crikvenice, može se procijeniti da je za realizaciju strateškog prioriteta 2.1. utrošeno 5.366.796,89 kn u razdoblju od 2015. do 2021. godine. Najveći dio tih sredstva, 55,8 %, odnosi se na poticanje razvoja poduzetništva koje Grad Crikvenica provodi u sklopu godišnjih Programa mjera za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Crikvenice. Na razvojne projekte koji su definirani Strategijom za realizaciju ovog prioriteta utrošeno je 43,5 % ukupnih sredstava.

Tablica 3.24. Ukupna vrijednost i struktura ulaganja u realizaciju strateškog prioriteta 2.1. 2015. – 2021.

| Naziv ulaganja | Povezanost s mjerama | Iznos u kn | Struktura (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Potpore poduzetnicima | 2.1.2. | 2.938.878,56 | 54,76 |
| Poticanje ribarstva i poljoprivrede | 2.1.2. | 55.747,22 | 1,04 |
| Ukupno poduzetništvo |  | 2.994.625,78 | 55,80 |
| projekt Marina Crikvenica | 2.1.1.; 2.1.3. | 1.083.363,87 | 20,19 |
| Agrozona | 2.1.3. | 1.252.007,24 | 23,33 |
| Kapitalno ulaganje u Atelje Zvonka Cara | 2.1.3. | 36.800,00 | 0,69 |
| UKUPNO |  | 5.366.796,89 | 100,00 |

Izvor: dokumentacija Grada Crikvenice

Grafikon 3.10. Ulaganja u strateški prioritet 2.1. (ukupno u razdoblju 2015. – 2021., u kn)

Izvor: dokumentacija Grada Crikvenice

U okviru Programa mjera za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Crikvenice potpore se dodjeljuju kako bi se poticao razvoj poduzetništva i povoljne poduzetničke klime, olakšala promocija gospodarskih i turističkih potencijala Grada, ali i utjecalo na zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta. Na taj se način direktno doprinosi realizaciji strateškog prioriteta 2.1. i strateškog cilja 2. Treba također naglasiti da je u cilju poticanja poduzetništva Grad Crikvenica uspješno proveo proces certifikacije i recertifikacije u okviru BFC programa; Crikvenica je treći grad u Hrvatskoj koji je temeljem ispunjenih 12 kriterija nositelj navedenog certifikata.

Grad Crikvenica je od 2015. do 2021. godine dodijelio ukupno 316 potpora za razvoj malog gospodarstva. Radi se o potporama za početak poslovanja, nabavu strojeva i opreme i najam poslovnog prostora, izradu marketinških planova, zapošljavanje mladih do 30 godina na neodređeno vrijeme, poticanje ženskog poduzetništva i dr. U proteklih sedam godina odobreno je ukupno 2.938.879 kn potpora poduzetnicima za poticanje razvoja poduzetništva i 55.747,22 kn za poticanje ribarstva i poljoprivrede. Broj i vrijednost dodijeljenih potpora za poduzetništvo prikazani su tablicom u nastavku.

Tablica 3.25. Broj i vrijednost dodijeljenih potpora za razvoj malog gospodarstva

| Godina | Broj dodijeljenih potpora | Vrijednost potpora (u HRK) |
| --- | --- | --- |
| 2015. | 32 | 250.000,00 |
| 2016. | 33 | 204.945,08 |
| 2017. | 32 | 324.524,22 |
| 2018. | 19 | 184.849,60 |
| 2019. | 44 | 367.885,05 |
| 2020. | 61 | 626.665,27 |
| 2021. | 95 | 980.009,34 |
| UKUPNO | 316 | 2.938.878,56 |

Izvor: Proračunska izvješća Grada Crikvenice

Grad Crikvenica redovito prati poduzetnike kojima su dodijeljene potpore i prati učinak potpora o kojima se javno izvještava na službenoj mrežnoj stranici Grada. Udio potpora u ulaganjima poduzetnika iznosio je u prosjeku 22,51 % u razdoblju od 2016. do 2020. godine.

Tablica 3.26. Udio potpora u ulaganjima primatelja potpora

| Godina | Ulaganja poduzetnika | Potpora | Udio potpore |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016. | 1.118.765,00 | 204.945,00 | 18,32 |
| 2017. | 1.507.638,00 | 324.524,00 | 21,53 |
| 2018. | 1.241.219,00 | 184.850,00 | 14,89 |
| 2019. | 1.318.170,00 | 367.885,00 | 27,91 |
| 2020. | 2.406.864,00 | 626.665,00 | 26,04 |
| 2021. | 3.366.463,00 | 980.009,34 | 29,11 |
| UKUPNO | 10.959.119,00 | 2.688.878,00 | 24,54 |

Izvor: Službena izvješća Grada Crikvenice

Prema službenim podacima Grada može se zaključiti da su potpore imale pozitivan učinak s aspekta rasta prihoda i rasta broja zaposlenih kod poduzetnika korisnika u razdoblju od 2016. do 2021. godine. Treba napomenuti da Grad neovisno od podataka FINA-e prati i ažurira bazu pravnih i fizičkih osoba sa statusom poduzetnika iz javno dostupnih baza.

Izvršenje strateških projekata

Prilikom izrade Strategije gospodarskog razvitka definirani su i konkretni razvojni projekti za realizaciju postavljenih ciljeva. Strategijom je predviđena realizacija 40 projekata od kojih je veliki dio realiziran ili je u fazi realizacije. Konkretno, za realizaciju strateškog prioriteta 2.1. predviđena je realizacija četiri projekta. U sljedećoj je tablici dan kratak opis projekta, stupanj realizacije i ukupno utrošena sredstva.

Tablica 3.27. Izvršenje projekata planiranih za realizaciju strateškog prioriteta 2.1.

| NAZIV PROJEKTA | Kratki opis projekta/aktivnosti | Dosadašnji rezultati | Ukupan trošak dosadašnje provedbe |
| --- | --- | --- | --- |
| Razvoj male poduzetničke zone Crikvenica |  | Odustalo se od realizacije. |  |
| Razvoj poduzetničke zone K3 Dubračina u Crikvenici | Nekoliko poduzetnika djeluje unutar zone. Dio prostora koji je bio namijenjen uz potok Dubračinu za malu poduzetničku zonu sada je prostor za novi UPOV Crikvenica. | Za navedenu lokaciju ishođena je građevinska dozvola za UPOV u sklopu Aglomeracije. Investitor je VIO ŽCV d. o. o. |  |
| Projekt MARINA CRIKVENICA | Ishođena je lokacijska dozvola; nakon toga je dobiveno produženje lokacijske dozvole i poslan dopis Ministarstvu o potrebi raspisivanja natječaja. Ministarstvo je u postupku raspisivanja natječaja. U 2018. raspisan je u nadležnom Ministarstvu natječaj za Marinu Crikvenica, nije bilo zainteresiranih. | Očekuje se ponovno raspisivanje natječaja od strane nadležnog Ministarstva. | 1.083.363,87 kn |
| Agrozona | Izrađena je studija zone, u tijeku je rješavanje imovinskopravne problematike. Izrađen je projekt privremene pristupne ceste agrozoni Dupci. U 2016. izgrađen je dio privremene pristupne ceste agrozoni Dupci. U 2017. izgrađen je nastavak pristupne ceste do šetnice uz obalu. U 2018. u izradi je projekt poljskih puteva unutar agrozone Dupci. Temeljem izrađenog projekta izvedeni su radovi na izgradnji i uređenju poljskih puteva unutar agrozone u dijelu zahvata. | U narednom razdoblju se očekuje raspisivanje natječaja za dodjelu koncesije u agrozoni. | 1.252.007,24 kn |

Izvor: Grad Crikvenica

Pokazatelji ishoda strateškog prioriteta 2.1.

U ovom će se poglavlju temeljem relevantnih pokazatelja ishoda analizirati i ocijeniti stvarna postignuća provedbenih aktivnosti i projekata koji su od strane Grada Crikvenice poduzimani i realizirani radi ostvarenja strateškog prioriteta 2.1. te su na taj način utjecali i na realizaciju drugog strateškog cilja koji se odnosi na zaustavljanje negativnih demografskih procesa i razvoj ljudskih potencijala. Za analizu i ocjenu ostvarivosti strateškog prioriteta 2.1. korišteni su sljedeći pokazatelji: stopa nezaposlenosti, udio zaposlenih u ukupnom stanovništvu te udio ekonomski aktivnog stanovništva u ukupnom stanovništvu. Vremenski obuhvat analize odnosi se na razdoblje od 2011. do 2020. godine te posebno na razdoblje od 2015. godine, odnosno početne godine provedbe Strategije.

Tablica 3.28. Kretanje broja zaposlenih i nezaposlenih

| Pokazatelji | 2011. |  |  | 2015. |  |  | 2020. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CRIKVENICA | PGŽ | HRVATSKA | CRIKVENICA | PGŽ | HRVATSKA | CRIKVENICA | PGŽ | HRVATSKA |
| broj zaposlenih | 4.478 | 17.781,92 | 1.627.974 | 4.302 | 121.030 | 1.624.323 | 4.569 | 126.172 | 1.748.845 |
| broj nezaposlenih | 588 | 17.782 | 305.333 | 509 | 15.519 | 285.905 | 309 | 8.617 | 150.824 |

Izvor: DZS

Temeljem podataka o kretanju ukupne zaposlenosti i nezaposlenosti na području Grada može se konstatirati da je došlo po pozitivnih promjena, kako u dugoročnom razdoblju od 2011. do 2020. godine tako i u razdoblju provedbe strateškog dokumenta. U razdoblju od 2011. do 2020. godine broj zaposlenih povećao se za dva posto dok je istovremeno nezaposlenost smanjena za 47,4 %. Kretanja zaposlenosti i nezaposlenosti u Gradu imaju iste trendove kao i na razini PGŽ-a i Republike Hrvatske, s time da je dinamika smanjenja nezaposlenosti na višim teritorijalnim razinama bila veća u odnosu na Grad. Ako se promatra razdoblje provedbe Strategije, zaposlenost na području Grada povećala se za 6,2 %, što je za dva postotna poena više od porasta na razini Županije, ali manje (1,4 postotni poen) u odnosu na Republiku Hrvatsku. Nezaposlenost na području Grada u razdoblju provedbe Strategije je smanjena, za 39,3 % u 2020. u odnosu na 2015. godinu. I u ovom razdoblju je dinamika smanjenja nezaposlenosti sporija u odnosu na Županiju i Hrvatsku. Treba također napomenuti da su kretanja na tržištu rada 2020. godine značajno determinirana ekonomskim posljedicama pandemije COVID-19 te je u odnosu na prethodnu godinu došlo do povećanja broja nezaposlenih i smanjenja zaposlenih u Gradu Crikvenici u odnosu na 2019. godinu.

Grafikon 3.11. Kretanje broja nezaposlenih u Gradu Crikvenici

Izvor: DZS

Grafikon 3.12. Kretanje zaposlenosti u Gradu Crikvenici

Izvor: DZS

Temeljem kretanja broja zaposlenih i nezaposlenih može se zaključiti da je Grad ostvario pozitivne razvojne pomake s aspekta realizacije strateškog prioriteta 2.1. te da su različite mjere, projekti i aktivnosti doprinijeli navedenim pozitivnim trendovima. Takvu ocjenu potvrđuju i relativni pokazatelji ishoda ovog strateškog prioriteta. Naime, na području Grada Crikvenice došlo je do značajnog smanjenja stope nezaposlenosti dok je istovremeno stopa zaposlenosti i stopa ekonomski aktivnog stanovništva imala uzlaznu putanju.

Grafikon 3.13. Kretanje stope nezaposlenosti (u %) – Grad Crikvenica, PGŽ i RH

Izvor: DZS RH

Grafikon 3.14. Udio zaposlenih u ukupnom stanovništvu (u %) – Crikvenica, PGŽ, RH

Izvor: DZS

Grafikon 3.15. Udio ekonomski aktivnog stanovništva u ukupnom stanovništvu (u %) – Crikvenica, PGŽ i RH

Izvor: DZS

Iz prethodna tri grafikona također se zaključuje da su trendovi kretanja navedenih pokazatelja na svim razinama teritorijalnih jedinica (Grad, PGŽ, RH) istosmjerni, ali se donekle razlikuje dinamika i ostvarene vrijednosti. Tako se stopa nezaposlenosti u razdoblju provedbe Strategije na području Grada smanjila za 4,25 %, što je nešto manje od županijske razine (4,97), te znatno sporije u odnosu na nacionalnu razinu (7,03). Ako se tome doda niža razina udjela zaposlenih i udjela ekonomski aktivnog stanovništva grada u odnosu na PGŽ i RH, može se pretpostaviti da unatoč pozitivnim pomacima u realizaciji strateškog prioriteta 2.1.  još uvijek postoje neiskorišteni ljudski resursi na lokalnom tržištu rada. O tome će biti potrebno voditi računa pri izradi novog strateškog dokumenta, odnosno oblikovanja mjera, aktivnosti i projekata s ciljem daljnjeg povećanja zaposlenosti i stupnja ekonomske aktivnosti domicilnog stanovništva. Na tu potrebu ukazuju i podaci o dobnoj strukturi nezaposlenih na području Grada Crikvenice: najveći broj nezaposlenih je u skupinama od 25 do 29 godina i od 55 do 59 godina što može ukazivati na teškoće pri pronalasku prvog zaposlenja i teškoće pri zapošljavanju osoba starije dobi.

Grafikon 3.16. Dobna struktura nezaposlenih na području Grada Crikvenice

Izvor: dokumentacija Grada Crikvenice

Jačanje mjera za poticanje zapošljavanja posebice mladog i obrazovanog stanovništva bit će potrebno i u sljedećem razvojnom razdoblju grada jer su one nužan preduvjet zaustavljanja negativnih demografskih procesa, što je i prema važećem strateškom dokumentu predstavljalo jedan od dva strateška cilja (SC 2).

Iako se može zaključiti da je u razdoblju provedbe Strategije došlo do pozitivnih razvojnih pomaka i ishoda ostvarivosti strateškog prioriteta 2.1., oni ipak nisu doveli do željenih učinaka na razini ukupnog cilja: zaustavljanje negativnih demografskih procesa i razvoj ljudskih potencijala. U razdoblju od 2011. godine ukupno stanovništvo grada kontinuirano se smanjuje.

Grafikon 3.17. Ukupno kretanje stanovnika – Grad Crikvenica

Izvor: DZS, 2011. – 2020. procjena stanovništva sredinom godine; 2021. rezultati Popisa stanovništva

Između dva zadnja popisna razdoblja ukupan broj stanovnika Grada Crikvenice smanjio se za cca 10 %, što odgovara i dinamici smanjenja broja stanovnika na području PGŽ i RH u istom razdoblju. Iako se u razdoblju od 2011. do 2020. broj živorođenih povećao (23,7 % 2020. u odnosu na 2011.), u čitavom dugoročnom razdoblju broj umrlih bio je dvaput veći u odnosu na broj rođenih. Na ukupno kretanje stanovništva pozitivno su utjecala migracijska kretanja; naime, u istom razdoblju ukupan migracijski saldo iznosio je 235 stanovnika.

Grafikon 3.18. Prirodno i migracijsko kretanje stanovništva Crikvenice

Izvor: DZS

Obilježje razdoblja provedbe Strategije (2015. – 2020.), ako se promatra po godinama, može se opisati kao kolebljivo kretanje nataliteta s laganim uzlaznim trendom, kontinuirani rast mortaliteta te kolebljivo migracijsko kretanje. Međutim, i u ovom je razdoblju saldo demografske bilance Grada negativan za 600 stanovnika.

### 3.3.2. Analiza ostvarenja strateškog prioriteta 2.2. JAČANJE OBRAZOVNE, ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE DIMENZIJE KVALITETE ŽIVOTA

U cilju zaustavljanja negativnih demografskih procesa i razvoja ljudskih potencijala, drugi prioritetni cilj Strategije odnosi se na provođenje adekvatnih mjera, aktivnosti i projekata usmjerenih na realizaciju strateškog prioriteta 2.2., odnosno podizanje razine ljudskog kapitala i kvalitete života domicilnog stanovništva. Prioritet je bio prepoznat s obzirom na strateškim dokumentom određene slabosti i moguće prijetnje budućem razvoju. Te slabosti i prijetnje u okviru provedene SWOT analize odnose se na nepovoljnu starosnu i obrazovnu strukturu stanovništva, odseljavanje mlađeg stanovništva, neadekvatnu ponudu radne snage domicilnog stanovništva i strukturne disproporcije na tržištu rada, kao i sve većem udjelu starijih starosnih skupina u ukupnoj populaciji. Zbog toga su mjere i predložene aktivnosti bile fokusirane na različite aspekte obrazovne, zdravstvene i socijalne dimenzije kvalitete života na području Grada Crikvenice.

Tablica 3.29. Planirane mjere i aktivnosti strateškog prioriteta 2.2.

| STRATEŠKI PRIORITET | 2.2. Jačanje obrazovne, zdravstvene i socijalne dimenzije kvalitete života |
| --- | --- |
| MJERA | 2.2.1. Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava i usklađivanje s tržišnim potrebama |
| MJERA | 2.2.2. Poticanje i provođenje različitih oblika i programa formalne i neformalne edukacije |
| MJERA | 2.2.3. Poticanje uspostave centra za obrazovanje i edukaciju obrtnika |
| MJERA | 2.2.4. Poticanje i organizacija različitih programa u funkciji zaštite i unaprjeđenja zdravlja (edukativno-zdravstveni programi, sport, rekreacija) |
| MJERA | 2.2.5. Poboljšanje kvalitete života osoba starije životne dobi (izgradnja doma za starije osobe, organizacija dnevnog boravka za starije osobe) |
| MJERA | 2.2.6. Provođenje socijalne skrbi za najugroženije skupine stanovnika |
| MJERA RA | 2.2.7. Razvoj efikasne lokalne samouprave |

Izvor: Strategija gospodarskog razvitka Grada Crikvenice 2014. – 2022.

Za realizaciju strateškog prioriteta 2.2. planirani su sljedeći projekti:

Multimedijalni centar (Crikvenica)

Izgradnja nogometnog sportskog centra (Crikvenica)

Dogradnja vrtića i škole (Crikvenica)

Školska sportska dvorana (Crikvenica)

Ulaganje u kulturnu infrastrukturu Grada

Modernizacija meteorološke postaje u Crikvenici

Izgradnja objekata za smještaj romskih obitelji (Crikvenica)

Izgradnja manjih sportskih centara (Crikvenica)

Gradski bazen

Dječji vrtić – dvorište

Hotspot

Izvor: Strategija gospodarskog razvitka Grada Crikvenice 2014. – 2022.

Financijski pokazatelji provedbe mjera

Na osnovu podataka iz Godišnjih izvješća o izvršenju Plana razvojnih programa i Izvješća o provedbi Strategije Grada Crikvenice u razdoblju 2015. – 2021., za provedbu mjera strateškog prioriteta 2.2. uloženo je nešto više od 44,5 milijuna kuna.

Tablica 3.30. Uložena sredstva za realizaciju SP-a 2.2. prema mjerama (u kn)

| MJERA /godina | 2.2.1. Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava i usklađivanje s tržišnim potrebama | 2.2.4. Poticanje I organizacija različitih programa u funkciji zaštite I unapređenja zdravlja | 2.2.6. Provođenje socijalne skrbi za najugroženije skupine stanovnika | 2.2.7. Razvoj efikasne lokalne samouprave | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015. | 466.947,73 | 168.494,61 | 183,95 | 1.191.733,50 | 1.827.359,79 |
| 2016. | 411.173,32 | 72.315,93 | 951.620,67 | 1.581.816,37 | 3.016.926,29 |
| 2017. | 3.095.153,52 | 403.319,80 | 1.875.208,82 | 1.819.396,28 | 7.193.078,42 |
| 2018. | 12.783.300,21 | 173.082,15 | 464.512,50 | 5.426.774,81 | 18.847.669,67 |
| 2019. | 884.935,08 | 1.837.449,58 | 867.425,35 | 1.138.594,79 | 4.728.404,80 |
| 2020. | 888.345,19 | 1.590.835,22 | 6.478,08 | 737.531,86 | 3.223.190,35 |
| 2021. | 913.162,20 | 4.971.875,31 | 30.032,29 | 735.253,22 | 6.650.323,02 |
| ukupno | 19.443.017,25 | 9.217.372,60 | 4.195.461,66 | 12.631.100,83 | 45.486.952,34 |
| Struktura (%) | 42,74 | 20,26 | 9,22 | 27,77 | 100,00 |

Izvor: Izvješća o izvršenju Plana razvojnih programa i Izvješća o provedbi Strategije Grada Crikvenice u razdoblju 2015. – 2021.

U promatranom razdoblju najveći iznos, 42,7 %, uložen je u realizaciju mjere za unapređenje postojećeg obrazovnog sustava i usklađivanje s tržišnim potrebama (mjera 2.2.1.) koja se realizirala kroz kapitalna ulaganja u škole i opremu. Na razvoj efikasne lokalne samouprave (mjera 2.2.7.) utrošeno je 27,8 % ukupnih sredstva s ciljem usklađivanja mogućnosti i resursa lokalne samouprave s njezinom ulogom u oblikovanju, iniciranju i provođenju gospodarske strategije lokalne zajednice. Temeljem navedenih izvora podataka, u provedbenom razdoblju Strategije ostala sredstva uložena su u mjere 2.2.4. i 2.2.6.

Grafikon 3.19. Ulaganja u realizaciju mjera strateškog prioriteta 2.2. 2015. – 2021. (u kn)

Izvor: Izvješća o izvršenju Plana razvojnih programa i Izvješća o provedbi Strategije Grada Crikvenice u razdoblju 2015. – 2021.

S obzirom na dostupne financijske podatke Grada o planiranim i realiziranim ulaganjima u pojedine mjere SP-a 2.2., proizlazi da je stupanj realizacije bio cca 60 %.

Tablica 3.31. Planirana i realizirana ulaganja u realizaciju SP-a 2.2., prema mjerama (u kn)

| Godina | Izvršenje | mjera 2.2.1 | mjera 2.2.4. | mjera 2.2.6. | mjera 2.2.7. | ukupno | % svih mjera SP-a 2.2. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015. | Plan | 1.467.000,00 | 180.990,00 | 612.170,71 | 677.163,95 | 2.937.324,66 |  |
|  | Realizacija | 466.947,73 | 168.494,61 | 183,95 | 1.191.733,50 | 1.827.359,79 | 62,21 |
| 2016. | Plan | 428.166,00 | 76.200,00 | 1.980.000,00 | 2.945.745,81 | 5.430.111,81 |  |
|  | Realizacija | 411.173,32 | 72.315,93 | 951.620,67 | 1.581.816,37 | 3.016.926,29 | 55,56 |
| 2017. | Plan | 8.158.225,96 | 316.999,00 | 2.103.800,00 | 7.040.419,50 | 17.619.444,46 |  |
|  | Realizacija | 3.095.153,52 | 403.319,80 | 1.875.208,82 | 1.819.396,28 | 7.193.078,42 | 40,82 |
| 2018. | Plan | 13.715.396,21 | 1.847.100,00 | 567.540,00 | 6.256.377,00 | 22.386.413,21 |  |
|  | Realizacija | 12.783.300,21 | 173.082,15 | 464.512,50 | 5.426.774,81 | 18.847.669,67 | 84,19 |
| 2019. | Plan | 1.241.434,31 | 1.690.220,81 | 1.032.643,28 | 1.220.140,85 | 5.184.439,25 |  |
|  | Realizacija | 884.935,08 | 1.837.449,58 | 867.425,35 | 1.138.594,79 | 4.728.404,80 | 91,20 |
| 2020. | Plan | 1.425.507,27 | 4.714.100,00 | 7.024.148,32 | 1.189.500,00 | 14.353.255,59 |  |
|  | Realizacija | 888.345,19 | 1.590.835,22 | 6.478,08 | 737.531,86 | 3.223.190,35 | 22,46 |
| 2021. | Plan | 1.028.836,95 | 5.305.876,56 | 286.643,13 | 1.405.072,50 | 8.026.429,14 |  |
|  | Realizacija | 913.162,20 | 4.971.875,31 | 30.032,29 | 735.253,22 | 6.650.323,02 | 82,86 |
| ukupno | Plan | 27.464.566,70 | 14.131.486,37 | 13.606.945,44 | 20.734.419,61 | 75.937.418,12 |  |
|  | realizacija | 19.443.017,25 | 9.217.372,60 | 4.195.461,66 | 12.631.100,83 | 45.486.952,34 | 59,90 |
| % ukupne realizacije po mjerama |  | 70,79 | 65,23 | 30,83 | 60,92 | 59,90 |  |

Izvor: Izvješća o izvršenju Plana razvojnih programa i Izvješća o provedbi Strategije Grada Crikvenice u razdoblju 2015. – 2021.

Od financiranih mjera, najveća realizacija ostvarena je za Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava i usklađivanja s tržišnim potrebama (mjera 2.2.1.), 70,8 %, dok je na aktivnosti mjere 2.2.6. utrošeno svega 30,8 % planiranih sredstava. Također, prema službenim izvješćima, nisu se financirale sve mjere strateškog prioriteta SP 2.2., konkretno mjere 2.2.2. Poticanje i provođenje različitih oblika i programa formalne i neformalne edukacije, 2.2.3. Poticanje uspostave centra za obrazovanje i edukaciju obrtnika i 2.2.5. Poboljšanje kvalitete života osoba starije životne dobi.

U cilju jačanja svih dimenzija kvalitete života, ali i doprinosa realizacije ukupnom strateškom cilju 2., Grad Crikvenica je u razdoblju provedbe Strategije provodio i sljedeće potporne mjere:

- sredstva potpore za novorođeno dijete – za prvo dijete 3.000,00 kuna, za drugorođeno dijete 7.000,00 kuna, a za treće dijete Grad Crikvenica dodjeljuje potporu od 30.000,00 HRK

- potpora trudnicama u iznosu od 1.500,00 kuna (u 2021. godini 62 trudnice su dobile potporu)

- cijena vrtića – sufinanciranje od 65 % do 93 %, ovisno o imovinskom stanju obitelji

- sufinanciranje školskih udžbenika za djecu slabijeg socijalnog statusa

- sufinanciranje školske prehrane

- sufinanciranje pomoćnika u nastavi

- sufinanciranje školskog prijevoza za učenike slabijeg socijalnog statusa

- sredstva potpore kroz stipendije učenicima i studentima (60 dodijeljenih stipendija u 2021. godini).

Izvršenje strateških projekata

Za realizaciju strateškog prioriteta 2.2. predviđena je realizacija 11 projekata. U sljedećoj je tablici dan kratak opis projekta, stupanj realizacije te ukupno utrošena sredstva.

Tablica 3.32. Izvršenje projekata planiranih za realizaciju strateškog prioriteta 2.2.

| NAZIV PROJEKTA | Kratki opis projekta/aktivnosti | Dosadašnji rezultati | Ukupan trošak dosadašnje provedbe u kn |
| --- | --- | --- | --- |
| Multimedijalni centar (Crikvenica) | Sastojao se od ulaganja i radova na uređenju Stare škole kako bi gradske ustanove u kulturi i različite udruge u najkraće moguće vrijeme dobile adekvatne i primjerene prostore. Aktivnosti su se sastojale od pripreme projekta i rekonstrukcije objekta u Vinodolskoj 1 u Crikvenici. Pojedini sadržaji multimedijalnog centra planirani su u projektu pod toč. 36 | Novi poslovni prostori Gradske knjižnice otvoreni su 26. 12. 2017. g., a multifunkcionalna dvorana 19. 12. 2017. g.; Gradska vijećnica u travnju 2018. g., udruge su useljene u srpnju 2018. g. Djelomično je uređen okoliš. Nabavljena je i ugrađena audiovizualna oprema u dvoranu Zora. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture. |  |
| Izgradnja nogometnog sportskog centra (Crikvenica) –pomoćno nogometno igralište | Projekt je planiran u cilju poboljšanja materijalnih uvjeta za razvoj sporta u gradu Crikvenici i sastojao se od izgradnje drenažnog sustava, postavljanja umjetne trave i ograđivanja prostora na kojem se mogu održavati treninzi i utakmice za „mali“ nogomet. | Pomoćno nogometno igralište izgrađeno u lipnju 2016. g., dano na upravljanje Eko-Murvici d. o. o. | 998.237,89 |
| Dogradnja vrtića i škole (Crikvenica – Jadranovo) | Projekt je proveden kako bi se osigurali uvjeti u skladu s pedagoškim standardima za održavanje nastave u osnovnoj školi do 4. razreda te uvjeti za dječji vrtić i otvaranje jasličkog programa u naselju Jadranovo. Aktivnosti projekta ogledale su se u izradi projekta i rekonstrukciji i dogradnji postojeće škole i vrtića u Jadranovu. | Projekt provođen od rujna 2012. do 14. 1. 2014. sufinanciran je sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova, osiguranih od strane EIB-a. | 15.047.324,81 |
| Školska sportska dvorana (Crikvenica) | Cilj projekta je bio osigurati sportsku dvoranu prvenstveno za učenike Osnovne škole Zvonka Cara koja nije imala sportske dvorane, već se tjelesni odgoj provodio dislocirano od škole u Gradskoj sportskoj dvorani. Uz osnovni opisani cilj, cilj projekta je bio i osigurati dodatne termine za treninge sportskim udrugama. Aktivnosti su se sastojale od izrade projekta i izgradnje novog objekta. | Radovi su započeti 18. 9. 2017. g., dvorana je otvorena u prosincu 2018. godine. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, projekt je dovršen i dvorana je u funkciji. | 14.749.324,81 |
| Ulaganje u kulturnu infrastrukturu Grada Crikvenice | Cilj ulaganja u kulturnu infrastrukturu je poboljšanje materijalnih uvjeta za razvoj kulture (omogućiti svakom građaninu pravo na zadovoljavanje kulturnih potreba ovisno o njegovim individualnim sklonostima i željama te samim time stvarati i osiguravati preduvjete za razvijanje kulturnih potreba). Aktivnosti: 1. sufinanciranje pozornice 2. nabava pet ugostiteljskih montažnih kiosaka i montažne pozornice 3. uređenje Ateljea Zvonka Cara 4. uređenje nove Gradske galerije 5. izrada spomen-obilježja “Vukovar“ 6. izrada umjetničke instalacije u projektu Lungomare art – EPK 2020. (neće se izvršiti) 7. nabavljeno veliko uskršnje jaje za Trg Stjepana Radića | Aktivnosti su izvršene kako slijedi: 1. 2014. g. 2. 2015. g. 3. 2016. g. 4. 2019. g. 5. 2020. g. 6. Odustalo se od projekta. 7. 2022. g. | 1.224.452,37 |
| Modernizacija meteorološke postaje u Crikvenici | Meteorološka postaja u Crikvenici ima dugu povijest i značajna je za početke turizma na području grada Crikvenice koji je i započeo upravo zbog dobrih meteoroloških uvjeta i kvalitete zraka. Dovršena je modernizacija meteorološke postaje. | Dovršena je modernizacija meteorološke postaje. | 661.504,63 |
| Izgradnja objekta za smještaj romskih obitelji (Crikvenica) | Romske obitelji su stanovnici Crikvenice koji žive u neadekvatnim uvjetima i u želji za poboljšanjem istih i što boljim uklapanjem u život grada prišlo se izgradnji objekata za njihovo stanovanje. Dovršena je izgradnja društvene zgrade, objekti 2a i 2b su useljeni, a za ostale objekte u tijeku je ishođenje građevinske dozvole. Izdane su građevinske dozvole za objekte 3a i 3b te će se krenuti u pripremu troškovnika i pripremu javne nabave za njihovu izgradnju, a očekuje se izdavanje građevinske dozvole za objekte 7a i 7b. | U 2020. godini izdane su građevinske dozvole za objekte 7a i 7b, ali na način da je objekt oznake 7b predviđen za uređenje dnevnog boravka za starije osobe te se očekuje prijava na javni poziv za sufinanciranje iz fondova Europske unije. | 5.329.995031 |
| Izgradnja manjih sportskih centara (Crikvenica) | Boćalište Gornji kraj – Ladvić. U 2018. godini proveden je natječaj i ugovoreni su radovi koji su u tijeku. Planiran je dovršetak radova do kraja 2021. godine. U tijeku je izrada projektne dokumentacije za dvoranu otvorenog tipa u naselju Hrusta. | Objekt boćališta je dovršen i u funkciji. U postupku je ishođenje posebnih uvjeta na projektnu dokumentaciju. | 38.710.855,52 |
| Gradska jezgra centra naselja Selce | Aktivnosti na ovom projektu još nisu započele. | - |  |
| Projekt CRIKVENICA CENTAR | Prva faza uređenja Trga S. Radića je izvedena za dvije faze Trga (za park i paviljon ishođene su građevinske dozvole) | Trg Stjepana Radića je dovršen i u funkciji. | 30.844.279,94 |
| Gradski bazen | Priprema projektne dokumentacije. Proveden je urbanističko-arhitektonski natječaj za izgradnju gradskog bazena i javne garaže u Crikvenici. Planska dokumentacija je izmijenjena. U narednom razdoblju potrebno je pripremiti projektnu dokumentaciju. | Novih aktivnosti na ovom projektu nije bilo. | 525.074,63 |
| Dječji vrtić – dvorište | Ministarstvo demografije je odobrilo sufinanciranje. Radovi na uređenju su dovršeni, a objekt je u funkciji. | Dovršeno i u funkciji. | 871.540,53 |
| Hotspot | Uspostavljeno je pet pristupnih točaka (dvije u Crikvenici i po jedna u Jadranovu, Selcu i Dramlju). Traže se nova rješenja za bržu internetsku vezu zbog ograničenosti opreme; ista je stavljena izvan funkcije. | S obzirom na opterećenost pristupa u određenom trenutku i time znatno usporen ili onemogućen rad na otvorenoj mreži, uvođenje rješenja otvorenog pristupa internetu zasad se neće uspostavljati. | 96.257,50 |

Izvor: dokumentacija Grada Crikvenice

Dosad ukupno uložena sredstva u provedbu navedenih projekata za realizaciju SP-a 2.2. iznose cca 5,4 milijarde kuna.

Pokazatelji ishoda strateškog prioriteta 2.2.

U ovom će se poglavlju analizirati i ocijeniti rezultati provedbenih mjera, aktivnosti i projekata koje je Grad Crikvenica poduzimao i realizirao radi ostvarenja strateškog prioriteta 2.2. Zajedno s postignutim učincima SP-a 2.1., rezultati tih provedbenih aktivnosti utjecali su na ukupna postignuća strateškog cilja 2. Za analizu i ocjenu ostvarivosti strateškog prioriteta 2.2. korišteni su pokazatelji kvalitete života u dimenziji predškolskog odgoja, svih razina obrazovanja te pokazatelji o korisnicima i kategorijama socijalne pomoći. Vremenski obuhvat analize odnosi se na razdoblje od 2011. godine do 2021. te posebno na razdoblje od 2015. kao početne godine provedbe Strategije.

U segmentu kvalitete života predškolskog odgoja Grad Crikvenica izdvaja značajna proračunska sredstva; ukupno je u razdoblju od 2017. do 2020. godine uloženo 35.240.931 kuna. Dogradnja i opremanje dječjih vrtića u Dramlju i Jadranovu te energetska obnova i uređenje dječjeg vrtića u Crikvenici zasigurno su doprinijeli porastu kvalitete boravka djece u segmentu predškolskog odgoja.

Tablica 3.33. Pokazatelji kvalitete života – predškolski odgoj

Izvor: DZS

Tablica 3.33. ukazuje na kontinuirani porast broja djece u vrtićima, ali i broja zaposlenih te smanjenje broja djece po zaposlenom čime se može omogućiti veća kvaliteta programa i aktivnosti za najmlađe stanovnike grada. Broj djece vrtićke dobi u stalnom je porastu te, unatoč pozitivnim promjenama u kvaliteti osnovnih uvjeta funkcioniranja predškolskog odgoja, dio djece još uvijek ostaje neupisan. Zbog toga se planira gradnja dječjeg vrtića u Gornjem kraju, i to za jasličku i vrtićku dob. Projekt se planira sufinancirati sredstvima EU-a.

Tablica 3.34.Broj upisane i djece na listi čekanja 2016./2017. – 2021./22.

| Pedagoška godina | Broj upisane djece | Broj djece na listi čekanja |
| --- | --- | --- |
| 2016./17. (podaci iz ožujka 2017.) | 291 | 20 |
| 2017./18. (podaci iz ožujka 2018.) | 293 | 18 |
| 2018./19. (podaci iz ožujka 2019.) | 315 | 14 |
| 2019./20. (podaci iz ožujka 2020.) | 324 | 25 |
| 2020./21. (podaci iz ožujka 2021.) | 323 | 30 |
| 2021./22. (podaci iz prosinca 2021.) | 316 | 29 |

Izvor: Službena izvješća Dječjeg vrtića „Radost“

Osim već navedenih kapitalnih ulaganja u predškolsku infrastrukturu, kao jedno od značajnih postignuća u okviru SP-a 2.2. treba spomenuti da je projektom „Radost“ za radost, koji je financiran sredstvima EU-a u iznosu od 4.953.456 kuna, osiguran boravak djece u dvije smjene i u produljenom boravku što ima pozitivne učinke s aspekta zaposlenosti roditelja. No, da bi se u budućem razdoblju omogućio upis svoj djeci s područja grada Crikvenice, trebat će povećati postojeće kapacitete predškolskih ustanova.

Osim za predškolsko obrazovanje, Grad sukladno svojim nadležnostima kontinuirano ulaže i u kvalitetu života učenika osnovne, ali i srednjoškolske razine obrazovanja te studente.

Za osnovnoškolsko obrazovanje (sufinanciranje prehrane učenicima, produženi boravak učenika, sufinanciranje dodatnih potreba u osnovnoškolskom obrazovanju, nabavku radnih bilježnica za sve učenike) Grad je u razdoblju od 2017. do 2020. godine ukupno izdvojio 18.737.162 kn. Za srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje Grad izdvaja sredstva za stipendiranje nadarenih učenika i studenata, sufinanciranje prijevoza učenika i studenata i sufinanciranje dodatnih potreba u srednjoškolskom obrazovanju te je u razdoblju od 2017. do 2020. godine ukupno izdvojio 2.290.856,75 kn. Također se kontinuirano provodi program stipendiranja učenika srednjih škola i studenata. Sustav stipendiranja podrazumijeva dodjelu stipendija na mjesečnoj bazi, tijekom 10 mjeseci tako da iznos mjesečne stipendije za učenike srednjih škola iznosi 500,00 kn, a za studente 800,00 kn. Ukupno je od 2017. do 2020. g. dodijeljeno 212 stipendija ukupne vrijednosti 1.334.500,00 kn.

Unatoč ovim kontinuiranim mjerama za jačanje obrazovne, zdravstvene i socijalne dimenzije (SP 2.2.), broj učenika osnovnih i srednjih škola upisanih na više razine obrazovanja (studenti) se smanjuje.

Grafikon 3.20. Kretanje broja učenika u osnovnim i srednjim školama te upisanih studenata na stručni, sveučilišni i poslijediplomski studij

Izvor: DZS

Smanjenje broja učenika u osnovnim i srednjim školama rezultat je već navedenih depopulacijskih kretanja na području Grada, kako dugoročno između dva popisna razdoblja tako i u razdoblju provedbe Strategije. Takva kretanja dovela su i do promjene u omjeru broja učenika u odnosu na broj učitelja što u ovom slučaju ne možemo tumačiti kao pozitivnu promjenu u smislu podizanja kvalitete nastavnog procesa. Primjerice, školske godine 2011./2012. broj učenika na jednog učitelja osnovnih škola u Gradu Crikvenici iznosio je 10,1, a 2020./2021. godine 8,1. Na razini srednjih škola taj se omjer smanjio s 13,4 na 9,2 za ista razdoblja.

Ako se promatraju pokazatelji za upisane i završene studente, posebno za razdoblje provedbe Strategije, ipak se može, unatoč kolebljivim kretanjima, govoriti o pozitivnim trendovima.

Grafikon 3.21. Završeni studenti iz Grada Crikvenice

Izvor: DZS

Grafikon 3.22. Upisani studenti iz Grada Crikvenice

Izvor: DZS

U cilju jačanja svih dimenzija kvalitete života, različitim mjerama socijalnog programa Grad utječe na smanjenje socijalne ranjivosti najugroženijih skupina stanovnika. U razdoblju od 2014. do 2021. godine utrošeno je 13.388.723 kn.

Grafikon 3.23. Utrošena sredstva (kn) za provedbu programa socijalnih usluga Grada Crikvenice, 2014. – 2021.

Izvor: Grad Crikvenica

Od ukupno utrošenih sredstava najveći udio za realizaciju socijalnog programa Grada Crikvenice odnosi se na različite potpore učenicima, naknade trudnicama, olakšice za predškolski odgoj. Treba istaknuti da su se ukupna sredstva za različite kategorije korisničkih prava u razdoblju provedbe Strategije kontinuirano povećavala, osim u 2020. godini.

Grafikon 3.24. Kretanje utrošenih sredstava (kn) socijalnog programa Grada Crikvenice 2015. –2021.

Izvor: Grad Crikvenica

Rezultati provedbe socijalnih mjera mogu se ocijeniti pozitivno s obzirom na to da je u promatranom razdoblju došlo do smanjenja broja korisnika socijalnih usluga za cca 4 % uz istovremeno prosječno povećanje utrošenih sredstava programa socijalne pomoći za 65 %.

Grafikon 3.25. Broj korisnika socijalnog programa i vrijednost utrošenih sredstava po korisniku Grada Crikvenice 2014. – 2021.

Izvor: Grad Crikvenica

Zaključno, pokazatelji u području kvalitete predškolskog obrazovanja te osnovnog, srednjoškolskog i tercijarnog obrazovanja u okviru realizacije strateškog prioriteta 2.2. uglavnom ukazuju na pozitivne promjene i razvojne učinke mjera, aktivnosti i projekata koji su bili usmjereni na SP 2.2. Pozitivni ishodi nedvojbeno se odnose na kvalitetu predškolskog odgoja; s kolebljivim kretanjima, pozitivnim se mogu ocijeniti i promjene u okviru tercijarnog obrazovanja u razdoblju provedbe Strategije dok se temeljem kretanja broja učenika u osnovnim i srednjim školama ne mogu konstatirati pozitivne promjene unatoč značajnim sredstvima i ulaganjima od strane Grada. No, smanjenje učeničke populacije složen je problem i njegovi uzroci imaju znatno širu dimenziju nego što su to samo ekonomska i demografska kretanja na području Grada Crikvenice. Dubljom analizom stanja na području grada, uvažavajući važne promjene u okruženju, moći će se detaljno detektirati i strukturirati uzroci još uvijek nepovoljnih demografskih kretanja i njihove prijetnje za brži ekonomski razvoj Crikvenice. Mjere socijalnog programa koje su također bile usmjerene na realizaciju SP-a 2.2. polučile su pozitivne ishode s aspekta jačanja socijalne dimenzije kvalitete života lokalnog stanovništva.

### 3.3.3. Ocjena ostvarenja strateškog cilja 2.

S obzirom na financijske pokazatelje realizacije pojedinih mjera strateškog cilja 2., kao i sve analizirane pokazatelje ishoda prioriteta SP 2.1. i SP 2.2., zaključna ocjena o realizaciji ovog strateškog cilja je da je postignut djelomični uspjeh.

Strateški prioriteti 2.1. i 2.2. bili su fokusirani na zaustavljanje negativnih demografskih procesa i razvoj ljudskih potencijala Grada Crikvenice. Realizacijom velikog broja mjera, aktivnosti i projekata u razdoblju provedbe Strategije ostvareni su razvojni pomaci na tržištu rada, u sektoru poduzetništva, te jačanju ključnih dimenzija kvalitete života domicilnog stanovništva. Iz prethodne analize koja se odnosi na ostvarenje strateških prioriteta 2.1. i 2.2. vidljivo je da su mjere, aktivnosti i projekti koje je poduzimao Grad rezultirali pozitivnim razvojnim pomacima i učincima.

No, ocjenjujući ukupnost realizacije strateškog cilja 2, mora se konstatirati da su se negativni demografski procesi u smislu kretanja stanovništva i pojedinih komponenti tog kretanja nastavili i u razdoblju nakon donošenja i provedbe Strategije.

Tablica 3.35. Učinci mjera, aktivnosti i projekata strateških prioriteta 2.1. i 2.2. i ocjena strateškog cilja 2.

| STRATEŠKI PRIORITETI | Učinci mjera, aktivnosti i projekata | OCJENA OSTVARENJA STRATEŠKOG CILJA 2. temeljem učinaka SP-a 2.1. i 2.2. |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Visok stupanj zaposlenosti domicilnog stanovništva | - povećan broj zaposlenih - smanjena nezaposlenost i stopa nezaposlenosti - povećana stopa zaposlenosti i stopa ekonomske aktivnosti stanovništva | DJELOMIČNO POZITIVNA |
| 2.2. Jačanje obrazovne, zdravstvene i socijalne dimenzije kvalitete života | - povećan broj djece u vrtićima - smanjen broj djece po zaposlenom u vrtićima - povećan broj diplomiranih i završenih studenata - smanjen broj korisnika programa socijalnih usluga - povećana naknada socijalnih programa po korisniku | DJELOMIČNO POZITIVNA |

Izvor: priredili autori

Značajni pozitivni učinci strateških prioriteta 2.1. i 2.2. ipak nisu doveli do željenih razvojnih pomaka definiranih dijelom strateškog cilja 2. koji se odnosi na zaustavljanje negativnih demografskih procesa. Kao što je prikazano u prethodnoj analizi, na području Grada ukupan broj stanovnika kontinuirano se smanjuje. No, ako se promatraju kretanja unutar zadnja dva popisna razdoblja, kao i razdoblja provedbe Strategije, opaža se blagi porast nataliteta što se može povezati s pozitivnim rezultatima i ishodima različitih mjera i aktivnosti Grada, ali ostale komponente kretanja stanovništva grada utječu na njegovo ukupno smanjenje. Ipak, s obzirom na složenost uzroka, te prisutnost depopulacijskih procesa na području čitave Hrvatske, a na osnovu većine analiziranih pokazatelja ishoda SP-a 2.1. i SP 2.2., moguće je zaključiti da su realizirane mjere, aktivnosti i projekti barem ublažili nepovoljna demografska kretanja na području Grada. Prilikom izrade novog strateškog dokumenta bit će potrebno detaljno sagledati uzroke demografskog pražnjenja i prijetnje tog procesa za budući, brži ekonomski razvoj Crikvenice. Također, radi zaustavljanja daljnjih depopulacijskih kretanja posebnu pažnju prilikom izrade novog plana razvoja treba usmjeriti i na veće korištenje postojećih ljudskih resursa, odnosno porast udjela zaposlenih i povećanje ekonomske aktivnosti stanovništva grada, naročito mlađih dobnih skupina kod kojih je prisutna najveća razina nezaposlenosti.

## Subjektivna procjena lokalnog stanovništva ishoda i učinaka provedbe Strategije

Kao što je već istaknuto u opisu metodološkog pristupa, subjektivna procjena lokalnog stanovništva ishoda i učinaka provedbe Strategije temeljila se na anketnom istraživanju provedenom na uzorku od 78 ispitanika od kojih je 59 % ženskog spola i 41 % muškog spola. U pogledu starosnih obilježja ispitanika obuhvaćenih anketom, najveći dio pripada dobnoj skupini 46 – 55 godina (30,8 %), a najmanji dobnim skupinama +65 godina (2,6 %) i 16 – 25 godina (3,8 %). Od preostalih ispitanika, 26,9 % pripada dobnoj skupini 26 – 35 godina, 23,1 % pripada dobnoj skupini 36 – 45 godina i 12,8 % pripada dobnoj skupini 56 – 65 godina. Većina ispitanika ima završen jedan od oblika tercijarnog obrazovanja, pri čemu je 51,3 % ispitanika završilo visoku školu ili fakultet dok je 6,4 % ispitanika završilo magisterij ili doktorat znanosti. Preostali dio ispitanika, odnosno 42,3 %, završilo je srednju ili strukovnu školu. Čak 84,6 % ispitanika je zaposleno, 9 % je nezaposleno, 5,1 % je u mirovini, a svega 1,3 % ispitanika ide u školu ili studira. Ukupno gledajući, većina ispitanika (51,28 %) djelomično je upoznata s glavnim strateškim ciljevima i prioritetima Strategije, 24,36 % je upoznato i 24,36 % nije upoznato sa strateškim ciljevima i prioritetima.

U nastavku su grafički prikazani zbirni rezultati odgovora na anketna pitanja u kojima su ispitanici ocjenom od 1 do 5 trebali ocijeniti koliko su zadovoljni pojedinim aspektima razvoja grada Crikvenice (ocjena 1: vrlo nezadovoljan; ocjena 2: nezadovoljan; ocjena 3: osrednje; ocjena 4: zadovoljan; ocjena 5: vrlo zadovoljan).

Grafikon 3.26. Zadovoljstvo ispitanika napretkom u kvaliteti života u Gradu Crikvenici

Izvor: Google Forms obrada anketnih odgovora

Rezultati ankete pokazali su da je većina ispitanika osrednje zadovoljna (28,2 %) i zadovoljna (25,6 %) ostvarenim napretkom u općoj kvaliteti života tijekom razdoblja provedbe Strategije, a 9 % ispitanika je izrazito zadovoljno ovim aspektom razvoja grada. S druge strane, rezultati ankete ukazuju na to da 23,1 % ispitanika nije zadovoljno ostvarenim napretkom u kvaliteti života dok je 14,1 % ispitanika u tom pogledu vrlo nezadovoljno.

Grafikon 3.27. Zadovoljstvo ispitanika komunalnim standardom u Gradu Crikvenici

Izvor: Google Forms obrada anketnih odgovora

Za razliku od opće kvalitete života, relativno manji broj ispitanika nije zadovoljan s povećanjem komunalnog standarda u gradu. Prema rezultatima ankete prikazanima na grafikonu 5.2., 11,5 % ispitanika je vrlo nezadovoljno povećanjem komunalnog standarda, a 20,5 % ispitanika je nezadovoljno. S druge strane, čak je 34,6 % ispitanika zadovoljno povećanjem komunalnog standarda, 6,4 % je vrlo zadovoljno, dok je 26,9 % osrednje zadovoljno.

Grafikon 3.28. Zadovoljstvo ispitanika sveukupnim turističkim razvojem i povećanjem kvalitete turističke ponude u Gradu Crikvenici

Izvor: Google Forms obrada anketnih odgovora

Zbirni rezultati dijela ankete koji se odnosi na ispitivanje zadovoljstva ispitanika turističkim razvojem i kvalitetom turističke ponude pokazali su relativno nepovoljniju distribuciju odgovora u odnosu na utvrđeno zadovoljstvo općom kvalitetom života i komunalnim standardom. Naime, čak 26,9 % ispitanika vrlo je nezadovoljno turističkim aspektom razvoja grada, a 23,1 % je nezadovoljno. Srednju razinu zadovoljstva iskazalo je 24,4 % ispitanika, dok je 20,5 % ispitanika zadovoljno turističkim razvojem i povećanjem kvalitete turističke ponude na području Grada. Svega 5,1 % ispitanika je vrlo zadovoljno razvojnim ishodima Strategije u kontekstu turizma.

Grafikon 3.29. Zadovoljstvo ispitanika kvalitetom prirodnih sastavnica okoliša na području Grada Crikvenice

Izvor: Google Forms obrada anketnih odgovora

S obzirom na rezultate subjektivne ocjene kvalitete prirodnih sastavnica okoliša grada, većina ispitanika je osrednje zadovoljna (34,6 %) i zadovoljna (25,6 %), dok je 11,5 % ispitanika vrlo zadovoljno. Za razliku od toga, 16,7 % ispitanika je nezadovoljno, a 11,5 % ispitanika vrlo nezadovoljno kvalitetom prirodnih sastavnica okoliša na području Grada.

Na temelju prethodno ilustriranih rezultata ankete, na sljedećem grafikonu prikazane su prosječne ocjene kojima su anketom obuhvaćeni ispitanici ocijenili analizirane aspekte razvoja Grada.

Grafikon 3.30. Prosječne ocjene ispitanika (kvaliteta života i okoliša, komunalni standard i turistički razvoj Grada Crikvenice)

Izvor: Izrada autora na temelju rezultata ankete

Prosječno gledajući, anketirani ispitanici osrednje su zadovoljni ishodima provedbe Strategije u pogledu povećanja opće kvalitete života i komunalnog standarda, turističkim razvojem i povećanjem kvalitete turističke ponude te kvalitetom prirodnih sastavnica okoliša na području grada. Sukladno tome, može se zaključiti da je iz perspektive subjektivne procjene ispitanika provedba Strategije dobila prolaznu ocjenu s tim da je prosječna ocjena turističkog razvoja i povećanja kvalitete turističke ponude grada na samoj granici između nezadovoljstva i osrednjeg zadovoljstva – 2,54.

U nastavku su grafički prikazani zbirni rezultati odgovora na anketna pitanja u kojima su ispitanici trebali ocjenom od 1 do 5 ocijeniti u kojoj mjeri se slažu s pojedinim tvrdnjama (ocjena 1: uopće se ne slažem; ocjena 2: uglavnom se ne slažem; ocjena 3: ne mogu ocijeniti; ocjena 4: uglavnom se slažem; ocjena 5: u potpunosti se slažem).

Grafikon 3.31. Ocjena mogućnosti zapošljavanja u Gradu Crikvenici

Izvor: Google Forms obrada anketnih odgovora

Rezultati ankete indiciraju da se većina ispitanika (47,5 %) uglavnom ne slaže ili se uopće ne slaže s tvrdnjom da se u posljednjih 10 godina povećala mogućnost zapošljavanja na području Grada dok se mali dio ispitanika (26,9 %) uglavnom slaže ili u potpunosti slaže s navedenom tvrdnjom. Za razliku od toga, 25,6 % ispitanika ne može ocijeniti je li došlo do povoljnih trendova na lokalnom tržištu rada po pitanju ponude radnih mjesta.

Grafikon 3.32. Ocjena povoljnosti okruženja u Gradu Crikvenici u pogledu poslovanja i pokretanja vlastitog posla

Izvor: Google Forms obrada anketnih odgovora

Kao što je i očekivano, odgovori koji se odnose na ocjenu povoljnosti okruženja za poslovanje i pokretanje posla slični su ocjenama u vezi s mogućnostima zapošljavanja na području Grada. Pritom se najveći dio ispitanika (26,9 %) uglavnom ne slaže s tvrdnjom da je grad u posljednjih 10 godina postao povoljnije okruženje za poslovanje i pokretanje vlastitog posla, a 21,8 % ispitanika se uopće ne slaže s tom tvrdnjom. S druge strane, ukupno 27 % ispitanika se uglavnom slaže ili se u potpunosti slaže, dok 24,4 % ispitanika ne može ocijeniti je li za vrijeme provedbe Strategije došlo do razvojnog pomaka na području Grada u kontekstu razmatrane tvrdnje.

Grafikon 3.33. Ocjena povoljnosti okruženja u Gradu Crikvenici u pogledu zasnivanja obitelji i obiteljskog života

Izvor: Google Forms obrada anketnih odgovora

Rezultati ankete pokazali su da ispitanici imaju relativno povoljnije stavove o gradu kao okruženju za obitelji. Pritom se većina ispitanika (28,2 %) uglavnom slaže s tvrdnjom da je grad postao povoljnije okruženje za zasnivanje obitelji i vođenje obiteljskog života dok se 15,4 % ispitanika u potpunosti slaže s tom tvrdnjom. Ukupno gledajući, 35,9 % ispitanika se u potpunosti ne slaže ili se uglavnom ne slaže s razmatranom tvrdnjom dok 20,5 % ispitanika ne može ocijeniti je li u tom kontekstu grad postao povoljnije okruženje.

Na temelju prethodno ilustriranih rezultata na sljedećem grafikonu prikazane su prosječne ocjene kojima su anketom obuhvaćeni ispitanici ocijenili stupanj slaganja ili neslaganja s tvrdnjama u vezi sa zapošljavanjem, poslovanjem i obiteljskim životom u gradu.

Grafikon 3.34. Prosječne ocjene ispitanika (zapošljavanje, poslovanje i obiteljski život)

Izvor: Izrada autora na temelju rezultata ankete

Rezimirajući prosječne rezultate ankete može se zaključiti da je iz perspektive ispitanika uspješnost provedbe Strategije u smislu povećanja mogućnosti zapošljavanja u gradu i razvoja grada prema okruženju koje je povoljnije za poslovanje i obiteljski život bila osrednja. Naime, prema prosječnim ocjenama, ispitanici ne mogu ocijeniti je li došlo do razvojnog pomaka grada u spomenutim aspektima pri čemu su u prosjeku ispitanici ipak malo povoljnije ocijenili grad kao povoljno okruženje za obitelji nego kao povoljno okruženje za pronalazak i pokretanje posla te poslovanje.

## Zaključno o rezultatima evaluacije

U razdoblju provedbe Strategije gospodarskog razvitka Grada Crikvenice 2014. – 2022. Grad je ostvario brojne gospodarske i demografske pozitivne pomake. Oni su sinergijski rezultat realiziranih mjera, aktivnosti i projekata koji su se počeli sustavno provoditi u razdoblju nakon 2015. godine. Rezultati provedene evaluacije ukazuju na to da usvojeni ciljevi i prioriteti još uvijek nisu u potpunosti realizirani; stoga se ukupni učinci provedbe Strategije mogu ocijeniti djelomično uspješnima.

Iako su prioriteti strateškog cilja 1., ukupno gledajući, u velikoj mjeri ostvareni, evidentno je da gospodarski i turistički potencijali i kapaciteti grada još uvijek nisu intenzivnije aktivirani u smjeru postizanja većih razina produktivnosti lokalnog gospodarstva kao osnovne pretpostavke za značajniji rast dohotka stanovništva i fiskalnih prihoda Grada, a samim time i daljnjeg napretka u kvaliteti i standardu života lokalnog stanovništva. U okviru provedbe strateškog cilja 2. djelomični uspjeh provedbe pripadajućih prioriteta i ukupnog cilja prvenstveno se odnosi na još uvijek prisutne negativne demografske procese, odnosno depopulaciju lokalnog stanovništva.

S obzirom na djelomičan uspjeh Strategije koji je utvrđen na temelju analiziranih pokazatelja sveukupnih rezultata, ishoda i učinaka njezine provedbe, razumljivo je zašto su anketirani ispitanici koji žive na području Grada Crikvenice iskazali osrednje zadovoljstvo razvojem grada u posljednjih 10 godina.

# SREDNJOROČNE RAZVOJNE POTREBE I RAZVOJNI POTENCIJALI

Evaluacija provedbe dosadašnje razvojne strategije obuhvatila je analizu razvojnih promjena i analizu stanja proizvodnih i razvojnih činitelja Grada Crikvenice, stanja gospodarstva i obilježja gospodarske strukture. Radna skupina izradila je SWOT analizu kojom su definirane snage i prednosti te slabosti i prijetnje razvoju grada u narednom razdoblju. Osim rezultata provedene evaluacije, veliki broj stavki SWOT analize rezultat je saznanja i iskustva članova Radne skupine. Dobiveni rezultati jedne i druge analize ukazuju na osnovna područja razvojnih potreba i postojeće razvojne potencijale Grada važne za njegov napredak u srednjoročnom razdoblju.

Tablica 4.1. SWOT analiza

| SNAGE | SLABOSTI |
| --- | --- |
| - dobra cestovna povezanost s okruženjem - kvalitetna osnovna komunalna infrastruktura (vodovod, odvodnja, struja, odvoz smeća) - veliki broj i raznovrsnost plaža - postojeća socijalna infrastruktura (zdravstvo, obrazovanje, sport) - visoka razina sigurnosti - stabilni i rastući prihodi Grada - iznadprosječno očekivano trajanje života - dobra suradnja Grada s poduzetnicima - duga tradicija u turističkim djelatnostima i zdravstvenom turizmu - kvalitetna ponuda zdravstvenog i lječilišnog turizma - prepoznatljivost destinacije na nacionalnoj razini i na najvažnijim emitivnim tržištima - investicijski ciklus velikih hotelskih tvrtki - rast proračunskih izdataka za nadstandard građana | - visoka „apartmanizacija“ i dominantan udio stanova za privremeno stanovanje - nedovoljan udio hotelskog smještaja visoke kategorije - nedovoljan udio turističkih objekata visoke kategorije u privatnom smještaju - nedostatna sportska infrastruktura u segmentu vodenih sportova i dosad nezastupljenih sportova - nedostatak komunalnih vezova - neusklađenost zemljišnih knjiga i katastra - nedovoljna gospodarska iskorištenost prirodne i kulturne baštine - negativna demografska kretanja - nepovoljna starosna struktura - strukturne neusklađenosti ponude i potražnje na tržištu rada - odseljavanje radno aktivnog stanovništva - dominantan udio djelatnosti I u gospodarstvu - visoka razina sezonalnosti turizma i trgovine - ispodprosječna snaga lokalne ekonomije - ovisnost prihoda proračuna o turizmu - nedovoljna povezanost svih sudionika u turističkom proizvodu - nedostatak parkirnih površina tijekom turističke sezone - visoka opterećenost plaža - nedostatak stanova za mlade i stanova za deficitarne kadrove |
| PRILIKE | PRIJETNJE |
| - blaga mediteranska klima - daljnji razvoj cestovne infrastrukture - strateški dokumenti Grada Crikvenice - geografski položaj - čistoća mora i pristupačnost morske obale - kvaliteta okolišnih komponenata (visoka kvaliteta zraka, vode, mora) - prirodna baština - blizina nacionalnih parkova i parkova prirode - blizina emitivnih tržišta za turizam - blizina zračne luke - mogućnost proširenja plaža i ulaganja u plažne prostore - ulaganja u meteorološke stanice i stanice za mjerenje kvalitete zraka - raznolika kulturna baština (značajan broj građevina, kulturno-povijesnih cjelina, arheoloških nalaza, sakralnih objekata) - razvijanje sustava održivog zbrinjavanja otpada - mogućnost veće gospodarske suradnje s JLP(R)S u okruženju - veće korištenje fondova EU-a i drugih vanjskih izvora financiranja - mogućnost razvoja obnovljivih izvora energije - rastuća potražnja za institucionalnom skrbi stanovništva treće dobi - kvalitetna širokopojasna mreža - porast potražnje za nautičkim i selektivnim oblicima turizma - rast potražnje za zdravstvenim turizmom - suradnja s obrazovnim ustanovama - širenje gospodarske strukture (smanjenje udjela I sektora) - razvoj grada u smjeru digitalnih i zelenih tehnologija | - opasnost trajne devastacije prostora prekomjernom izgradnjom objekata koji nisu u funkciji kvalitativnog, održivog razvoja - nastavak geopolitičke nesigurnosti, ekonomske i energetske krize - nedostatna i neadekvatna ponuda radne snage domicilnog stanovništva - nepovoljna starosna struktura u kojoj će sve više dominirati staračko stanovništvo utjecat će na povećanje sredstava za socijalnu skrb - zadržavanje rigidne gospodarske strukture temeljene na turizmu i trgovini - veliki udio sive ekonomije u lokalnom gospodarstvu - recesijska kretanja u nacionalnom gospodarstvu - spor tempo promjena postojeće strukture smještajnih kapaciteta - mogućnost pada poreznih prihoda uslijed negativne konjunkture lokalnog gospodarstva - klimatske promjene - zakonska procedura dodjele koncesija i koncesijskih odobrenja - razvoj konkurentnih turističkih tržišta - nedovoljno poticajna investicijska klima u RH - porezni sustav RH - neusklađenost i česte promjene zakonskih propisa - nedovoljna pripremljenost projekata za korištenje EU sredstava zbog nepravovremenog informiranja o uvjetima javnih poziva |

Unatoč postignutim rezultatima koji se odnose na povećanje osnovnih gospodarskih pokazatelja i broja poduzetnika, struktura gospodarstva Grada Crikvenice i dalje ima monovalentno obilježje. Broj poduzetnika u sektoru turizma je povećan, ali je došlo do smanjenja produktivnosti tog istog sektora što za posljedicu ima pad konkurentnosti u odnosu na okruženje. Zbog toga se jačanje konkurentnosti lokalnog gospodarstva temeljem principa održivog razvoja može smatrati potrebom i pretpostavkom razvojnih pomaka u narednom, srednjoročnom razdoblju. S obzirom na važnost turističke ponude za ekonomiju Grada, u narednom razdoblju treba nastaviti s diversifikacijom turističke ponude i produljenjem sezone. U narednom razdoblju bit će potrebno znatno unaprijediti aktivnosti vezane za ublažavanje negativnih demografskih tijekova i povećanja kvalitete života stanovništva. Sukladno razvojnim opredjeljenjima na regionalnoj i nacionalnoj razini, upravljanje javnom infrastrukturom na temeljima energetske učinkovitosti, odnosno digitalne i zelene tranzicije također predstavlja važno područje budućih potreba. Za ostvarenje navedenih područja srednjoročnih potreba Grad raspolaže zadovoljavajućim potencijalima: već razvijenom komunalnom i socijalnom infrastrukturom, prirodnim i geografskim obilježjima, stabilnim i rastućim proračunskim prihodima, razvijenom mrežom suradnje s lokalnim poduzetnicima i potencijalnim investitorima, obrazovnim institucijama i slično.

# STRATEŠKI OKVIR

Strateški okvir upravljanja razvojem Grada Crikvenice u narednom razdoblju čine srednjoročna razvojna vizija, strateški prioriteti i posebni ciljevi te predviđene mjere za realizaciju pojedinih ciljeva i prioriteta.

## Srednjoročna vizija razvoja

Razvojna vizija Grada Crikvenice predstavlja buduće, željeno stanje i postignuća u razvoju grada, a rezultat je promišljanja svih sudionika izrade Plana razvoja. Vizija Grada Crikvenice do 2030. godine je:

Grad Crikvenica je grad održivog gospodarstva i poticajnog životnog okruženja.

## Strateški prioriteti – prioriteti javne politike

Iz provedene Evaluacije Strategije gospodarskog razvitka Grada Crikvenice 2014. – 2022. godine proizlaze ključna razvojna polazišta plana razvoja grada do 2030. godine. Evaluacija i provedena SWOT analiza ukazale su na razvojne potrebe i potencijale budućeg planskog razdoblja iz kojih su definirana tri strateška prioriteta:

- Održivi razvoj i jačanje konkurentnosti lokalnog gospodarstva

- Pozitivni demografski trendovi i visoka kvaliteta života u gradu

- Energetski učinkovito i efikasno upravljanje javnom infrastrukturom.

Navedeni strateški prioriteti kroz posebne ciljeve i mjere uklapaju se u sve razvojne smjerove i većinu strateških ciljeva Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine jer doprinose održivom gospodarstvu i društvu (Nacionalni razvojni smjer 1), doprinose jačanju otpornosti na krize (Nacionalni razvojni smjer 2), doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji (Nacionalni razvojni smjer 3) i doprinose ravnomjernom regionalnom razvoju (Nacionalni razvojni smjer 4).

Prioriteti razvoja Primorsko-goranske županije definirani Nacrtom prijedloga Plana razvoja PGŽ 2022. – 2027. su:

- Pametna regija konkurentnog gospodarstva baziranog na znanju i naprednim tehnologijama

- Djeca i mladi u fokusu

- Zelena tranzicija temeljena na održivom upravljanju i korištenju vlastitih resursa

- Obrazovani stanovnici s kompetencijama i vještinama za poslove budućnosti

- Ravnomjernim razvojem do europskog standarda i visoke kvalitete života za sve građane.

Strateški prioriteti Plana razvoja Grada Crikvenice 2023. – 2030. doprinose kroz niz posebnih ciljeva i mjera navedenim razvojnim prioritetima PGŽ-a.

### 5.2.1. STRATEŠKI PRIORITET 1. ODRŽIVI RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI LOKALNOG GOSPODARSTVA

Održivi razvoj i jačanje konkurentnosti lokalnog gospodarstva referira se kao strateški prioritet u nekoliko prioritetnih područja javnih politika uključenih u Nacionalnu razvojnu strategiju. U okviru Konkurentnog i inovativnog gospodarstva (SC 1 NRS-a) ta su područja: razvoj poduzetništva i obrta, razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma i razvoj globalno konkurentne, zelene i digitalne industrije. U okviru Sigurnosti za stabilan razvoj (SC 7 NRS-a) referentno područje javnih politika je jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unaprjeđenje sustava civilne zaštite. U okviru Ekološke i energetske tranzicije za klimatsku neutralnost (SC 8 NRS-a) referentno područje javnih politika je zaštita prirodnih resursa i borba protiv klimatskih promjena.

Razvoj poduzetništva i obrta podrazumijeva spoznaju da su mala i srednja poduzeća ključna za konkurentnost i prosperitet gospodarstva te da je nužno osigurati njihovu ključnu ulogu u gospodarskom rastu i razvoju. Održivi razvoj kroz širenje gospodarske strukture moguć je kroz stalno unaprjeđivanje poduzetničke infrastrukture i vještina, malog i srednjeg poduzetništva i proizvodnog obrtništva.

Ranjivost turističkog sektora predstavlja prijetnju za stabilnost gospodarstva što je osobito vidljivo danas, kada se cijeli svijet suočio s globalnom zdravstvenom krizom. Hrvatska će zajedno s ostalim državama članicama morati uložiti napore kako bi se turističkom ekosustavu pomoglo u oporavku od krize. Dominacija sezonskog turizma i trgovine u gospodarstvu Grada Crikvenice uz relativno nisku produktivnost trajna su obilježja lokalnog gospodarstva koja održivi razvoj i jačanje konkurentnosti stavljaju u fokus strateških nastojanja. Navedena obilježja čine gospodarstvo neotpornim na krize i potiču nepovoljne demografske i socijalne trendove pa su održivost i konkurentnost također trajni razvojni prioriteti. Iako je evaluacija dosadašnje strategije pokazala pozitivne pomake u smjeru rasta najznačajnijih gospodarskih pokazatelja, smanjenja udjela djelatnosti trgovine u gospodarskoj strukturi, kao i u smanjenju sezonalnosti i povećanju kvalitete turističke ponude, još uvijek je prisutna niska produktivnost.

Jačanje konkurentnosti lokalnog gospodarstva usmjereno je primarno na daljnji razvoj turizma i turističke infrastrukture, kao i na neophodnu diversifikaciju turističke ponude kao preduvjeta stvaranja visoke dodane vrijednosti, povećanja produktivnosti i usmjerenja prema cjelogodišnjoj djelatnosti.

Neizostavna poluga jačanju konkurentnosti lokalnog gospodarstva je stvaranje atraktivnog poslovnog okruženja kroz odgovarajuće promotivne politike, snažnu javnu upravu i porezne mjere pa i to spada u ovaj strateški prioritet. U analizi subjektivne procjene lokalnog stanovništva Grada Crikvenice provedene u okviru evaluacije dosadašnje strategije pokazalo se da je većina stanovnika osrednje zadovoljna atraktivnošću poslovnog okruženja što ovaj segment održivosti i konkurentnosti ostavlja u fokusu strateških prioriteta.

Održivost u segmentu očuvanja prirodnih resursa i zaštite okoliša također je trajni element održivog razvoja za koji je analiza dosadašnje strategije pokazala pozitivnu ocjenu i potrebu za nastavkom djelovanja u tom smjeru. Navedeno se intenzivira jačanjem globalnog okvira neophodnih i poželjnih klimatskih prilagodbi i zelene infrastrukture. Klimatske promjene povećavaju vjerojatnost katastrofa uzrokovanih prirodnim prijetnjama, primjerice poplavama, sušama ili požarima. Jačanjem Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa unapređuje se i suradnja s privatnim sektorom i znanstvenom zajednicom radi razvijanja novih sposobnosti i inovativnih rješenja. Važno je intenzivirati razmjenu podataka među nadležnim sigurnosnim koordinatorima odgovornim za pitanja zaštite. Upravljanje rizicima od katastrofa mora biti utemeljeno na istraživanjima i analizama rizika i ranjivosti te na sustavnoj provedbi mjera u suradnji svih tijela državne uprave i samouprave kao dionicima u upravljanju pojedinim rizicima. Zelena tranzicija smatra se jednom od najvažnijih promjena koje će preobraziti hrvatsku industriju te joj omogućiti održivost i konkurentnost.

Održivi razvoj i jačanje konkurentnosti sukladno je i Planu razvoja PGŽ-a 2022. – 2027. kojim se kroz posebne ciljeve naglašava potreba jačanja konkurentnog gospodarstva, gospodarskog rasta uz podizanje produktivnosti i atraktivnog poslovnog okruženja, a konkretne mjere su usmjerene prema podršci razvoju turizma visoke dodane vrijednosti i podršci jačanju konkurentnosti mikro, malog i srednjeg poduzetništva.

Sukladnost prezentiranog strateškog prioriteta u budućem planskom razdoblju Grada Crikvenice sa strateškim ciljevima Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine prezentirana je u nastavku:

| Nacionalna razvojna strategija |  |
| --- | --- |

### 5.2.2. STRATEŠKI PRIORITET 2. POZITIVNI DEMOGRAFSKI TRENDOVI I VISOKA KVALITETA ŽIVOTA U GRADU

Pozitivni demografski trendovi i visoka kvaliteta života strateški su prioriteti u nekoliko prioritetnih područja javnih politika uključenih u Nacionalnu razvojnu strategiju. U okviru strateškog cilja Obrazovani i zaposleni ljudi (SC 2 NRS-a) ta su područja javnih politika: pristupačnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, stjecanje i razvoj temeljnih i strukovnih kompetencija i usklađeno i perspektivno tržište rada. U okviru strateškog cilja Zdrav, aktivan i kvalitetan život (SC 5 NRS-a) ta su područja: kvalitetna i dostupna zdravstvena zaštita i zdravstvena skrb, područje zdravlja i zdravih prehrambenih navika te aktivnog života kroz sport, dostojanstveno starenje i socijalna solidarnost i odgovornost. U okviru Demografske revitalizacije i boljeg položaja obitelji (SC 6 NRS-a) to je područje ublažavanja negativnih demografskih trendova i izgradnja poticajnog okruženja za mlade i obitelj.

U dosadašnjoj strategiji Grada Crikvenice jedan od dva strateška cilja bio je zaustavljanje negativnih demografskih procesa i razvoj ljudskih potencijala. Visok stupanj zaposlenosti domicilnog stanovništva i jačanje obrazovne, zdravstvene i socijalne dimenzije kvalitete života bili su i ostat će razvojni prioriteti Grada. Realizacijom velikog broja mjera, aktivnosti i projekata ostvareni su značajni razvojni pomaci na tržištu rada i jačanju ključnih dimenzija kvalitete života, što se očitovalo povećanjem broja zaposlenih i stope ekonomske aktivnosti stanovništva, smanjenjem nezaposlenosti, poboljšanjem uvjeta zbrinjavanja predškolske djece i kvalitete socijalnih programa. No, budući da se depopulacijski procesi nisu zaustavili, nastojanja na pozitivnim demografskim trendovima ostaju i dalje razvojni prioritet.

Razvoj poduzetničke infrastrukture preduvjet je ne samo širenja gospodarske strukture nego i osiguranja zaposlenosti i ekonomske aktivnosti stanovništva. Za održanje i povećanje zaposlenosti domicilnog stanovništva nužno se usmjeravati prema projektima visoke zapošljivosti i provoditi različite programe usavršavanja i cjeloživotnog učenja. Razvoj ljudskih potencijala moguć je kroz profesionalno usmjeravanje, osiguranje potpore odraslima za uključivanje u obrazovanje i osposobljavanje te unaprjeđivanje vještina i znanja radno sposobnog stanovništva, posebno mladih, s naglaskom na poduzetničke i digitalne vještine.

Kvaliteta života kao strateški prioritet uključuje različite aspekte i dimenzije od individualne, obiteljske i društvene, a da bi demografski procesi postali povoljni, potrebno je graditi prosperitetnu i solidarnu zajednicu kojoj je u fokusu briga o čovjeku, njegovanje ljudskih potencijala i stvaranje prilika za njihovo iskazivanje. Osiguranje uvjeta za rad i život mladih i njihovih obitelji moguće je kroz njihovo lakše uključivanje na tržište rada, dostupnost atraktivnih poslova, dostupnost stanovanja i unaprjeđenje uvjeta rada predškolskih i školskih ustanova. U širem kontekstu za zdrav život zajednice nužna je podrška organizaciji i provedbi različitih sadržaja za mlade, kao i programa za rekreaciju, sport, umjetnost i ostale aktivnosti za kvalitetno odrastanje i obiteljski život. Kapaciteti civilnog društva ključan su segment u provedbi programa od javnog interesa te je nužno kontinuirano raditi na jačanju tih kapaciteta.

U analizi subjektivne procjene lokalnog stanovništva Grada Crikvenice provedene u okviru evaluacije dosadašnje strategije pokazalo se da je većina stanovnika osrednje zadovoljna i zadovoljna napretkom u kvaliteti života u gradu, što ukazuje na značajan prostor za napredak i opravdano postavljanje visoke kvalitete života u strateški prioritet.

Promicanje zdravlja, zdravih prehrambenih navika i aktivnog života kroz sport i rekreaciju nisu značajni samo za radno aktivno stanovništvo, mlade i djecu, već i građane starije životne dobi. Stoga je unaprjeđenje kvalitete života starijih građana nezaobilazan segment stvaranja solidarne zajednice zadovoljnih građana.

Kao važan segment kvalitete ističe se kvaliteta javnih usluga čije je unaprjeđenje nužno u okviru ovoga strateškog prioriteta Grada. S obzirom na to da je digitalizacija razvojni prioritet na svim razinama planiranja, od digitalizacije poslovnih i sigurnosnih sustava, zdravstvenog i pravosudnog sustava, nužna je i u uslugama i procesima javne uprave. U administrativnom postupanju između građana i uprave nužno je unaprijediti pristup informacijama kroz digitalizaciju te komunikaciju s građanima uskladiti s mogućnostima suvremene informatičke tehnologije.

Pozitivni demografski trendovi i visoka kvaliteta života sukladni su i s Planom razvoja PGŽ-a 2022. – 2027. kojim se kroz posebne ciljeve naglašava podrška osnivanju i funkcioniranju obitelji te razvoj sustava brige o djeci i mladima te dostupnost stanovanja i atraktivnih bolje plaćenih poslova za mlade. Konkretne mjere usmjerene su prema poticanju razvoja industrije zdravlja i srebrne ekonomije, kvalitetnom i dostupnom stanovanju izgradnjom stanova i poticanjem modela najma, unaprjeđenju poduzetničkih vještina te spremnosti za poduzetništvo i samozapošljavanje mladih, jednostavnijem uključivanju žena i mladih na tržište rada te stvaranju uvjeta kvalitetnog radnog života koji omogućuje dostojanstven rad i razvoj talenata i karijera. Ovome treba dodati i visok socijalni standard i dostojanstveno starenje, razvoj kulture i sporta te poticanje kreativnosti kao i unaprjeđenje i daljnji razvoj civilnog društva.

Sukladnost prezentiranog strateškog prioriteta u budućem planskom razdoblju Grada Crikvenice sa strateškim ciljevima Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine prezentirana je u nastavku:

| Nacionalna razvojna strategija |  |
| --- | --- |

### 5.2.3. STRATEŠKI PRIORITET 3. ENERGETSKI UČINKOVITO I EFIKASNO UPRAVLJANJE JAVNOM INFRASTRUKTUROM

Energetski učinkovito i efikasno upravljanje javnom infrastrukturom referira se kao strateški prioritet u više prioritetnih područja javnih politika uključenih u Nacionalnu razvojnu strategiju. U okviru strateškog cilja Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost (SC 8 NRS-a) to je područje javne politike energetske samodostatnosti i tranzicije na čistu energiju. U okviru strateškog cilja Održiva mobilnost (SC 10 NRS-a) to je područje javne politike uspostave novih prometnih procesa u svim vidovima prometa i autonomnih sustava za mobilnost. U okviru Digitalne tranzicije društva i gospodarstva (SC 11 NRS-a) to su područja: digitalne tranzicije gospodarstva, digitalizacije javne uprave i razvoja digitalnih kompetencija i digitalnih radnih mjesta. U okviru Regionalne konkurentnosti (SC 13 NRS-a) to je područje javne politike razvoja pametnih i održivih gradova.

Kvalitetna i održiva komunalna i javna infrastruktura osnovni je element energetski učinkovitog i efikasnog upravljanja javnom infrastrukturom. Tu osim gospodarenja otpadom spadaju i sustavi vodoopskrbe, odvodnje, prometne infrastrukture i vizura obale i obalnog pojasa. U analizi subjektivne procjene lokalnog stanovništva Grada Crikvenice provedene u okviru evaluacije dosadašnje strategije pokazalo se da je, za razliku od opće kvalitete života, relativno manji broj ispitanika nezadovoljan povećanjem komunalnog standarda u gradu, što znači da se u tom segmentu ostvaruje napredak, ali i da je to kontinuirana potreba koja mora trajno biti u fokusu strateških prioriteta.

Poseban element kvalitetne i održive javne infrastrukture na razini grada čine pametni sustavi, tzv. „Smart City“ na čijem uvođenju i unaprjeđivanju će se u budućnosti sve intenzivnije raditi. Cilj ovih nastojanja i na globalnoj i nacionalnoj razini je, između ostalog, poduprijeti jačanje ekonomskog dinamizma manjih gradova kako bi se njihovim razvojem umanjile razlike između urbanih i gradskih područja i povećala i ujednačila kvaliteta života ukupnog društva. Radi povećanja kvalitete života u urbanim središtima ulagat će se u unaprjeđenje prigradskog i gradskog prometa i poticanje zdravih oblika kretanja, cirkularno gospodarenje urbanim prostorom i zgradama, regeneraciju brownfield lokacija i razvoj zelenih površina, obnovu i održivo korištenje kulturne i povijesne baštine i općenito poboljšanje urbane infrastrukture, a sve je to povezano s provedbom koncepta „pametnih gradova“.

Poticanje zelene i energetske tranzicije,  koje na razini Grada uključuje provođenje planskih mjera i aktivnosti oko energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, razvoja sustava zelenog i integriranog prometa i široku prilagodbu klimatskim promjenama, dijelovi su opće tranzicije prema klimatskoj neutralnosti i digitalnoj tranziciji, kao i održivoj mobilnosti. Hrvatska će prema Nacionalnoj strategiji biti predvodnica u opisanim procesima pri čemu će se digitalna tranzicija ostvariti prelaskom na čistu i dostupniju energiju, poticanjem zelenih i plavih ulaganja, dekarbonizacijom zgrada, razvojem kružnog gospodarstva, jačanjem samodostatnosti u proizvodnji hrane, razvojem biogospodarstva te očuvanjem i obnovom ekosustava i bioraznolikosti.

Pametno postaje opći imperativ u svim razvojnim procesima pa se danas govori o pametnom gospodarstvu, pametnim regijama, pametnom upravljanju prometom, pametnom upravljanju resursima, pametnom življenju, pametnim gradovima i selima, pametnim otocima, pametnim specijalizacijama i pametnom rastu društva u cjelini kao fokusu nacionalne razvojne strategije prema kojoj je usmjeren i lokalni razvoj. Planom razvoja PGŽ-a 2022. – 2027. svi su elementi energetski učinkovitog i efikasnog upravljanja javnom infrastrukturom kao strateškim prioritetom Grada Crikvenice, uključujući pametan pristup, ugrađeni u razvojne prioritete, posebne ciljeve i konkretne mjere, kao što su: pametan i održiv pristup upravljanju prostorom i prirodnim resursima, zelena i energetska tranzicija prema ugljičnoj neutralnosti, kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području.

Sukladnost prezentiranog strateškog prioriteta u budućem planskom razdoblju Grada Crikvenice sa strateškim ciljevima Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine prezentirana je u nastavku:

| Nacionalna razvojna strategija |  |
| --- | --- |

## POSEBNI CILJEVI I MJERE

Posebni ciljevi predstavljaju osnovu za operativnu razradu strateških prioriteta pa se njihovim definiranjem detaljnije usmjerava razvoj grada. Oni predstavljaju segmentirane pravce djelovanja koji proizlaze iz postojećih razvojnih potreba. Mjere su operativna razrada posebnih ciljeva iz kojih proizlaze konkretne aktivnosti pojedinih nositelja zaduženih za njihovu provedbu. Nositelji pojedinih mjera su, osim Grada Crikvenice i javnih poduzeća, i poduzetnici, obrtnici – Obrtnička komora i Udruženje obrtnika, Primorsko-goranska županija, državni zavodi, uredi i agencije, obrazovne institucije, zdravstvene i druge ustanove, financijske institucije, udruge – organizacije civilnog društva, građani, Turistička zajednica, Lučka uprava i drugi.

Iz prethodno opisanih strateških prioriteta proizlaze sljedeći posebni ciljevi:

- Širenje gospodarske strukture

- Povećanje kvalitete turističke ponude i smanjenje sezonalnosti

- Razvoj atraktivnog poslovnog okruženja

- Pametan i održiv pristup upravljanju prostorom i prirodnim resursima

- Osiguranje visoke razine zaposlenosti domicilnog stanovništva

- Unaprjeđenje svih dimenzija kvalitete života stanovništva

- Osiguranje uvjeta za rad i život mladih i njihovih obitelji

- Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura

- Poticanje zelene i energetske tranzicije.

U nastavku su posebni ciljevi tablično prezentirani u vezi s pripadajućim strateškim prioritetima i mjerama za njihovu provedbu koje su detaljnije opisane i razrađene u daljnjoj prezentaciji strateškog okvira.

Tablica 5.1. Strateški prioriteti, posebni ciljevi i mjere Plana razvoja

| STRATEŠKI PRIORITETI | POSEBNI CILJEVI | MJERE |
| --- | --- | --- |
| Strateški prioritet 1.: Održivi razvoj i jačanje konkurentnosti lokalnog gospodarstva | - Širenje gospodarske strukture | - Razvoj gospodarstva i poduzetničke infrastrukture - Poticanje proizvodnog obrtništva - Podrška jačanju konkurentnosti mikro, malog i srednjeg poduzetništva - Unaprjeđenje poduzetničkih vještina te spremnosti za poduzetništvo i samozapošljavanje mladih |
|  | - Povećanje kvalitete turističke ponude i smanjenje sezonalnosti | - Podrška razvoju održivog turizma visoke dodatne vrijednosti - Poticanje industrije zdravlja i srebrne ekonomije (silver-age ekonomije) 1.2.3. Razvoj turističke infrastrukture 1.2.4. Diversifikacija turističke ponude razvojem specifičnih oblika turizma: zdravstveni, sportski, nautički, gastro, kulturni |
|  | 1.3. Razvoj atraktivnog poslovnog okruženja | - Promocija gospodarstva te privlačenje investicija 1.3.2. Poticajna porezna politika 1.3.3. Osposobljavanje javne uprave za upravljanje lokalnim razvojem |
|  | - Pametan i održiv pristup upravljanja prostorom i prirodnim resursima | - Održivo korištenje prirodnih resursa s ciljem ublažavanja klimatskih promjena - Održivo i učinkovito upravljanje prostorom i poticanje razvoja zelene infrastrukture |
| Strateški prioritet 2.: Pozitivni demografski trendovi i visoka kvaliteta života u gradu | 2.1. Osiguranje visoke razine zaposlenosti domicilnog stanovništva | 2.1.1. Poticanje projekata visoke zapošljivosti 2.1.2. Podrška provedbi programa usavršavanja i cjeloživotnog učenja |
|  | 2.2. Unaprjeđenje svih dimenzija kvalitete života stanovništva | 2.2.1. Poticanje i provedba projekata s ciljem poticanja zdravih životnih navika 2.2.2. Podrška unaprjeđenju kapaciteta civilnog društva i provedbi programa od javnog interesa 2.2.3. Ulaganja u infrastrukturu za provedbu sportskih, kulturnih, umjetničkih i drugih društvenih sadržaja 2.2.4. Podrška razvoju sustava civilne zaštite 2.2.5. Poboljšanje kvalitete života osoba starije životne dobi 2.2.6. Digitalizacija i unaprjeđenje pristupa informacijama u administrativnom postupanju između građana i uprave (e-Usluge) |
|  | 2.3. Osiguranje uvjeta za rad i život mladih i njihovih obitelji | - Dostupnost stanovanja i atraktivnih poslova - Podrška organizaciji i provedbi različitih sadržaja za mlade - Unaprjeđenje uvjeta i organizacije rada predškolskih i školskih ustanova - Unaprjeđenje infrastrukture, sadržaja i programa za igru, rekreaciju i sport za kvalitetno odrastanje i obiteljski život - Jednostavnije uključivanje žena i mladih na tržište rada |
| Strateški prioritet 3.: Energetski učinkovito i efikasno upravljanje javnom infrastrukturom | 3.1. Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura | 3.1.1. Razvoj i unaprjeđenje komunalne infrastrukture 3.1.2. Razvoj i unaprjeđenje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda 3.1.3. Izgradnja i ulaganje u infrastrukturu za učinkovito gospodarenje otpadom 3.1.4. Ulaganje u prometnu infrastrukturu 3.1.5. Učinkovito upravljanje i unaprjeđenje vizure obale i obalnog pojasa 3.1.6. Digitalizacija upravljanja javnom infrastrukturom i uvođenje pametnih sustava (Smart City) |
|  | 3.2. Poticanje zelene i energetske tranzicije | 3.2.1. Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije 3.2.2. Razvoj sustava pametnog, zelenog integriranog prometa 3.2.3. Ulaganja u prilagodbu klimatskim promjenama |

Izvor: autori – Radna skupina

### 5.3.1. ŠIRENJE GOSPODARSKE STRUKTURE

Širenje gospodarske strukture u funkciji je strateškog prioriteta 1.: Održivi razvoj i jačanje konkurentnosti lokalnog gospodarstva. Predstavlja uravnotežujuću polugu razvoju turizma kao dominantnoj djelatnosti u Gradu. Širenjem gospodarske strukture trebaju se prevladati slabosti koncepta lokalnog razvoja utemeljenog na jednoj, eventualno dvjema gospodarskim djelatnostima, posebno ako imaju izrazito sezonsko obilježje, kao što je to slučaj u Gradu Crikvenici. Stoga je uz povećanje broja i prihoda poduzetnika nužno povećati njihovu strukturnu disperziju po djelatnostima uz povećanje broja i vrijednosti potpora za razvoj malog gospodarstva. Tako bi se i kroz dominantnu djelatnost omogućio razvoj drugih djelatnosti i proizvodnih obrta na lokalnoj razini. To se prije svega odnosi na proizvodnju hrane i različite uslužne djelatnosti kako u obalnom tako i u ruralnom području, odnosno crikveničkom zaleđu.

Mjere za provedbu ovoga posebnog cilja i dostizanje željenih vrijednosti i kvalitativnih odrednica pokazatelja ishoda su:

- Razvoj gospodarstva i poduzetničke infrastrukture

- Poticanje proizvodnog obrtništva

- Podrška jačanju konkurentnosti mikro, malog i srednjeg poduzetništva

- Unaprjeđenje poduzetničkih vještina te spremnosti za poduzetništvo i samozapošljavanje mladih.

U nastavku su prezentirane navedene mjere i njihov provedbeni sadržaj za ostvarenje ovog posebnog cilja:

Tablica 5.2. Mjere i aktivnosti za ostvarenje posebnog cilja: Širenje gospodarske strukture

| POSEBAN CILJ | - Širenje gospodarske strukture |
| --- | --- |
| MJERA | Razvoj gospodarstva i poduzetničke infrastrukture |
| OPIS MJERE I DOPRINOS RAZVOJU | Poboljšanjem gospodarskih pokazatelja i podupiranjem poduzetničke infrastrukture proširuje se okvir za širenje gospodarske strukture bez kojeg nema ravnomjernog, uravnoteženog i stabilnog razvoja. Poduzetničkom infrastrukturom stvaraju se povoljna poduzetnička klima i poslovno okruženje koje omogućuje privlačenje investicija i jačanje različitih gospodarskih aktivnosti. Razvoj poduzetničke infrastrukture je komplementaran svim razvojnim prioritetima Grada jer predstavlja osnovu za nadogradnju najrazličitijih aktivnosti usmjerenih prema realizaciji razvojne vizije. Osim javne infrastrukture, nužno je stvarati preduvjete za razvoj privatne poduzetničke infrastrukture kako bi se stvorio cjelovit i harmoničan okvir za stvaranje dodane vrijednosti kao gospodarskog cilja, ali i za ostvarivanje demografskih, socijalnih i u najširem smislu društvenih ciljeva lokalne zajednice. |
| AKTIVNOSTI | - izraditi programe podrške poduzetničkim centrima, inkubatorima i lokalnim akcijskim grupama - razraditi kriterije poticanja i sufinanciranja poljoprivredne proizvodnje, ribarstva, vinogradarstva, vinarstva i stočarstva te prerade proizvoda primarnog sektora - izraditi programe povezivanja učinaka primarnog sektora s turističkom i gastronomskom ponudom i trgovinom - sufinancirati uređenje trgovačkog centra u Selcu - sufinancirati uređenje tržnice u Crikvenici - prilagoditi postojeću i novu poduzetničku infrastrukturu zahtjevima koji proizlaze iz uvažavanja klimatskih promjena - analizirati procedure, pojednostavljivati i uklanjati administrativne prepreke za osnivanje i upravljanje poslovnom organizacijom u okviru nadležnosti Grada - organizirati edukacije o poduzetništvu, poduzetničkim vještinama, ICT tehnologiji, zelenoj tehnologiji i drugim korisnim znanjima i vještinama - organizirati okrugle stolove i radionice s gospodarstvenicima, poduzetnicima, strukovnim udruženjima radi poboljšanja komunikacije i razmjene poslovnih ideja koje bi se mogle poduprijeti putem gradskih projekata - pristupiti raspoloživim financijskim izvorima kroz ispunjavanje natječajnih kriterija fondova EU-a i drugih razina (su)financiranja za realizaciju navedenih aktivnosti u okviru ove mjere |
| NOSITELJI | Grad Crikvenica, poduzetnici, potporne institucije |
| FINANCIJSKI PLAN | 9.200.000 € |
| TERMINSKI PLAN | 2025. – 2030. |
| MJERA | Poticanje proizvodnog obrtništva |
| OPIS MJERE I DOPRINOS RAZVOJU | Proizvodnim obrtništvom se dodatno upotpunjuje i diversificira gospodarska struktura, popunjavaju specifični tržišni segmenti za koje ne vrijedi ekonomija obujma, pozitivno se utječe na zaposlenost kroz obiteljsko samozapošljavanje, obogaćuje se turistička i gastronomska ponuda i čuvaju se tradicionalne vještine i znanja. |
| AKTIVNOSTI | - sufinancirati obrtnike koji otvaraju obrte i/ili realiziraju novo zapošljavanje - organizirati prekvalifikacije i dokvalifikacije za obrtnička zanimanja - poticati (stipendirati) obrazovanje za obrtnička zanimanja - uključiti obrtništvo u razvoj poduzetničke infrastrukture - poduprijeti tradicionalne obrte – klesarstvo i zidarstvo – kroz uključivanje u projekte i doseg drugih stimulativnih mjera - pristupiti raspoloživim financijskim izvorima kroz ispunjavanje natječajnih kriterija fondova EU-a i drugih razina (su)financiranja za realizaciju navedenih aktivnosti u okviru ove mjere |
| NOSITELJI | Grad Crikvenica, obrtnici, Udruženje obrtnika, Obrtnička komora, obrazovne ustanove i drugi poduzetnici |
| FINANCIJSKI PLAN | 70.000 € |
| TERMINSKI PLAN | trajno |
| MJERA | Podrška jačanju konkurentnosti mikro, malog i srednjeg poduzetništva |
| OPIS MJERE I DOPRINOS RAZVOJU | Mikro, malim i srednjim poduzetništvom jača se pokretačka snaga, fleksibilnost i otpornost gospodarstva s obzirom na njihovu prevladavajuću zastupljenost u poduzetničkoj strukturi. Jačanjem konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzetnika omogućuje se rast svih ključnih gospodarskih pokazatelja kao poželjnih kvantitativnih razvojnih ishoda. |
| AKTIVNOSTI | - izraditi programe podrške i kriterije sufinanciranja mikro, malih i srednjih poduzetnika i novog zapošljavanja - izraditi platformu za povezivanje, suradnju i klasterizaciju mikro, malih i srednjih poduzetnika - organizirati edukativne programe povezane s digitalizacijom i tehnološkim rastom mikro, malih i srednjih poduzetnika - pristupiti raspoloživim financijskim izvorima kroz ispunjavanje natječajnih kriterija fondova EU-a i drugih razina (su)financiranja za realizaciju navedenih aktivnosti u okviru ove mjere |
| NOSITELJI | Grad Crikvenica, poduzetnici, obrazovne ustanove, potporne institucije |
| FINANCIJSKI PLAN | 1.500.000 € |
| TERMINSKI PLAN | trajno |
| MJERA | Unaprjeđenje poduzetničkih vještina te spremnosti za poduzetništvo i samozapošljavanje mladih |
| OPIS MJERE I DOPRINOS RAZVOJU | Unaprjeđivanjem poduzetničkih vještina osigurava se baza za razvoj kreativnosti kao inicijalnog impulsa za poduzetništvo. Samozapošljavanjem mladih podupiru se pozitivni ekonomski, socijalni i demografski razvojni pravci. |
| AKTIVNOSTI | - organizirati edukativne programe o poduzetništvu i poduzetničkim vještinama - koordinirati aktivnosti i tribine oko problema i potreba mladih u vezi s poduzetničkim inicijativama - organizirati aktivnosti za potporu programima samozapošljavanja mladih - pristupiti raspoloživim financijskim izvorima kroz ispunjavanje natječajnih kriterija fondova EU-a i drugih razina (su)financiranja za realizaciju navedenih aktivnosti u okviru ove mjere |
| NOSITELJI | Grad Crikvenica, poduzetnici, obrazovne ustanove, potporne institucije, Hrvatski zavod za zapošljavanje |
| FINANCIJSKI PLAN | 150.000 € |
| TERMINSKI PLAN | trajno |

### 5.3.2. POVEĆANJE KVALITETE TURISTIČKE PONUDE I SMANJENJE SEZONALNOSTI

Povećanje kvalitete turističke ponude i smanjenje sezonalnosti u funkciji je strateškog prioriteta 1.: Održivi razvoj i jačanje konkurentnosti lokalnog gospodarstva. Turizam je dominantna djelatnost grada koju treba kontinuirano razvijati. Povećanjem kvalitete turističkih usluga kroz diversifikaciju ponude i razvoj specifičnih oblika turizma (zdravstveni, sportski, gastro, kulturni) moguće je smanjiti sezonalnost u turizmu, a u perspektivi se orijentirati i na cjelogodišnje poslovanje većine turističkih kapaciteta. Kvaliteta turizma u suvremenim uvjetima znači ne samo održivost nego i visoku dodanu vrijednost, a preduvjet toga je razvoj odgovarajuće turističke infrastrukture.

Mjere za provedbu ovoga posebnog cilja i dostizanje željenih vrijednosti i kvalitativnih odrednica pokazatelja ishoda su:

- Podrška razvoju održivog turizma visoke dodatne vrijednosti

- Poticanje industrije zdravlja i srebrne ekonomije (silver-age ekonomije)

- Razvoj turističke infrastrukture

- Diversifikacija turističke ponude razvojem specifičnih oblika turizma: zdravstveni, sportski, nautički, gastro, kulturni.

U nastavku su prezentirane navedene mjere i njihov provedbeni sadržaj za ostvarenje ovoga posebnog cilja:

Tablica 5.3. Mjere i aktivnosti za ostvarenje posebnog cilja: Povećanje kvalitete turističke ponude i smanjenje sezonalnosti

| POSEBAN CILJ | - Povećanje kvalitete turističke ponude i smanjenje sezonalnosti |
| --- | --- |
| MJERA | Podrška razvoju održivog turizma visoke dodane vrijednosti |
| OPIS MJERE I DOPRINOS RAZVOJU | Održivi turizam je onaj koji optimalno koristi okolišne resurse koji su ključni element turističkog razvoja, koji poštuje društveno-kulturnu autentičnost destinacije, čuva njezino izgrađeno kulturno nasljeđe i tradicijske vrijednosti te doprinosi održivosti gospodarskih aktivnosti na način ostvarivanja koristi za sve dionike uz pravičnu raspodjelu. Održivost turizma znači i društvenu odgovornost i pristupačnost svima, a dodana vrijednost se postiže diversifikacijom. |
| AKTIVNOSTI | - promovirati turističke sadržaje i kreirati programe turističke promocije - sudjelovati na turističkim sajmovima - kvalitetno povezati sve dionike u turizmu kroz razvoj destinacijskog menadžmenta - objavljivati sadržaje turističke ponude kroz sve raspoložive medijske oblike, posebno elektroničke - organizirati turističke gradske manifestacije, festivale, tradicijski obilježavati prepoznatljive sadržaje identiteta grada - uspostaviti globalni turistički identitet putem online informiranja, društveno-mrežnog komuniciranja, internog umrežavanja i interaktivnih vodiča - definirati ciljanu optimalnu kategorizaciju, odrediti prioritetne objekte za povećanje kategorizacije - izraditi program mjera za poticanje povećanja kategorizacije - pristupiti raspoloživim financijskim izvorima kroz ispunjavanje natječajnih kriterija fondova EU-a i drugih razina (su)financiranja za realizaciju navedenih aktivnosti u okviru ove mjere |
| NOSITELJI | Grad Crikvenica, poduzetnici, Turistička zajednica |
| FINANCIJSKI PLAN | 100.000 € |
| TERMINSKI PLAN | trajno |
| MJERA | Poticanje industrije zdravlja i srebrne ekonomije (silver-age ekonomije) |
| OPIS MJERE I DOPRINOS RAZVOJU | Industrija zdravlja rastući je izvozno potentni sektor i jedan od najvećih izazova za dodatna ulaganja koja osim isplativosti imaju i plemeniti cilj. Budući da ljudi žive dulje, potražnja za rješenjima zdravstvenih problema u vezi sa starenjem raste, a Grad Crikvenica je po položajnim, klimatskim i infrastrukturnim aspektima idealna lokacija za razvoj srebrne ekonomije. Poticajni impulsi u području industrije zdravlja komplementarni su s diversifikacijom turističke ponude. |
| AKTIVNOSTI | - podupirati privatne investicije za izgradnju objekata zdravstvenog turizma i srebrne ekonomije - definirati lokacijske mogućnosti za izgradnju domova za starije – visoke kategorije - razraditi kriterije za prihvaćanje investicijskih prijedloga u okviru zdravstvenog turizma - osigurati infrastrukturnu podršku za izgradnju domova - pristupiti raspoloživim financijskim izvorima kroz ispunjavanje natječajnih kriterija fondova EU-a i drugih razina (su)financiranja za realizaciju navedenih aktivnosti u okviru ove mjere |
| NOSITELJI | Grad Crikvenica, poduzetnici, civilni sektor |
| FINANCIJSKI PLAN | 50.000 € |
| TERMINSKI PLAN | 2025. – 2030. |
| MJERA | Razvoj turističke infrastrukture |
| OPIS MJERE I DOPRINOS RAZVOJU | Razvoj turističke infrastrukture komplementaran je održivom turizmu visoke dodane vrijednosti. Turističkom infrastrukturom se potiče potražnja za turističkim uslugama, a osim javne infrastrukture nužno je stvarati preduvjete za razvoj privatne turističke infrastrukture kako bi se stvorio cjelovit i harmoničan okvir za stvaranje dodane vrijednosti u turizmu. |
| AKTIVNOSTI | - prilagoditi postojeću i novu turističku infrastrukturu zahtjevima koji proizlaze iz uvažavanja klimatskih promjena - poduprijeti unaprjeđenje lučke infrastrukture – dograditi i izgraditi nove vezove za brodice i barke - urediti plažne prostore za područja plaže Podvorska, Jadranka, Dramalj i Saponia - revitalizirati zonu Kotor - izgraditi bazen - projekt izgradnje marine i pratećih infrastrukturnih sadržaja - pristupiti raspoloživim financijskim izvorima kroz ispunjavanje natječajnih kriterija fondova EU-a i drugih razina (su)financiranja za realizaciju navedenih aktivnosti u okviru ove mjere |
| NOSITELJI | Grad Crikvenica, poduzetnici, Turistička zajednica, Lučka uprava, civilni sektor – udruge |
| FINANCIJSKI PLAN | 21.000.000 € |
| TERMINSKI PLAN | 2025. – 2030. |
| MJERA | Diversifikacija turističke ponude razvojem specifičnih oblika turizma: zdravstveni, sportski, nautički, gastro, kulturni |
| OPIS MJERE I DOPRINOS RAZVOJU | Širenjem turističke ponude najviše se doprinosi smanjenju sezonalnosti turizma kao strateškom razvojnom smjeru prema kojem nije usmjeren samo ovaj poseban cilj, već ukupan gospodarski razvoj grada. Specifični oblici turizma su brojni, a svakodnevno su u nastajanju i novi zbog sve istančanijeg profiliranja turističke publike. Pravovremeni odgovor na te potrebe jedan je od stupova razvoja turizma. Povećanjem raznolikosti i opsega usluga stvaraju se nova radna mjesta, a time i bolje iskorištavaju turistički potencijal i resursi te se stvaraju novi resursi. |
| AKTIVNOSTI | - analizirati u okviru Europske kohezijske politike mogućnosti izgradnje modela javno-privatnog partnerstva u obogaćivanju turističke ponude - izraditi programe razvoja i poticanja specifičnih oblika turizma – zdravstvenog, sportskog, nautičkog, gastro, kulturnog i drugih - projekt gradskog bazena staviti u funkciju zdravstvene i sportske turističke ponude - pristupiti raspoloživim financijskim izvorima kroz ispunjavanje natječajnih kriterija fondova EU-a i drugih razina (su)financiranja za realizaciju navedenih aktivnosti u okviru ove mjere |
| NOSITELJI | Grad Crikvenica, poduzetnici, Turistička zajednica, udruge, zdravstvene i kulturne ustanove |
| FINANCIJSKI PLAN | 100.000 € |
| TERMINSKI PLAN | 2024. – 2030. |

### 5.3.3. RAZVOJ ATRAKTIVNOG POSLOVNOG OKRUŽENJA

Razvoj atraktivnog poslovnog okruženja u funkciji je strateškog prioriteta 1.: Održivi razvoj i jačanje konkurentnosti lokalnog gospodarstva. Predstavlja podržavajuću polugu održivog razvoja i konkurentnosti grada jer omogućuje rast, zapošljavanje i ulaganja. Stvaranje atraktivnog poslovnog i poduzetničkog okruženja za diversificirano gospodarstvo odnosi se na postojeće poduzetništvo, na stvaranje novih subjekata i na privlačenje poduzetnika u Grad Crikvenicu. Privlačenje novih investicija pomoću promocije i poticajnih mjera javnih politika je osnova rasta, a za upravljanje lokalnim razvojem nužna je efikasna i učinkovita javna uprava. Za gospodarske subjekte je važno jačati upravljačke kapacitete za ostvarivanje boljeg pristupa izvorima financiranja, a uloga javne uprave u tom procesu je ključna.

Mjere za provedbu ovoga posebnog cilja i dostizanje željenih vrijednosti i kvalitativnih odrednica pokazatelja ishoda su:

- Promocija gospodarstva te privlačenje investicija

- Poticajna porezna politika

- Osposobljavanje javne uprave za upravljanje lokalnim razvojem.

U nastavku su prezentirane navedene mjere i njihov provedbeni sadržaj za ostvarenje ovoga posebnog cilja:

Tablica 5.4. Mjere i aktivnosti za ostvarenje posebnog cilja: Razvoj atraktivnog poslovnog okruženja

| POSEBAN CILJ | - Razvoj atraktivnog poslovnog okruženja |
| --- | --- |
| MJERA | Promocija gospodarstva te privlačenje investicija |
| OPIS MJERE I DOPRINOS RAZVOJU | Privlačenje investicija ostvaruje se aktivnostima infrastrukturne, institucionalne i financijske podrške s ciljem jačanja gospodarskih kapaciteta, zaposlenosti i ostalih pokazatelja gospodarskog rasta. Greenfield i brownfield investicijama osigurava se gospodarski rast, a za njihovo privlačenje nužne su koordinirane i učinkovite promotivne aktivnosti. |
| AKTIVNOSTI | - zadržavanje i dalji razvoj BFC certifikata - Business Friendly Certification South East Europe- certifikat kao potvrda povoljnog poslovnog okruženja i uvođenje međunarodno priznatih standarda učinkovite i transparentne lokalne uprave. - kreirati programe gospodarske promocije pojedinih sektora, osim turizma - organizirati manifestacije i tradicijski obilježavati prepoznatljive sadržaje identiteta grada - uspostaviti odgovarajuće online informiranje i interaktivne platforme za povezivanje i umrežavanje poduzetnika - jačati potporne kapacitete za vrednovanje investicijskih projekata - pristupiti raspoloživim financijskim izvorima kroz ispunjavanje natječajnih kriterija fondova EU-a i drugih razina (su)financiranja za realizaciju navedenih aktivnosti u okviru ove mjere |
| NOSITELJI | Grad Crikvenica, poduzetnici, udruge |
| FINANCIJSKI PLAN | 100.000 € |
| TERMINSKI PLAN | trajno |
| MJERA | Poticajna porezna politika |
| OPIS MJERE I DOPRINOS RAZVOJU | Poticajnom poreznom politikom fiskalno se rasterećuju poduzetnici i potiču novo zapošljavanje i nova ulaganja. Time se doprinosi unaprjeđenju uvjeta poslovanja i olakšava se ostvarenje povoljnih pokazatelja željenih ishoda. |
| AKTIVNOSTI | - analizirati učinke postojećih fiskalnih opterećenja gospodarskih subjekata - definirati mogućnosti poreznih rasterećenja - kreirati programe poticajne porezne politike - pristupiti raspoloživim financijskim izvorima kroz ispunjavanje natječajnih kriterija fondova EU-a i drugih razina (su)financiranja za realizaciju navedenih aktivnosti u okviru ove mjere |
| NOSITELJI | Grad Crikvenica |
| FINANCIJSKI PLAN | 1.000.000 € |
| TERMINSKI PLAN | 2023. – 2025. |
| MJERA | Osposobljavanje javne uprave za upravljanje lokalnim razvojem |
| OPIS MJERE I DOPRINOS RAZVOJU | Upravljanje lokalnim razvojem je kompleksan zadatak koji zahtijeva kontinuirano jačanje kapaciteta javne uprave kao kreatora javnih politika i aktivnosti i kao koordinatora u njihovom provođenju. Kvalitetna javna uprava je ključan element poticajnog poslovnog okruženja za poduzetnike i druge dionike ukupnog javnog života. |
| AKTIVNOSTI | - definirati kriterije praćenja efikasnosti i učinkovitosti pojedinih segmenata javne uprave - analizirati funkcioniranje javne uprave i detektirati područja nužnih unaprjeđenja - kreirati programe jačanja kapaciteta javne uprave - pristupiti raspoloživim financijskim izvorima kroz ispunjavanje natječajnih kriterija fondova EU-a i drugih razina (su)financiranja za realizaciju navedenih aktivnosti u okviru ove mjere |
| NOSITELJI | Grad Crikvenica, poduzetnici |
| FINANCIJSKI PLAN | 50.000 € |
| TERMINSKI PLAN | trajno |

### 5.3.4. 	PAMETAN I ODRŽIV PRISTUP UPRAVLJANJU PROSTOROM I PRIRODNIM RESURSIMA

Pametan i održiv pristup upravljanju prostorom i prirodnim resursima u funkciji je strateškog prioriteta 1.: Održivi razvoj i jačanje konkurentnosti lokalnog gospodarstva. Prilagodba klimatskim promjenama i zelena infrastruktura sadržajne su odrednice pametnog gospodarenja kao globalne agende inkorporirane kroz sve razine planiranja, od nadnacionalnih do lokalnih. Upravljanje prostorom i prirodnim resursima treba ojačati otpornost poslovnih subjekata i drugih dionika na očekivane klimatske promjene na okolišno prihvatljiv i održiv način. Trendovi zelene tranzicije definirani u okviru Europskog zelenog plana podrazumijevaju klimatske i druge politike usmjerene ka razvoju obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivom korištenju prirodnih resursa.

Mjere za provedbu ovoga posebnog cilja i dostizanje željenih vrijednosti i kvalitativnih odrednica pokazatelja ishoda su:

- Održivo korištenje prirodnih resursa s ciljem ublažavanja klimatskih promjena

- Održivo i učinkovito upravljanje prostorom i poticanje razvoja zelene infrastrukture.

U nastavku su prezentirane navedene mjere i njihov provedbeni sadržaj za ostvarenje ovoga posebnog cilja:

Tablica 5.5. Mjere i aktivnosti za ostvarenje posebnog cilja: Pametan i održiv pristup upravljanju prostorom i prirodnim resursima

| POSEBAN CILJ | - Pametan i održiv pristup upravljanju prostorom i prirodnim resursima |
| --- | --- |
| MJERA | Održivo korištenje prirodnih resursa s ciljem ublažavanja klimatskih promjena |
| OPIS MJERE I DOPRINOS RAZVOJU | Pametnim i održivim upravljanjem prostorom i prirodnim resursima ranjivim na klimatske promjene osigurava se otpornost na negativne posljedice tih promjena i prilagodba kroz koju se resursi mogu i dalje koristiti na ekonomski prihvatljiv i održiv način. Time se doprinosi i ispunjenju globalnih zahtjeva očuvanja prirodnih resursa. |
| AKTIVNOSTI | - analizirati i detektirati lokalne prirodne resurse u vezi s klimatskom agendom - definirati negativne posljedice klimatskih promjena na lokalne prirodne resurse - definirati načine korištenja lokalnih prirodnih resursa kojima se nepovoljno utječe na klimu - kreirati programe upravljanja prostorom i prirodnim resursima usklađene s klimatskim potrebama i zahtjevima - pristupiti raspoloživim financijskim izvorima kroz ispunjavanje natječajnih kriterija fondova EU-a i drugih razina (su)financiranja za realizaciju navedenih aktivnosti u okviru ove mjere |
| NOSITELJI | Grad Crikvenica, Primorsko-goranska županija |
| FINANCIJSKI PLAN | 1.000.000 € |
| TERMINSKI PLAN | trajno |
| MJERA | Održivo i učinkovito upravljanje prostorom i poticanje razvoja zelene infrastrukture |
| OPIS MJERE I DOPRINOS RAZVOJU | Održivim upravljanjem prostorom doprinosi se stvaranju zelene infrastrukture kao mreže područja planiranih da pružaju usluge ekosustava. Zelenom infrastrukturom omogućuju se novi poslovi za nova radna mjesta na tržištu rada jer ona na novi tehnološki integrirani način izvršava ekološke funkcije. Osim toga, zelena infrastruktura omogućuje energetske uštede, ublažava posljedice nepovoljnih klimatskih promjena i mijenja uvjete stanovanja. |
| AKTIVNOSTI | - analizirati mogućnosti poticanja razvoja lokalne zelene infrastrukture - kreirati program upravljanja prostorom usklađen s načelima razvoja zelene infrastrukture - realizirati projekt uređenja i rekonstrukcije parka Obala, Parka palih za domovinu i Omladinskog parka - pristupiti raspoloživim financijskim izvorima kroz ispunjavanje natječajnih kriterija fondova EU-a i drugih razina (su)financiranja za realizaciju navedenih aktivnosti u okviru ove mjere |
| NOSITELJI | Grad Crikvenica, Primorsko-goranska županija |
| FINANCIJSKI PLAN | 2.000.000 € |
| TERMINSKI PLAN | 2024. – 2030. |

### 5.3.5. OSIGURANJE VISOKE RAZINE ZAPOSLENOSTI DOMICILNOG STANOVNIŠTVA

Osiguranje visoke razine zaposlenosti domicilnog stanovništva u funkciji je strateškog prioriteta 2.: Pozitivni demografski trendovi i visoka kvaliteta života u gradu. S obzirom na depopulacijski trend, nužno je spriječiti odlazak domicilnog stanovništva u druge destinacije unutar i izvan Hrvatske i omogućiti njihov ostanak na dobrobit cijele lokalne zajednice. Visoka razina zaposlenosti jedan je od temeljnih preduvjeta za ostvarenje ovog cilja za što je potrebno izgrađivati odgovarajuću poduzetničku infrastrukturu i omogućiti osobni i profesionalni razvoj stanovnika na cjeloživotnoj osnovi. Ovo je kontinuirano razvojno usmjerenje grada i u dosadašnjim razvojnim strategijama jer jamči ostvarivanje visoke kvalitete života i zaustavljanje negativnih demografskih trendova.

Mjere za provedbu ovoga posebnog cilja i dostizanje željenih vrijednosti i kvalitativnih odrednica pokazatelja ishoda su:

- Poticanje projekata visoke zapošljivosti

- Podrška provedbi programa usavršavanja i cjeloživotnog učenja.

U nastavku su prezentirane navedene mjere i njihov provedbeni sadržaj za ostvarenje ovoga posebnog cilja:

Tablica 5.6. Mjere i aktivnosti za ostvarenje posebnog cilja: Osiguranje visoke razine zaposlenosti domicilnog stanovništva

| POSEBAN CILJ | - Osiguranje visoke razine zaposlenosti domicilnog stanovništva |
| --- | --- |
| MJERA | Poticanje projekata visoke zapošljivosti |
| OPIS MJERE I DOPRINOS RAZVOJU | Poticanjem projekata visoke zapošljivosti razvojne aktivnosti se fokusiraju na omogućavanje ostvarivanja egzistencije na lokalnom području čime se pozitivno utječe na demografske trendove, sprječava depopulacija i gradi stabilna lokalna zajednica kao jamac realizacije pozitivnih gospodarskih impulsa. |
| AKTIVNOSTI | - definirati kriterije poticanja zapošljavanja domicilnog stanovništva u novim gospodarskim projektima - identificirati te financijski poticati projekte visoke zapošljivosti - organizirati prekvalifikacije i dokvalifikacije za povećanje fleksibilnosti radne snage - pristupiti raspoloživim financijskim izvorima kroz ispunjavanje natječajnih kriterija fondova EU-a i drugih razina (su)financiranja za realizaciju navedenih aktivnosti u okviru ove mjere |
| NOSITELJI | Grad Crikvenica, poduzetnici, potporne institucije, obrazovne institucije, HBOR |
| FINANCIJSKI PLAN | 50.000 € |
| TERMINSKI PLAN | trajno |
| MJERA | Podrška provedbi programa usavršavanja i cjeloživotnog učenja |
| OPIS MJERE I DOPRINOS RAZVOJU | Programi usavršavanja i cjeloživotnog učenja, formalnog i neformalnog, za stjecanje specifičnih kompetencija jamac su održavanja i unaprjeđenja konkurentnosti radne snage i njezine sposobnosti da fleksibilno reagira na promjene u okruženju. Time se ujedno i zadovoljavaju interesi i preferencije mladih čije se kompetencije moraju kontinuirano razvijati i unaprjeđivati. |
| AKTIVNOSTI | - razraditi sustav suradnje s potencijalnim i postojećim nositeljima programa cjeloživotnog obrazovanja - sudjelovati u kreiranju programa formalne i neformalne edukacije u okviru cjeloživotnog obrazovanja - organizirati radionice za određene programe - izgraditi sustav besplatnog pristupa internetskoj mreži i programa povezanih s njezinim sigurnim i efikasnim korištenjem - organizirati skupove mladih radi analiziranja njihovih preferencija i interesa - razraditi sustav praćenja potreba i interesa lokalne zajednice za stjecanjem specifičnih znanja, vještina i kompetencija - mobilizirati kulturnu infrastrukturu grada u realizaciji različitih edukacijskih programa - pristupiti raspoloživim financijskim izvorima kroz ispunjavanje natječajnih kriterija fondova EU-a i drugih razina (su)financiranja za realizaciju navedenih aktivnosti u okviru ove mjere |
| NOSITELJI | Grad Crikvenica, poduzetnici, potporne institucije, obrazovne institucije, civilni sektor |
| FINANCIJSKI PLAN | 50.000 € |
| TERMINSKI PLAN | trajno |

### 5.3.6. UNAPRJEĐENJE SVIH DIMENZIJA KVALITETE ŽIVOTA STANOVNIŠTVA

Unaprjeđenje svih dimenzija kvalitete života stanovništva u funkciji je strateškog prioriteta 2.: Pozitivni demografski trendovi i visoka kvaliteta života u gradu. Kvaliteta života je razvojni cilj kojim lokalna zajednica stvara trajne uvjete opstanka. Njezine su komponente vrlo raznolike, ovisno o konceptualnom modelu unutar kojeg se razmatra i analizira. Kvaliteta života definirana je sa stajališta pojedinaca stupnjem zadovoljstva ili ispunjenja bioloških, psiholoških, ekonomskih i socijalnih potreba, a sa stajališta zajednice predstavljena je kapacitetom da se osiguraju resursi nužni za ispunjenje čovjekovih potreba. Glavne su joj komponente: ekološka, sigurnosna, ekonomska, društvena, politička i kulturna. Stoga je ovakav sveobuhvatan koncept kao što je kvaliteta života nužno ugrađen u plan razvoja lokalne zajednice jer je ona presudna poluga da se kvaliteta života kontinuirano unaprjeđuje.

Mjere za provedbu ovoga posebnog cilja i dostizanje željenih vrijednosti i kvalitativnih odrednica pokazatelja ishoda su:

- Poticanje i provedba projekata s ciljem poticanja zdravih životnih navika

- Podrška unaprjeđenju kapaciteta civilnog društva i provedbi programa od javnog interesa

- Ulaganja u infrastrukturu za provedbu sportskih, kulturnih, umjetničkih i drugih društvenih sadržaja

- Podrška razvoju sustava civilne zaštite

- Poboljšanje kvalitete života osoba starije životne dobi

- Digitalizacija i unaprjeđenje pristupa informacijama u administrativnom postupanju između građana i uprave (e-Usluge).

U nastavku su prezentirane navedene mjere i njihov provedbeni sadržaj za ostvarenje ovoga posebnog cilja:

Tablica 5.7. Mjere i aktivnosti za ostvarenje posebnog cilja: Unaprjeđenje svih dimenzija kvalitete života stanovništva

| POSEBAN CILJ | - Unaprjeđenje svih dimenzija kvalitete života stanovništva |
| --- | --- |
| MJERA | Poticanje i provedba projekata s ciljem poticanja zdravih životnih navika |
| OPIS MJERE I DOPRINOS RAZVOJU | Zdrave životne navike osnova su kvalitete života svakog pojedinca jer se biološka komponenta fizičkog i psihičkog zdravlja ne može održati bez zdravih životnih navika. Zdrav duh u zdravom tijelu polazni je koncept za samorealizaciju svakog pojedinca čime se doprinosi i razvoju i održivosti zajednice. U širem smislu zdravstveni aspekt kvalitete života obuhvaća i povećanje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga, posebno preventivnih, u kontekstu poticanja zdravih životnih navika. |
| AKTIVNOSTI | - analizirati stanje životnih navika u zajednici i detektirati one navike na čijem je unaprjeđenju potrebno i moguće djelovati - razvijati projekt Zdravi grad - podržati uvođenje novih usluga u zdravstvu - podržati jačanje preventivnih aktivnosti u zdravstvu - organizirati predavanja i edukacije javnosti za zdrav život - podržati radionice za razvoj zdravih životnih navika - održavati i osuvremeniti postojeće ustanove u funkciji zaštite zdravlja - pristupiti raspoloživim financijskim izvorima kroz ispunjavanje natječajnih kriterija fondova EU-a i drugih razina (su)financiranja za realizaciju navedenih aktivnosti u okviru ove mjere |
| NOSITELJI | Grad Crikvenica, zdravstvene institucije, obrazovne institucije, civilni sektor –udruge |
| FINANCIJSKI PLAN | 150.000 € |
| TERMINSKI PLAN | 2024. – 2030. |
| MJERA | Podrška unaprjeđenju kapaciteta civilnog društva i provedbi programa od javnog interesa |
| OPIS MJERE I DOPRINOS RAZVOJU | Civilno društvo je zbog svoje fleksibilnosti i mogućnosti fokusiranja na uske niše od javnog interesa nezaobilazan dionik plana razvoja lokalne zajednice. Kvalitetan rad udruga u različitim segmentima javnog djelovanja, od poduzetničkog do sportsko-rekreativnog i kulturnog, nedvojbeno doprinosi razvoju, stvaranju društvene kohezije odnosno neophodne socijalne mreže za ostvarenje najrazličitijih razvojnih ciljeva. Posebno je važna uloga organizacija civilnog društva u kreiranju inovacija kao ključnog razvojnog segmenta. |
| AKTIVNOSTI | - podržati jačanje ljudskih i financijskih kapaciteta organizacija civilnog društva - izraditi programe uključenja građana u rad organizacija civilnog društva i rješavanja lokalnih problema - podržati nove ideje iz civilnog društva, posebno one koje su usmjerene prema konceptu održivog razvoja i zelene transformacije - podržati razvoj volonterstva - pristupiti raspoloživim financijskim izvorima kroz ispunjavanje natječajnih kriterija fondova EU-a i drugih razina (su)financiranja za realizaciju navedenih aktivnosti u okviru ove mjere |
| NOSITELJI | Grad Crikvenica, civilni sektor |
| FINANCIJSKI PLAN | 30.000 € |
| TERMINSKI PLAN | trajno |
| MJERA | Ulaganja u infrastrukturu za provedbu sportskih, kulturnih, umjetničkih i drugih društvenih sadržaja |
| OPIS MJERE I DOPRINOS RAZVOJU | Infrastruktura za provedbu sportskih, kulturnih, umjetničkih i drugih društvenih sadržaja element je unaprjeđenja kvalitete života u lokalnoj zajednici, ali je i komplementarna širenju uslužnog sektora kao značajnog dijela gospodarske strukture i turizmu visoke dodane vrijednosti. Stoga je njezin doprinos razvoju izuzetno značajan. |
| AKTIVNOSTI | - održavati vizualni identitet gradskih i mjesnih središta i trgova - oblikovati programe implementiranja prostornog potencijala u kulturne aktivnosti - podržati rad galerija, izložbenih prostora, kongresnih događanja - izgraditi i implementirati etnospomenike u turističku ponudu - staviti prikladne gradske objekte u funkciju oblikovanja kulturnog identiteta grada - podržati kulturne i umjetničke manifestacije - podržati sportske manifestacije - izraditi programe i modele financiranja objekata sportske infrastrukture - oblikovati modele javno-privatnog partnerstva u izgradnji i korištenju objekata javne sportske infrastrukture - izgraditi gradski bazen i podržati izgradnju manjih sportskih centara - postojeće i buduće sportsko-rekreativne i druge objekte staviti u funkciju očuvanja i unaprjeđenja zdravlja lokalnog stanovništva - realizirati projekt kuglane u Dramlju - rekonstruirati plivalište - realizirati projekt energetske obnove i unutrašnjeg uređenja Doma prosvjete u Selcu - realizirati projekt energetske obnove i unutrašnjeg uređenja Hrvatskog doma u Dramlju - realizirati projekt energetske obnove i unutrašnjeg uređenja Doma kulture u Jadranovu - pristupiti raspoloživim financijskim izvorima kroz ispunjavanje natječajnih kriterija fondova EU-a i drugih razina (su)financiranja za realizaciju navedenih aktivnosti u okviru ove mjere |
| NOSITELJI | Grad Crikvenica, Turistička zajednica, civilni sektor – udruge |
| FINANCIJSKI PLAN | 20.000.000 € |
| TERMINSKI PLAN | 2024. – 2030. |
| MJERA | Podrška razvoju sustava civilne zaštite |
| OPIS MJERE I DOPRINOS RAZVOJU | Civilna zaštita kao sustav spašavanja i zaštite građana i imovine u slučajevima izvanrednih događaja i katastrofa predstavlja segment kvalitete života bez kojeg je nezamislivo funkcioniranje lokalne zajednice. To je onaj element sigurnosti na koji se nadograđuju svi ostali društveni segmenti i bez kojeg u kratkom vremenu može doći do urušavanje dijela ili cijele zajednice. Stoga su aktivnosti na unaprjeđenju sustava civilne zaštite značajna podrška razvoju. |
| AKTIVNOSTI | - ulagati u modernizaciju i opremanje Vatrogasnog doma - podržati mjere i inicijative institucija civilne zaštite - pristupiti raspoloživim financijskim izvorima kroz ispunjavanje natječajnih kriterija fondova EU-a i drugih razina (su)financiranja za realizaciju navedenih aktivnosti u okviru ove mjere |
| NOSITELJI | Grad Crikvenica, sustav civilne zaštite, Ministarstvo unutarnjih poslova |
| FINANCIJSKI PLAN | 500.000 € |
| TERMINSKI PLAN | 2025. – 2030. |
| MJERA | Poboljšanje kvalitete života osoba starije životne dobi |
| OPIS MJERE I DOPRINOS RAZVOJU | Demografski trend povećanja broja starijeg stanovništva nužno je uskladiti s njegovim socijalnim, zdravstvenim i kulturnim potrebama u cilju unaprjeđenja ukupne kvalitete života i afirmacije načela uzajamnosti i solidarnosti kao temeljnih društvenih vrijednosti. |
| AKTIVNOSTI | - realizirati projekte doma za starije i dnevnog boravka za starije i nemoćne - podržavati inicijative poboljšanja kvalitete života starijih građana - osigurati kontinuirano provođenje programa osiguranja toplog obroka i brige za potrebite starije osobe – u odgovarajućim modalitetima - oblikovati program zdravstvenog zbrinjavanja starijih osoba - oblikovati programe inkluzije starijih osoba u socijalni život - pristupiti raspoloživim financijskim izvorima kroz ispunjavanje natječajnih kriterija fondova EU-a i drugih razina (su)financiranja za realizaciju navedenih aktivnosti u okviru ove mjere |
| NOSITELJI | Grad Crikvenica, ustanove za brigu o starijim građanima, zdravstvene ustanove, poduzetnici, civilni sektor – udruge |
| FINANCIJSKI PLAN | 3.000.000 € |
| TERMINSKI PLAN | 2025. – 2030. |
| MJERA | Digitalizacija i unaprjeđenje pristupa informacijama u administrativnom postupanju između građana i uprave (e-Usluge) |
| OPIS MJERE I DOPRINOS RAZVOJU | Digitalna umreženost postaje ključni čimbenik cjelokupnog urbanog i društvenog razvoja, a poseban doprinos kvaliteti života građana kao i efikasnosti poduzetnika daju dostupnost elektroničkih usluga, mogućnost pristupa informacijama i mogućnost elektroničkog administrativnog postupanja u interakciji s gradskom upravom. Stoga su e-usluge postale imperativ u razvoju suvremenih lokalnih uprava. |
| AKTIVNOSTI | - unaprijediti komunikacijske i širokopojasne infrastrukture - poticati korištenje aplikacija za pametna i održiva rješenja i usluge - podržati inicijative unaprjeđenja digitalnih mreža - implementirati kvalitetne aplikacije u administrativnom postupanju - pristupiti raspoloživim financijskim izvorima kroz ispunjavanje natječajnih kriterija fondova EU-a i drugih razina (su)financiranja za realizaciju navedenih aktivnosti u okviru ove mjere |
| NOSITELJI | Grad Crikvenica, telekomunikacijske tvrtke, poduzetnici |
| FINANCIJSKI PLAN | 500.000 € |
| TERMINSKI PLAN | 2024. – 2030. |

### 5.3.7. OSIGURANJE UVJETA ZA RAD I ŽIVOT MLADIH I NJIHOVIH OBITELJI

Osiguranje uvjeta za rad i život mladih i njihovih obitelji u funkciji je strateškog prioriteta 2.: Pozitivni demografski trendovi i visoka kvaliteta života u gradu. Riječ je o komplementarnoj poluzi ostalim posebnim ciljevima usmjerenim prema pozitivnim demografskim i socijalnim razvojnim pravcima gdje su u fokusu najpotentniji slojevi zajednice kojima se želi omogućiti trajni ostanak, izgradnja sretnog obiteljskog života te poslovna i profesionalna afirmacija. Uvjeti za to su sveobuhvatni aspekti kvalitete života, od radnih, stambenih, uvjeta za odgoj i školovanje djece, do mogućnosti provođenja sadržajnog i kvalitetnog slobodnog vremena.

Mjere za provedbu ovoga posebnog cilja i dostizanje željenih vrijednosti i kvalitativnih odrednica pokazatelja ishoda su:

- Dostupnost stanovanja i atraktivnih poslova

- Podrška organizaciji i provedbi različitih sadržaja za mlade

- Unaprjeđenje uvjeta i organizacije rada predškolskih i školskih ustanova

- Unaprjeđenje infrastrukture, sadržaja i programa za igru, rekreaciju i sport za kvalitetno odrastanje i obiteljski život

- Jednostavnije uključivanje žena i mladih na tržište rada.

U nastavku su prezentirane navedene mjere i njihov provedbeni sadržaj za ostvarenje ovoga posebnog cilja:

Tablica 5.8. Mjere i aktivnosti za ostvarenje posebnog cilja: Osiguranje uvjeta za rad i život mladih i njihovih obitelji

| POSEBAN CILJ | - Osiguranje uvjeta za rad i život mladih i njihovih obitelji |
| --- | --- |
| MJERA | Dostupnost stanovanja i atraktivnih poslova |
| OPIS MJERE I DOPRINOS RAZVOJU | Stan i posao su temelji egzistencije pojedinca i obitelji što aktivnosti u okviru ove mjere čini samorazumljivim doprinosom razvoju. Dostupnost atraktivnih poslova omogućuje nužnu fleksibilnost na promjenjivom tržištu rada koje se kontinuirano prilagođava globalnim i promjenama u okruženju. |
| AKTIVNOSTI | - razraditi kriterije i modele stambenog zbrinjavanja mladih - poticati izgradnju stanova - poticati prihvatljive modele najma - kontinuirano provoditi mjeru zapošljavanja mladih na neodređeno vrijeme - poticati potpornu infrastrukturu za samozapošljavanje - poticati inovacije kao priliku za stvaranje novih radnih mjesta - pristupiti raspoloživim financijskim izvorima kroz ispunjavanje natječajnih kriterija fondova EU-a i drugih razina (su)financiranja za realizaciju navedenih aktivnosti u okviru ove mjere |
| NOSITELJI | Grad Crikvenica, poduzetnici, civilni sektor |
| FINANCIJSKI PLAN | 2.000.000 € |
| TERMINSKI PLAN | 2023. – 2030. |
| MJERA | Podrška organizaciji i provedbi različitih sadržaja za mlade |
| OPIS MJERE I DOPRINOS RAZVOJU | Podrška organizaciji i provedbi različitih sadržaja za mlade dio je stvaranja uvjeta za njihovo trajno integriranje u lokalnu zajednicu i razvoj kreativnih potencijala kojim će tu zajednicu unaprjeđivati. Navedeno je dio stvaranja poticajnog okruženja i impulsa pozitivnih demografskih promjena. |
| AKTIVNOSTI | - razvijati projekt Grad prijatelj djece i Grad za mlade - povećati broj javno dostupnih sportsko rekreativnih sadržaja, igrališta i druge sportske infrastrukture - poticati i podržati organizaciju kulturnih i zabavnih manifestacija i sadržaja - poticati i podržati organizaciju sportskih događanja - omogućiti veće sudjelovanje mladih u kreiranju i provedbi različitih inicijativa i programa - omogućiti povezivanje mladih izvan lokalne zajednice - podržati inicijative u okviru tzv. „društvenog poduzetništva“ - pristupiti raspoloživim financijskim izvorima kroz ispunjavanje natječajnih kriterija fondova EU-a i drugih razina (su)financiranja za realizaciju navedenih aktivnosti u okviru ove mjere |
| NOSITELJI | Grad Crikvenica, poduzetnici, civilni sektor |
| FINANCIJSKI PLAN | 1.000.000 € |
| TERMINSKI PLAN | 2023. – 2030. |
| MJERA | Unaprjeđenje uvjeta i organizacije rada predškolskih i školskih ustanova |
| OPIS MJERE I DOPRINOS RAZVOJU | Unaprjeđenje rada predškolskih i školskih ustanova dio je cjelovitog sustava podrške obitelji kao nukleusu društvene zajednice. Ovom se mjerom doprinosi unaprjeđenju kvalitete života i pozitivnim demografskim kretanjima. |
| AKTIVNOSTI | - pripremiti obrazovne objekte radi provođenja cjelodnevne osnovne škole - izgraditi područni vrtić u Gornjem kraju - podržati programske inicijative predškolskih i školskih ustanova - pristupiti raspoloživim financijskim izvorima kroz ispunjavanje natječajnih kriterija fondova EU-a i drugih razina (su)financiranja za realizaciju navedenih aktivnosti u okviru ove mjere |
| NOSITELJI | Grad Crikvenica, poduzetnici, obrazovne organizacije, predškolske organizacije |
| FINANCIJSKI PLAN | 4.000.000 € |
| TERMINSKI PLAN | 2024. – 2030. |
| MJERA | Unaprjeđenje infrastrukture, sadržaja i programa za igru, rekreaciju i sport za kvalitetno odrastanje i obiteljski život |
| OPIS MJERE I DOPRINOS RAZVOJU | Kvalitetno odrastanje i obiteljski život zahtijevaju kontinuirano unaprjeđenje infrastrukture, kvalitetne sadržaje, programe za slobodno vrijeme, stvaranje zdravih životnih navika, odnosno okruženje za razvoj kreativnosti. Mjera je dio cjelovitog pristupa osiguranja uvjeta za kvalitetan život mladih i obitelji. |
| AKTIVNOSTI | - podržati inicijative izvaninstitucionalnog organiziranja predškolske i školske djece - prilagoditi postojeće sportske i kulturne objekte potrebama djece i obitelji - poticati i podržati funkcionalnost dječjih igrališta, posebno na otvorenom - sprječavati sve oblike diskriminacije u društvenim aktivnostima - pristupiti raspoloživim financijskim izvorima kroz ispunjavanje natječajnih kriterija fondova EU-a i drugih razina (su)financiranja za realizaciju navedenih aktivnosti u okviru ove mjere |
| NOSITELJI | Grad Crikvenica, poduzetnici, civilni sektor – udruge |
| FINANCIJSKI PLAN | 300.000 € |
| TERMINSKI PLAN | 2023. – 2030. |
| MJERA | Jednostavnije uključivanje žena i mladih na tržište rada |
| OPIS MJERE I DOPRINOS RAZVOJU | Povećanje zaposlenosti prioritet je svih javnih politika zbog čega je potrebno stvarati nova radna mjesta i olakšati uključivanje mladih u svijet rada. Poticanjem uključivanja žena želi se smanjiti jaz u zaposlenosti između žena i muškaraca i povećati zaposlenost. |
| AKTIVNOSTI | - smanjiti administrativne procedure radi bržeg ulaska u svijet rada - poticati mjere zapošljavanja žena i mladih - poticati mjere stručnog osposobljavanja, dokvalifikacija i prekvalifikacija - pristupiti raspoloživim financijskim izvorima kroz ispunjavanje natječajnih kriterija fondova EU-a i drugih razina (su)financiranja za realizaciju navedenih aktivnosti u okviru ove mjere |
| NOSITELJI | Grad Crikvenica, poduzetnici, civilni sektor – udruge |
| FINANCIJSKI PLAN | 50.000 € |
| TERMINSKI PLAN | trajno |

### 5.3.8. KVALITETNA, DOSTUPNA I ODRŽIVA JAVNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura u funkciji je strateškog prioriteta 3.: Energetski učinkovito i efikasno upravljanje javnom infrastrukturom. Riječ je o trajnom razvojnom usmjerenju Grada zbog kontinuirane potrebe za održavanjem i proširivanjem komunalne mreže, odnosno unaprjeđivanjem vodovodnog i kanalizacijskog sustava, sustava odvodnje oborinskih voda i sustava pročišćavanja. Sadržaj ovoga posebnog cilja je i unaprjeđenje gospodarenja otpadom, prometne, lučke infrastrukture i parkirališta. Grad Crikvenica je zbog sezonskih oscilacija u gospodarskoj aktivnosti izložen naprezanju komunalne infrastrukture i potrebi njenog prilagođavanja sezonskim oscilacijama. Sve važniji dio javne infrastrukture je digitalna infrastruktura koja se također mora ubrzano prilagođavati tehnološkim inovacijama, potrebi sve bržeg prijenosa podataka i sve šire dostupnosti komunikacijskih mreža.

Mjere za provedbu ovoga posebnog cilja i dostizanje željenih vrijednosti i kvalitativnih odrednica pokazatelja ishoda su:

- Razvoj i unaprjeđenje komunalne infrastrukture

- Razvoj i unaprjeđenje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda

- Izgradnja i ulaganje u infrastrukturu za učinkovito gospodarenje otpadom

- Ulaganje u prometnu infrastrukturu

- Učinkovito upravljanje i unaprjeđenje vizure obale i obalnog pojasa

- Digitalizacija upravljanja javnom infrastrukturom i uvođenje pametnih sustava (Smart City)

U nastavku su prezentirane navedene mjere i njihov provedbeni sadržaj za ostvarenje ovoga posebnog cilja:

Tablica 5.9. Mjere i aktivnosti za ostvarenje posebnog cilja: Kvalitetna, dostupna i održiva komunalna i javna infrastruktura

| POSEBAN CILJ | - Kvalitetna, dostupna i održiva komunalna i javna infrastruktura |
| --- | --- |
| MJERA | Razvoj i unaprjeđenje komunalne infrastrukture |
| OPIS MJERE I DOPRINOS RAZVOJU | Komunalna infrastruktura je temeljna pretpostavka uravnoteženog razvoja grada pri čemu je važno da pojedini elementi komunalnog sustava ne postanu „uska grla“ koja će poništiti pozitivne učinke razvojnih aktivnosti. |
| AKTIVNOSTI | - analizirati i ocjenjivati dijelove komunalnog sustava i njegovu učinkovitost - izraditi kriterije prioriteta ulaganja u komunalni sustav - omogućiti komunikaciju svih dionika i korisnika komunalne infrastrukture radi iznalaženja najboljih rješenja i stvaranja korisnih inicijativa - realizirati projekt uređenja tržnice u Crikvenici - pristupiti raspoloživim financijskim izvorima kroz ispunjavanje natječajnih kriterija fondova EU-a i drugih razina (su)financiranja za realizaciju navedenih aktivnosti u okviru ove mjere |
| NOSITELJI | Grad Crikvenica, komunalna društva, građani, civilni sektor |
| FINANCIJSKI PLAN | 3.000.000 € |
| TERMINSKI PLAN | 2024. – 2030. |
| MJERA | Razvoj i unaprjeđenje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda |
| OPIS MJERE I DOPRINOS RAZVOJU | Sustav vodoopskrbe i odvodnje u vezi sa širenjem grada i povećanjem broja izgrađenih objekata nužno mora pratiti i omogućavati proces širenja i nove gradnje. Time se doprinosi razvojnoj održivosti. |
| AKTIVNOSTI | - projekt Aglomeracije: izgradnja sustava odvodnje Jadranovo - vodifikacija naselja Kotor i sanacija V.S. Therapia - realizirati projekt oborinske odvodnje naselja Benići i Basaričekove ulice - razraditi kriterije praćenja i analiziranja te izvještavanja o sustavu vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda - pristupiti raspoloživim financijskim izvorima kroz ispunjavanje natječajnih kriterija fondova EU-a i drugih razina (su)financiranja za realizaciju navedenih aktivnosti u okviru ove mjere |
| NOSITELJI | Grad Crikvenica, komunalna društva, građani, civilni sektor |
| FINANCIJSKI PLAN | 25.000.000 € |
| TERMINSKI PLAN | 2023. – 2030. |
| MJERA | Izgradnja i ulaganje u infrastrukturu za učinkovito gospodarenje otpadom |
| OPIS MJERE I DOPRINOS RAZVOJU | Održivo gospodarenje otpadom doprinosi tzv. „kružnom gospodarstvu“ kao prihvatljivom modelu proizvodnje i potrošnje čiji je postupni razvoj značajna karika funkcioniranja grada i pretpostavka održivog razvoja. |
| AKTIVNOSTI | - realizirati projekt reciklažnog dvorišta - realizirati projekt sortirnice za odvojeno sakupljanje otpada - realizirati projekt kompostane - poticati edukaciju stanovništva o primarnoj selekciji otpada - pristupiti raspoloživim financijskim izvorima kroz ispunjavanje natječajnih kriterija fondova EU-a i drugih razina (su)financiranja za realizaciju navedenih aktivnosti u okviru ove mjere |
| NOSITELJI | Grad Crikvenica, komunalna društva, građani, civilni sektor |
| FINANCIJSKI PLAN | 4.000.000 € |
| TERMINSKI PLAN | 2024. – 2030. |
| MJERA | Ulaganje u prometnu infrastrukturu |
| OPIS MJERE I DOPRINOS RAZVOJU | Održavanje i modernizacija postojećih prometnica te izgradnja novih uz iznalaženje boljih prometnih rješenja predstavlja temeljni razvojni preduvjet. Poseban naglasak treba biti na parkirališnim prostorima kao svojevrsnom „uskom grlu“ u dosadašnjem funkcioniranju prometa. |
| AKTIVNOSTI | - financirati nova ulaganja u prometnu infrastrukturu - rekonstruirati raskrižja na D8: rotor Jadranovo, raskrižje Manestri, raskrižje Sopaljska, raskrižje Selce - rekonstruirati važnije prometnice na području grada - realizirati projekt izgradnje javnog parkirališta Dubračina - sufinancirati izgradnju javne garaže pri trgovačkom centru u Selcu - pristupiti raspoloživim financijskim izvorima kroz ispunjavanje natječajnih kriterija fondova EU-a i drugih razina (su)financiranja za realizaciju navedenih aktivnosti u okviru ove mjere |
| NOSITELJI | Grad Crikvenica, poduzetnici |
| FINANCIJSKI PLAN | 15.000.000 € |
| TERMINSKI PLAN | 2023. – 2030. |
| MJERA | Učinkovito upravljanje i unaprjeđenje vizure obale i obalnog pojasa |
| OPIS MJERE I DOPRINOS RAZVOJU | Obala i obalni pojas najfrekventniji su dijelovi prostora grada i najznačajniji za ukupnu vizuru. Stoga se u tom području planira značajan broj projekata. To je prostor u kojemu se treba ostvariti koegzistencija gospodarstva i prirodnih sustava. Doprinos razvoju se time ostvaruje ne samo u okviru upravljanja javnom infrastrukturom već i stvaranja konkurentnije turističke ponude i podizanja ukupne kvalitete života. |
| AKTIVNOSTI | - realizirati projekte uređenja plažnih prostora (prema projektnoj dokumentaciji izrađenoj za područja plaže Podvorska, Jadranka, Dramalj i Saponia) - poduprijeti unaprjeđenje lučke infrastrukture – dograditi i izgraditi nove vezove za brodice i barke - izgraditi bazen - rekonstruirati plivalište - projekt izgradnje marine i pratećih infrastrukturnih sadržaja - realizirati projekt uređenja i rekonstrukcije Parka palih za domovinu, Omladinskog parka i parka Obala u Selcu - pristupiti raspoloživim financijskim izvorima kroz ispunjavanje natječajnih kriterija fondova EU-a i drugih razina (su)financiranja za realizaciju navedenih aktivnosti u okviru ove mjere |
| NOSITELJI | Grad Crikvenica, poduzetnici, Lučka uprava |
| FINANCIJSKI PLAN | 25.000.000 € |
| TERMINSKI PLAN | 2023. – 2030. |
| MJERA | Digitalizacija upravljanja javnom infrastrukturom i uvođenje pametnih sustava (Smart City) |
| OPIS MJERE I DOPRINOS RAZVOJU | Digitalizacija javne uprave i općenito digitalna tranzicija prepoznati su na svim razinama kao jedan od ključnih faktora budućeg razvoja. Digitalna umreženost imat će u budućnosti sveobuhvatni utjecaj na sve sektore urbanog života i gospodarskog razvoja pa je nužno unaprjeđenje komunikacijske i širokopojasne infrastrukture. Za javnu upravu je važno formirati mrežne platforme koje građanima pružaju niz elektroničkih usluga koje se odnose na informiranje ili komunikaciju s gradskim službama. |
| AKTIVNOSTI | - poticati korištenje aplikacija za pametna i održiva rješenja i usluge - izraditi planove digitalizacije - pristupiti raspoloživim financijskim izvorima kroz ispunjavanje natječajnih kriterija fondova EU-a i drugih razina (su)financiranja za realizaciju navedenih aktivnosti u okviru ove mjere |
| NOSITELJI | Grad Crikvenica, Primorsko-goranska županija |
| FINANCIJSKI PLAN | 500.000 € |
| TERMINSKI PLAN | 2023. – 2030. |

### 5.3.9. POTICANJE ZELENE I ENERGETSKE TRANZICIJE

Poticanje zelene i energetske tranzicije u funkciji je strateškog prioriteta 3.: Energetski učinkovito i efikasno upravljanje javnom infrastrukturom. Cilj zelene i energetske tranzicije je postizanje ugljične neutralnosti, a provodi se kroz niz inicijativa i razvojnih pravaca, od globalne, nadnacionalne i nacionalne razine, do lokalne razine. Sadržaj čini korištenje obnovljivih izvora energije i povećanje energetske učinkovitosti, odnosno energetskih ušteda kao i prilagodba klimatskim promjenama pomoću održivog korištenja resursa. Usmjerenje na zelene politike doprinosi rješavanju društvenih i gospodarskih pitanja, ali i socijalne (ne)jednakosti u smislu priuštivosti vode i energije za sve. Ekonomski rast uz smanjenje emisije stakleničkih plinova moguć je i uz razvoj sustava pametnog, zelenog integriranog prometa. U širem smislu zelena i energetska tranzicija odnose se i na poljoprivredu, šumarstvo, održivu proizvodnju i gospodarenje otpadom.

Mjere za provedbu ovoga posebnog cilja i dostizanje željenih vrijednosti i kvalitativnih odrednica pokazatelja ishoda su:

    - Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

    - Razvoj sustava pametnog, zelenog i integriranog prometa

    - Ulaganja u prilagodbu klimatskim promjenama.

U nastavku su prezentirane navedene mjere i njihov provedbeni sadržaj za ostvarenje ovoga posebnog cilja:

Tablica 5.10. Mjere i aktivnosti za ostvarenje posebnog cilja: Poticanje zelene i energetske tranzicije

| POSEBAN CILJ | - Poticanje zelene i energetske tranzicije |
| --- | --- |
| MJERA | Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije |
| OPIS MJERE I DOPRINOS RAZVOJU | Energetska učinkovitost je najdjelotvorniji način postizanja ciljeva održivog razvoja s obzirom na to da veća učinkovitost doprinosi smanjenju emisija štetnih plinova u okoliš, većoj industrijskoj konkurentnosti i povećanju sigurnosti opskrbe energijom. Energetska učinkovitost znači postizanje iste razine udobnosti ili proizvodnje, odnosno bilo koje ekonomske aktivnosti uz manji utrošak energije. Obnovljivi izvori kao oni koji ne koriste fosilna goriva ključni su za postizanje energetske učinkovitosti. |
| AKTIVNOSTI | - realizirati projekt energetske obnove zgrade gradske uprave - realizirati projekt energetske obnove i unutrašnjeg uređenja Doma prosvjete u Selcu - realizirati projekt energetske obnove i unutrašnjeg uređenja Hrvatskog doma u Dramlju - realizirati projekt energetske obnove i unutrašnjeg uređenja Doma kulture u Jadranovu - podržati programe i projekte korištenja obnovljivih izvora energije - pristupiti raspoloživim financijskim izvorima kroz ispunjavanje natječajnih kriterija fondova EU-a i drugih razina (su)financiranja za realizaciju navedenih aktivnosti u okviru ove mjere |
| NOSITELJI | Grad Crikvenica, poduzetnici, institucije energetskog sustava |
| FINANCIJSKI PLAN | 6.000.000 € |
| TERMINSKI PLAN | 2024. – 2030. |
| MJERA | Razvoj sustava pametnog, zelenog i integriranog prometa |
| OPIS MJERE I DOPRINOS RAZVOJU | Pametni, zeleni i integrirani promet ima temeljnu važnost za konkurentnost i gospodarski rast, a globalno uključuje rješavanje pitanja ispušnih plinova u prometu, promjene putnih navika građana, uklanjanje tehničkih i administrativnih prepreka za integraciju prometa u neprekinuti logistički lanac, smanjenje gradskog prometa i međugradskih putovanja njihovim preusmjeravanjem na željeznicu i integraciju odgovarajućih softverskih aplikativnih rješenja. |
| AKTIVNOSTI | - poticati korištenje aplikacija o prometu u gradu - izraditi planove implementacije tehnoloških rješenja u sustav pametnog prometa - pristupiti raspoloživim financijskim izvorima kroz ispunjavanje natječajnih kriterija fondova EU-a i drugih razina (su)financiranja za realizaciju navedenih aktivnosti u okviru ove mjere |
| NOSITELJI | Grad Crikvenica, poduzetnici, Primorsko-goranska županija, civilni sektor |
| FINANCIJSKI PLAN | 500.000 € |
| TERMINSKI PLAN | 2024. – 2030. |
| MJERA | Ulaganja u prilagodbu klimatskim promjenama |
| OPIS MJERE I DOPRINOS RAZVOJU | Budući da se procjenjuje da klimatske promjene mijenjaju režim padalina, pri čemu će upravo mediteransko područje biti najviše pogođeno, ulaganja u prilagodbu tim promjenama su nužna. Zbog klimatskih promjena rastu opasnosti od onečišćenja, požara, smanjenja vodnih zaliha, salinizacije kopnenih vodotokova i druge, što treba u najvećoj mogućoj mjeri prevenirati i/ili umanjiti štetne posljedice. |
| AKTIVNOSTI | - klasificirati potencijalne modalitete prilagodbe i definirati prioritete - izraditi planove implementacije tehnoloških rješenja u sustav prilagodbe klimatskim promjenama - pristupiti raspoloživim financijskim izvorima kroz ispunjavanje natječajnih kriterija fondova EU-a i drugih razina (su)financiranja za realizaciju navedenih aktivnosti u okviru ove mjere |
| NOSITELJI | Grad Crikvenica, Primorsko-goranska županija, civilni sektor – udruge |
| FINANCIJSKI PLAN | 100.000 € |
| TERMINSKI PLAN | 2023. – 2030. |

### 5.3.10. POVEZANOST POSEBNIH CILJEVA S PLANIRANIM KAPITALNIM PROJEKTIMA GRADA

Analiza planiranih projekata Grada Crikvenice ukazuje na njihovu usmjerenost prema strateškim prioritetima i posebnim ciljevima kako je prezentirano u nastavku:

Tablica 5.11. Povezanost planiranih kapitalnih projekata i posebnih ciljeva u okviru strateških prioriteta

| redni broj | Projekt | SP 1 |  |  |  | SP 2 |  |  | SP 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PC 1.1. | PC 1.2. | PC 1.3. | PC 1.4 | PC 2.1. | PC 2.2. | PC 2.3 | PC 3.1. | PC 3.2. |
| 1. | Priprema obrazovnih objekata radi provođenje projekta "Osnovna škola kao cjelodnevna škola" |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 2. | Izgradnja područnog vrtića u Gornjem kraju |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 3. | Izgradnja doma za starije i dnevnog boravka za starije i nemoćne |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 4. | Energetska obnova i unutarnje uređenje Doma prosvjete Selce |  |  |  |  |  | + |  |  | + |
| 5. | Energetska obnova i unutarnje uređenje Hrvatskog doma u Dramlju |  |  |  |  |  | + |  |  | + |
| 6. | Energetska obnova i unutarnje uređenje Doma kulture u Jadranovu |  |  |  |  |  | + |  |  | + |
| 7. | Revitalizacija zone Kotor |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Kuglana u Dramlju |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Plivalište – rekonstrukcija |  |  |  |  |  | + |  | + |  |
| 10. | Izgradnja bazena |  | + |  |  |  | + |  | + |  |
| 11. | Trgovački centar s javnom garažom u Selcu | + |  |  |  |  |  |  | + |  |
| 12. | Uređenje tržnice Crikvenica | + |  |  |  |  |  |  | + |  |
| 13. | Uređenje plažnih prostora (prema projektnoj dokumentaciji izrađenoj za područja plaže Podvorska, Jadranka, Dramalj i Saponia) |  | + |  |  |  |  |  | + |  |
| 14. | Izgradnja javnog parkirališta Dubračina |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| 15. | Reciklažno dvorište |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| 16. | Sortirnica za odvojeno sakupljanje otpada |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| 17. | Izgradnja Marine |  | + |  |  |  |  |  | + |  |
| 18. | Uređenje i rekonstrukcija parka Obala, Parka palih za domovinu i Omladinskog parka |  |  |  | + |  |  |  | + |  |
| 19. | Kompostana |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| 20. | Rekonstrukcija raskrižja na D8: rotor Jadranovo, raskrižje Manestri, raskrižje Sopaljska, raskrižje Selce |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| 21. | Ulaganje u prometnu infrastrukturu |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| 22. | Projekti pametnog, zelenog integriranog prometa |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 23. | Oborinska odvodnja naselja Benići i Basaričekove ulice |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| 24. | Projekt Aglomeracije -izgradnja sustava odvodnje u Jadranovu |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| 25. | Vodifikacija Kotora i sanacija V.S. Therapia |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| 26. | Energetska obnova zgrade gradske uprave |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 27. | Ulaganje u civilnu zaštitu –izgradnja i opremanje vatrogasnog doma |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 28. | Pametna i održiva rješenja i usluge |  |  |  |  |  | + |  | + |  |
| Legenda: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SP 1 | Strateški prioritet 1. Održivi razvoj i jačanje konkurentnosti lokalnog gospodarstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SP 2 | Strateški prioritet 2. Pozitivni demografski trendovi i visoka kvaliteta života u gradu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SP 3 | Strateški prioritet 3. Energetski učinkovito i efikasno upravljanje javnom infrastrukturom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC 1.1. Širenje gospodarske strukture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC 1.2. Povećanje kvalitete turističke ponude i smanjenje sezonalnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC 1.3. Razvoj atraktivnog poslovnog okruženja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC 1.4. Pametan i održiv pristup upravljanju prostorom i prirodnim resursima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC 2.1. Osiguranje visoke razine zaposlenosti domicilnog stanovništva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC 2.2. Unaprjeđenje svih dimenzija kvalitete života stanovništva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC 2.3. Osiguranje uvjeta za rad i život mladih i njihovih obitelji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC 3.1. Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC 3.2. Poticanje zelene i energetske tranzicije. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kao što se vidi iz prethodne tablice, skoro svi posebni ciljevi ostvarit će se, između ostalog, i planiranim projektima Grada. Neki su projekti u funkciji ostvarenja više ciljeva, a najviše projekata je u funkciji ostvarenja posebnog cilja 3.1. Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura. Ovo je u skladu s primarnim područjem djelovanja gradske uprave.

# OKVIR ZA PRAĆENJE I VREDNOVANJE

Plan razvoja Grada Crikvenice za razdoblje 2023. – 2030.  srednjoročni je akt strateškog planiranja od značaja za jedinicu lokalne samouprave i kao takav usklađen je s aktima strateškog planiranja na županijskoj i nacionalnoj razini te nadređen kratkoročnom provedbenom aktu – Provedbenom programu Grada Crikvenice za razdoblje 2021. – 2025. godine.

Temeljem usvojenog Plana razvoja, Grad Crikvenica će u narednom razdoblju pratiti njegovu realizaciju i o tome izvještavati Gradsko vijeće. Za provedbu Plana razvoja te praćenje i izvještavanje o provedbi nadležan je Grad Crikvenica, odnosno gradonačelnik kao odgovorna osoba. Grad koordinira procesom provedbe mjera usmjerenih dostizanju posebnih ciljeva i strateških prioriteta. Godišnje izvješće o provedbi plana razvoja jedinice lokalne samouprave je izvješće o provedbi posebnih ciljeva i ostvarenju pokazatelja ishoda plana razvoja. Sukladno Pravilniku o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja (NN 6/2019) godišnje izvješće o provedbi plana razvoja podnosi se predstavničkom tijelu do 31. ožujka tekuće godine. Element strateškog okvira koji predstavlja osnovu praćenja za planove razvoja jedinica lokalne samouprave je poseban cilj za koji se praćenje provedbe vrši temeljem relevantnih pokazatelja uspješnosti provedbe posebnih ciljeva.

Pokazatelji ishoda su kvantitativni i kvalitativni mjerljivi podaci koji omogućuju praćenje, izvješćivanje i vrednovanje uspješnosti u postizanju utvrđenog posebnog cilja. U nastavku su prezentirani pokazatelji ishoda posebnih ciljeva s polaznim i ciljanim vrijednostima i izvorima podataka za praćenje. Učestalost praćenja je za najveći broj pokazatelja na godišnjoj razini.

Sastavni dio Plana razvoja je terminski plan provedbe projekata od strateškog značaja i indikativni financijski plan za provedbu posebnih ciljeva i projekata od strateškog značaja.

Projekti, programi i aktivnosti Grada Crikvenice planiraju se ostvariti do 2030. godine te financirati iz sljedećih izvora:

- Proračun Grada Crikvenice

- Proračun Primorsko-goranske županije

- Državni proračun

- Europski strukturni i investicijski fondovi te ostali inozemni izvori

- privatni izvori

- ostali izvori.

Sredstva iz Proračuna Grada Crikvenice raspodjeljuju se sukladno Zakonu o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21), a financiranje planiranih  projekata u velikom dijelu planira se financirati iz proračuna Europske unije sukladno raspisanim javnim pozivima te adekvatnosti  i spremnosti projekata za financiranje.

Tablica 6.1. Pokazatelji ishoda posebnih ciljeva Plana razvoja s polaznim i ciljnim vrijednostima i ostalim podacima za praćenje i vrednovanje – po pojedinim strateškim prioritetima

| STRATEŠKI PRIORITETI | POSEBNI CILJEVI | POKAZATELJI ISHODA | Jedinica | POLAZNA VRIJEDNOST |  | CILJANA VRIJEDNOST |  | OČEKIVANI TREND | IZVOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | vrijednost | godina | vrijednost | godina |  |  |
| Strateški prioritet 1.: Održivi razvoj i jačanje konkurentnosti lokalnog gospodarstva | 1.1. Širenje gospodarske strukture | Broj poduzetnika | broj | 926 | 2021. | povećanje za 2 % (945) | 2030. | 0,25 % godišnje | HZZ, DZS |
|  |  | Vrijednost potpora za razvoj malog gospodarstva | EUR | 130.070,00 | 2021. | 30 % | 2030. | 3 % godišnje | Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo |
|  | 1.2.Povećanje kvalitete turističke ponude i smanjenje sezonalnosti | Broj turističkih dolazaka | broj | 258.548 | 2021. | 5 % | 2030. | 0,3 godišnje | TZG Crikvenice |
|  |  | Prosječni boravak turista u danima | broj | 6 | 2021. | 2 % | 2030. | 0,25 godišnje | TZG Crikvenice |
|  | 1.3.Razvoj atraktivnog poslovnog okruženja | Broj poticajnih poreznih mjera | broj | 1 | 2021. | 3 | 2030. | jedna godišnje u prve tri godine | Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo |
|  | 1.4. Pametan i održiv pristup upravljanju prostorom i prirodnim resursima | Uložena proračunska sredstva u upravljanje prostorom | EUR | 125.431 | 2021. | 10 % | 2030. | 1-2 % godišnje | Upravni odjel za investicije, prostorno uređenje i imovinu |
| STRATEŠKI PRIORITETI | POSEBNI CILJEVI | POKAZATELJI ISHODA | Jedinica | POLAZNA VRIJEDNOST |  | CILJANA VRIJEDNOST |  | OČEKIVANI TREND | IZVOR |
|  |  |  |  | vrijednost | godina | vrijednost | godina |  |  |
| Strateški prioritet 2.: Pozitivni demografski trendovi i visoka kvaliteta života u gradu | 2.1. Osiguranje visoke razine zaposlenosti domicilnog stanovništva | Broj zaposlenih | broj | 2286 | 2021. | 0,05 | 2030. | 0,5 -1 % godišnje | HZZ, DZS |
|  |  | Broj zaposlenih na 1000 stanovnika | broj | 229 | 2021. | 0,05 | 2030. | 0,5 -1 % godišnje | HZZ, DZS |
|  | 2.2. Unapređenje svih dimenzija kvalitete života stanovništva | Objekti za poboljšanje uvjeta života starijih osoba | broj | 0 | 2021. | 2 | 2030. | 2 do 2030. | Upravni odjel za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu |
|  |  | Broj vatrogasnih domova | broj | 1 | 2021. | 100% | 2030. | 1 dom do 2030. | Upravni odjel za investicije, prostorno uređenje i imovinu |
|  | 2.3. Osiguranje uvjeta za rad i život mladih i njihovih obitelji | Vrtićki kapaciteti (broj djece u vrtićkoj skrbi) | broj | 316 | 2021. | 25% | 2030. | 25 % u prve tri godine | Dječji vrtić "Radost" |
|  |  | Ulaganje u škole za cjelodnevno obrazovanje | broj škola | 0 | 2021. | 5 | 2030. | 5 škola do 2030. | Upravni odjel za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu |
| STRATEŠKI PRIORITETI | POSEBNI CILJEVI | POKAZATELJI ISHODA | Jedinica | POLAZNA VRIJEDNOST |  | CILJANA VRIJEDNOST |  | OČEKIVANI TREND | IZVOR |
|  |  |  |  | vrijednost | godina | vrijednost | godina |  |  |
|  | 3.1. Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura | Smanjene ostvarenih gubitaka u vodovodnoj mreži | postotak | 42 % | 2021. | 25 % | 2030. | 1,5- 3 % godišnje | VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d. o. o. |
| Strateški prioritet 3.: Energetski učinkovito i efikasno upravljanje javnom infrastrukturom |  | Sakupljena količina odvojenog komunalnog otpada u sklopu javne usluge | t | 974,24 | 2021. | 25 % | 2030. | 2-3 % godišnje | Eko-Murvica d. o. o. |
|  |  | Ulaganje u izgradnju i održavanje prometnica | EUR | 466.348 | 2021. | 25 % | 2030. | 2-5 % godišnje | Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša |
|  | 3.2. Poticanje zelene i energetske tranzicije | Uložena proračunska sredstva u poticanje zelene i energetske tranzicije | EUR | 1.718.254 | 2021. | 20 % | 2030. | 1-3 % godišnje | Upravni odjel za investicije, prostorno uređenje i imovinu |

Strategija je usvojena na sjednici Hrvatskog sabora 5. veljače 2021; NN br. 13/2021.

Plan razvoja PGŽ-a usvojen je 12. studenoga 2021.

Ugovor je potpisan 10. studenoga 2022.

2011. je zadnja godina u analitičkom dijelu Strategije u kojem su bila utvrđena razvojna obilježja i dostignuta razina razvoja grada, što je ujedno bilo i jedno od polazišta za određivanje strateških ciljeva i prioriteta gospodarskog razvitka grada Crikvenice u razdoblju od 2014. do 2022. godine.

Izvješća o izvršenju Plana razvojnih programa i Izvješća o provedbi Strategije Grada Crikvenice (projekata sadržanih u Strategiji) 2015. – 2021.; Provedbeni program za mandatno razdoblje 2021. – 2025.

Kao što je prethodno naglašeno, ova mjera realizirana je u sklopu mjere 1.3.3. (cf. Tablica 3.15. i Grafikon 3.8.)

Ovdje još pripadaju i aktivnosti ulaganja u plaže u iznosu od 23,23 milijuna koje su bile izravno usmjerene na razvoj turističke infrastrukture grada koje su nominalno evidentirane unutar mjere 1.3.3. (cf. Grafikon 3.8.)

6 – vrlo značajna turistička aktivnost (viši od 500); 5 – značajna turistička aktivnost (100 – 500); 4 – pretežna turistička aktivnost (40 – 100); važna turistička aktivnost (10 – 40); 2 – turistička aktivnost manje važnosti (4 – 10); neznatna turistička aktivnost (manji od 4).

Važno je naglasiti da postoje objektivne okolnosti zbog kojih nije provedena planirana mjera 1.3.5. Izgradnja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad. Prostornim planom uređenja Grada Crikvenice utvrđena je lokacija reciklažnog dvorišta za građevinski otpad na lokaciji bivšeg kamenoloma „Podbadanj“ kojom upravlja društvo Adrias kameno – betonski proizvodi d. o. o. iz Bjelovara. Međutim, budući da navedeno društvo nije ishodilo odgovarajuća odobrenja i dozvole za gospodarenje građevinskim otpadom te zbog toga nije upisano u odgovarajuće očevidnike koji su predviđeni Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) i Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 81/2020), predviđena lokacija se ne koristi za Strategijom predviđenu svrhu. Stoga se građevinski otpad u Gradu Crikvenici koji je nastao prilikom gradnje novih građevina te rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina ne deponira i ne reciklira na području grada.

https://vrtlac.izor.hr/ords/kakvoca/kakvoca

Izvješća o izvršenju Plana razvojnih programa i Izvješća o provedbi Strategije Grada Crikvenice (projekata sadržanih u Strategiji) 2015. – 2021.; Provedbeni program za mandatno razdoblje 2021. – 2025.

Demografska bilanca prikazuje promjene ukupnog broja stanovnika na kraju razdoblja u odnosu na početno razdoblje.

Iako se realizacija ove mjere ne vodi kroz službeno navedene izvore (Izvješća o izvršenju Plana razvojnih programa i Izvješća o provedbi Strategije Grada Crikvenice u razdoblju 2015. – 2021.), od 2015. godine u suradnji s Ekonomskim fakultetom u Rijeci provodi se projekt „Edukacijom do uspjeha“, koji se sadržajno odnosi na realizaciju mjere 2.2.2.